# Сводная таблица: 62 точки автоматизации → 23 ТЗ

Дата: 2026-02-27 Проект: Space Travel — анализ бизнес-процессов

## Сводка

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Точек автоматизации | 62 (47 процессных + 15 дашбордов) |
| Технических заданий | 23 |
| Экономия времени | 1 358 ч/мес |
| Экономия в год | ~14,8 млн ₽ |

## Полная связка: ТЗ → Точки автоматизации

| № | ТЗ | Волна | Точки автоматизации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЗ-01: САМО ↔ Битрикс24 | 1 | АВТО-024 (мессенджеры), АВТО-033 (письма→задачи), АВТО-035 (синхронизация агентов), АВТО-039 (автоотправка документов), АВТО-043 (уведомления агентам), АВТО-044 (кредитные лимиты), АВТО-046 (франчайзинг U-ON) |
| 2 | ТЗ-02: Шаблоны документов | 1 | АВТО-013 (сметы MICE), АВТО-025 (коммерческие предложения), АВТО-027 (задачи мероприятий), АВТО-036 (быстрые ответы) |
| 3 | ТЗ-03: Уведомления САМО | 1 | АВТО-016 (ревизия туров), АВТО-017 (сроки цен), АВТО-042 (интеграции партнёров) |
| 4 | ТЗ-04: Маршрутизация Битрикс24 | 1 | АВТО-004 (канал MICE 24/7), АВТО-009 (маршрутизация заявок), АВТО-021 (переадресация звонков), АВТО-040 (определение ФО), АВТО-041 (согласования), АВТО-045 (автодиспетчер 28 направлений), ПАНЕЛЬ-04 (воронка), ПАНЕЛЬ-16 (обращения по каналам) |
| 5 | ТЗ-05: ИИ-контент | 1 | АВТО-007 (ИИ-помощник ИТ), АВТО-022 (анализ звонков), АВТО-026 (ИИ-визуалы), АВТО-048 (ротация рекламы), ПАНЕЛЬ-10 (качество звонков) |
| 6 | ТЗ-06: Email из САМО | 1 | АВТО-011 (САМО→Юнисендер), АВТО-028 (напоминания о мероприятиях) |
| 7 | ТЗ-07: Аналитическая платформа Power BI | 1 | АВТО-012 (RoiStat), АВТО-029 (аналитика MICE), АВТО-031 (финансы Power BI), АВТО-032 (категоризация расходов), ПАНЕЛЬ-01 (P&L), ПАНЕЛЬ-04 (воронка), ПАНЕЛЬ-05 (ценообразование), ПАНЕЛЬ-06 (аналитика маркетинга), ПАНЕЛЬ-08 (ДЗ/КЗ), ПАНЕЛЬ-09 (MICE), ПАНЕЛЬ-13 (персонал), ПАНЕЛЬ-14 (мероприятия) |
| 8 | ТЗ-08: Движение денежных средств | 1 | АВТО-006 (замена Invoice Tracker), АВТО-014 (платёжный календарь), ПАНЕЛЬ-03 (реестр счетов), ПАНЕЛЬ-07 (Cash Flow) |
| 9 | ТЗ-09: Сроки выкупа авиабилетов | 2 | АВТО-001 (напоминания тайм-лимиты), АВТО-010 (сверка пассажиров), АВТО-019 (FlyDubai NDC), АВТО-020 (Уральские авиалинии), ПАНЕЛЬ-02 (контроль тайм-лимитов) |
| 10 | ТЗ-10: Контроль документов | 2 | АВТО-002 (контроль полноты), АВТО-047 (соответствие ЕФРТА/Турпомощь), ПАНЕЛЬ-12 (документооборот) |
| 11 | ТЗ-11: Мониторинг цен конкурентов | 2 | АВТО-015 (сопоставление гостиниц), АВТО-018 (мониторинг конкурентов), АВТО-030 (мониторинг тендеров), АВТО-034 (проверка тарификации) |
| 12 | ТЗ-12: Глобальные системы → 1С | 3 | АВТО-005 (GDS→1С учёт билетов) |
| 13 | ТЗ-13: Динамическое ценообразование | 3 | АВТО-003 (динамические цены чартеров), ПАНЕЛЬ-05 (ценообразование и маржа) |
| 14 | ТЗ-14: Интеграции с авиакомпаниями | 4 | АВТО-019 (FlyDubai NDC), АВТО-020 (Уральские авиалинии), АВТО-010 (сверка пассажиров) |
| 15 | ТЗ-15: AI-помощники | 4 | АВТО-004 (MICE 24/7), АВТО-007 (ИИ-помощник IT), АВТО-008 (база знаний) |
| 16 | ТЗ-16: Сквозная аналитика RoiStat | 4 | АВТО-012 (RoiStat), ПАНЕЛЬ-06 (маркетинг) |
| 17 | ТЗ-17: Матчинг гостиниц | 4 | АВТО-015 (сопоставление гостиниц) |
| 18 | ТЗ-18: HR-платформа | 4 | АВТО-023 (учёт отсутствий), АВТО-037 (пульс-опросы), АВТО-038 (учёт обучения), ПАНЕЛЬ-13 (персонал) |
| 19 | ТЗ-19: Мессенджеры → CRM | 4 | АВТО-024 (мессенджеры в CRM) |
| 20 | ТЗ-20: Тендеры и DMC-партнёры | 4 | АВТО-030 (мониторинг тендеров), АВТО-042 (DMC-библиотека) |
| 21 | ТЗ-21: Франчайзинг | 4 | АВТО-046 (U-ON ↔ САМО + 1С) |
| 22 | ТЗ-22: Регуляторный контроль | 2 | АВТО-047 (ЕФРТА + Турпомощь) |
| 23 | ТЗ-23: IT-мониторинг | 4 | ПАНЕЛЬ-15 (мониторинг ИТ и интеграций) |

## Распределение по волнам

| Волна | Название | ТЗ | Экономия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quick Wins | 8 | 712 ч/мес |
| 2 | Критические | 4 | 132 ч/мес |
| 3 | Стратегические | 2 | 191 ч/мес |
| 4 | Развитие | 9 | 323 ч/мес |
| ИТОГО |  | 23 | 1 358 ч/мес |

Документ подготовлен в рамках проекта анализа бизнес-процессов Space Travel