# ТАБЛИЦА СВЯЗЕЙ: ТЗ → ТОЧКИ АВТОМАТИЗАЦИИ → ЭТАП

Space Travel | Программа автоматизации 2026–2027

## ОСНОВНАЯ ТАБЛИЦА

| ТЗ | Название | Точки автоматизации | Этап |
| --- | --- | --- | --- |
| TZ-01 | САМО ↔ Битрикс24 | AUTO-035, AUTO-039, AUTO-043, AUTO-044 | Волна 1 |
| TZ-02 | Шаблоны документов | AUTO-013, AUTO-025, AUTO-027, AUTO-036 | Волна 1 |
| TZ-03 | Алерты САМО | AUTO-016, AUTO-017, AUTO-034 | Волна 1 |
| TZ-04 | Маршрутизация | AUTO-009, AUTO-021, AUTO-033, AUTO-040, AUTO-041, AUTO-045, DASH-16 | Волна 1 |
| TZ-05 | ИИ-контент | AUTO-026, AUTO-048 | Волна 1 |
| TZ-06 | Email из САМО | AUTO-011, AUTO-028 | Волна 1 |
| TZ-07 | BI Power BI | AUTO-006, AUTO-029, AUTO-031, DASH-01, DASH-03, DASH-04, DASH-08, DASH-09, DASH-13, DASH-14 | Волна 1 |
| TZ-08 | Cash Flow | AUTO-014, AUTO-032, DASH-07 | Волна 1 |
| TZ-09 | Тайм-лимиты | AUTO-001, DASH-02 | Волна 2 |
| TZ-10 | Контроль документов | AUTO-002, DASH-12 | Волна 2 |
| TZ-11 | Парсинг цен | AUTO-018, DASH-05 | Волна 2 |
| TZ-22 | Регуляторный контроль | AUTO-047 | Волна 2 |
| TZ-12 | GDS → 1С | AUTO-005 | Волна 3 |
| TZ-13 | Ценообразование | AUTO-003, DASH-05 | Волна 3 |
| TZ-14 | Авиакомпании | AUTO-010, AUTO-019, AUTO-020 | Волна 4 |
| TZ-15 | AI-помощники | AUTO-004, AUTO-007, AUTO-008 | Волна 4 |
| TZ-16 | RoiStat | AUTO-012, DASH-06 | Волна 4 |
| TZ-17 | Матчинг гостиниц | AUTO-015 | Волна 4 |
| TZ-18 | HR-платформа | AUTO-023, AUTO-037, AUTO-038, DASH-11 | Волна 4 |
| TZ-19 | Мессенджеры → CRM | AUTO-024 | Волна 4 |
| TZ-20 | Тендеры и DMC | AUTO-030, AUTO-042 | Волна 4 |
| TZ-21 | Франчайзинг | AUTO-046 | Волна 4 |
| TZ-23 | IT-мониторинг | DASH-15 | Волна 4 |

## СВОДКА ПО ВОЛНАМ

| Волна | Описание | ТЗ | Точек | Экономия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Волна 1 | Quick Wins | 8 | 35 | 712 ч/мес |
| Волна 2 | Критические процессы | 4 | 7 | 194 ч/мес |
| Волна 3 | Стратегические проекты | 2 | 3 | 163 ч/мес |
| Волна 4 | Развитие | 9 | 17 | 362 ч/мес |
| ИТОГО |  | 23 | 62 | 1 431 ч/мес |

## ДЕТАЛИЗАЦИЯ ПО ВОЛНАМ

### Волна 1 — Quick Wins (8 ТЗ, 35 точек, 712 ч/мес)

| ТЗ | Точки |
| --- | --- |
| TZ-01 | AUTO-035, AUTO-039, AUTO-043, AUTO-044 |
| TZ-02 | AUTO-013, AUTO-025, AUTO-027, AUTO-036 |
| TZ-03 | AUTO-016, AUTO-017, AUTO-034 |
| TZ-04 | AUTO-009, AUTO-021, AUTO-033, AUTO-040, AUTO-041, AUTO-045, DASH-16 |
| TZ-05 | AUTO-026, AUTO-048 |
| TZ-06 | AUTO-011, AUTO-028 |
| TZ-07 | AUTO-006, AUTO-029, AUTO-031, DASH-01, DASH-03, DASH-04, DASH-08, DASH-09, DASH-13, DASH-14 |
| TZ-08 | AUTO-014, AUTO-032, DASH-07 |

### Волна 2 — Критические процессы (4 ТЗ, 7 точек, 194 ч/мес)

| ТЗ | Точки |
| --- | --- |
| TZ-09 | AUTO-001, DASH-02 |
| TZ-10 | AUTO-002, DASH-12 |
| TZ-11 | AUTO-018, DASH-05 |
| TZ-22 | AUTO-047 |

### Волна 3 — Стратегические проекты (2 ТЗ, 3 точки, 163 ч/мес)

| ТЗ | Точки |
| --- | --- |
| TZ-12 | AUTO-005 |
| TZ-13 | AUTO-003, DASH-05 |

### Волна 4 — Развитие (9 ТЗ, 17 точек, 362 ч/мес)

| ТЗ | Точки |
| --- | --- |
| TZ-14 | AUTO-010, AUTO-019, AUTO-020 |
| TZ-15 | AUTO-004, AUTO-007, AUTO-008 |
| TZ-16 | AUTO-012, DASH-06 |
| TZ-17 | AUTO-015 |
| TZ-18 | AUTO-023, AUTO-037, AUTO-038, DASH-11 |
| TZ-19 | AUTO-024 |
| TZ-20 | AUTO-030, AUTO-042 |
| TZ-21 | AUTO-046 |
| TZ-23 | DASH-15 |

Документ создан: 2026-03-01 Всего: 23 ТЗ → 62 точки автоматизации (47 AUTO + 15 DASH)