# Реестр технических заданий (краткий)

Дата: 2026-02-27 Проект: Space Travel — программа автоматизации

## Сводка

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Всего ТЗ | 23 |
| Общая экономия | 1 358 ч/мес |
| Общий бюджет | 26 130 000 ₽ |

## Краткий реестр ТЗ

| № | ID | Название | Волна | Экономия | Бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЗ-01 | САМО ↔ Битрикс24 | 1 | 90 ч/мес | 660 000 ₽ |
| 2 | ТЗ-02 | Шаблоны документов | 1 | 90 ч/мес | 432 000 ₽ |
| 3 | ТЗ-03 | Уведомления САМО | 1 | 33 ч/мес | 198 000 ₽ |
| 4 | ТЗ-04 | Маршрутизация Б24 | 1 | 84 ч/мес | 672 000 ₽ |
| 5 | ТЗ-05 | ИИ-контент | 1 | 39 ч/мес | 276 000 ₽ |
| 6 | ТЗ-06 | Email из САМО | 1 | 37 ч/мес | 408 000 ₽ |
| 7 | ТЗ-07 | Power BI | 1 | 86 ч/мес | 1 860 000 ₽ |
| 8 | ТЗ-08 | Cash Flow | 1 | 22 ч/мес | 528 000 ₽ |
| 9 | ТЗ-09 🔴 | Тайм-лимиты авиа | 2 | 40 ч/мес | 501 000 ₽ |
| 10 | ТЗ-10 | Контроль документов | 2 | 28 ч/мес | 399 000 ₽ |
| 11 | ТЗ-11 | Парсинг цен | 2 | 22 ч/мес | 450 000 ₽ |
| 12 | ТЗ-22 🔴 | Регуляторный контроль | 2 | 8 ч/мес | 450 000 ₽ |
| 13 | ТЗ-12 🔴 | GDS → 1С (тендер) | 3 | 81 ч/мес | 5 001 000 ₽ |
| 14 | ТЗ-13 | Динам. ценообразование (тендер) | 3 | 55 ч/мес | 6 000 000 ₽ |
| 15 | ТЗ-14 | Интеграции авиакомпаний | 4 | 49 ч/мес | 1 020 000 ₽ |
| 16 | ТЗ-15 | AI-помощники | 4 | 81 ч/мес | 1 620 000 ₽ |
| 17 | ТЗ-16 | Сквозная аналитика | 4 | 33 ч/мес | 660 000 ₽ |
| 18 | ТЗ-17 | Матчинг гостиниц | 4 | 50 ч/мес | 1 320 000 ₽ |
| 19 | ТЗ-18 | HR-платформа | 4 | 38 ч/мес | 1 260 000 ₽ |
| 20 | ТЗ-19 | Мессенджеры → CRM | 4 | 28 ч/мес | 720 000 ₽ |
| 21 | ТЗ-20 | Тендеры и DMC | 4 | 20 ч/мес | 660 000 ₽ |
| 22 | ТЗ-21 | Франчайзинг | 4 | 17 ч/мес | 660 000 ₽ |
| 23 | ТЗ-23 | IT-мониторинг | 4 | 7 ч/мес | 375 000 ₽ |

## По волнам

| Волна | Название | ТЗ | Экономия | Бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quick Wins | 8 | 481 ч/мес | 5 034 000 ₽ |
| 2 | Критические | 4 | 98 ч/мес | 1 800 000 ₽ |
| 3 | Стратегические | 2 | 136 ч/мес | 11 001 000 ₽ |
| 4 | Развитие | 9 | 323 ч/мес | 8 295 000 ₽ |
| ИТОГО |  | 23 | 1 038 | 26 130 000 ₽ |

Примечание: Общая экономия 1 358 ч/мес включает 320 ч/мес от дашбордов ТЗ-07 (Power BI).

## Условные обозначения

| Символ | Значение |
| --- | --- |
| 🔴 | Критический приоритет |
| ТЕНДЕР | Требуется внешний подрядчик |

Документ подготовлен в рамках проекта Space Travel