# ТЗ-22: Регуляторный контроль

## 1. ПАСПОРТ

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Номер | TZ-22 |
| AUTO-точки | AUTO-047 |
| Волна | Волна 2 — Критические процессы |
| Требуется до начала | — |
| Зависит от ТЗ | — |
| Владелец | Назарикова М.В. |
| Экономия | 8 ч/мес |

## 2. Проблема (AS-IS)

### 2.1. Текущее состояние

AUTO-047: Автоматизация compliance-мониторинга - Ручной мониторинг изменений в законодательстве (туризм, финансы) - Время выполнения: 8 ч/мес - Риск пропуска важных изменений

### 2.2. Детализация проблемы

- Источники регуляторных изменений:

  - ФЗ о туристской деятельности

  - Требования Роспотребнадзора

  - Изменения в ФНС (налоговый учёт)

  - Требования Турпомощи

  - ЕФРТА (реестр турагентов)

- Текущий процесс:

  - Ручной просмотр сайтов регуляторов

  - Подписка на рассылки (не всегда полные)

  - Консультации с юристами по запросу

- Риски:

  - Штрафы за несоблюдение требований

  - Потеря лицензии

  - Репутационные риски

### 2.3. Боли пользователей

- Юридический отдел: Ручной мониторинг отнимает время

- Руководство: Неуверенность в полноте compliance

- Финансы: Риск налоговых нарушений

## 3. Цель (TO-BE)

### 3.1. Целевое состояние

- Автоматический мониторинг — парсинг источников регуляторных изменений

- Алерты об изменениях — уведомления о релевантных изменениях

- Чеклист compliance — статус соответствия требованиям

### 3.2. Ожидаемые результаты

| Метрика | AS-IS | TO-BE | Улучшение |
| --- | --- | --- | --- |
| Ручной мониторинг | 8 ч/мес | 2 ч/мес | -75% |
| Полнота покрытия | ~70% | >95% | +35% |
| Время реакции на изменения | 1-2 недели | 1-3 дня | -80% |

## 4. Объём работ

### 4.1. Включено в ТЗ

| # | Компонент | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Парсер регуляторных источников | Мониторинг сайтов госорганов |
| 2 | Фильтрация по релевантности | Отбор изменений, касающихся туризма |
| 3 | Система алертов | Email/Telegram уведомления |
| 4 | База изменений | История всех релевантных изменений |
| 5 | Чеклист compliance | Статус соответствия по каждому требованию |
| 6 | Календарь дедлайнов | Сроки вступления в силу, отчётности |

### 4.2. Исключено из ТЗ

- Юридическая экспертиза изменений (только мониторинг)

- Автоматическое внесение изменений в документы

- Взаимодействие с регуляторами

## 5. Входные и выходные данные

### 5.1. Входные данные

| Источник | Данные | Формат |
| --- | --- | --- |
| publication.pravo.gov.ru | Федеральные законы | RSS / парсинг |
| Роспотребнадзор | Требования к туроператорам | Парсинг |
| ФНС | Налоговые изменения | RSS |
| Турпомощь | Требования к реестру | Парсинг |
| ЕФРТА | Изменения в реестре | API |

### 5.2. Выходные данные

| Получатель | Данные | Формат |
| --- | --- | --- |
| Юридический отдел | Алерты об изменениях | Email / Telegram |
| Руководство | Статус compliance | Дашборд |
| Финансы | Календарь отчётности | Outlook |

## 6. Технические требования

### 6.1. Источники мониторинга

| Источник | Метод | Частота |
| --- | --- | --- |
| publication.pravo.gov.ru | RSS | Ежедневно |
| rospotrebnadzor.ru | Парсинг | Еженедельно |
| nalog.gov.ru | RSS | Ежедневно |
| tourpom.ru | Парсинг | Еженедельно |
| Ростуризм | Парсинг | Еженедельно |

### 6.2. Ключевые слова для фильтрации

туризм, туроператор, турагент, туристская деятельность,
финансовое обеспечение, фингарантии, страхование туристов,
реестр туроператоров, электронная путёвка

### 6.3. Нефункциональные требования

| Требование | Значение |
| --- | --- |
| Задержка обнаружения | < 24 часа |
| Полнота покрытия источников | > 95% |
| Хранение истории | 5 лет |
| Доступность системы | 99% |

## 7. План реализации

| Фаза | Задачи | Срок | Трудозатраты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ источников | Инвентаризация, приоритизация | 1 неделя | 15 ч |
| 2. Парсеры | Разработка парсеров для каждого источника | 3 недели | 50 ч |
| 3. Фильтрация и классификация | Алгоритм отбора релевантных изменений | 2 недели | 30 ч |
| 4. Система алертов | Настройка уведомлений | 1 неделя | 15 ч |
| 5. Чеклист compliance | Интерфейс, логика статусов | 2 недели | 30 ч |
| 6. Тестирование и запуск | Верификация, документация | 1 неделя | 10 ч |
| ИТОГО |  | 10 недель | 150 ч |

## 8. Критерии приёмки

| # | Критерий | Метод проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Изменения обнаруживаются в течение 24 часов | Тест с известным изменением |
| 2 | Фильтрация отсекает нерелевантное >90% | Анализ 100 записей |
| 3 | Алерты доставляются корректно | Проверка 10 уведомлений |
| 4 | Чеклист отражает текущий статус | Сверка с юристом |
| 5 | Календарь содержит все дедлайны | Сверка с известными сроками |

## 9. Риски и митигация

| Риск | Вероятность | Влияние | Митигация |
| --- | --- | --- | --- |
| Изменение структуры сайтов регуляторов | Высокая | Среднее | Модульные парсеры, мониторинг |
| Ложные срабатывания | Средняя | Низкое | Настройка фильтров, обратная связь |
| Пропуск важного изменения | Низкая | Высокое | Множественные источники, ручной контроль |

## 10. Оценка

### 10.1. Трудозатраты

| Роль | Часы |
| --- | --- |
| Аналитик (юридический) | 30 |
| Разработчик backend | 100 |
| QA | 20 |
| ИТОГО | 150 ч |

### 10.2. Стоимость

| Статья | Сумма |
| --- | --- |
| Разработка (150 ч × 3 000 ₽) | 450 000 ₽ |
| Серверы | ~2 000 ₽/мес |
| ИТОГО (разработка) | 450 000 ₽ |

### 10.3. ROI

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Экономия времени | 6 ч/мес (8 - 2) |
| Экономия в рублях (L2, 1 190 ₽/ч) | 85 680 ₽/год |
| Затраты на разработку | 450 000 ₽ |
| Срок окупаемости | ~63 месяца |
| Качественные benefits | Снижение регуляторных рисков, своевременная адаптация |

Документ создан: 2026-02-25 Версия: 1.0