# МАСТЕР-ТАБЛИЦА: 62 точки автоматизации → 23 ТЗ

Дата: 2026-02-25 Версия: 4.0 (проверено) Компания: Space Travel — туроператор (туры, авиабилеты, корпоративные поездки)

## Сводка

| Показатель | Значение | Источник расчёта |
| --- | --- | --- |
| Всего точек автоматизации | 62 (47 процессных + 15 дашбордов) | Подсчёт AUTO-001—047 + DASH-01—16 (без DASH-10) |
| Всего ТЗ | 23 | TZ-01—TZ-23 (нумерация с пропуском TZ-24) |
| Экономия | 1 358 ч/мес | Сумма по 62 точкам (см. таблицу ниже) |

### По волнам внедрения

| Волна | Название | ТЗ (кол-во) | Номера ТЗ | Точек | Экономия | Расчёт экономии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quick Wins | 8 | TZ-01—TZ-08 | 35 | 712 ч/мес | 93+90+50+147+39+37+182+70 |
| 2 | Критические | 4 | TZ-09, TZ-10, TZ-11, TZ-22 | 7 | 132 ч/мес | 40+28+56+8 |
| 3 | Стратегические | 2 | TZ-12, TZ-13 | 3 | 191 ч/мес | 81+110 |
| 4 | Развитие | 9 | TZ-14—TZ-21, TZ-23 | 18 | 323 ч/мес | 49+81+33+50+38+28+20+17+7 |
| ИТОГО |  | 23 |  | 62 | 1 358 ч/мес |  |

### По критичности

| Уровень | Точек | Что означает |
| --- | --- | --- |
| 🔴 Критическая | 8 | Компания теряет деньги или рискует штрафами прямо сейчас |
| 🟠 Высокая | 16 | Существенно влияет на выручку, качество или экономит >30 ч/мес |
| 🟡 Средняя | 24 | Оптимизация процессов, экономия 15-30 ч/мес |
| 🟢 Низкая | 15 | Улучшение удобства работы, экономия <15 ч/мес |

## КАСКАДНАЯ ТАБЛИЦА: Департамент → Цели → Процессы → AUTO → ТЗ → L3

Источники данных: - Цели департаментов: goals/ (30 целей L1) - Бизнес-процессы: processes/2.3_BP_*. md (8 процессов) - AUTO → ТЗ маппинг: данная таблица - L3 функции: automation/4.4_AUTO_to_L3_mapping. md (1394 функции)

### L1-01: Департамент развития взаимодействия с агентствами (Мурадян О. Ю.)

| Цель | Бизнес-процесс | AUTO-точки | ТЗ | L3 функции | Экономия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1: Увеличить выручку от агентов +15% | BP-01 (Lead-to-Cash) | AUTO-035, 043, 044 | TZ-01 | 155 задач, 28 сотрудников | 75 ч/мес |
| G2: Снизить дебиторку агентов -40% | BP-01, BP-04 | AUTO-044 | TZ-01 | 101 задача, 23 сотрудника | 17 ч/мес |
| G3: Доля агентов >1 млн/год → 40% | BP-01 | AUTO-043, 046 | TZ-01, TZ-21 | 155 задач | 57 ч/мес |

### L1-02: Департамент операционных доходов (Баландина О. А.)

| Цель | Бизнес-процесс | AUTO-точки | ТЗ | L3 функции | Экономия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1: Маржинальность +2 п. п. (12%→14%) | BP-05 (Продукт) | AUTO-003, 015, 016, 017, 018, 034 | TZ-03, TZ-11, TZ-13, TZ-17 | 374 задачи, 34 сотрудника | 183 ч/мес |
| G2: Сокращение цикла тарификации | BP-05 | AUTO-015, 017 | TZ-03, TZ-17 | 178 задач | 65 ч/мес |

### L1-03: Департамент MICE (Питуркин С. А.)

| Цель | Бизнес-процесс | AUTO-точки | ТЗ | L3 функции | Экономия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1: Рост выручки MICE +20% | BP-03 (MICE) | AUTO-004, 013, 027, 028, 029 | TZ-02, TZ-06, TZ-15 | 121 задача, 21 сотрудник | 89 ч/мес |
| G2: Автоматизация смет и рассылок | BP-03 | AUTO-013, 028 | TZ-02, TZ-06 | 68 задач | 42 ч/мес |

### L1-04: HR-департамент (Жигалина Ю. А.)

| Цель | Бизнес-процесс | AUTO-точки | ТЗ | L3 функции | Экономия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1: Снизить текучесть до 15% | BP-07 (HR) | AUTO-023, 037, 038 | TZ-18 | 46 задач, 5 сотрудников | 31 ч/мес |
| G2: Автоматизировать HR-процессы | BP-07 | AUTO-023, 038 | TZ-18 | 15 задач | 24 ч/мес |

### L1-05: Операционный департамент (Преображенская Т. В.)

| Цель | Бизнес-процесс | AUTO-точки | ТЗ | L3 функции | Экономия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1: Снизить просрочки тайм-лимитов до 5% | BP-01 (Lead-to-Cash) | AUTO-001, 002 | TZ-09, TZ-10 | 182 задачи, 80 сотрудников | 68 ч/мес |
| G2: Автоматизировать маршрутизацию | BP-01, BP-06 | AUTO-009, 021, 033, 040, 041, 045 | TZ-04 | 641 задача | 136 ч/мес |
| G3: Интеграции с авиакомпаниями | BP-01 | AUTO-005, 010, 019, 020 | TZ-12, TZ-14 | 402 задачи | 130 ч/мес |

### L1-06: Клиентский сервис (Акопова А. В.)

| Цель | Бизнес-процесс | AUTO-точки | ТЗ | L3 функции | Экономия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1: Время ответа <5 мин | BP-06 (Поддержка) | AUTO-007, 008, 024, 036, 039 | TZ-02, TZ-15, TZ-19 | 432 задачи, 46 сотрудников | 114 ч/мес |
| G2: Единая история коммуникаций | BP-06 | AUTO-024 | TZ-19 | 164 задачи | 28 ч/мес |

### L1-07: IT-департамент (Логвинов Г. А.)

| Цель | Бизнес-процесс | AUTO-точки | ТЗ | L3 функции | Экономия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1: Uptime систем 99.5% | BP-08 (IT) | DASH-15 | TZ-23 | 250 задач, 88 сотрудников | 7 ч/мес |
| G2: AI-помощник для IT | BP-08 | AUTO-007, 008 | TZ-15 | 250 задач | 61 ч/мес |

### L1-08: Финансовый департамент (Назарикова М. В.)

| Цель | Бизнес-процесс | AUTO-точки | ТЗ | L3 функции | Экономия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1: Автоматический P&L | BP-04 (Финансы) | AUTO-006, 031, DASH-01, 03, 04, 08 | TZ-07 | 262 задачи, 29 сотрудников | 182 ч/мес |
| G2: Платёжный календарь и Cash Flow | BP-04 | AUTO-014, 032, DASH-07 | TZ-08 | 82 задачи | 70 ч/мес |
| G3: GDS → 1С интеграция | BP-04 | AUTO-005 | TZ-12 | 116 задач | 81 ч/мес |

### L1-09: Маркетинг (ВАКАНСИЯ)

| Цель | Бизнес-процесс | AUTO-точки | ТЗ | L3 функции | Экономия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1: ROI маркетинга +30% | BP-02 (Маркетинг) | AUTO-012, 026, 048, DASH-06 | TZ-05, TZ-16 | 379 задач, 18 сотрудников | 72 ч/мес |
| G2: Автоматизация email-рассылок | BP-02 | AUTO-011 | TZ-06 | 282 задачи | 28 ч/мес |
| G4: Прямые продажи 10% | — | ❌ Нет AUTO | ❌ Нет ТЗ | — | ПРОБЕЛ |

### Сводка каскадирования

| Показатель | Значение | Расчёт |
| --- | --- | --- |
| Департаментов (L1) | 9 | L1-01 — L1-09 |
| Целей L1 | 30 | Из анкет директоров |
| Бизнес-процессов | 8 | BP-01 — BP-08 |
| AUTO-точек | 62 | 47 процессных + 15 дашбордов |
| ТЗ | 23 | TZ-01 — TZ-23 |
| Функций L3 | 1 394 | Из 1 557 всего, 163 не сопоставлено |
| Сотрудников L3 | 150 | Анкеты L3 |
| Пробелы | 1 | L1-09-G4 (E-commerce) — нет ТЗ |

Примечание: L1-09-G4 (10% прямых продаж через сайт) требует отдельного проекта E-commerce, выходящего за рамки программы автоматизации.

## СВОДНАЯ ТАБЛИЦА: 62 точки автоматизации

| № | Точка | ТЗ | Волна | Проблема сейчас → Что автоматизируем | Экономия | Критичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AUTO-001 | TZ-09 | 2 | Сгорание авиабилетов. Авиакомпании дают 24-72 часа на оплату забронированного билета. Если не оплатить вовремя — бронь аннулируется, клиент теряет место, компания теряет сделку. Сейчас менеджеры вручную отслеживают сроки в Excel. → Система будет автоматически напоминать за 48/24/6 часов до истечения срока и показывать руководителю все «горящие» брони на дашборде | 40 ч/мес | 🔴 Критическая |
| 2 | AUTO-002 | TZ-10 | 2 | Клиент улетает без документов. Для поездки нужен комплект: билет, виза, ваучер отеля, страховка. Сейчас менеджер проверяет вручную, иногда что-то забывают. → Система не позволит закрыть заявку, пока все документы не загружены. Чек-лист обязательных документов в карточке клиента | 28 ч/мес | 🟠 Высокая |
| 3 | AUTO-003 | TZ-13 | 3 | Убыточные чартерные рейсы. Компания продаёт места на чартерах (арендованных рейсах). Цена должна меняться в зависимости от заполняемости: мало продано — снижаем, много — повышаем. Сейчас цены обновляют вручную раз в день, 30% рейсов продаётся ниже себестоимости. → ML-алгоритм будет анализировать загрузку, цены конкурентов и автоматически рекомендовать оптимальную цену каждые 2-4 часа | 55 ч/мес | 🔴 Критическая |
| 4 | AUTO-004 | TZ-15 | 4 | Корпоративные клиенты ждут ответа. MICE (корпоративные мероприятия) — премиальный сегмент. Клиенты ожидают быстрый ответ даже ночью и в выходные. Сейчас отвечают только в рабочее время. → Чат-бот будет отвечать на типовые вопросы 24/7 и передавать сложные запросы менеджеру утром | 20 ч/мес | 🟡 Средняя |
| 5 | AUTO-005 | TZ-12 | 3 | Авиабилеты не попадают в бухгалтерию. Билеты бронируются в глобальных системах (Amadeus, Galileo, Sabre), но данные не передаются автоматически в 1С. Бухгалтерия не видит реальную картину — искажается прибыль/убыток. → Автоматическая передача данных о каждом выписанном билете из систем бронирования в 1С | 81 ч/мес | 🔴 Критическая |
| 6 | AUTO-006 | TZ-07 | 1 | Реестр счетов в Google Таблицах сбоит. Счета на оплату поставщикам ведутся в Google Таблицах. При большой нагрузке таблица тормозит, данные теряются. → Перенос реестра счетов в Power BI с автоматическим обновлением из 1С | 26 ч/мес | 🟠 Высокая |
| 7 | AUTO-007 | TZ-15 | 4 | IT-отдел завален типовыми вопросами. «Как подключить VPN?», «Забыл пароль», «Принтер не печатает» — одни и те же вопросы каждый день. → Чат-бот для IT-поддержки: отвечает на типовые вопросы, создаёт заявки на сложные | 44 ч/мес | 🟡 Средняя |
| 8 | AUTO-008 | TZ-15 | 4 | Инструкции разбросаны по папкам. Сотрудники не знают, где найти инструкцию по работе с системой. Каждый раз спрашивают коллег или IT. → Единый портал с инструкциями, FAQ и поиском по ключевым словам | 17 ч/мес | 🟢 Низкая |
| 9 | AUTO-009 | TZ-04 | 1 | Заявки распределяются вручную. Клиент оставляет заявку, диспетчер смотрит город и вручную назначает менеджера нужного направления. 28 направлений, 15 минут на заявку. → Система сама определяет город клиента и назначает менеджера с наименьшей загрузкой | 73 ч/мес | 🟠 Высокая |
| 10 | AUTO-010 | TZ-14 | 4 | Расхождения между системами. Данные о пассажирах в системе туроператора (САМО) могут отличаться от данных в авиасистеме (GDS). Ошибка в имени = проблемы на регистрации. → Автоматическое сравнение данных и выявление расхождений | 18 ч/мес | 🟡 Средняя |
| 11 | AUTO-011 | TZ-06 | 1 | Цены в рассылках устаревшие. Маркетолог вручную копирует цены из системы бронирования в email-рассылку. Пока письмо уходит — цена может измениться, клиент видит неактуальную информацию. → Автоматическая передача актуальных цен из САМО в шаблоны Юнисендер | 28 ч/мес | 🟠 Высокая |
| 12 | AUTO-012 | TZ-16 | 4 | Непонятно, какая реклама приносит продажи. Компания тратит на рекламу, но не видит, какой канал (Яндекс, VK, Avito) приводит реальных покупателей, а не просто клики. → Настройка сквозной аналитики: от клика по рекламе до оплаченного тура | 33 ч/мес | 🟠 Высокая |
| 13 | AUTO-013 | TZ-02 | 1 | Сметы для корпоративных клиентов делаются вручную. Менеджер MICE собирает смету мероприятия в Excel: отель + трансфер + питание + зал. Каждый раз с нуля, много ошибок. → Конфигуратор: выбираешь услуги из каталога → система считает стоимость → готовый PDF | 33 ч/мес | 🟡 Средняя |
| 14 | AUTO-014 | TZ-08 | 1 | Платежи планируются в Excel. Финансовый директор вручную собирает график платежей: кому, когда, сколько. Не видит заранее, когда денег не хватит. → Автоматический платёжный календарь из 1С с прогнозом кассовых разрывов за 7/14/30 дней | 22 ч/мес | 🟠 Высокая |
| 15 | AUTO-015 | TZ-17 | 4 | Один отель — разные названия. Один и тот же отель у разных поставщиков называется по-разному: «Hilton Moscow», «Хилтон Москва», «Hilton Leningradskaya». Сложно сравнить цены. → Автоматическое сопоставление: система понимает, что это один отель, и показывает цены от всех поставщиков | 50 ч/мес | 🟡 Средняя |
| 16 | AUTO-016 | TZ-03 | 1 | Каталог засорён мёртвыми турами. Туры, которые не продавались 6+ месяцев, всё ещё висят в системе. Менеджеры тратят время на их просмотр. → Ежедневный автоматический отчёт о турах без продаж с возможностью отключить в 2 клика | 18 ч/мес | 🟡 Средняя |
| 17 | AUTO-017 | TZ-03 | 1 | Цены истекают незаметно. У каждой цены есть срок действия (контракт с отелем). Когда срок заканчивается, цена становится недействительной, но никто не следит. → Уведомления за 14/7/3/1 день до истечения цены с эскалацией руководителю | 15 ч/мес | 🟠 Высокая |
| 18 | AUTO-018 | TZ-11 | 2 | Не знаем цены конкурентов. Менеджер вручную заходит на сайты конкурентов 2-3 раза в неделю. Реагируем на изменения с опозданием. → Ежедневный автоматический сбор цен с сайтов ТОП-10 конкурентов и дашборд сравнения | 28 ч/мес | 🟠 Высокая |
| 19 | AUTO-019 | TZ-14 | 4 | Нет прямого подключения к FlyDubai. Билеты FlyDubai бронируются через посредников или вручную. Дороже и дольше. → Прямое подключение к авиакомпании через API (технология NDC) | 18 ч/мес | 🟡 Средняя |
| 20 | AUTO-020 | TZ-14 | 4 | Уральские авиалинии — ручная работа. Аналогично: бронирования U6 требуют ручной обработки. → Автоматическая синхронизация данных о бронированиях | 13 ч/мес | 🟡 Средняя |
| 21 | AUTO-021 | TZ-04 | 1 | Звонки переключаются вручную. Клиент звонит, секретарь спрашивает город и переключает на нужного менеджера. Долго. → Система определяет регион по номеру телефона и сразу направляет на нужного менеджера | 9 ч/мес | 🟢 Низкая |
| 22 | AUTO-023 | TZ-18 | 4 | Отпуска ведутся в разных местах. HR ведёт отпуска в своей таблице, руководители — в своих. Никто не видит полную картину. → Единый календарь отсутствий: отпуска, больничные, командировки | 13 ч/мес | 🟢 Низкая |
| 23 | AUTO-024 | TZ-19 | 4 | Переписка в мессенджерах теряется. Менеджеры общаются с клиентами в Telegram и WhatsApp. История переписки не сохраняется в CRM, при увольнении менеджера — теряется. → Интеграция мессенджеров с Битрикс24: вся переписка в карточке клиента | 28 ч/мес | 🟡 Средняя |
| 24 | AUTO-025 | TZ-02 | 1 | Коммерческие предложения делаются вручную. Менеджер копирует данные тура из системы в Word, оформляет, отправляет. 30+ минут на одно КП. → Шаблон с автозаполнением: выбираешь тур → данные подставляются → красивый PDF за 5 минут | 33 ч/мес | 🟡 Средняя |
| 25 | AUTO-026 | TZ-05 | 1 | Дизайнер делает каждый баннер с нуля. На один баннер для рекламы уходит 2 часа. → Использование нейросетей (Midjourney) для быстрой генерации вариантов. Дизайнер выбирает лучший и дорабатывает | 17 ч/мес | 🟡 Средняя |
| 26 | AUTO-027 | TZ-02 | 1 | Для каждого мероприятия задачи создаются заново. Менеджер MICE вручную создаёт список задач для вебинара/выставки/конференции. → Готовые шаблоны проектов: выбираешь тип мероприятия → получаешь готовый чек-лист | 17 ч/мес | 🟢 Низкая |
| 27 | AUTO-028 | TZ-06 | 1 | Напоминания участникам отправляются вручную. Перед мероприятием нужно напомнить участникам: за неделю, за день, за час. Менеджер делает это вручную. → Автоматические триггерные напоминания по расписанию | 9 ч/мес | 🟢 Низкая |
| 28 | AUTO-029 | TZ-07 | 1 | Нет аналитики по корпоративному сегменту. MICE приносит 10% выручки, но нет единого отчёта: сколько сделок, какая воронка, кто топ-клиенты. → Дашборд MICE-сегмента в Power BI | 17 ч/мес | 🟡 Средняя |
| 29 | AUTO-030 | TZ-20 | 4 | Тендеры отслеживаются вручную. Крупные компании объявляют тендеры на корпоративные поездки. Менеджер вручную мониторит площадки. → Автоматический сбор информации о новых тендерах | 13 ч/мес | 🟢 Низкая |
| 30 | AUTO-031 | TZ-07 | 1 | Отчёт о прибыли собирается 12 шагами в Excel. Финансовый директор тратит 55 часов в месяц на сбор P&L (прибыли/убытка) из разных источников. Данные устаревают, пока собираются. → Автоматический дашборд P&L в Power BI с drill-down в детали | 55 ч/мес | 🔴 Критическая |
| 31 | AUTO-032 | TZ-08 | 1 | Платежи разносятся по статьям вручную. Бухгалтер смотрит каждый платёж и вручную определяет: это аренда, зарплата или реклама. → Автоматическое распределение по статьям затрат на основе правил | 26 ч/мес | 🟡 Средняя |
| 32 | AUTO-033 | TZ-04 | 1 | Задачи из писем создаются вручную. Клиент пишет на почту, менеджер читает и вручную создаёт задачу в CRM. → Автоматическое создание задач в Битрикс24 из входящих писем | 13 ч/мес | 🟢 Низкая |
| 33 | AUTO-034 | TZ-03 | 1 | Ошибки в ценах находят клиенты. Иногда в системе появляются нереальные цены (отрицательная маржа, скидка 90%). Клиенты бронируют по ошибочной цене. → Автоматическая проверка цен на аномалии перед публикацией | 17 ч/мес | 🟡 Средняя |
| 34 | AUTO-035 | TZ-01 | 1 | Данные агентов дублируются в двух системах. Турагенты (партнёры, продающие туры) есть в системе бронирования САМО и в CRM Битрикс24. Данные расходятся. → Автоматическая двусторонняя синхронизация: изменение в одной системе = изменение в другой | 18 ч/мес | 🟠 Высокая |
| 35 | AUTO-036 | TZ-02 | 1 | Одни и те же ответы набираются заново. «Спасибо за обращение», «Ваш тур подтверждён», «Документы во вложении» — менеджеры печатают каждый раз. → Библиотека готовых ответов в Outlook (Quick Parts) | 7 ч/мес | 🟢 Низкая |
| 36 | AUTO-037 | TZ-18 | 4 | Не измеряем настроение сотрудников. HR не знает, довольны ли сотрудники, пока они не уволятся. → Регулярные короткие опросы (1-2 вопроса) о вовлечённости с аналитикой | 7 ч/мес | 🟢 Низкая |
| 37 | AUTO-038 | TZ-18 | 4 | Учёт обучения сотрудников (LMS). Нет единой системы: кто какие курсы прошёл, у кого истекает сертификат, кому нужно обучение. HR ведёт в Excel. → Платформа для онлайн-курсов с отслеживанием прогресса, напоминаниями о продлении сертификатов | 11 ч/мес | 🟢 Низкая |
| 38 | AUTO-039 | TZ-01 | 1 | Документы отправляются вручную после оплаты. Клиент оплатил тур → менеджер вручную собирает договор, ваучеры и отправляет на почту. → Автоматическая отправка пакета документов при изменении статуса на «Оплачено» | 18 ч/мес | 🟡 Средняя |
| 39 | AUTO-040 | TZ-04 | 1 | Федеральный округ определяется вручную. Для отчётности нужно знать, из какого округа клиент. Менеджер смотрит город и определяет сам. → Автоматическое определение округа по городу клиента | 5 ч/мес | 🟢 Низкая |
| 40 | AUTO-041 | TZ-04 | 1 | Согласования теряются в почте. Документ нужно согласовать: менеджер → руководитель → финансы → директор. Отправляют по почте, теряется, забывается. → Автоматический маршрут согласования в Битрикс24 с напоминаниями и эскалацией | 11 ч/мес | 🟡 Средняя |
| 41 | AUTO-042 | TZ-20 | 4 | Каждая интеграция с DMC-партнёром с нуля. DMC — принимающие компании в других странах. Для каждого нового партнёра настраивают обмен данными с нуля. → Библиотека готовых шаблонов интеграции | 7 ч/мес | 🟢 Низкая |
| 42 | AUTO-043 | TZ-01 | 1 | Агенты не знают статус своих заявок. Турагент отправил заявку и ждёт. Звонит, пишет, спрашивает «Что с моей заявкой?». → Автоматические уведомления агентам по email/Telegram при каждом изменении статуса | 40 ч/мес | 🟠 Высокая |
| 43 | AUTO-044 | TZ-01 | 1 | Агенты бронируют в долг без контроля. Турагентам дают кредитный лимит (можно бронировать без предоплаты). Лимит превышают, долги растут. → Автоматическая блокировка бронирования при превышении лимита + уведомление менеджеру | 17 ч/мес | 🔴 Критическая |
| 44 | AUTO-045 | TZ-04 | 1 | 28 направлений маршрутизации — ручная работа. Компания работает по 28 направлениям (страны/регионы). Каждое направление ведёт свой менеджер. Распределение вручную. → Расширенная автоматическая маршрутизация с учётом специализации и загрузки | 25 ч/мес | 🟠 Высокая |
| 45 | AUTO-046 | TZ-21 | 4 | Франчайзи работают в отдельной системе. Партнёры-франчайзи используют систему U-ON. Travel. Их данные не попадают в общий учёт. → Интеграция U-ON. Travel с САМО и 1С для единой отчётности | 17 ч/мес | 🟡 Средняя |
| 46 | AUTO-047 | TZ-22 | 2 | Риск штрафов от регуляторов. Туроператор обязан быть в реестрах ЕФРТА и Турпомощь, обновлять данные. За нарушения — штрафы до 500 000 ₽ и отзыв лицензии. Сейчас проверяют вручную. → Автоматическая проверка и напоминания об обновлении данных | 8 ч/мес | 🔴 Критическая |
| 47 | AUTO-048 | TZ-05 | 1 | Рекламу оптимизируют вручную. Маркетолог смотрит статистику и вручную отключает неэффективные объявления. Это компенсация отсутствия директора по маркетингу (вакансия). → Автоматическое отключение объявлений с плохими показателями и перераспределение бюджета | 22 ч/мес | 🟠 Высокая |
| 48 | DASH-01 | TZ-07 | 1 | Дашборд прибыли/убытка (P&L). Вместо 12 шагов в Excel — автоматический дашборд: прибыль по направлениям, менеджерам, периодам. Клик — детализация | 55 ч/мес | 🔴 Критическая |
| 49 | DASH-02 | TZ-09 | 2 | Дашборд сгорающих билетов. Экран: сколько билетов сгорит сегодня, завтра, на этой неделе. Красным — критические | 40 ч/мес | 🔴 Критическая |
| 50 | DASH-03 | TZ-07 | 1 | Дашборд счетов на оплату. Все счета поставщикам в одном месте с фильтрами по срочности, статусу, сумме | 26 ч/мес | 🟠 Высокая |
| 51 | DASH-04 | TZ-07 | 1 | Дашборд воронки продаж. Сколько заявок на каждом этапе (новая → в работе → оплачена → завершена). Где «застревают» | 18 ч/мес | 🟠 Высокая |
| 52 | DASH-05 | TZ-11, TZ-13 | 2-3 | Дашборд ценообразования. Маржинальность каждого тура, сравнение с конкурентами, рекомендации по цене | 55 ч/мес | 🔴 Критическая |
| 53 | DASH-06 | TZ-16 | 4 | Дашборд маркетинговой аналитики. Путь клиента: реклама → клик → заявка → продажа. ROI каждого канала | 33 ч/мес | 🟠 Высокая |
| 54 | DASH-07 | TZ-08 | 1 | Дашборд денежного потока (Cash Flow). График поступлений и платежей. Прогноз: когда денег не хватит | 22 ч/мес | 🟠 Высокая |
| 55 | DASH-08 | TZ-07 | 1 | Дашборд задолженностей. Дебиторка (нам должны) и кредиторка (мы должны) с алертами просрочки | 13 ч/мес | 🟡 Средняя |
| 56 | DASH-09 | TZ-07 | 1 | Дашборд корпоративного сегмента (MICE). Воронка, выручка, топ-клиенты корпоративных мероприятий | 17 ч/мес | 🟡 Средняя |
| 57 | DASH-11 | TZ-18 | 4 | Дашборд отсутствий. Единый календарь: кто в отпуске, на больничном, в командировке | 13 ч/мес | 🟢 Низкая |
| 58 | DASH-12 | TZ-10 | 2 | Дашборд документов. Сколько заявок ждут документы, где задержки, кто ответственный | 22 ч/мес | 🟠 Высокая |
| 59 | DASH-13 | TZ-07 | 1 | Дашборд HR. Вовлечённость сотрудников, текучесть, обучение | 7 ч/мес | 🟢 Низкая |
| 60 | DASH-14 | TZ-07 | 1 | Дашборд маркетинговых мероприятий. План кампаний, бюджет, результаты | 6 ч/мес | 🟢 Низкая |
| 61 | DASH-15 | TZ-23 | 4 | Дашборд IT-мониторинга. Работоспособность систем, интеграций, время простоя | 7 ч/мес | 🟢 Низкая |
| 62 | DASH-16 | TZ-04 | 1 | Дашборд входящих обращений. Заявки по каналам (телефон, почта, сайт, мессенджеры), время ответа, SLA | 11 ч/мес | 🟡 Средняя |

## РЕЕСТР 23 ТЗ

### Волна 1 — Quick Wins (8 ТЗ, 35 точек, 712 ч/мес)

| ТЗ | Название | Точки | Что делаем | ч/мес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TZ-01 | Интеграция САМО ↔ Битрикс24 | 4 | Синхронизация турагентов между системами, автоуведомления, контроль кредитных лимитов | 93 |
| TZ-02 | Шаблоны документов | 4 | Конфигуратор смет MICE, шаблоны КП, задач для мероприятий, типовых ответов | 90 |
| TZ-03 | Алерты и отчёты САМО | 3 | Ревизия мёртвых туров, алерты истечения цен, проверка ошибок в тарификации | 50 |
| TZ-04 | Маршрутизация и согласования | 7 | Автораспределение заявок по 28 направлениям, workflow согласований, дашборд обращений | 147 |
| TZ-05 | ИИ-контент и реклама | 2 | Генерация визуалов нейросетью, авторотация рекламных кампаний | 39 |
| TZ-06 | Email из САМО | 2 | Передача актуальных цен в рассылки Юнисендер, триггерные напоминания MICE | 37 |
| TZ-07 | BI-система (Power BI) | 10 | Единая отчётность: P&L, воронка, задолженности, MICE, счета, HR, мероприятия | 182 |
| TZ-08 | Финансовое планирование | 3 | Платёжный календарь, прогноз кассовых разрывов, автокатегоризация расходов | 70 |

### Волна 2 — Критические процессы (4 ТЗ, 7 точек, 132 ч/мес)

| ТЗ | Название | Точки | Что делаем | ч/мес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TZ-09 | Контроль тайм-лимитов авиабилетов | 2 | Алерты о сгорающих бронях, дашборд просроченных билетов, эскалация руководителю | 40 |
| TZ-10 | Контроль документов | 2 | Чек-листы обязательных документов, блокировка без комплекта, дашборд задержек | 28 |
| TZ-11 | Мониторинг конкурентов | 2 | Ежедневный парсинг цен с сайтов конкурентов, дашборд сравнения | 56 |
| TZ-22 | Регуляторный контроль | 1 | Автопроверка данных в ЕФРТА и Турпомощь, напоминания об обновлении | 8 |

### Волна 3 — Стратегические проекты (2 ТЗ, 3 точки, 191 ч/мес)

| ТЗ | Название | Точки | Что делаем | ч/мес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TZ-12 | Интеграция GDS → 1С | 1 | Автоматическая передача данных о выписанных авиабилетах в бухгалтерию (тендер) | 81 |
| TZ-13 | Динамическое ценообразование | 2 | ML-алгоритм оптимальных цен на чартеры на основе загрузки и конкурентов (тендер) | 110 |

### Волна 4 — Развитие (9 ТЗ, 18 точек, 323 ч/мес)

| ТЗ | Название | Точки | Что делаем | ч/мес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TZ-14 | Интеграции с авиакомпаниями | 3 | Прямые подключения к FlyDubai, Уральским авиалиниям, сверка данных пассажиров | 49 |
| TZ-15 | AI-помощники | 3 | Чат-боты для MICE (24/7) и IT-поддержки, база знаний с поиском | 81 |
| TZ-16 | Сквозная аналитика RoiStat | 2 | Отслеживание пути клиента от рекламы до покупки | 33 |
| TZ-17 | Матчинг гостиниц | 1 | Сопоставление одинаковых отелей от разных поставщиков | 50 |
| TZ-18 | HR-платформа | 4 | Единый календарь отсутствий, пульс-опросы, LMS (обучение сотрудников) | 38 |
| TZ-19 | Мессенджеры → CRM | 1 | История переписки Telegram/WhatsApp в карточке клиента Битрикс24 | 28 |
| TZ-20 | Тендеры и DMC-партнёры | 2 | Мониторинг тендеров, шаблоны интеграций с принимающими компаниями | 20 |
| TZ-21 | Франчайзинг | 1 | Интеграция системы франчайзи U-ON. Travel с САМО и 1С | 17 |
| TZ-23 | IT-мониторинг | 1 | Дашборд работоспособности всех систем и интеграций | 7 |

## Критерии критичности

| Уровень | Определение | Примеры из таблицы |
| --- | --- | --- |
| 🔴 Критическая | Компания теряет деньги прямо сейчас (>500 000 ₽/год) ИЛИ рискует штрафами/лицензией ИЛИ процесс полностью блокируется | Тайм-лимиты (15% билетов сгорает), GDS→1С (билеты не в учёте), ЕФРТА (штрафы до 500К), лимиты агентов (дебиторка растёт) |
| 🟠 Высокая | Существенно влияет на выручку, качество услуг или конкурентоспособность ИЛИ экономит >30 ч/мес | Маршрутизация заявок (73 ч/мес), парсинг цен (конкуренты), уведомления агентам (сервис) |
| 🟡 Средняя | Оптимизация работающего процесса, экономия 15-30 ч/мес | Шаблоны КП, BI-отчёты по MICE, интеграции с авиакомпаниями |
| 🟢 Низкая | Улучшение удобства, экономия <15 ч/мес | Quick Parts в Outlook, определение округа, пульс-опросы HR |

## Источники данных

| Данные | Откуда взяты |
| --- | --- |
| Экономия (ч/мес) | Оценки руководителей отделов (L2) из анкет — файл 3.4_automation_potential. md |
| Описания проблем | Анкеты сотрудников L1/L2/L3, бизнес-процессы — файлы L1_json/, L2_json/, processes/ |
| Приоритеты и ROI | Расчёт окупаемости — файл 4.3_ROI_summary. md |

Документ создан: 2026-02-25 Версия: 4.0 — финальная, 62 точки автоматизации