# Реестр ТЗ и план разработки

Дата: 2026-02-25 Версия: 3.0 (актуальная) Задача: 4.4 Разработка ТЗ на автоматизацию Источники: 4.6_MASTER_62_AUTO_TZ_mapping. md, 3.4_automation_potential. md, 4.2_tools_selection. md

## Резюме

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Всего ТЗ | 23 (TZ-01 — TZ-23) |
| Волна 1 (Quick Wins) | 8 ТЗ (TZ-01—TZ-08) |
| Волна 2 (Критические) | 4 ТЗ (TZ-09, TZ-10, TZ-11, TZ-22) |
| Волна 3 (Стратегические) | 2 ТЗ (TZ-12, TZ-13) |
| Волна 4 (Развитие) | 9 ТЗ (TZ-14—TZ-21, TZ-23) |
| Суммарная экономия | ~1 358 ч/мес (~14,8 млн ₽/год) |
| Бюджет разработки | 8 710 ч/ч = 26 130 000 ₽ |
| Затронуто сотрудников | 198 человек (100%) — L1: 9, L2: 39, L3: 150 |
| Затронуто департаментов | 9 из 9 |

## Методология расчётов

### Источники данных

| Источник | Что содержит | Файл |
| --- | --- | --- |
| Мастер-таблица | 62 точки AUTO → 23 ТЗ | automation/4.6_MASTER_62_AUTO_TZ_mapping. md |
| Потенциал автоматизации | Экономия по каждой AUTO-точке | automation/3.4_automation_potential. md |
| Детальные ТЗ | Трудозатраты разработки | tz/TZ_01_*. md — tz/TZ_23_*. md |

### Расчёт бюджета разработки (8 710 ч/ч)

Формула: Сумма трудозатрат по всем 23 ТЗ

| Волна | ТЗ | Часов | Расчёт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TZ-01 — TZ-08 | 1 678 | 220+144+66+224+92+136+620+176 |
| 2 | TZ-09, TZ-10, TZ-11, TZ-22 | 600 | 167+133+150+150 |
| 3 | TZ-12 — TZ-13 | 3 667 | 1667+2000 |
| 4 | TZ-14—TZ-21, TZ-23 | 2 765 | 340+540+220+440+420+240+220+220+125 |
| ИТОГО | 23 ТЗ | 8 710 |  |

Стоимость: 8 710 ч × 3 000 ₽/ч = 26 130 000 ₽

Ставка 3 000 ₽/ч — средняя рыночная для разработчиков/аналитиков уровня Middle+ в Москве (2026)

### Расчёт экономии (1 358 ч/мес)

Источник: automation/4.6_MASTER_62_AUTO_TZ_mapping. md — колонка “ч/мес NET”

| Волна | ТЗ | Экономия (ч/мес) | Расчёт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TZ-01 — TZ-08 | 712 | 93+90+50+147+39+37+182+70 |
| 2 | TZ-09, TZ-10, TZ-11, TZ-22 | 132 | 40+28+56+8 |
| 3 | TZ-12 — TZ-13 | 191 | 81+110 |
| 4 | TZ-14—TZ-21, TZ-23 | 323 | 49+81+33+50+38+28+20+17+7 |
| ИТОГО NET | 23 ТЗ | 1 358 | 712+132+191+323 (без двойного счёта дашбордов) |

Годовая экономия: 1 358 ч/мес × 12 мес × 909 ₽/ч (средневзвешенная) = ~14,8 млн ₽/год

Средневзвешенная ставка 909 ₽/ч учитывает распределение: L1 (1786₽) — 5%, L2 (1190₽) — 20%, L3 (595₽) — 75%

### Расчёт ROI

Формула для каждого ТЗ:

ROI = (Годовая экономия − Затраты на разработку) ÷ Затраты × 100%

Пример TZ-02 (Шаблоны): - Экономия: 90 ч/мес × 12 × 600 ₽/ч = 648 000 ₽/год - Затраты: 350 000 ₽ - ROI = (648 000 − 350 000) ÷ 350 000 = +85%

Пример TZ-01 (САМО ↔ Б24): - Экономия: 90 ч/мес × 12 × 500 ₽/ч = 540 000 ₽/год - Затраты: 600 000 ₽ + 36 000 ₽/год - ROI = (540 000 − 636 000) ÷ 636 000 = -15% (но стратегически важно)

## Сводная таблица ТЗ

| ID | Название | Волна | Инструмент | Экономия | ROI | Сложность | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TZ-01 | САМО ↔ Битрикс24 | 1 | Albato (iPaaS) | 90 ч/мес | -10% | Высокая | 8-10 нед |
| TZ-02 | Шаблоны (сметы, КП) | 1 | Битрикс24 (Low-code) | 90 ч/мес | +54% | Средняя | 4-6 нед |
| TZ-03 | САМО алерты | 1 | САМО-тур (встроенное) | 33 ч/мес | +24% | Низкая | 2-3 нед |
| TZ-04 | Workflow Б24 | 1 | Битрикс24 (Low-code) | 84 ч/мес | -19% | Средняя | 6-8 нед |
| TZ-05 | ИИ-контент | 1 | ChatGPT + Midjourney | 39 ч/мес | +17% | Низкая | 2-4 нед |
| TZ-06 | Email САМО | 1 | Albato + Юнисендер | 37 ч/мес | -11% | Средняя | 4-6 нед |
| TZ-07 | BI P&L | 1 | Power BI | 86 ч/мес | 0% | Высокая | 10-14 нед |
| TZ-08 | Cash Flow | 1 | Power BI + 1С | 22 ч/мес | -1% | Средняя | 4-6 нед |
| TZ-09 | Тайм-лимиты | 2 | Power BI + Albato | 40 ч/мес | +48%* | Средняя | 4-6 нед |
| TZ-10 | Документы | 2 | Битрикс24 (чек-листы) | 28 ч/мес | -58% | Средняя | 4-5 нед |
| TZ-11 | Парсинг цен | 2 | n8n + Python | 28 ч/мес | -44% | Высокая | 6-8 нед |
| TZ-12 | GDS→1С | 3 | Primo RPA / UiPath | 81 ч/мес | ** | Оч. высокая | 16-24 нед |
| TZ-13 | Динам. цены | 3 | ML на заказ | 55 ч/мес | ** | Оч. высокая | 20-28 нед |
| TZ-14 | Интеграции авиа | 4 | API GDS | 49 ч/мес | ~42 мес | Высокая | 13 нед |
| TZ-15 | AI-помощники | 4 | LLM + Б24 | 81 ч/мес | ~43 мес | Высокая | 20 нед |
| TZ-16 | RoiStat | 4 | RoiStat API | 33 ч/мес | ~20 мес | Средняя | 11 нед |
| TZ-17 | Матчинг гостиниц | 4 | Fuzzy matching | 50 ч/мес | ~53 мес | Высокая | 16 нед |
| TZ-18 | HR-платформа | 4 | Моя команда + Б24 | 38 ч/мес | ~54 мес | Средняя | 18 нед |
| TZ-19 | Мессенджеры→CRM | 4 | WhatsApp/TG API | 28 ч/мес | ~48 мес | Средняя | 12 нед |
| TZ-20 | Тендеры/DMC | 4 | Парсинг + CRM | 20 ч/мес | ~40 мес | Средняя | 12 нед |
| TZ-21 | Франчайзинг | 4 | U-ON API + Б24 | 17 ч/мес | ~43 мес | Средняя | 11 нед |
| TZ-22 | Регуляторный | 4 | Парсинг госсайтов | 8 ч/мес | ~63 мес | Низкая | 10 нед |
| TZ-23 | IT-мониторинг | 4 | Zabbix/Grafana | 7 ч/мес | ~14 мес | Низкая | 8 нед |

* С учётом предотвращённых убытков (~500 000 ₽/год) ** Требует отдельного бизнес-кейса и тендера

Примечание: Детальные описания TZ-14 — TZ-23 (Волна 4) находятся в отдельных файлах: tz/TZ_14_Airlines_Integration. md, tz/TZ_15_AI_Assistants. md, …, tz/TZ_23_IT_Monitoring. md

## Качественные benefits (для ТЗ с отрицательным ROI)

Обоснование: Некоторые ТЗ имеют отрицательный ROI при чистом расчёте экономии времени, но несут стратегическую ценность:

| ID | ROI | Качественные benefits | Почему внедрять |
| --- | --- | --- | --- |
| TZ-01 | -10% | Единый источник данных по агентам; снижение ошибок синхронизации на 90%; база для TZ-06 | Фундамент для 3+ других ТЗ |
| TZ-04 | -19% | Сокращение времени маршрутизации с 15 до 2 мин; снижение потери лидов на 5-10%; прозрачность согласований | Клиентский опыт — конкурентное преимущество |
| TZ-06 | -11% | Актуальные цены в рассылках (0 ошибок vs 5% сейчас); персонализация; рост конверсии email на 15-20% | Маркетинг — рост продаж |
| TZ-10 | -58% | Исключение случаев «клиент улетел без документов»; репутационная защита; снижение претензий | Качество услуг — критически важно |
| TZ-11 | -44% | Ежедневный мониторинг 10 конкурентов; скорость реакции на рынок; данные для TZ-13 | Конкурентоспособность — база для ценообразования |

Вывод: При учёте качественных benefits все 5 ТЗ рекомендованы к внедрению

## Волна 0: Prerequisites (задачи IT, без ТЗ)

| ID | Задача | Департамент | Ответственный | Срок | Разблокирует |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P-01 | Аудит API САМО-тур | IT | Логвинов Г. А. | 1 неделя | TZ-01, TZ-03, TZ-06 |
| P-02 | Закупка Power BI (15 лиц.) | IT | Логвинов Г. А. | 3–5 дней | TZ-07, TZ-08 |
| P-03 | Назначение PM автоматизации | Рук-во | Ген. директор | 1 день | Весь roadmap |
| P-04 | Конфигурация Битрикс24 | IT | Логвинов Г. А. | 3–5 дней | TZ-01, TZ-02, TZ-04 |
| P-05 | Подключение 1С к выгрузкам | Финансы | Подрядчик 1С | 1–2 недели | TZ-07, TZ-08 |

## Детальный реестр ТЗ

### TZ-01: Интеграция САМО ↔ Битрикс24

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| AUTO-точки | AUTO-035 (синхронизация агентов), AUTO-043 (уведомления), AUTO-044 (лимиты) |
| Зависимости | P-01 (API САМО), P-04 (Битрикс24) |

#### Суть автоматизации

Что делаем: 1. Двусторонняя синхронизация агентов — карточки турагентов автоматически создаются/обновляются в обеих системах 2. Автоуведомления агентам — при изменении статуса заявки агент получает email/Telegram-сообщение 3. Контроль кредитных лимитов — при превышении лимита система автоматически блокирует бронирование и уведомляет менеджера

AS-IS (сейчас): Менеджеры вручную переносят данные агентов, отправляют уведомления, контролируют лимиты в Excel TO-BE (будет): Всё происходит автоматически, менеджер работает только с исключениями

#### Инструмент автоматизации

| Компонент | Инструмент | Роль |
| --- | --- | --- |
| Интеграция | Albato (iPaaS) | Связь САМО ↔ Битрикс24 через API |
| Уведомления | Albato + Telegram Bot | Отправка сообщений агентам |
| CRM | Битрикс24 (уже есть) | Хранение карточек, триггеры |

#### Обоснование выбора инструмента

| Критерий | Почему Albato |
| --- | --- |
| Русскоязычная поддержка | Есть русский интерфейс и техподдержка |
| Готовые коннекторы | Битрикс24, Telegram, Email — из коробки |
| Стоимость | 3 000 ₽/мес (Pro) — дешевле Zapier в 5 раз |
| Без программирования | Сотрудник IT настроит за 1-2 дня |
| САМО-тур | Через Webhook/API — нужен P-01 (аудит) |

Альтернативы: - Make (Integromat) — дороже, сложнее - Zapier — нет Битрикс24/1С - n8n — требует сервера и IT-навыков

#### Департаменты и сотрудники

| Департамент | Руководитель | Роль | Сотрудников |
| --- | --- | --- | --- |
| L1-01 Агентства | Мурадян О. Ю. | Владелец процесса | 72 |
| L1-05 Операционный | Преображенская Т. В. | Пользователь | 50 |
| L1-07 IT | Логвинов Г. А. | Исполнитель | 7 |

#### Время и экономия

| Операция | AS-IS | TO-BE | Экономия |
| --- | --- | --- | --- |
| Синхронизация карточек агентов | 60 мин/день | 10 мин/день | 50 мин/день |
| Уведомления агентам о статусах | 150 мин/день | 5 мин/день | 145 мин/день |
| Контроль кредитных лимитов | 60 мин/день | 10 мин/день | 50 мин/день |
| ИТОГО | 270 мин/день | 25 мин/день | 245 мин/день = 90 ч/мес |

#### Финансы

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Экономия | 540 000 ₽/год |
| Затраты | 600 000 ₽ + 36 000 ₽/год |
| Окупаемость | ~16 месяцев |
| ROI | -10% (за 1 год) |

### TZ-02: Автоматизация рутины (шаблоны)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| AUTO-точки | AUTO-013 (сметы MICE), AUTO-025 (КП), AUTO-027 (задачи), AUTO-036 (Outlook) |
| Зависимости | P-04 (Битрикс24) |

#### Суть автоматизации

Что делаем: 1. Конфигуратор смет MICE — менеджер выбирает услуги из каталога, система автоматически считает стоимость и формирует PDF 2. Шаблоны КП из САМО — данные тура (цена, отель, даты) автоматически подставляются в красивый шаблон 3. Шаблоны задач — для типовых мероприятий (вебинар, выставка) создаётся готовый чек-лист задач 4. Quick Parts Outlook — библиотека типовых ответов на письма клиентов

AS-IS: Менеджеры создают документы с нуля в Excel, набирают типовые ответы заново TO-BE: Выбор шаблона → автозаполнение → готовый документ за 5 минут

#### Инструмент автоматизации

| Компонент | Инструмент | Роль |
| --- | --- | --- |
| Сметы MICE | Битрикс24 (смарт-процессы) | Конфигуратор с каталогом услуг |
| Шаблоны КП | Битрикс24 + документы | Генерация PDF из данных заявки |
| Шаблоны задач | Битрикс24 (проекты) | Готовые шаблоны проектов |
| Quick Parts | Outlook (встроенное) | Библиотека текстовых блоков |

#### Обоснование выбора инструмента

| Критерий | Почему Битрикс24 |
| --- | --- |
| Уже есть | Компания уже использует Битрикс24 |
| Нет доп. затрат | Не нужны новые лицензии |
| Сотрудники знают | Не нужно обучение новой системе |
| Смарт-процессы | Позволяют создать конфигуратор смет |
| Интеграция с САМО | Через Albato (см. TZ-01) |

Альтернативы: - Notion — нет интеграции с САМО/1С - Airtable — дороже, нет русской поддержки - 1С — избыточно для документов

#### Департаменты и сотрудники

| Департамент | Руководитель | Роль | Сотрудников |
| --- | --- | --- | --- |
| L1-03 MICE | Питуркин С. А. | Владелец (сметы, задачи) | 6 |
| L1-05 Операционный | Преображенская Т. В. | Пользователь (КП) | 50 |
| L1-06 Клиентский сервис | Акопова А. В. | Пользователь (Outlook) | 12 |

#### Время и экономия

| Операция | AS-IS | TO-BE | Экономия |
| --- | --- | --- | --- |
| Сметы MICE | 120 мин/день | 30 мин/день | 90 мин/день |
| КП из САМО | 120 мин/день | 30 мин/день | 90 мин/день |
| Шаблоны задач MICE | 60 мин/день | 15 мин/день | 45 мин/день |
| Quick Parts Outlook | 30 мин/день | 10 мин/день | 20 мин/день |
| ИТОГО | 330 мин/день | 85 мин/день | 245 мин/день = 90 ч/мес |

#### Финансы

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Экономия | 540 000 ₽/год |
| Затраты | 350 000 ₽ |
| Окупаемость | ~8 месяцев |
| ROI | +54% |

### TZ-03: Настройки САМО (алерты и отчёты)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| AUTO-точки | AUTO-016 (ревизия туров), AUTO-017 (мониторинг цен) |
| Зависимости | Нет |

#### Суть автоматизации

Что делаем: 1. Отчёт «Туры без продаж» — ежедневный автоматический отчёт о турах, не продававшихся >6 месяцев, с возможностью отключения в 2 клика 2. Алерты об истечении цен — уведомления за 14/7/3/0 дней до окончания действия цены, с эскалацией на руководителя

AS-IS: Тарификаторы вручную проверяют Excel-таблицы, устаревшие туры засоряют каталог TO-BE: Система сама находит проблемы и уведомляет ответственных

#### Инструмент автоматизации

| Компонент | Инструмент | Роль |
| --- | --- | --- |
| Отчёты | САМО-тур (встроенное) | Формирование отчётов по расписанию |
| Уведомления | САМО-тур + Email | Отправка алертов |
| Задачи | Битрикс24 (webhook) | Создание задач из алертов |

#### Обоснование выбора инструмента

| Критерий | Почему САМО-тур (встроенное) |
| --- | --- |
| Нулевые затраты | Функционал уже есть в системе |
| Нет интеграции | Не нужны внешние сервисы |
| Быстрое внедрение | 2 недели (только настройка) |
| Надёжность | Работает внутри основной системы |

Альтернативы: Не рассматриваются — встроенный функционал оптимален.

#### Департаменты и сотрудники

| Департамент | Руководитель | Роль | Сотрудников |
| --- | --- | --- | --- |
| L1-02 Опер. доходы | Баландина О. А. | Владелец процесса | 21 |
| L1-07 IT | Логвинов Г. А. | Исполнитель | 2 |

#### Время и экономия

| Операция | AS-IS | TO-BE | Экономия |
| --- | --- | --- | --- |
| Ревизия туров без продаж | 60 мин/день | 10 мин/день | 50 мин/день |
| Мониторинг сроков цен | 45 мин/день | 5 мин/день | 40 мин/день |
| ИТОГО | 105 мин/день | 15 мин/день | 90 мин/день = 33 ч/мес |

#### Финансы

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Экономия | 198 000 ₽/год |
| Затраты | 160 000 ₽ |
| Окупаемость | ~10 месяцев |
| ROI | +24% |

### TZ-04: Маршрутизация и workflow Битрикс24

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| AUTO-точки | AUTO-009 (маршрутизация 28 направлений), AUTO-041 (согласования) |
| Зависимости | P-04 (Битрикс24) |

#### Суть автоматизации

Что делаем: 1. Автомаршрутизация заявок — система определяет город клиента и автоматически назначает заявку на менеджера нужного направления с минимальной загрузкой 2. Workflow согласований — документы автоматически уходят по маршруту (менеджер → руководитель → финансы → директор) с эскалацией при просрочке

AS-IS: Диспетчер вручную распределяет заявки (15 мин на заявку), согласования теряются в почте TO-BE: Заявка попадает к нужному менеджеру за секунды, согласования отслеживаются

#### Инструмент автоматизации

| Компонент | Инструмент | Роль |
| --- | --- | --- |
| Маршрутизация | Битрикс24 (роботы + справочник) | Автоопределение направления |
| Согласования | Битрикс24 (бизнес-процессы) | Workflow с эскалацией |
| Аналитика | Битрикс24 (отчёты) | Контроль SLA |

#### Обоснование выбора инструмента

| Критерий | Почему Битрикс24 |
| --- | --- |
| Роботы | Встроенная автоматизация по правилам |
| Бизнес-процессы | Готовые маршруты согласований |
| Уже есть | Не нужны дополнительные лицензии |
| Интеграция с CRM | Заявки уже в Битрикс24 |

Альтернативы: - Отдельная BPM-система — избыточно и дорого - Power Automate — нет интеграции с Битрикс24

#### Департаменты и сотрудники

| Департамент | Руководитель | Роль | Сотрудников |
| --- | --- | --- | --- |
| L1-05 Операционный | Преображенская Т. В. | Владелец (маршрутизация) | 50 |
| L1-06 Клиентский сервис | Акопова А. В. | Пользователь | 12 |
| L1-08 Финансы | Назарикова М. В. | Пользователь (согласования) | 20 |

#### Время и экономия

| Операция | AS-IS | TO-BE | Экономия |
| --- | --- | --- | --- |
| Маршрутизация заявок | 300 мин/день | 100 мин/день | 200 мин/день |
| Согласования документов | 45 мин/день | 15 мин/день | 30 мин/день |
| ИТОГО | 345 мин/день | 115 мин/день | 230 мин/день = 84 ч/мес |

#### Финансы

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Экономия | 504 000 ₽/год |
| Затраты | 620 000 ₽ |
| Окупаемость | ~15 месяцев |
| ROI | -19% |

### TZ-05: ИИ-генерация контента

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| AUTO-точки | AUTO-026 (визуалы), AUTO-048 (ротация рекламы) |
| Зависимости | Нет |

#### Суть автоматизации

Что делаем: 1. ИИ-генерация визуалов — дизайнер описывает задачу, ИИ генерирует базовые варианты баннеров/картинок, дизайнер дорабатывает лучший 2. Авторотация рекламы — неэффективные объявления автоматически отключаются, бюджет перераспределяется на работающие

AS-IS: Дизайнер создаёт каждый баннер с нуля (2 часа), рекламу ротируют вручную TO-BE: ИИ генерирует 10 вариантов за 5 минут, автоправила управляют рекламой

#### Инструмент автоматизации

| Компонент | Инструмент | Роль |
| --- | --- | --- |
| Визуалы | Midjourney / DALL-E | Генерация изображений |
| Тексты | ChatGPT | Генерация текстов для рекламы |
| Ротация | Яндекс. Директ (автостратегии) | Автоуправление кампаниями |

#### Обоснование выбора инструмента

| Критерий | Почему Midjourney + ChatGPT |
| --- | --- |
| Качество | Лучшие результаты среди ИИ-инструментов |
| Скорость | 10 вариантов за 5 минут |
| Стоимость | $30/мес (Midjourney) + $20/мес (ChatGPT) = 5 000 ₽/мес |
| Простота | Не требует IT-навыков |

Альтернативы: - Kandinsky (Сбер) — хуже качество, но бесплатно - Stable Diffusion — требует сервера и настройки - Canva AI — ограниченные возможности

#### Департаменты и сотрудники

| Департамент | Руководитель | Роль | Сотрудников |
| --- | --- | --- | --- |
| L1-09 Маркетинг | ВАКАНСИЯ | Владелец | 18 |

#### Время и экономия

| Операция | AS-IS | TO-BE | Экономия |
| --- | --- | --- | --- |
| Генерация визуалов | 90 мин/день | 45 мин/день | 45 мин/день |
| Ротация рекламы | 90 мин/день | 30 мин/день | 60 мин/день |
| ИТОГО | 180 мин/день | 75 мин/день | 105 мин/день = 39 ч/мес |

#### Финансы

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Экономия | 234 000 ₽/год |
| Затраты | 200 000 ₽ + 60 000 ₽/год |
| Окупаемость | ~11 месяцев |
| ROI | +17% |

### TZ-06: Email-рассылки из САМО

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| AUTO-точки | AUTO-011 (САМО → Юнисендер), AUTO-028 (напоминания MICE) |
| Зависимости | P-01 (API САМО) |

#### Суть автоматизации

Что делаем: 1. Автоматическая передача цен — актуальные цены из САМО автоматически попадают в шаблоны email-рассылок 2. Триггерные напоминания MICE — участники мероприятий получают напоминания за 7 дней, 1 день, 1 час

AS-IS: Маркетолог вручную копирует цены из САМО в рассылку (ошибки, устаревшие данные) TO-BE: Цены подтягиваются автоматически, напоминания отправляются по расписанию

#### Инструмент автоматизации

| Компонент | Инструмент | Роль |
| --- | --- | --- |
| Интеграция | Albato | Связь САМО → Юнисендер |
| Рассылки | Юнисендер (уже есть) | Отправка email |
| Триггеры | Albato | Напоминания по расписанию |

#### Обоснование выбора инструмента

| Критерий | Почему Albato + Юнисендер |
| --- | --- |
| Юнисендер уже есть | Не нужен новый сервис рассылок |
| Albato | Готовый коннектор к Юнисендеру |
| Динамические блоки | Юнисендер поддерживает переменные |
| Цена | 990 ₽/мес (Albato) + текущий тариф Юнисендер |

Альтернативы: - Mailchimp — нет русской поддержки, дороже - Прямая интеграция — требует разработки

#### Департаменты и сотрудники

| Департамент | Руководитель | Роль | Сотрудников |
| --- | --- | --- | --- |
| L1-09 Маркетинг | ВАКАНСИЯ | Владелец | 3 |
| L1-03 MICE | Питуркин С. А. | Пользователь | 6 |

#### Время и экономия

| Операция | AS-IS | TO-BE | Экономия |
| --- | --- | --- | --- |
| САМО → Юнисендер (цены) | 90 мин/день | 15 мин/день | 75 мин/день |
| Напоминания MICE | 30 мин/день | 5 мин/день | 25 мин/день |
| ИТОГО | 120 мин/день | 20 мин/день | 100 мин/день = 37 ч/мес |

#### Финансы

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Экономия | 222 000 ₽/год |
| Затраты | 250 000 ₽ + 36 000 ₽/год |
| Окупаемость | ~14 месяцев |
| ROI | -11% |

### TZ-07: Единая система отчётности (BI)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| AUTO-точки | AUTO-031 + DASH-01 (P&L), DASH-04 (воронка), DASH-08 (ДЗ/КЗ) |
| Зависимости | P-02 (Power BI), P-05 (1С) |

#### Суть автоматизации

Что делаем: 1. Дашборд P&L — прибыль/убыток по направлениям, менеджерам, периодам в реальном времени (вместо 12 шагов в Excel) 2. Дашборд воронки — сколько заявок на каждом этапе, где «застревают», конверсия 3. Дашборд ДЗ/КЗ — дебиторская и кредиторская задолженность с алертами просрочки

AS-IS: Директор финансов тратит 55 ч/мес на сбор P&L в Excel, данные устаревают TO-BE: Дашборды обновляются автоматически, drill-down в детали одним кликом

#### Инструмент автоматизации

| Компонент | Инструмент | Роль |
| --- | --- | --- |
| BI-платформа | Power BI | Визуализация, дашборды |
| Источник: финансы | 1С | Данные P&L, ДЗ/КЗ |
| Источник: продажи | САМО-тур | Данные воронки |
| ETL | Power Query (встроен в Power BI) | Загрузка и трансформация |

#### Обоснование выбора инструмента

| Критерий | Почему Power BI |
| --- | --- |
| Интеграция с Excel | Сотрудники уже работают в Excel |
| Интеграция с 1С | Готовые коннекторы |
| Drill-down | «Провалиться» в детали одним кликом |
| Мобильное приложение | Директор видит P&L с телефона |
| Обучающие материалы | Много на русском языке |

Альтернативы: - Yandex DataLens — бесплатно, но слабее интеграция с 1С - Metabase — требует IT для настройки - Tableau — в 3 раза дороже

#### Департаменты и сотрудники

| Департамент | Руководитель | Роль | Сотрудников |
| --- | --- | --- | --- |
| L1-08 Финансы | Назарикова М. В. | Владелец (P&L) | 20 |
| L1-05 Операционный | Преображенская Т. В. | Пользователь (воронка) | 5 |
| Руководство | Ген. директор | Потребитель | 1 |

#### Время и экономия

| Операция | AS-IS | TO-BE | Экономия |
| --- | --- | --- | --- |
| P&L отчётность | 180 мин/день | 30 мин/день | 150 мин/день |
| Воронка Lead-to-Cash | 60 мин/день | 10 мин/день | 50 мин/день |
| ДЗ/КЗ отчёт | 45 мин/день | 10 мин/день | 35 мин/день |
| ИТОГО | 285 мин/день | 50 мин/день | 235 мин/день = 86 ч/мес |

#### Финансы

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Экономия | 55 ч × 3 000 ₽/ч + 31 ч × 500 ₽/ч = ~2.2 млн ₽/год |
| Затраты | 2 000 000 ₽ + 180 000 ₽/год (15 лицензий) |
| Окупаемость | ~12 месяцев |
| ROI | 0% (окупается за год) |

### TZ-08: Платёжный календарь (Cash Flow)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| AUTO-точки | AUTO-014 + DASH-07 |
| Зависимости | P-05 (1С) |

#### Суть автоматизации

Что делаем: 1. Автоматический платёжный календарь — плановые поступления и платежи подтягиваются из 1С 2. Прогноз кассовых разрывов — система показывает, когда денег не хватит, за 7/14/30 дней

AS-IS: Платёжный календарь в Excel, нет прогноза кассовых разрывов TO-BE: Динамический дашборд с прогнозом и алертами

#### Инструмент автоматизации

| Компонент | Инструмент | Роль |
| --- | --- | --- |
| Визуализация | Power BI | Дашборд Cash Flow |
| Источник | 1С | Плановые платежи, остатки |
| Алерты | Power BI + Email | Уведомления о разрывах |

#### Обоснование выбора инструмента

| Критерий | Почему Power BI |
| --- | --- |
| Единая платформа | Вместе с TZ-07 (P&L) |
| Прогнозирование | Встроенные функции forecast |
| Интеграция с 1С | Данные уже настроены в P-05 |

Альтернативы: - ПланФакт/Финолог — дополнительная система, дубли данных - Excel с макросами — ненадёжно, нет прогноза

#### Департаменты и сотрудники

| Департамент | Руководитель | Роль | Сотрудников |
| --- | --- | --- | --- |
| L1-08 Финансы | Назарикова М. В. | Владелец | 5 |

#### Время и экономия

| Операция | AS-IS | TO-BE | Экономия |
| --- | --- | --- | --- |
| Платёжный календарь | 90 мин/день | 30 мин/день | 60 мин/день = 22 ч/мес |

#### Финансы

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Экономия | 396 000 ₽/год |
| Затраты | 400 000 ₽ (входит в TZ-07) |
| Окупаемость | ~12 месяцев |
| ROI | -1% |

### TZ-09: Контроль тайм-лимитов авиа (Волна 2)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| AUTO-точки | AUTO-001 + DASH-02 |
| Зависимости | Нет |

#### Суть автоматизации

Что делаем: 1. Дашборд тайм-лимитов — сколько билетов «сгорит» сегодня, завтра, на неделе 2. Автоалерты — уведомления за 48/24/6 часов до истечения тайм-лимита 3. Эскалация — если менеджер не отреагировал, алерт идёт руководителю

AS-IS: Менеджеры вручную контролируют тайм-лимиты, ~15% билетов «сгорают» TO-BE: Система сама напоминает, просрочки видны руководителю в реальном времени

#### Инструмент автоматизации

| Компонент | Инструмент | Роль |
| --- | --- | --- |
| Дашборд | Power BI | Визуализация тайм-лимитов |
| Алерты | Albato + Telegram | Уведомления менеджерам |
| Источник | САМО-тур / GDS | Данные о бронированиях |

#### Обоснование выбора инструмента

| Критерий | Почему Power BI + Albato |
| --- | --- |
| Единая платформа | Power BI уже используется (TZ-07) |
| Гибкие алерты | Albato отправляет в любой канал |
| Эскалация | Логика «если не отреагировал за X часов» |

#### Департаменты и сотрудники

| Департамент | Руководитель | Роль | Сотрудников |
| --- | --- | --- | --- |
| L1-05 Операционный | Преображенская Т. В. | Владелец | 15 (транспортный отдел) |

#### Время и экономия

| Операция | AS-IS | TO-BE | Экономия |
| --- | --- | --- | --- |
| Контроль тайм-лимитов | 120 мин/день | 10 мин/день | 110 мин/день = 40 ч/мес |

#### Финансы

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Экономия времени | 240 000 ₽/год |
| Предотвращение убытков | ~500 000 ₽/год |
| Суммарный эффект | ~740 000 ₽/год |
| Затраты | 500 000 ₽ |
| Окупаемость | ~8 месяцев |
| ROI | +48% |

### TZ-10: Контроль документов по заявкам (Волна 2)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| AUTO-точки | AUTO-002 + DASH-12 |
| Зависимости | P-04 (Битрикс24) |

#### Суть автоматизации

Что делаем: 1. Автоматические чек-листы — система проверяет наличие всех документов (билет, виза, ваучер) 2. Блокировка статуса — нельзя перевести заявку в «Готово», пока документы не собраны 3. Дашборд — сколько заявок ждут документы, где задержки

AS-IS: Ручная проверка документов, иногда клиент улетает без нужных документов TO-BE: Система не даст закрыть заявку с неполным комплектом

#### Инструмент автоматизации

| Компонент | Инструмент | Роль |
| --- | --- | --- |
| Чек-листы | Битрикс24 | Обязательные поля в карточке |
| Блокировка | Битрикс24 (роботы) | Запрет смены статуса |
| Дашборд | Power BI | Мониторинг документов |

#### Обоснование выбора инструмента

| Критерий | Почему Битрикс24 |
| --- | --- |
| Заявки уже там | Не нужна миграция данных |
| Роботы | Проверка и блокировка без кода |
| Связь с Power BI | Единая отчётность |

#### Департаменты и сотрудники

| Департамент | Руководитель | Роль | Сотрудников |
| --- | --- | --- | --- |
| L1-06 Клиентский сервис | Акопова А. В. | Владелец | 12 |
| L1-05 Операционный | Преображенская Т. В. | Пользователь | 30 |

#### Время и экономия

| Операция | AS-IS | TO-BE | Экономия |
| --- | --- | --- | --- |
| Проверка документов | 90 мин/день | 15 мин/день | 75 мин/день = 28 ч/мес |

#### Финансы

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Экономия | 168 000 ₽/год |
| Затраты | 400 000 ₽ |
| Окупаемость | ~29 месяцев |
| ROI | -58% (но критично для качества) |

### TZ-11: Парсинг цен конкурентов (Волна 2)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| AUTO-точки | AUTO-018, DASH-05 (частично) |
| Зависимости | Нет |

#### Суть автоматизации

Что делаем: 1. Ежедневный парсинг — автоматический сбор цен с сайтов ТОП-10 конкурентов 2. Дашборд сравнения — наши цены vs конкуренты по ключевым направлениям 3. Алерты — если конкурент снизил цену более чем на 10%

AS-IS: Мониторинг вручную 2-3 раза в неделю, реакция запаздывает TO-BE: Ежедневные данные, быстрая реакция на рынок

#### Инструмент автоматизации

| Компонент | Инструмент | Роль |
| --- | --- | --- |
| Парсинг | n8n (open-source) + Python | Сбор данных с сайтов |
| Хранение | PostgreSQL | База данных цен |
| Визуализация | Power BI | Дашборд сравнения |

#### Обоснование выбора инструмента

| Критерий | Почему n8n + Python |
| --- | --- |
| Бесплатно | n8n — open-source |
| Гибкость | Python парсит любые сайты |
| Контроль | Данные на своём сервере |
| Интеграция | Выгрузка в Power BI |

Альтернативы: - Travelpayouts — платный, ограниченный набор конкурентов - Готовые парсеры — дороже, меньше контроля

Риски: - Сайты могут блокировать парсинг - Требует IT-поддержки

#### Департаменты и сотрудники

| Департамент | Руководитель | Роль | Сотрудников |
| --- | --- | --- | --- |
| L1-02 Опер. доходы | Баландина О. А. | Владелец | 10 |

#### Время и экономия

| Операция | AS-IS | TO-BE | Экономия |
| --- | --- | --- | --- |
| Мониторинг цен | 90 мин × 2-3 раза/неделя | 15 мин/день | ~28 ч/мес |

#### Финансы

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Экономия | 252 000 ₽/год |
| Затраты | 450 000 ₽ |
| Окупаемость | ~21 месяц |
| ROI | -44% (но критично для конкурентоспособности) |

### TZ-12: GDS → 1С (Волна 3, стратегическое)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| AUTO-точки | AUTO-005 |
| Зависимости | P-05 (1С), GDS API |

#### Суть автоматизации

Что делаем: 1. API-интеграция — данные о выписанных авиабилетах автоматически попадают из GDS (Amadeus, Galileo, Sabre) в 1С 2. Сверка — система сравнивает данные GDS и 1С, показывает расхождения 3. Учёт — автоматическое создание документов в 1С

AS-IS: Авиабилеты не учитываются в 1С — финансовые риски, искажение P&L TO-BE: 100% билетов в учёте, автоматическая сверка

#### Инструмент автоматизации

| Компонент | Инструмент | Роль |
| --- | --- | --- |
| RPA | Primo RPA или UiPath | Робот для работы с GDS |
| Интеграция | Разработка на заказ | API GDS → 1С |
| Учёт | 1С | Финансовые документы |

#### Обоснование выбора инструмента

| Критерий | Почему RPA + Разработка |
| --- | --- |
| Специфика GDS | Нет готовых коннекторов к 1С |
| Primo RPA | Российское решение, работает с 1С |
| Гибридный подход | RPA + API для надёжности |

Альтернативы: - Только API — не все GDS поддерживают - Только RPA — медленнее, менее надёжно

Рекомендация: Требует тендера среди интеграторов GDS.

#### Департаменты и сотрудники

| Департамент | Руководитель | Роль | Сотрудников |
| --- | --- | --- | --- |
| L1-08 Финансы | Назарикова М. В. | Владелец | 5 |
| L1-05 Операционный | Преображенская Т. В. | Источник данных | 15 |

#### Время и экономия

| Операция | AS-IS | TO-BE | Экономия |
| --- | --- | --- | --- |
| Учёт авиабилетов | 240 мин/день | 20 мин/день | 220 мин/день = 81 ч/мес |

#### Финансы

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Экономия времени | 729 000 ₽/год |
| Предотвращённые убытки | 2-5 млн ₽/год |
| Затраты | 5 000 000 ₽ + 360 000 ₽/год |
| Рекомендация | Требует тендера |

### TZ-13: Динамическое ценообразование (Волна 3, стратегическое)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| AUTO-точки | AUTO-003, DASH-05 |
| Зависимости | TZ-11 (данные конкурентов), P-01 (САМО API) |

#### Суть автоматизации

Что делаем: 1. Алгоритм ценообразования — система анализирует загрузку рейсов, цены конкурентов, историю продаж и рекомендует оптимальную цену 2. Автообновление — цены обновляются каждые 2-4 часа вместо 1 раза в день 3. Дашборд — маржинальность по турам, эффективность ценовых решений

AS-IS: Цены устанавливаются вручную 1 раз/день, 30% чартеров продаётся ниже себестоимости TO-BE: Динамические цены, рост маржи на 5-10%

#### Инструмент автоматизации

| Компонент | Инструмент | Роль |
| --- | --- | --- |
| Алгоритм | ML на заказ (Python) | Расчёт оптимальной цены |
| Данные | TZ-11 (парсинг конкурентов) | Входные данные |
| Интеграция | САМО API | Обновление цен |
| Дашборд | Power BI | Мониторинг маржи |

#### Обоснование выбора инструмента

| Критерий | Почему ML на заказ |
| --- | --- |
| Специфика | Нет готовых решений для туризма |
| Данные | Нужен доступ к САМО, GDS, конкурентам |
| Гибкость | Можно настроить под бизнес-правила |

Риски: - Высокая стоимость разработки - Требует качественных исторических данных - Нужен ML-специалист для поддержки

Рекомендация: Требует тендера, ML-экспертизы, пилота на 1-2 направлениях.

#### Департаменты и сотрудники

| Департамент | Руководитель | Роль | Сотрудников |
| --- | --- | --- | --- |
| L1-02 Опер. доходы | Баландина О. А. | Бизнес-владелец | 15 |
| L1-07 IT | Логвинов Г. А. | Технический владелец | 2 |
| Внешний подрядчик | (по результатам тендера) | ML-разработка | — |

ВАЖНО: Для TZ-13 обязателен технический владелец из IT-отдела, координирующий работу с ML-подрядчиком. Рекомендуется привлечение внешнего ML-консультанта на этапе приёмки.

#### Время и экономия

| Операция | AS-IS | TO-BE | Экономия |
| --- | --- | --- | --- |
| Ценообразование чартеров | 180 мин/день | 30 мин/день | 150 мин/день = 55 ч/мес |

#### Финансы

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Экономия времени | 495 000 ₽/год |
| Увеличение маржи | +5-10% = 5-15 млн ₽/год |
| Затраты | 6 000 000 ₽ + 120 000 ₽/год |
| Рекомендация | Требует тендера, ML-экспертизы |

## Инструменты автоматизации — сводка

| Инструмент | Категория | Используется в ТЗ | Стоимость | Обоснование выбора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Битрикс24 | Low-code | TZ-02, TZ-04, TZ-10 | Уже есть | Уже используется, сотрудники знают |
| Albato | iPaaS | TZ-01, TZ-06, TZ-09 | 3 000 ₽/мес | Русская поддержка, коннекторы Б24/1С |
| Power BI | BI | TZ-07, TZ-08, TZ-09, TZ-10, TZ-11 | 15 000 ₽/мес | Лучшая интеграция с 1С и Excel |
| САМО-тур | Встроенное | TZ-03 | Уже есть | Встроенный функционал |
| ChatGPT + Midjourney | AI | TZ-05 | 5 000 ₽/мес | Лучшее качество генерации |
| Юнисендер | Email | TZ-06 | Уже есть | Уже используется |
| n8n + Python | RPA/iPaaS | TZ-11 | Бесплатно | Open-source, гибкость |
| Primo RPA / UiPath | RPA | TZ-12 | ~30 000 ₽/мес | Работа с GDS и 1С |
| ML на заказ | Custom | TZ-13 | 6 млн ₽ | Специфика задачи |

## План разработки ТЗ

### Очерёдность

| # | ТЗ | Причина | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TZ-03 | Нет зависимостей, низкая сложность, быстрый ROI | 19-20.02 |
| 2 | TZ-05 | Нет зависимостей, низкая сложность | 19-20.02 |
| 3 | TZ-02 | После P-04, высокий ROI (+54%) | 21-24.02 |
| 4 | TZ-01 | После P-01+P-04, высокая сложность | 25.02–03.03 |
| 5 | TZ-04 | После P-04 | 04-07.03 |
| 6 | TZ-06 | После P-01 | 10-12.03 |
| 7 | TZ-07 | После P-02+P-05, стратегическое | 13-20.03 |
| 8 | TZ-08 | После P-05 | 21-25.03 |
| 9 | TZ-09 | Критически важное | 26-31.03 |
| 10 | TZ-10 | После TZ-04 | 01-04.04 |
| 11 | TZ-11 | Для TZ-13 | 07-14.04 |
| 12 | TZ-12 | Требует тендера | Май |
| 13 | TZ-13 | После TZ-11, требует тендера | Июнь |

### Трудоёмкость

| Сложность | ТЗ | Часов |
| --- | --- | --- |
| Низкая | TZ-03, TZ-05 | 4 ч каждое |
| Средняя | TZ-02, TZ-04, TZ-06, TZ-08, TZ-09, TZ-10 | 6-10 ч |
| Высокая | TZ-01, TZ-07, TZ-11 | 12-20 ч |
| Очень высокая | TZ-12, TZ-13 | 24 ч |

Итого: ~150 часов на все ТЗ (~1 месяц FTE аналитика)

## Следующие шаги

| # | Действие | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ✅ Реестр ТЗ утверждён | — | 18.02 |
| 2 | ✅ TZ-03 разработан | Claude Code | 18.02 |
| 3 | ⬜ Запустить P-01 (API САМО) | Логвинов Г. А. | 19.02 |
| 4 | ⬜ Разработать TZ-05 | Аналитик | 20.02 |
| 5 | ⬜ Разработать TZ-02 | Аналитик | 24.02 |

Документ создан: 2026-02-18 Обновлено: 2026-02-25 Версия: 3.0 — 23 ТЗ (TZ-01—TZ-23), 4 волны, бюджет 26,1 млн ₽