# [TZ-02] Автоматизация шаблонов документов

Версия: 1.0 | Дата: 2026-02-19 | Статус: Черновик

## 1. ПАСПОРТ

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Номер | TZ-02 |
| Название | Автоматизация шаблонов документов |
| Заказчик | Питуркин С. А., директор MICE |
| Владелец процесса | Питуркин С. А. (сметы), Преображенская Т. В. (КП), Акопова А. В. (Outlook) |
| AUTO-точки | AUTO-013, AUTO-025, AUTO-027, AUTO-036 |
| Трудоёмкость | 144 человеко-часа |

## 2. ПРОБЛЕМА (AS-IS)

Суть проблемы: > Сотрудники ежедневно тратят 5.5 часов на создание документов с нуля: сметы в Excel, коммерческие предложения вручную, задачи на мероприятия, типовые ответы клиентам — хотя 80% этих документов повторяются.

Как сейчас работает процесс:

| Документ | Что делает сотрудник | Сколько времени |
| --- | --- | --- |
| Смета MICE | Открывает Excel → копирует прошлую смету → вручную меняет позиции, цены → пересчитывает формулы → оформляет → экспортирует PDF | 40-60 мин на 1 смету |
| КП на тур | Открывает Word/Excel → копирует данные из САМО → подставляет цены → добавляет описания отелей → оформляет | 30-40 мин на 1 КП |
| Задачи на мероприятие | Создаёт задачи в Битрикс24 вручную → назначает ответственных → ставит сроки → копирует чек-листы из прошлых проектов | 20-30 мин на мероприятие |
| Ответ клиенту | Набирает типовой текст заново → копирует из прошлых писем → ищет нужные формулировки | 5-10 мин на письмо |

Боли:

| Проблема | К чему приводит | Как часто |
| --- | --- | --- |
| Ошибки в расчётах смет | Неправильная цена клиенту → убытки или потеря сделки | 2-3 раза/неделю |
| Устаревшие цены в КП | Менеджер берёт данные из старого файла | 5-7 раз/неделю |
| Забытые задачи на мероприятие | Не сделан заказ кейтеринга / не забронирован зал | 1-2 раза/месяц |
| Разнобой в ответах клиентам | Разные сотрудники отвечают по-разному | Постоянно |
| Время на рутину вместо продаж | Менеджер занят документами, а не клиентами | Ежедневно |

Затраты времени сейчас:

| Операция | Время | Кто делает | Частота |
| --- | --- | --- | --- |
| Сметы MICE | 120 мин/день | Менеджеры MICE (3 чел.) | ~3 сметы/день |
| КП из САМО | 120 мин/день | Менеджеры операционного (10 чел.) | ~4 КП/день |
| Шаблоны задач | 60 мин/день | Менеджеры MICE + маркетинг | ~2 мероприятия/день |
| Типовые ответы Outlook | 30 мин/день | Клиентский сервис (12 чел.) | ~10-15 писем/день |
| ИТОГО | 330 мин/день (5.5 ч) |  |  |

## 3. ЦЕЛЬ (TO-BE)

Что хотим получить: > Сотрудник выбирает шаблон → система автоматически подставляет данные → документ готов за 5-10 минут вместо 30-60.

Как будет работать процесс:

| Документ | Как будет | Время |
| --- | --- | --- |
| Смета MICE | Выбрать клиента → отметить услуги в каталоге → цены подтянутся автоматически → PDF одним кликом | 10-15 мин |
| КП на тур | В карточке заявки САМО нажать «Создать КП» → данные подставятся → выбрать шаблон → готово | 5-10 мин |
| Задачи на мероприятие | Выбрать тип мероприятия → применить шаблон проекта → все задачи с дедлайнами созданы | 5 мин |
| Ответ клиенту | Ctrl+F3 → выбрать блок текста → вставить → персонализировать | 1-2 мин |

Целевые показатели:

| Метрика | Сейчас (AS-IS) | Будет (TO-BE) | Улучшение |
| --- | --- | --- | --- |
| Время на сметы | 120 мин/день | 30 мин/день | -75% |
| Время на КП | 120 мин/день | 30 мин/день | -75% |
| Время на задачи | 60 мин/день | 15 мин/день | -75% |
| Время на ответы | 30 мин/день | 10 мин/день | -67% |
| ИТОГО | 330 мин/день | 85 мин/день | -74% |
| Ошибки в расчётах | 2-3/неделю | 0 | -100% |
| Устаревшие цены | 5-7/неделю | 0 | -100% |

## 4. ЭКОНОМИКА

| Показатель | Значение | Как считали |
| --- | --- | --- |
| Экономия времени | 90 ч/мес | 245 мин/день × 22 дня ÷ 60 |

## 5. ГРАНИЦЫ ПРОЕКТА (SCOPE)

Что ВХОДИТ: - [x] F-01: Конфигуратор смет MICE (AUTO-013) - [x] F-02: Шаблоны КП из САМО (AUTO-025) - [x] F-03: Шаблоны проектов/задач Битрикс24 (AUTO-027) - [x] F-04: Библиотека Quick Parts Outlook (AUTO-036) - [x] Обучение сотрудников (2 часа)

Зависимости:

| ID | Что нужно | Ответственный | Срок | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P-04 | Конфигурация Битрикс24 (смарт-процессы) | Логвинов Г. А. | Определить | ⬜ |
| — | Каталог услуг MICE с ценами | Питуркин С. А. | Определить | ⬜ |
| — | Брендбук (шаблоны, шрифты, логотипы) | Маркетинг | Определить | ⬜ |

## 6. ТЕХНИЧЕСКАЯ СРЕДА

### 6.1. Системы и версии

| Система | Версия | Тип | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| Битрикс24 | Cloud | Облако | spacetravel. bitrix24. ru |
| САМО-тур | Текущая | Облако | samo. spacetravel. ru |
| Microsoft Outlook | 365 | Desktop | Локально |

### 6.2. Среды

| Среда | Для чего | Адрес |
| --- | --- | --- |
| DEV | Тестирование шаблонов | Отдельный портал Б24 (создать) |
| PROD | Боевая | spacetravel. bitrix24. ru |

### 6.3. Контакты

| Роль | ФИО | Телефон | Когда обращаться |
| --- | --- | --- | --- |
| Владелец (сметы MICE) | Питуркин С. А. | +7 XXX | Требования к сметам |
| Владелец (КП) | Преображенская Т. В. | +7 XXX | Требования к КП |
| Владелец (Outlook) | Акопова А. В. | +7 XXX | Типовые ответы |
| Технический контакт | Логвинов Г. А. | +7 XXX | Доступы, настройка |

## 7. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

### 7.1. Пользователи

| Роль | Кол-во | Что делает |
| --- | --- | --- |
| Менеджер MICE | 6 | Создаёт сметы, применяет шаблоны задач |
| Менеджер операционного | 50 | Создаёт КП из САМО |
| Сотрудник клиентского сервиса | 12 | Использует Quick Parts |
| Маркетолог | 5 | Применяет шаблоны задач |
| Администратор | 2 | Настраивает каталог, шаблоны |

### 7.2. Функции

#### F-01: Конфигуратор смет MICE

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Приоритет | Must |
| Для кого | Менеджер MICE |
| AUTO-точка | AUTO-013 |

Что делает: > Как менеджер MICE, я хочу создавать сметы выбором услуг из каталога, чтобы не считать вручную и не ошибаться в ценах.

Сценарий работы: 1. Менеджер открывает «Создать смету» в Битрикс24 2. Выбирает клиента (из CRM) или вводит нового 3. Указывает параметры: даты, количество участников, город 4. Отмечает услуги из каталога (галочки): - Площадка (список с ценами) - Питание (завтрак/обед/ужин/кофе-брейк) - Оборудование (проектор, экран, микрофон) - Трансфер (тип, количество) - Проживание (отель, категория) 5. Система автоматически считает: - Стоимость каждой позиции = цена × кол-во × дни - Итого по категориям - Общая сумма - Маржа (если настроено) 6. Менеджер нажимает «Сформировать PDF» 7. Система генерирует брендированный документ 8. Итог: Смета готова за 10-15 минут

Каталог услуг (структура):

| Категория | Примеры позиций | Ед. изм. | Базовая цена |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадки | Конференц-зал (до 50 чел.), Банкетный зал | час/день | 5 000 — 50 000 ₽ |
| Питание | Кофе-брейк, Бизнес-ланч, Гала-ужин | чел. | 500 — 5 000 ₽ |
| Оборудование | Проектор, Экран, Флипчарт, Микрофон | шт./день | 1 000 — 10 000 ₽ |
| Трансфер | Микроавтобус, Автобус, VIP-авто | рейс | 3 000 — 30 000 ₽ |
| Проживание | Стандарт, Бизнес, Люкс | ночь | 4 000 — 25 000 ₽ |
| Доп. услуги | Синхронный перевод, Фотограф, Ведущий | услуга | 10 000 — 100 000 ₽ |

Альтернативные сценарии:

| Ситуация | Что делает система |
| --- | --- |
| Услуги нет в каталоге | Позволить ввести вручную (название, цена) |
| Нужна скидка | Поле «Скидка %» для всей сметы или по позициям |
| Несколько вариантов | Создать несколько смет → сравнительная таблица |

Критерии приёмки: - [] Каталог содержит минимум 50 позиций (по данным от Питуркина) - [] Автоматический расчёт: сумма = цена × кол-во × дни × участники - [] Генерация PDF с логотипом, реквизитами, датой - [] Сохранение истории смет в карточке клиента - [] Время создания сметы: < 15 минут (замер)

#### F-02: Шаблоны КП из САМО

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Приоритет | Must |
| Для кого | Менеджер операционного отдела |
| AUTO-точка | AUTO-025 |

Что делает: > Как менеджер, я хочу создавать коммерческое предложение из карточки заявки в САМО одним кликом, чтобы клиент быстро получил красивый документ с актуальными данными.

Сценарий работы: 1. Менеджер открывает заявку в САМО-тур 2. Нажимает кнопку «Создать КП» (или в контекстном меню) 3. Система подтягивает данные заявки: - Направление, отель, категория номера - Даты заезда/выезда, ночей - Питание - Перелёт (рейсы, время) - Стоимость (взрослые, дети) 4. Менеджер выбирает шаблон: - Стандартный (текст + таблица) - Премиум (с фото отеля) - Краткий (только цены) 5. Менеджер может: - Добавить комментарий - Изменить фото - Скорректировать описание 6. Нажимает «Сформировать» 7. Система генерирует PDF 8. Итог: КП готово за 5-10 минут

Данные для подстановки:

| Поле из САМО | Поле в КП |
| --- | --- |
| Направление | «Турция, Анталья» |
| Отель | «Rixos Premium Belek 5*» |
| Номер | «Deluxe Room, вид на море» |
| Даты | «15.06.2026 — 22.06.2026 (7 ночей)» |
| Питание | «Ultra All Inclusive» |
| Перелёт | «SU 2134, Москва-Анталья, 10:00-13:30» |
| Стоимость | «245 000 ₽ за 2 взрослых» |

Альтернативные сценарии:

| Ситуация | Что делает система |
| --- | --- |
| Несколько вариантов туров | Выбрать несколько заявок → сравнительное КП |
| Данные неполные | Подсветить пустые поля, не блокировать генерацию |
| Нужно изменить данные | Позволить редактировать перед генерацией |

Критерии приёмки: - [] Кнопка «Создать КП» в карточке заявки САМО - [] Минимум 3 шаблона КП (стандарт, премиум, краткий) - [] Автоподстановка всех данных из заявки - [] Генерация PDF с логотипом компании - [] Время создания КП: < 10 минут (замер)

#### F-03: Шаблоны проектов и задач Битрикс24

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Приоритет | Must |
| Для кого | Менеджер MICE, маркетолог |
| AUTO-точка | AUTO-027 |

Что делает: > Как менеджер MICE, я хочу создавать проект мероприятия из готового шаблона, чтобы не забыть ни одну задачу и не настраивать сроки вручную.

Сценарий работы: 1. Менеджер нажимает «Создать проект» в Битрикс24 2. Выбирает тип мероприятия: - Бизнес-завтрак (10-30 чел.) - Конференция (50-200 чел.) - Корпоратив (50-500 чел.) - Вебинар - Выставка/стенд 3. Указывает: - Название мероприятия - Дату проведения - Клиента (из CRM) 4. Система создаёт проект с задачами: - Все задачи из шаблона - Сроки = «дата мероприятия минус X дней» - Чек-листы внутри задач - Ответственные по умолчанию 5. Итог: Проект с 15-30 задачами создан за 5 минут

Пример шаблона «Бизнес-завтрак»:

| Задача | Срок (до мероприятия) | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Согласовать концепцию с клиентом | -30 дней | Менеджер MICE |
| Забронировать площадку | -25 дней | Менеджер MICE |
| Составить смету | -25 дней | Менеджер MICE |
| Согласовать смету с клиентом | -20 дней | Менеджер MICE |
| Получить предоплату | -14 дней | Финансы |
| Заказать кейтеринг | -10 дней | Менеджер MICE |
| Подготовить раздаточные материалы | -7 дней | Маркетинг |
| Подтвердить участников | -3 дня | Менеджер MICE |
| Провести мероприятие | 0 дней | Менеджер MICE |
| Отправить благодарственные письма | +1 день | Менеджер MICE |
| Собрать обратную связь | +3 дня | Менеджер MICE |
| Подготовить отчёт | +5 дней | Менеджер MICE |

Альтернативные сценарии:

| Ситуация | Что делает система |
| --- | --- |
| Нужен нестандартный тип | Создать пустой проект + выбрать задачи из библиотеки |
| Нужно изменить сроки | Все сроки автоматически пересчитываются от даты мероприятия |
| Несколько ответственных | Указать команду проекта при создании |

Критерии приёмки: - [] Минимум 5 шаблонов проектов (по списку выше) - [] Каждый шаблон содержит 10-30 задач - [] Автоматический расчёт сроков от даты мероприятия - [] Чек-листы внутри задач (где нужно) - [] Время создания проекта: < 5 минут

#### F-04: Библиотека Quick Parts Outlook

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Приоритет | Should |
| Для кого | Сотрудник клиентского сервиса |
| AUTO-точка | AUTO-036 |

Что делает: > Как сотрудник клиентского сервиса, я хочу вставлять типовые ответы горячей клавишей, чтобы не набирать одно и то же каждый раз.

Сценарий работы: 1. Сотрудник пишет письмо клиенту 2. Нужен типовой текст (например, «как оплатить») 3. Нажимает Ctrl+F3 или выбирает из меню «Вставка → Экспресс-блоки» 4. Выбирает нужный блок из списка 5. Текст вставляется в письмо 6. Сотрудник персонализирует (имя клиента, номер заявки) 7. Итог: Письмо написано за 1-2 минуты вместо 5-10

Категории блоков:

| Категория | Примеры блоков |
| --- | --- |
| Оплата | «Как оплатить картой», «Реквизиты для безнала», «Рассрочка» |
| Документы | «Какие документы нужны», «Как получить ваучер», «Страховка» |
| Визы | «Как оформить визу», «Сроки оформления», «Документы на визу» |
| Изменения | «Как изменить даты», «Как изменить отель», «Как добавить туриста» |
| Отмена | «Условия отмены», «Возврат средств», «Штрафы» |
| Приветствие | «Здравствуйте, [имя]», «Спасибо за обращение» |
| Завершение | «С уважением», «Хорошего отдыха», «Ждём отзыв» |

Критерии приёмки: - [] Минимум 30 блоков текста (по списку от Акоповой) - [] Блоки сгруппированы по категориям - [] Горячая клавиша для быстрого доступа - [] Инструкция для сотрудников - [] Возможность добавлять свои блоки

### 7.3. Сводная таблица функций

| ID | Функция | Приоритет | Экономия | Тест-кейс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Конфигуратор смет MICE | Must | 90 мин/день | TC-01, TC-02 |
| F-02 | Шаблоны КП из САМО | Must | 90 мин/день | TC-03, TC-04 |
| F-03 | Шаблоны проектов Б24 | Must | 45 мин/день | TC-05 |
| F-04 | Quick Parts Outlook | Should | 20 мин/день | TC-06 |

## 8. ИНТЕГРАЦИИ

### 8.1. Системы

| Система | Версия | Роль | Способ связи |
| --- | --- | --- | --- |
| Битрикс24 | Cloud | Сметы, задачи | Встроенный функционал |
| САМО-тур | Текущая | Источник данных КП | Экспорт / API (после P-01) |
| Outlook | 365 | Quick Parts | Встроенный функционал |

### 8.2. Потоки данных

┌─────────────┐ ┌─────────────┐
│ │ данные заявки │ │
│ САМО-тур │ ──────────────────►│ Шаблон КП │ ───► PDF
│ │ (ручной экспорт │ (Word/PDF) │
│ │ или API) │ │
└─────────────┘ └─────────────┘

┌─────────────┐ ┌─────────────┐
│ │ выбор услуг │ │
│ Каталог │ ──────────────────►│ Смета PDF │
│ услуг (Б24)│ автоматически │ │
│ │ │ │
└─────────────┘ └─────────────┘

Примечание по КП из САМО:

На первом этапе (v1.0) — ручной экспорт данных в шаблон Word. На втором этапе (v2.0, после P-01) — автоматическая подстановка через API САМО.

### 8.3. Данные для смет

| Поле | Тип | Пример |
| --- | --- | --- |
| service_id | integer | 1 |
| service_name | string | «Конференц-зал на 50 чел.» |
| category | string | «Площадки» |
| unit | string | «день» |
| price | decimal | 25000.00 |
| is_active | boolean | true |

## 9. НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

### 9.1. Производительность

| Метрика | Требование |
| --- | --- |
| Генерация PDF (смета) | < 5 секунд |
| Генерация PDF (КП) | < 5 секунд |
| Создание проекта из шаблона | < 10 секунд |

### 9.2. Нагрузка

| Параметр | Сейчас | В сезон |
| --- | --- | --- |
| Смет в день | 3-5 | 10-15 |
| КП в день | 20-30 | 50-70 |
| Проектов в день | 2-3 | 5-7 |

### 9.3. Безопасность

| Требование | Реализация |
| --- | --- |
| Доступ к каталогу цен | Только менеджеры MICE + администраторы |
| Изменение цен | Только администраторы |
| Шаблоны КП | Доступны всем менеджерам |

## 10. ЭТАПЫ

### 10.1. План-график

| # | Этап | Результат |
| --- | --- | --- |
| 0 | Подготовка | Каталог услуг, брендбук |
| 1 | F-01: Сметы MICE | Конфигуратор работает |
| 2 | F-02: КП из САМО | Шаблоны КП настроены |
| 3 | F-03: Шаблоны задач | 5 шаблонов проектов |
| 4 | F-04: Quick Parts | Библиотека блоков |
| 5 | Тестирование | Протокол |
| 6 | Обучение + запуск | Все обучены |

Сроки: Определить

### 10.2. Ответственные

| Этап | Делает (R) | Отвечает (A) |
| --- | --- | --- |
| Подготовка каталога | Питуркин С. А. | Питуркин С. А. |
| Настройка Б24 | Логвинов Г. А. | Логвинов Г. А. |
| Шаблоны КП | Логвинов Г. А. | Преображенская Т. В. |
| Quick Parts | Логвинов Г. А. | Акопова А. В. |
| Тестирование | Менеджеры | Владельцы процессов |
| Обучение | Логвинов Г. А. | Логвинов Г. А. |

## 11. ТЕСТИРОВАНИЕ И ПРИЁМКА

### 11.1. Тест-кейсы

| ID | Что проверяем | Шаги | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | Создание сметы | 1. Выбрать клиента2. Отметить 5 услуг3. Указать кол-во и дни4. Сформировать PDF | PDF создан, суммы корректны |
| TC-02 | Скидка в смете | 1. Создать смету2. Указать скидку 10%3. Сформировать | Скидка отображена, итог пересчитан |
| TC-03 | КП стандартный | 1. Открыть заявку в САМО2. Нажать «Создать КП»3. Выбрать шаблон «Стандарт» | PDF с данными заявки |
| TC-04 | КП сравнительный | 1. Выбрать 3 заявки2. Создать сравнительное КП | Таблица сравнения отелей |
| TC-05 | Шаблон проекта | 1. Создать проект «Конференция»2. Указать дату 01.05 | Проект с задачами, сроки от 01.05 |
| TC-06 | Quick Parts | 1. Новое письмо2. Ctrl+F33. Выбрать «Как оплатить» | Текст вставлен |

### 11.2. Критерии приёмки

| # | Критерий | Порог |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все функции Must работают | 100% |
| 2 | Время создания сметы | < 15 мин |
| 3 | Время создания КП | < 10 мин |
| 4 | Ошибки в расчётах | 0 |
| 5 | Сотрудники обучены | 100% |

## 12. ПОДДЕРЖКА

Гарантия: 1 месяц

| Приоритет | Описание | Время решения |
| --- | --- | --- |
| P1 | Сметы/КП не формируются | 4 часа |
| P2 | Ошибки в расчётах | 1 день |
| P3 | Добавление позиций в каталог | 3 дня |

## 13. РИСКИ

| Риск | Вероятность | Влияние | Как избежать |
| --- | --- | --- | --- |
| Каталог услуг неполный | Средняя | Среднее | Питуркин готовит до начала |
| Сотрудники не используют | Низкая | Высокое | Обучение + контроль руководителей |
| САМО API недоступен (для КП) | Средняя | Среднее | v1.0 через ручной экспорт |

## 14. ОЦЕНКА ТРУДОЗАТРАТ

### Общая трудоёмкость: 144 человеко-часа

### Смета работ

| № | Работа | Ч/ч |
| --- | --- | --- |
|  | Калькулятор смет MICE |  |
| 1 | Подготовка каталога услуг (совместно с MICE-отделом) | 8 |
| 2 | Разработка интерфейса калькулятора в Битрикс24 | 16 |
| 3 | Логика расчёта (количество × цена × дни, скидки) | 12 |
| 4 | Генерация PDF-сметы с фирменным стилем | 10 |
| 5 | Тестирование на реальных заказах | 6 |
|  | Коммерческие предложения (КП) |  |
| 6 | Шаблон КП «Стандартный» (данные тура, цена, условия) | 10 |
| 7 | Шаблон КП «VIP» (расширенный, с допуслугами) | 10 |
| 8 | Шаблон КП «Сравнительный» (несколько отелей в таблице) | 12 |
| 9 | Интеграция с САМО-тур (автозаполнение данных заявки) | 14 |
| 10 | Генерация PDF с фирменным стилем | 8 |
|  | Шаблоны проектов Битрикс24 |  |
| 11 | Шаблон проекта «Корпоративное мероприятие» | 8 |
| 12 | Шаблон проекта «Групповой тур» | 6 |
| 13 | Шаблон проекта «Индивидуальный тур» | 4 |
|  | Quick Parts для Outlook |  |
| 14 | Блок «Как оплатить» | 2 |
| 15 | Блок «Реквизиты компании» | 2 |
| 16 | Блок «Документы для визы» | 2 |
| 17 | Блоки «Стандартные вопросы» (FAQ) | 4 |
|  | Запуск |  |
| 18 | Тестирование всех шаблонов | 6 |
| 19 | Документация (инструкции по использованию) | 4 |
| 20 | Обучение пользователей | 4 |
| 21 | Приёмка и передача в эксплуатацию | 2 |
|  | ИТОГО | 144 |

Примечание: Время на шаблоны КП указано из расчёта 1 шаблон. При добавлении — пропорциональный пересчёт.

## ПРИЛОЖЕНИЯ

### Приложение A: Пример сметы (PDF)

═══════════════════════════════════════════════════════════════
 SPACE TRAVEL
 Смета на мероприятие
═══════════════════════════════════════════════════════════════

Клиент: ООО «Ромашка»
Мероприятие: Корпоративный бизнес-завтрак
Дата: 15.03.2026
Участников: 30 человек

───────────────────────────────────────────────────────────────
УСЛУГИ
───────────────────────────────────────────────────────────────
Площадка
 Конференц-зал «Невский» (до 50 чел.) 1 день 25 000 ₽

Питание
 Кофе-брейк 30 чел. 15 000 ₽
 Бизнес-ланч 30 чел. 45 000 ₽

Оборудование
 Проектор + экран 1 комплект 5 000 ₽
 Флипчарт 2 шт. 2 000 ₽

───────────────────────────────────────────────────────────────
 ИТОГО: 92 000 ₽
═══════════════════════════════════════════════════════════════

Менеджер: Иванова А. С.
Тел.: +7 495 123-45-67
Email: ivanova@spacetravel. ru

Дата сметы: 19.02.2026

### Приложение B: Глоссарий

| Термин | Что означает |
| --- | --- |
| Смета | Документ с перечнем услуг и их стоимостью |
| КП (коммерческое предложение) | Документ с описанием тура и ценой для клиента |
| Quick Parts | Функция Outlook для быстрой вставки текстовых блоков |
| MICE | Корпоративный туризм: Meetings, Incentives, Conferences, Events |

## СОГЛАСОВАНИЯ

| Роль | ФИО | Дата | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик (MICE) | Питуркин С. А. |  | ⬜ |
| Заказчик (КП) | Преображенская Т. В. |  | ⬜ |
| Заказчик (Outlook) | Акопова А. В. |  | ⬜ |
| IT-директор | Логвинов Г. А. |  | ⬜ |

## ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

| Версия | Дата | Автор | Что изменилось |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 19.02.2026 | Claude Code | Первоначальная версия |

Создано по шаблону Space Travel v2.0