# ТЗ-16: Сквозная аналитика RoiStat

Версия: 1.0 Дата: 2026-02-25 Статус: Планируется Волна: 4 (Развитие) Владелец: Вакансия (департамент маркетинга)

## 1. Метаданные

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| ID | TZ-16 |
| Название | Сквозная аналитика RoiStat |
| Приоритет | Высокий |
| Категория | Аналитика / BI |
| AUTO-точки | AUTO-012, DASH-06 |
| Экономия | 33 ч/мес |
| Затронутые отделы | Маркетинг, Продажи, Финансы |

## 2. Проблема (AS-IS)

### 2.1. Текущее состояние

AUTO-012: Интеграция RoiStat с CRM и рекламными системами - RoiStat внедрён частично, данные неполные - Время на ручной сбор данных: 20 ч/мес - Нет связи с финальными продажами (только лиды)

DASH-06: Дашборд маркетинговой аналитики - Отчёты собираются вручную из разных источников - Время на формирование отчётов: 13 ч/мес - Данные устаревают к моменту принятия решений

### 2.2. Боли пользователей

- Маркетинг: Невозможно оценить реальный ROI рекламных кампаний

- Руководство: Решения принимаются на основе неполных данных

- Финансы: Нет связи маркетинговых затрат с реальной выручкой

## 3. Цель (TO-BE)

### 3.1. Целевое состояние

- Полная интеграция RoiStat — данные от клика до оплаты

- Автоматические отчёты — ежедневные/еженедельные дашборды

- ROI по каналам — реальная окупаемость каждого источника трафика

### 3.2. Ожидаемые результаты

| Метрика | AS-IS | TO-BE | Улучшение |
| --- | --- | --- | --- |
| Ручной сбор данных | 20 ч/мес | 3 ч/мес | -85% |
| Формирование отчётов | 13 ч/мес | 2 ч/мес | -85% |
| ИТОГО | 33 ч/мес | 5 ч/мес | -85% |

## 4. Объём работ

### 4.1. Включено в ТЗ

| # | Компонент | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Интеграция RoiStat ↔ САМО-тур | Передача данных о бронированиях и оплатах |
| 2 | Интеграция RoiStat ↔ Битрикс24 | Связь лидов с продажами |
| 3 | Интеграция рекламных кабинетов | Яндекс. Директ, VK Ads, Google Ads |
| 4 | Настройка воронки | Этапы: клик → лид → заявка → оплата |
| 5 | Дашборд ROI | Автоматические отчёты по каналам |
| 6 | Алерты | Уведомления при отклонениях от нормы |

### 4.2. Исключено из ТЗ

- Интеграция с офлайн-каналами (только digital)

- Атрибуция ассоциированных конверсий (только last-click)

- Предиктивная аналитика (только ретроспективная)

## 5. Входные и выходные данные

### 5.1. Входные данные

| Источник | Данные | Формат |
| --- | --- | --- |
| Яндекс. Директ | Клики, расходы, кампании | API |
| VK Ads | Клики, расходы, кампании | API |
| Google Ads | Клики, расходы, кампании | API |
| Битрикс24 | Лиды, сделки, суммы | API |
| САМО-тур | Бронирования, оплаты | API |

### 5.2. Выходные данные

| Получатель | Данные | Формат |
| --- | --- | --- |
| Маркетинг | ROI по каналам, CPL, CPA | Дашборд RoiStat |
| Руководство | Сводный отчёт эффективности | Email / Power BI |
| Финансы | Связь затрат и выручки | Excel / BI |

## 6. Технические требования

### 6.1. Интеграции

| Система | Тип интеграции | Метод |
| --- | --- | --- |
| RoiStat | Центральная платформа | Нативный |
| Яндекс. Директ | Чтение данных | API |
| VK Ads | Чтение данных | API |
| Google Ads | Чтение данных | API |
| Битрикс24 | Двусторонняя | API + Webhook |
| САМО-тур | Чтение данных | API / выгрузка |

### 6.2. Нефункциональные требования

| Требование | Значение |
| --- | --- |
| Задержка данных | < 24 часа |
| Точность атрибуции | > 95% |
| Глубина хранения | 24 месяца |
| Доступность | 99% |

## 7. План реализации

| Фаза | Задачи | Срок | Трудозатраты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Аудит текущей настройки | Анализ RoiStat, выявление пробелов | 1 неделя | 20 ч |
| 2. Интеграция рекламных систем | Яндекс, VK, Google | 2 недели | 40 ч |
| 3. Интеграция Битрикс24 | Настройка webhook, сопоставление полей | 2 недели | 40 ч |
| 4. Интеграция САМО-тур | Передача данных о бронированиях | 3 недели | 60 ч |
| 5. Настройка воронки и отчётов | Этапы, дашборды, алерты | 2 недели | 40 ч |
| 6. Тестирование и запуск | Верификация данных, обучение | 1 неделя | 20 ч |
| ИТОГО |  | 11 недель | 220 ч |

## 8. Критерии приёмки

| # | Критерий | Метод проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Данные рекламных систем поступают ежедневно | Проверка RoiStat |
| 2 | Лиды из Б24 связаны с рекламными источниками | Сверка 100 лидов |
| 3 | Оплаты из САМО отражаются в воронке | Сверка 50 оплат |
| 4 | ROI по каналам рассчитывается автоматически | Сравнение с ручным расчётом |
| 5 | Алерты отправляются при отклонениях | Тест триггеров |

## 9. Риски и митигация

| Риск | Вероятность | Влияние | Митигация |
| --- | --- | --- | --- |
| Ограничения API САМО-тур | Высокая | Высокое | Альтернатива: файловая выгрузка |
| Изменения API рекламных систем | Средняя | Среднее | Мониторинг, оперативное обновление |
| Неточности атрибуции | Средняя | Среднее | Регулярная верификация данных |

## 10. Оценка

### 10.1. Трудозатраты

| Роль | Часы |
| --- | --- |
| Аналитик маркетинга | 60 |
| Специалист RoiStat | 100 |
| Разработчик интеграций | 40 |
| QA | 20 |
| ИТОГО | 220 ч |

### 10.2. Стоимость

| Статья | Сумма |
| --- | --- |
| Разработка (220 ч × 3 000 ₽) | 660 000 ₽ |
| Лицензия RoiStat | По текущему тарифу |
| ИТОГО (разработка) | 660 000 ₽ |

### 10.3. ROI

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Экономия времени | 28 ч/мес (33 - 5) |
| Экономия в рублях (L2, 1 190 ₽/ч) | 399 840 ₽/год |
| Затраты на разработку | 660 000 ₽ |
| Срок окупаемости | ~20 месяцев |
| Качественные benefits | Оптимизация рекламного бюджета, рост ROI кампаний |

Документ создан: 2026-02-25 Версия: 1.0