# ТЗ-18: HR-платформа

Версия: 1.0 Дата: 2026-02-25 Статус: Планируется Волна: 4 (Развитие) Владелец: Жигалина Ю. А. (HR)

## 1. Метаданные

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| ID | TZ-18 |
| Название | HR-платформа |
| Приоритет | Средний |
| Категория | Автоматизация |
| AUTO-точки | AUTO-023, AUTO-037, AUTO-038, DASH-11 |
| Экономия | 38 ч/мес |
| Затронутые отделы | HR, Все департаменты |

## 2. Проблема (AS-IS)

### 2.1. Текущее состояние

AUTO-023: Автоматизация учёта отсутствий - Ручной учёт отпусков, больничных, отгулов в Excel - Время выполнения: 13 ч/мес - Конфликты в календаре, неактуальные данные

AUTO-037: Автоматизация onboarding - Ручное создание чеклистов для новых сотрудников - Время выполнения: 11 ч/мес - Пропуск шагов, неравномерное качество адаптации

AUTO-038: Автоматизация offboarding - Ручной процесс увольнения (8+ шагов) - Время выполнения: 7 ч/мес - Риски незакрытых доступов, потери знаний

DASH-11: Дашборд HR-метрик - Ручной сбор данных о текучести, укомплектованности - Время выполнения: 7 ч/мес - Нет оперативной картины по персоналу

### 2.2. Боли пользователей

- HR: Рутинная работа вместо стратегических задач

- Руководители: Нет актуальной информации об отсутствиях команды

- Новые сотрудники: Неструктурированная адаптация

## 3. Цель (TO-BE)

### 3.1. Целевое состояние

- Единая HR-платформа — «Моя команда» + Битрикс24 + 1С

- Самообслуживание — сотрудники сами оформляют отпуска

- Автоматические workflow — onboarding/offboarding чеклисты

- HR-дашборд — метрики в реальном времени

### 3.2. Ожидаемые результаты

| Метрика | AS-IS | TO-BE | Улучшение |
| --- | --- | --- | --- |
| Учёт отсутствий | 13 ч/мес | 3 ч/мес | -77% |
| Onboarding | 11 ч/мес | 3 ч/мес | -73% |
| Offboarding | 7 ч/мес | 2 ч/мес | -71% |
| HR-отчётность | 7 ч/мес | 1 ч/мес | -86% |
| ИТОГО | 38 ч/мес | 9 ч/мес | -76% |

## 4. Объём работ

### 4.1. Включено в ТЗ

| # | Компонент | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модуль отсутствий | Заявки на отпуск, согласование, календарь |
| 2 | Интеграция «Моя команда» ↔ Б24 | Синхронизация данных сотрудников |
| 3 | Onboarding workflow | Автоматические задачи, чеклисты, уведомления |
| 4 | Offboarding workflow | Закрытие доступов, передача дел, exit-interview |
| 5 | HR-дашборд | Текучесть, укомплектованность, отсутствия |
| 6 | Уведомления | Напоминания о дедлайнах, согласованиях |

### 4.2. Исключено из ТЗ

- Расчёт зарплаты (остаётся в 1С)

- Рекрутинг (отдельная система)

- Оценка персонала (будущий этап)

## 5. Входные и выходные данные

### 5.1. Входные данные

| Источник | Данные | Формат |
| --- | --- | --- |
| «Моя команда» | Сотрудники, должности, подразделения | API |
| 1С ЗУП | Отпуска, больничные, оклады | API / выгрузка |
| Битрикс24 | Задачи, календарь | API |

### 5.2. Выходные данные

| Получатель | Данные | Формат |
| --- | --- | --- |
| Руководители | Календарь отсутствий команды | Б24 / Web |
| HR | Дашборд метрик | Power BI |
| Сотрудники | Статус заявок | Web / Email |
| 1С | Согласованные отпуска | API / файл |

## 6. Технические требования

### 6.1. Интеграции

| Система | Тип интеграции | Метод |
| --- | --- | --- |
| «Моя команда» | Двусторонняя | API |
| Битрикс24 | Двусторонняя | REST API |
| 1С ЗУП | Чтение + запись | API / файлы |
| Outlook | Календарь | Microsoft Graph API |
| Active Directory | Управление доступами | LDAP / PowerShell |

### 6.2. Нефункциональные требования

| Требование | Значение |
| --- | --- |
| Время согласования заявки | < 24 часа |
| Доступность системы | 99% |
| Хранение данных | 5 лет |
| Соответствие ТК РФ | Обязательно |

## 7. План реализации

| Фаза | Задачи | Срок | Трудозатраты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ процессов | Описание AS-IS, требования TO-BE | 2 недели | 40 ч |
| 2. Модуль отсутствий | Заявки, согласование, календарь | 4 недели | 100 ч |
| 3. Интеграции | «Моя команда», 1С, Б24 | 3 недели | 80 ч |
| 4. Onboarding workflow | Чеклисты, задачи, уведомления | 3 недели | 80 ч |
| 5. Offboarding workflow | Процесс увольнения, закрытие доступов | 2 недели | 50 ч |
| 6. HR-дашборд | Метрики, визуализация | 2 недели | 40 ч |
| 7. Тестирование и запуск | Пилот, обучение, документация | 2 недели | 30 ч |
| ИТОГО |  | 18 недель | 420 ч |

## 8. Критерии приёмки

| # | Критерий | Метод проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сотрудник может подать заявку на отпуск онлайн | Тест 10 заявок |
| 2 | Руководитель получает уведомление и может согласовать | Тест согласования |
| 3 | Onboarding-чеклист создаётся автоматически | Тест нового сотрудника |
| 4 | Offboarding закрывает все доступы | Тест увольнения |
| 5 | HR-дашборд показывает актуальные метрики | Сверка с ручным расчётом |

## 9. Риски и митигация

| Риск | Вероятность | Влияние | Митигация |
| --- | --- | --- | --- |
| Сложности интеграции с 1С | Средняя | Высокое | Поэтапное внедрение, файловый обмен |
| Сопротивление сотрудников | Средняя | Среднее | Обучение, демонстрация удобства |
| Несоответствие ТК РФ | Низкая | Высокое | Консультация юриста |

## 10. Оценка

### 10.1. Трудозатраты

| Роль | Часы |
| --- | --- |
| Аналитик HR | 80 |
| Разработчик backend | 200 |
| Разработчик frontend | 80 |
| Разработчик 1С | 40 |
| QA | 20 |
| ИТОГО | 420 ч |

### 10.2. Стоимость

| Статья | Сумма |
| --- | --- |
| Разработка (420 ч × 3 000 ₽) | 1 260 000 ₽ |
| Лицензии «Моя команда» | По текущему тарифу |
| ИТОГО (разработка) | 1 260 000 ₽ |

### 10.3. ROI

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Экономия времени | 29 ч/мес (38 - 9) |
| Экономия в рублях (L2/L3 средняя, 800 ₽/ч) | 278 400 ₽/год |
| Затраты на разработку | 1 260 000 ₽ |
| Срок окупаемости | ~54 месяца |
| Качественные benefits | Улучшение адаптации, снижение рисков при увольнении |

Документ создан: 2026-02-25 Версия: 1.0