# КРАТКИЙ ОТЧЁТ

## Анализ бизнес-процессов Space Travel

Версия: 4.0 | Дата: 22 февраля 2026

## 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

### Цель

Проанализировать бизнес-процессы туроператора Space Travel и разработать программу автоматизации на основе данных анкет сотрудников.

### Ключевые результаты

Источник данных: Анкеты L1 (директора), L2 (руководители), L3 (исполнители) Расчёт экономии: Дифференцированные ставки L1=1 786, L2=1 190, L3=595 руб/ч (HR-директор Жигалина Ю.А.)

| № | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Анкет обработано | 196 (директора: 9, руководители: 37, исполнители: 150) |
| 2 | Точек автоматизации | 64 |
| 3 | Технических заданий | 13 |
| 4 | Регламентов | 69 |
| 5 | Экономия | 1 272 ч/мес (~13,9 млн руб/год) |

Стоимость автоматизации будет уточнена по коммерческим предложениям подрядчиков.

## 2. ЧТО ТЕРЯЕТ КОМПАНИЯ

### Рутинная работа

Источник данных: Анкеты L3 (150 исполнителей), файл automation/4.2_L3_objective_calculation.json

| № | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вся работа компании | 30 593 ч/мес (174 штатные единицы*) |
| 2 | Высокорутинные задачи | 17 877 ч/мес (102 штатные единицы) |
| 3 | Доля рутины | 58% |

102 сотрудника (из 174) заняты работой, которую можно автоматизировать.

*Штатная единица = 176 рабочих часов в месяц (22 дня × 8 часов)

### Критические проблемы

Источник данных: Анкеты L2 (руководители отделов)

| № | Проблема | Потери | Решение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ~15% авиабилетов «сгорает» | Штрафы, потеря брони | ТЗ-09 (алерты тайм-лимитов) |
| 2 | Тарификация — узкое место | Задержки 2-5 недель | ТЗ-13 (динамическое ценообразование) |
| 3 | 28 направлений вручную | 15 мин вместо 5 | ТЗ-04 (автомаршрутизация) |
| 4 | Нет учёта авиабилетов в 1С | Финансовые риски | ТЗ-12 (глобальные системы бронирования → 1С) |

## 3. ТОП-10 ИНИЦИАТИВ

Источник данных: Анкеты L2 (37 руководителей), реестр 64 точек автоматизации Расчёт экономии: Ставка L3=595 руб/ч (основная часть), L1/L2 для руководящих задач

| № | Название | Было | Стало | Экономия | Ставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Глоб. системы бронирования → 1С | Билеты не учитываются | 100% в 1С | 81 ч/мес | L3 |
| 2 | Маршрутизация заявок | 15 мин/заявку вручную | Автоматически | 73 ч/мес | L3 |
| 3 | Ценообразование чартеров | Вручную 1 раз/день | Каждые 2-4 часа | 55 ч/мес | L2 |
| 4 | Отчётность прибыль/убытки | 12 шагов в Excel | Панель мониторинга | 55 ч/мес | L1 |
| 5 | ИИ-помощник IT | Все вопросы к IT | Чат-бот 24/7 | 44 ч/мес | L3 |
| 6 | Тайм-лимиты авиа | ~15% сгорает | Алерты 48/24/6 ч | 40 ч/мес | L2 |
| 7 | Уведомления агентам | Отправка вручную | Автоматически | 40 ч/мес | L3 |
| 8 | Шаблоны коммерческих предложений | С нуля в Excel | Из САМО за 5 мин | 33 ч/мес | L3 |
| 9 | Шаблоны смет корп. мероприятий | Вручную | Конфигуратор | 33 ч/мес | L3 |
| 10 | Email-рассылки | Копипаст цен | Автоподстановка | 28 ч/мес | L3 |

## 4. ПЛАН ВНЕДРЕНИЯ

### Волны автоматизации

Источник: Дорожная карта (файл tz/4.4_automation_roadmap.md)

| № | Волна | Технические задания | Период | Экономия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка | П-01…П-05 | 1 кв. 2026 | Подготовка |
| 2 | Волна 1 (быстрые победы) | ТЗ-01…ТЗ-08 | 1-2 кв. 2026 | ~500 ч/мес |
| 3 | Волна 2 (критические) | ТЗ-09…ТЗ-11 | 2-3 кв. 2026 | ~100 ч/мес |
| 4 | Волна 3 (стратегические) | ТЗ-12, ТЗ-13 | 3-4 кв. 2026 | ~140 ч/мес |

### Первые шаги (немедленно)

Источник: Анкеты L1 (директора), планирование на основе ТЗ

| № | Действие | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1 | П-01: Аудит программного интерфейса САМО-тур | Логвинов Г.А. (IT) |
| 2 | П-02: Закупка аналитической платформы Power BI (15 лицензий) | Логвинов Г.А. (IT) |
| 3 | П-03: Назначить менеджера проекта автоматизации | Ген. директор |
| 4 | П-04: Конфигурация Битрикс24 | Логвинов Г.А. (IT) |
| 5 | П-05: Подключение 1С к выгрузкам | Подрядчик 1С |

## 5. РИСКИ

Источник данных: Анкеты L1 (директора), L2 (руководители), анализ IT-ландшафта

| № | Риск | Статус | Меры снижения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вакансия директора по маркетингу | 🟠 И.о. Преображенская Т.В. | АВТО-048 (авторотация рекламы) |
| 2 | Тайм-лимиты ~15% | 🔴 КРИТИЧНО | ТЗ-09 (панель мониторинга + алерты) |
| 3 | Программный интерфейс САМО не проверен | 🟠 Требует П-01 | Резервный план: 3 сценария |

## 6. ИТОГИ

### Что сделано

| № | Результат |
| --- | --- |
| 1 | ✅ 196 анкет обработано (все уровни сотрудников) |
| 2 | ✅ 64 точки автоматизации выявлены |
| 3 | ✅ 13 технических заданий разработаны (файлы готовы) |
| 4 | ✅ 69 регламентов в реестре |

### Что нужно сделать

| № | Действие |
| --- | --- |
| 1 | Назначить менеджера проекта автоматизации — ключевая роль |
| 2 | Запустить П-01 — проверка программного интерфейса САМО |
| 3 | Внедрить ТЗ-09 — критический риск тайм-лимитов |
| 4 | Начать ТЗ-07 — единая отчётность Power BI |

### Ожидаемый эффект

Источник расчёта: Дифференцированные ставки L1/L2/L3 (HR-директор Жигалина Ю.А.)

| № | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Экономия времени | 1 272 ч/мес = 15 264 ч/год |
| 2 | Экономия в деньгах | ~13,9 млн руб/год |
| 3 | Высвобождение сотрудников | ~7 штатных единиц |
| 4 | Снижение рисков | Тайм-лимиты, финансы, маркетинг |

Документ подготовлен: 22 февраля 2026 г. Версия: 4.0 Полный отчёт: ФИНАЛЬНЫЙ_ОТЧЁТ_ЗАЩИТА.md

Изменения в версии 4.0: - Добавлена нумерация во все таблицы и списки - Указаны источники данных для всех расчётов - Указаны ставки (L1/L2/L3) для всех расчётов экономии