# [TZ-01] Интеграция САМО-тур ↔ Битрикс24

Версия: 1.0 | Дата: 2026-02-19 | Статус: Черновик

## 1. ПАСПОРТ

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Номер | TZ-01 |
| Название | Интеграция САМО-тур ↔ Битрикс24 |
| Заказчик | Мурадян О.Ю., директор департамента агентств |
| Владелец процесса | Мурадян О.Ю. (L1-01) |
| AUTO-точки | AUTO-035, AUTO-043, AUTO-044 |
| Трудоёмкость | 220 человеко-часов |

## 2. ПРОБЛЕМА (AS-IS)

Суть проблемы: > Менеджеры по работе с агентами ежедневно тратят 4.5 часа на ручной перенос данных между САМО-тур и Битрикс24, ручную отправку уведомлений агентам и контроль кредитных лимитов в Excel. Данные расходятся, уведомления опаздывают на 2-4 часа, превышения лимитов обнаруживаются постфактум.

Как сейчас работает процесс:

| Процесс | Что делает менеджер | Проблема |
| --- | --- | --- |
| Синхронизация агентов | Создаёт агента в САМО → вручную копирует данные в Битрикс24 → при изменении обновляет в обеих системах | Данные расходятся, дубликаты, забытые обновления |
| Уведомления агентам | Меняет статус заявки → вручную пишет письмо агенту → отправляет | Задержка 2-4 часа, иногда забывает |
| Контроль лимитов | Открывает Excel с лимитами → проверяет сумму заявок агента → решает, разрешить или нет | Превышения обнаруживаются после факта |

Боли:

| Проблема | К чему приводит | Как часто |
| --- | --- | --- |
| Данные агентов расходятся | Менеджер не видит актуальную информацию, звонит «не туда» | 20+ случаев/месяц |
| Уведомления опаздывают | Агент узнаёт о подтверждении через 2-4 часа, теряет клиента | 10-15 раз/день |
| Превышение лимита постфактум | Агент набрал долг сверх лимита, сложно взыскать | 8-12 случаев/месяц |
| Ручная работа вместо продаж | Менеджер занят копированием данных | Ежедневно |

Затраты времени сейчас:

| Операция | Время | Кто делает | Детали |
| --- | --- | --- | --- |
| Синхронизация агентов | 60 мин/день | Менеджеры по агентам (5 чел.) | Создание, обновление карточек |
| Уведомления агентам | 150 мин/день | Менеджеры операционного (10 чел.) | ~50 уведомлений × 3 мин |
| Контроль лимитов | 60 мин/день | Менеджеры по агентам (5 чел.) | Проверка перед каждой заявкой |
| ИТОГО | 270 мин/день (4.5 ч) |  |  |

## 3. ЦЕЛЬ (TO-BE)

Что хотим получить: > Двусторонняя автоматическая синхронизация данных агентов между САМО и Битрикс24. Мгновенные уведомления агентам при изменении статуса заявки. Автоматический контроль кредитных лимитов с блокировкой бронирования при превышении.

Как будет работать процесс:

| Процесс | Как будет | Роль менеджера |
| --- | --- | --- |
| Синхронизация | Создал агента в САМО → через 5 мин карточка в Б24. Изменил в Б24 → обновилось в САМО | Работает только с исключениями |
| Уведомления | Статус изменился → агент получил Telegram + Email за < 1 мин | Не участвует |
| Контроль лимитов | Агент бронирует → система проверяет лимит → разрешает или блокирует автоматически | Получает алерт при >80% лимита |

Архитектура решения:

┌─────────────┐         ┌─────────────┐         ┌─────────────┐
│             │ Webhook │             │ REST API│             │
│  САМО-тур   │────────►│   ALBATO    │────────►│  Битрикс24  │
│             │◄────────│   (iPaaS)   │◄────────│             │
│             │ REST API│             │ Webhook │             │
└──────┬──────┘         └──────┬──────┘         └─────────────┘
       │                       │
       │                       │
       │                       ▼
       │                ┌─────────────┐
       │                │  Telegram   │
       │                │  Bot API    │
       │                └─────────────┘
       │                       │
       ▼                       ▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        АГЕНТ                                 │
│  • Получает уведомления в Telegram                          │
│  • Видит статусы заявок в реальном времени                 │
│  • Автоматически блокируется при превышении лимита         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

Целевые показатели:

| Метрика | Сейчас (AS-IS) | Будет (TO-BE) | Улучшение |
| --- | --- | --- | --- |
| Время на синхронизацию | 60 мин/день | 10 мин/день | -83% |
| Время на уведомления | 150 мин/день | 5 мин/день | -97% |
| Время на контроль лимитов | 60 мин/день | 10 мин/день | -83% |
| ИТОГО | 270 мин/день | 25 мин/день | -91% |
| Расхождения данных | ~20/месяц | 0 | -100% |
| Задержка уведомлений | 2-4 часа | < 1 мин | -99% |
| Превышения лимитов | 8-12/месяц | 0 | -100% |

## 4. ЭКОНОМИКА

| Показатель | Значение | Как считали |
| --- | --- | --- |
| Экономия времени | 90 ч/мес | 245 мин/день × 22 дня ÷ 60 |

## 5. ГРАНИЦЫ ПРОЕКТА (SCOPE)

Что ВХОДИТ: - [x] F-01: Двусторонняя синхронизация карточек агентов (AUTO-035) - [x] F-02: Автоматические уведомления агентам (AUTO-043) - [x] F-03: Контроль кредитных лимитов (AUTO-044) - [x] F-04: Дашборд мониторинга интеграции - [x] Настройка Albato + Telegram-бота - [x] Обучение менеджеров и администраторов

Зависимости:

| ID | Что нужно | Ответственный | Срок | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P-01 | Аудит API САМО-тур | Логвинов Г.А. | Определить | ⬜ |
| P-04 | Конфигурация Битрикс24 (поля UF_*) | Логвинов Г.А. | Определить | ⬜ |
| — | Создание Telegram-бота | Логвинов Г.А. | Определить | ⬜ |
| — | Регистрация в Albato | Логвинов Г.А. | Определить | ⬜ |

## 6. ТЕХНИЧЕСКАЯ СРЕДА

### 6.1. Системы и версии

| Система | Версия | Тип | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| САМО-тур | Текущая | Облако | samo.spacetravel.ru |
| Битрикс24 | Cloud | Облако | spacetravel.bitrix24.ru |
| Albato | Pro | Облако | app.albato.ru |
| Telegram Bot | — | Облако | @SpaceTravelAgentBot (создать) |

### 6.2. Среды

| Среда | Для чего | Как создать |
| --- | --- | --- |
| DEV | Тестирование сценариев | Тестовый портал Б24 + песочница САМО |
| PROD | Боевая | Основные системы |

### 6.3. Контакты

| Роль | ФИО | Телефон | Когда обращаться |
| --- | --- | --- | --- |
| Владелец процесса | Мурадян О.Ю. | +7 XXX | Бизнес-требования, агенты |
| Операционный директор | Преображенская Т.В. | +7 XXX | Уведомления, статусы |
| Финансовый контролёр | Назарикова М.В. | +7 XXX | Кредитные лимиты |
| Технический контакт | Логвинов Г.А. | +7 XXX | API, доступы, Albato |
| Эскалация | Генеральный директор | +7 XXX | Блокирующие проблемы |

## 7. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

### 7.1. Пользователи

| Роль | Кол-во | Что делает |
| --- | --- | --- |
| Менеджер по агентам | 20 | Видит синхронизированные данные |
| Агент (турагентство) | ~3 000 | Получает уведомления |
| Руководитель отдела агентств | 1 | Контролирует лимиты, видит отчёты |
| Финансовый контролёр | 3 | Получает алерты о превышениях |
| Администратор | 2 | Настраивает Albato, мониторинг |

### 7.2. Функции

#### F-01: Синхронизация карточек агентов

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Приоритет | Must |
| Для кого | Менеджер по агентам |
| AUTO-точка | AUTO-035 |

Что делает: > Как менеджер по агентам, я хочу, чтобы при создании или изменении карточки агента в САМО-тур данные автоматически появлялись в Битрикс24 (и наоборот), чтобы не вносить данные дважды.

Сценарий работы: 1. Менеджер создаёт нового агента в САМО-тур 2. САМО отправляет webhook в Albato (событие: agent_created) 3. Albato проверяет: есть ли агент с таким ИНН в Битрикс24? 4. Если нет → создаёт карточку компании в Б24 5. Если есть → обновляет данные 6. Albato логирует операцию 7. Итог: Карточка агента в Б24 за < 5 минут

Маппинг полей:

| Поле САМО-тур | Поле Битрикс24 | Направление | Мастер |
| --- | --- | --- | --- |
| agent_id | UF_SAMO_ID | САМО → Б24 | САМО |
| name | TITLE | ↔ | Последнее изменение |
| inn | UF_INN | САМО → Б24 | САМО |
| phone | PHONE[0].VALUE | ↔ | Последнее изменение |
| email | EMAIL[0].VALUE | ↔ | Последнее изменение |
| telegram_id | UF_TELEGRAM | ↔ | Б24 |
| credit_limit | UF_CREDIT_LIMIT | САМО → Б24 | САМО |
| credit_used | UF_CREDIT_USED | САМО → Б24 | САМО |
| status | UF_STATUS | САМО → Б24 | САМО |
| manager_id | ASSIGNED_BY_ID | Б24 → САМО | Б24 |

Альтернативные сценарии:

| Ситуация | Что делает система |
| --- | --- |
| Агент уже существует в Б24 (по ИНН) | Обновить данные, не создавать дубликат |
| Изменение в Б24 | Обновить данные в САМО |
| Одновременное изменение | Взять данные с более поздним timestamp, логировать конфликт |
| ИНН пустой или некорректный | Не синхронизировать, алерт менеджеру |

Критерии приёмки: - [ ] Новый агент в САМО появляется в Б24 за < 5 минут - [ ] Изменение агента в САМО отражается в Б24 - [ ] Изменение менеджера в Б24 отражается в САМО - [ ] Дубликаты не создаются (проверка по ИНН) - [ ] Все 10 полей синхронизируются корректно - [ ] Конфликты логируются с алертом администратору

#### F-02: Автоматические уведомления агентам

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Приоритет | Must |
| Для кого | Агент (турагентство) |
| AUTO-точка | AUTO-043 |

Что делает: > Как агент, я хочу мгновенно получать уведомления об изменении статуса моих заявок в Telegram и Email, чтобы оперативно информировать клиентов.

Сценарий работы: 1. Менеджер меняет статус заявки в САМО (например, «Подтверждено») 2. САМО отправляет webhook в Albato 3. Albato определяет агента по ID заявки 4. Albato получает Telegram ID агента из Битрикс24 5. Albato отправляет сообщение через Telegram Bot API 6. Albato отправляет дублирующее письмо на Email 7. Итог: Агент получает уведомление за < 1 минуту

Типы уведомлений:

| Событие | Telegram | Email | Текст |
| --- | --- | --- | --- |
| Заявка создана | ✅ | ✅ | «📝 Новая заявка #{id} принята в работу» |
| Заявка подтверждена | ✅ | ✅ | «✅ Заявка #{id} подтверждена. Клиент: {ФИО}» |
| Требуется оплата | ✅ | ✅ | «💳 Ожидаем оплату по заявке #{id}. Сумма: {сумма}» |
| Оплата получена | ✅ | ✅ | «💰 Оплата получена: заявка #{id}» |
| Документы готовы | ✅ | ✅ | «📄 Документы готовы: заявка #{id}. Скачать: {ссылка}» |
| Требуется действие | ✅ | ✅ | «⚠️ Требуется действие: заявка #{id}. {описание}» |
| Заявка отменена | ✅ | ✅ | «❌ Заявка #{id} отменена. Причина: {причина}» |

Шаблон Telegram-сообщения:

✅ Заявка #78901 подтверждена

👤 Клиент: Иванов Иван Иванович
🏖 Тур: Турция, Анталья, Rixos Premium
📅 Даты: 15.06 — 22.06.2026 (7 ночей)
💰 Стоимость: 245 000 ₽

Документы будут готовы в течение 24 часов.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Space Travel | +7 495 123-45-67

Альтернативные сценарии:

| Ситуация | Что делает система |
| --- | --- |
| У агента нет Telegram | Отправить только Email |
| Email не доставлен | Повторить через 1 час, логировать |
| Агент отключил уведомления | Не отправлять (настройка в Б24) |

Критерии приёмки: - [ ] Уведомление приходит за < 1 минуту после смены статуса - [ ] Все 7 типов событий отправляют уведомления - [ ] Telegram и Email работают параллельно - [ ] Агент может отключить уведомления по типам - [ ] История уведомлений сохраняется в карточке агента

#### F-03: Контроль кредитных лимитов

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Приоритет | Must |
| Для кого | Финансовый контролёр, менеджер по агентам |
| AUTO-точка | AUTO-044 |

Что делает: > Как финансовый контролёр, я хочу, чтобы система автоматически проверяла кредитный лимит агента перед бронированием и блокировала бронирование при превышении, чтобы предотвратить финансовые риски.

Сценарий работы: 1. Агент создаёт бронирование в САМО-тур 2. САМО отправляет webhook в Albato с суммой заявки 3. Albato получает: лимит агента, использовано, новая сумма 4. Albato рассчитывает: (использовано + заявка) / лимит × 100% 5. По результату: - < 80% → разрешить, без алертов - 80-90% → разрешить, алерт менеджеру - 90-100% → разрешить, алерт менеджеру + агенту - 100-110% → заблокировать, алерт руководителю (можно разблокировать) - > 110% → жёсткая блокировка, алерт финансам 6. Итог: Превышения предотвращены автоматически

Логика проверки:

Лимит агента:    500 000 ₽
Использовано:    420 000 ₽ (84%)
Новая заявка:    100 000 ₽
ИТОГО:           520 000 ₽ (104%)

РЕЗУЛЬТАТ: Блокировка + алерт руководителю

| Использование лимита | Действие | Алерт кому |
| --- | --- | --- |
| < 80% | Разрешить | — |
| 80-90% | Разрешить | Менеджер |
| 90-100% | Разрешить | Менеджер + агент |
| 100-110% | Блокировать (снимает руководитель) | Менеджер + руководитель |
| > 110% | Жёсткая блокировка | Менеджер + руководитель + финансы |

Шаблон алерта превышения:

⚠️ ПРЕВЫШЕНИЕ КРЕДИТНОГО ЛИМИТА

🏢 Агент: ООО «Тур-Сервис» (ИНН 7701234567)
💳 Лимит: 500 000 ₽
📊 Использовано: 420 000 ₽ (84%)
📝 Новая заявка: #78901 на 100 000 ₽
⛔ Итого: 520 000 ₽ (104%)

🔒 Бронирование заблокировано

Для разблокировки обратитесь к руководителю:
Мурадян О.Ю. | +7 XXX

Альтернативные сценарии:

| Ситуация | Что делает система |
| --- | --- |
| Агент VIP (без лимита) | Флаг UF_NO_LIMIT = true → не проверять |
| Руководитель разблокировал | Логировать: кто, когда, причина |
| Лимит не указан | Считать лимит = 0, блокировать всё |

Критерии приёмки: - [ ] Проверка срабатывает при каждом бронировании - [ ] Все 5 порогов работают корректно (0-80-90-100-110) - [ ] Алерты уходят нужным получателям - [ ] Руководитель может разблокировать заявку 100-110% - [ ] Жёсткая блокировка >110% без возможности обхода - [ ] Дашборд текущего состояния лимитов в Б24

#### F-04: Дашборд мониторинга интеграции

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Приоритет | Should |
| Для кого | Администратор |
| AUTO-точка | — |

Что делает: > Как администратор, я хочу видеть состояние интеграции в реальном времени, чтобы быстро обнаруживать и устранять проблемы.

Метрики дашборда:

| Метрика | Описание | Порог алерта |
| --- | --- | --- |
| Синхронизаций/день | Количество успешных операций | — |
| Ошибок/час | Количество неудачных операций | > 5 |
| Очередь | Задачи, ожидающие обработки | > 50 |
| Время ответа API | Среднее время ответа САМО/Б24 | > 5 сек |
| Несинхронизированные | Агенты с расхождениями | > 0 |

Критерии приёмки: - [ ] Дашборд показывает все 5 метрик - [ ] Алерт при превышении порогов (Telegram IT-чат) - [ ] Журнал операций с поиском (90 дней) - [ ] Ручной запуск синхронизации по кнопке

### 7.3. Сводная таблица функций

| ID | Функция | Приоритет | Экономия | Тест-кейс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Синхронизация агентов | Must | 50 мин/день | TC-01, TC-02 |
| F-02 | Уведомления агентам | Must | 145 мин/день | TC-03, TC-04 |
| F-03 | Контроль лимитов | Must | 50 мин/день | TC-05, TC-06, TC-07 |
| F-04 | Дашборд мониторинга | Should | — | TC-08 |

## 8. ИНТЕГРАЦИИ

### 8.1. Системы

| Система | Версия | Роль | Способ связи |
| --- | --- | --- | --- |
| САМО-тур | Текущая | Мастер-система (агенты, заявки) | REST API + Webhook |
| Битрикс24 | Cloud | CRM (карточки агентов) | REST API + Webhook |
| Albato | Pro | iPaaS (связующее звено) | Веб-интерфейс |
| Telegram Bot | — | Канал уведомлений | Bot API |
| Email (SMTP) | — | Резервный канал | SMTP |

### 8.2. Потоки данных

| ID | Откуда | Куда | Данные | Когда | Частота |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DF-01 | САМО | Albato | Новый/изменённый агент | Webhook | Real-time |
| DF-02 | Albato | Б24 | Карточка агента | REST API | Real-time |
| DF-03 | Б24 | Albato | Изменение контактов | Webhook | Real-time |
| DF-04 | Albato | САМО | Обновление агента | REST API | Real-time |
| DF-05 | САМО | Albato | Смена статуса заявки | Webhook | Real-time |
| DF-06 | Albato | Telegram | Уведомление | Bot API | Real-time |
| DF-07 | Albato | Email | Уведомление | SMTP | Real-time |
| DF-08 | САМО | Albato | Новое бронирование | Webhook | Real-time |
| DF-09 | Albato | САМО | Блокировка заявки | REST API | По событию |

### 8.3. API-спецификация

Примечание: Детальная спецификация САМО API будет получена после P-01 (аудит API). Ниже — ожидаемая структура.

#### САМО-тур API (ожидаемое)

| Endpoint | Метод | Описание |
| --- | --- | --- |
| /api/v1/agents | GET | Список агентов |
| /api/v1/agents/{id} | GET | Карточка агента |
| /api/v1/agents/{id} | PUT | Обновление агента |
| /api/v1/agents/{id}/credit | GET | Информация о лимите |
| /api/v1/orders/{id}/block | POST | Блокировка заявки |

Пример ответа (агент):

{
  "id": 12345,
  "name": "ООО Тур-Сервис",
  "inn": "7701234567",
  "phone": "+7 495 123-45-67",
  "email": "info@tour-service.ru",
  "credit_limit": 500000.00,
  "credit_used": 420000.00,
  "status": "active",
  "manager_id": 23,
  "updated_at": "2026-02-19T14:30:00Z"
}

#### Битрикс24 API

| Endpoint | Метод | Описание |
| --- | --- | --- |
| crm.company.add | POST | Создание компании |
| crm.company.update | POST | Обновление компании |
| crm.company.get | GET | Получение компании |
| crm.company.list | GET | Список компаний |

Пример запроса (создание):

{
  "fields": {
    "TITLE": "ООО Тур-Сервис",
    "COMPANY_TYPE": "CUSTOMER",
    "PHONE": [{"VALUE": "+7 495 123-45-67", "VALUE_TYPE": "WORK"}],
    "EMAIL": [{"VALUE": "info@tour-service.ru", "VALUE_TYPE": "WORK"}],
    "UF_SAMO_ID": 12345,
    "UF_INN": "7701234567",
    "UF_CREDIT_LIMIT": 500000.00,
    "UF_CREDIT_USED": 420000.00,
    "UF_STATUS": "active",
    "ASSIGNED_BY_ID": 23
  }
}

### 8.4. Обработка ошибок

| Тип ошибки | Повторять? | Интервал | Попыток | Fallback |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| САМО timeout | Да | 5 → 30 → 120 сек | 3 | Очередь + алерт IT |
| Б24 timeout | Да | 5 → 30 → 120 сек | 3 | Очередь + алерт IT |
| САМО 5xx | Да | 5 мин | 5 | Очередь + алерт IT |
| Б24 5xx | Да | 5 мин | 5 | Очередь + алерт IT |
| 4xx (невалидные данные) | Нет | — | 1 | Лог + алерт менеджеру |
| Telegram недоступен | Да | 1 → 5 → 15 мин | 5 | Только Email |
| Rate limit | Да | По заголовку | 10 | Очередь |

Алерты:

| Событие | Канал | Получатель |
| --- | --- | --- |
| > 5 ошибок/час | Telegram | @it_spacetravel (чат) |
| Критическая ошибка | Telegram + Email | Логвинов Г.А. |
| Очередь > 100 | Email | Логвинов Г.А. + Мурадян О.Ю. |
| API недоступен > 30 мин | Звонок | Логвинов Г.А. |

## 9. НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

### 9.1. Производительность

| Метрика | Требование |
| --- | --- |
| Время синхронизации агента | < 5 минут |
| Время отправки уведомления | < 1 минута |
| Время проверки лимита | < 3 секунды |
| Пропускная способность | > 100 операций/час |

### 9.2. Нагрузка

| Параметр | Сейчас | Через год | В сезон (пик) |
| --- | --- | --- | --- |
| Агентов | 3 000 | 4 000 | — |
| Изменений агентов/день | 50 | 100 | 200 |
| Уведомлений/день | 200 | 400 | 800 |
| Проверок лимитов/день | 100 | 200 | 500 |

### 9.3. Надёжность

| Метрика | Требование |
| --- | --- |
| Uptime Albato | > 99.5% |
| Потеря данных при сбое | 0 (очередь) |
| Время восстановления | < 2 часов |
| Журнал операций | 90 дней |

### 9.4. Безопасность

| Требование | Реализация |
| --- | --- |
| Шифрование | HTTPS/TLS 1.2+ |
| Авторизация САМО | API Key (в заголовке) |
| Авторизация Б24 | Webhook Token |
| Авторизация Telegram | Bot Token |
| Белый список IP | Только IP Albato для webhooks |
| Логирование | Все операции, 90 дней |

## 10. ЭТАПЫ

### 10.1. План-график

| # | Этап | Результат |
| --- | --- | --- |
| 0 | Зависимости (P-01, P-04) | API документирован, Б24 настроен |
| 1 | Настройка Albato + Telegram-бот | Аккаунт готов |
| 2 | F-01: Синхронизация агентов | Двусторонняя синхронизация |
| 3 | F-02: Уведомления агентам | Telegram + Email |
| 4 | F-03: Контроль лимитов | Алерты + блокировка |
| 5 | F-04: Дашборд | Мониторинг |
| 6 | Тестирование | Протокол |
| 7 | Пилот (50 агентов) | Отчёт пилота |
| 8 | Доработка | Исправления |
| 9 | Полное внедрение | Все 3 000 агентов |

Сроки: Определить

### 10.2. Ответственные

| Этап | Делает (R) | Отвечает (A) |
| --- | --- | --- |
| P-01: Аудит API САМО | Логвинов Г.А. | Логвинов Г.А. |
| P-04: Настройка Б24 | Логвинов Г.А. | Логвинов Г.А. |
| Настройка Albato | Логвинов Г.А. | Логвинов Г.А. |
| Разработка сценариев | Логвинов Г.А. | Логвинов Г.А. |
| Тестирование | Логвинов Г.А. | Мурадян О.Ю. |
| Пилот | Менеджеры | Мурадян О.Ю. |
| Приёмка | Мурадян О.Ю. | Мурадян О.Ю. |
| Обучение | Логвинов Г.А. | Логвинов Г.А. |

## 11. ТЕСТИРОВАНИЕ И ПРИЁМКА

### 11.1. Тест-кейсы

| ID | Что проверяем | Шаги | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | Создание агента | 1. Создать агента в САМО2. Подождать 5 мин3. Проверить Б24 | Карточка создана в Б24 |
| TC-02 | Обновление агента | 1. Изменить телефон в САМО2. Подождать 5 мин3. Проверить Б24 | Телефон обновлён в Б24 |
| TC-03 | Уведомление Telegram | 1. Изменить статус заявки на «Подтверждено»2. Проверить Telegram агента | Сообщение получено за < 1 мин |
| TC-04 | Уведомление без Telegram | 1. У агента нет Telegram2. Изменить статус | Email получен |
| TC-05 | Лимит 80% | 1. Агент с лимитом 100 000, использовано 75 0002. Заявка на 10 000 | Бронирование ОК, алерт менеджеру |
| TC-06 | Лимит 105% | 1. Агент с лимитом 100 000, использовано 95 0002. Заявка на 10 000 | Блокировка, алерт руководителю |
| TC-07 | Лимит 115% | 1. Агент с лимитом 100 000, использовано 95 0002. Заявка на 20 000 | Жёсткая блокировка, алерт финансам |
| TC-08 | Дашборд ошибки | 1. Отключить API САМО2. Попробовать синхронизацию3. Проверить дашборд | Ошибка отображается |

### 11.2. Критерии приёмки

| # | Критерий | Порог |
| --- | --- | --- |
| 1 | Синхронизация работает | 100% агентов за 24ч |
| 2 | Уведомления доставляются | 99% за < 1 мин |
| 3 | Контроль лимитов работает | 100% случаев |
| 4 | Пилот успешен | 0 критических багов |
| 5 | Менеджеры обучены | 100% |

## 12. ПОДДЕРЖКА

Гарантия: 2 месяца

| Приоритет | Описание | Время решения |
| --- | --- | --- |
| P1 | Синхронизация не работает | 4 часа |
| P2 | Уведомления не отправляются | 1 рабочий день |
| P3 | Единичные ошибки | 2 рабочих дня |
| P4 | Улучшения, настройки | По согласованию |

## 13. РИСКИ

| Риск | Вероятность | Влияние | Как избежать |
| --- | --- | --- | --- |
| API САМО ограничен | Средняя | Высокое | P-01 выявит до начала. Альтернатива: файловый обмен |
| Rate limit САМО/Б24 | Средняя | Среднее | Очередь, пакетная обработка |
| Агенты не используют Telegram | Низкая | Низкое | Email как резервный канал |
| Сбой Albato | Низкая | Высокое | SLA Albato 99.5%, очередь, мониторинг |
| Сопротивление менеджеров | Низкая | Среднее | Обучение, пилот |

## 14. ОЦЕНКА ТРУДОЗАТРАТ

### Общая трудоёмкость: 220 человеко-часов

### Смета работ

| № | Работа | Ч/ч |
| --- | --- | --- |
|  | Подготовка и настройка |  |
| 1 | Аудит API САМО (эндпоинты, лимиты, авторизация) | 16 |
| 2 | Создание пользовательских полей в Битрикс24 (агенты) | 8 |
| 3 | Настройка Albato: подключение САМО и Битрикс24 | 12 |
|  | Синхронизация агентов |  |
| 4 | Сценарий: создание нового агента САМО → Битрикс24 | 16 |
| 5 | Сценарий: обновление данных агента (телефон, email, реквизиты) | 12 |
| 6 | Сценарий: синхронизация кредитного лимита | 12 |
| 7 | Обработка конфликтов и дубликатов | 8 |
|  | Уведомления агентам |  |
| 8 | Telegram-бот для уведомлений агентам | 16 |
| 9 | Уведомление «Заявка подтверждена» | 8 |
| 10 | Уведомление «Документы готовы» | 6 |
| 11 | Уведомление «Изменение статуса» | 6 |
| 12 | Резервный канал — Email | 8 |
|  | Контроль кредитных лимитов |  |
| 13 | Алерт при достижении 80% лимита (менеджеру) | 8 |
| 14 | Алерт при превышении 100% лимита (блокировка) | 10 |
| 15 | Алерт при превышении 110% лимита (руководителю, финансам) | 8 |
| 16 | Дашборд контроля лимитов по агентам | 12 |
|  | Мониторинг и отчётность |  |
| 17 | Дашборд ошибок синхронизации | 10 |
| 18 | Еженедельный отчёт о синхронизации | 6 |
|  | Запуск |  |
| 19 | Тестирование на пилотной группе (50 агентов) | 16 |
| 20 | Исправление ошибок по результатам пилота | 8 |
| 21 | Документация (инструкции для менеджеров) | 6 |
| 22 | Обучение пользователей | 4 |
| 23 | Полное внедрение (все агенты) | 6 |
| 24 | Приёмка и передача в эксплуатацию | 2 |
|  | ИТОГО | 220 |

Примечание: Время на сценарии синхронизации указано из расчёта стандартного набора полей. При расширении — пропорциональный пересчёт.

## ПРИЛОЖЕНИЯ

### Приложение A: Пользовательские поля Битрикс24

Создать в настройках CRM → Компании → Пользовательские поля:

| Код поля | Название | Тип | Обязательное |
| --- | --- | --- | --- |
| UF_SAMO_ID | ID в САМО | Целое число | Да |
| UF_INN | ИНН | Строка (12) | Да |
| UF_CREDIT_LIMIT | Кредитный лимит | Число | Да |
| UF_CREDIT_USED | Использовано лимита | Число | Да |
| UF_STATUS | Статус агента | Список | Да |
| UF_TELEGRAM | Telegram ID | Строка | Нет |
| UF_NO_LIMIT | Без лимита (VIP) | Да/Нет | Нет |

### Приложение B: Сценарии Albato

| # | Название сценария | Триггер | Действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SAMO → B24: Create Agent | САМО webhook: agent_created | 1. Проверить ИНН в Б242. Создать/обновить компанию |
| 2 | SAMO → B24: Update Agent | САМО webhook: agent_updated | 1. Найти компанию по UF_SAMO_ID2. Обновить поля |
| 3 | B24 → SAMO: Update Agent | Б24 webhook: company_updated | 1. Проверить UF_SAMO_ID2. Обновить агента в САМО |
| 4 | SAMO → Telegram: Notify | САМО webhook: order_status_changed | 1. Получить агента2. Отправить Telegram3. Отправить Email |
| 5 | SAMO → Check Limit | САМО webhook: order_created | 1. Получить лимит агента2. Рассчитать %3. Разрешить/заблокировать |

### Приложение C: Глоссарий

| Термин | Что означает |
| --- | --- |
| Агент | Турагентство — партнёр Space Travel |
| Кредитный лимит | Максимальная сумма неоплаченных заявок агента |
| Webhook | Механизм мгновенного уведомления о событии |
| iPaaS | Integration Platform as a Service — облачная платформа интеграции |
| Albato | Российская iPaaS-платформа для автоматизации |
| Real-time | Мгновенно, без задержки |

## СОГЛАСОВАНИЯ

| Роль | ФИО | Дата | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик | Мурадян О.Ю. |  | ⬜ |
| Операционный директор | Преображенская Т.В. |  | ⬜ |
| Финансовый директор | Назарикова М.В. |  | ⬜ |
| IT-директор | Логвинов Г.А. |  | ⬜ |

## ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

| Версия | Дата | Автор | Что изменилось |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 19.02.2026 | Claude Code | Первоначальная версия |

Создано по шаблону Space Travel v2.0