# [TZ-04] Маршрутизация и workflow Битрикс24

Версия: 1.0 | Дата: 2026-02-19 | Статус: Черновик

## 1. ПАСПОРТ

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Номер | TZ-04 |
| Название | Автомаршрутизация заявок и workflow согласований |
| Заказчик | Преображенская Т.В., директор Операционного департамента |
| Владелец процесса | Акопова А.В., директор Клиентского сервиса |
| AUTO-точки | AUTO-009, AUTO-041 |
| Трудоёмкость | 224 человеко-часа |
| Зависимости | P-04 (Конфигурация Битрикс24) |

## 2. ПРОБЛЕМА (AS-IS)

Суть проблемы: Диспетчеры вручную распределяют заявки по 28 направлениям, тратя 15 минут на каждую, а согласования документов теряются в почте.

Как сейчас работает процесс маршрутизации: 1. Заявка поступает в общую очередь Битрикс24 2. Диспетчер открывает заявку, смотрит город клиента 3. Определяет федеральный округ и нужный офис вручную 4. Проверяет загрузку менеджеров в таблице Excel 5. Назначает заявку на менеджера с минимальной загрузкой 6. При ошибке — заявка возвращается, процесс повторяется

Как сейчас работает процесс согласований: 1. Сотрудник создаёт документ и отправляет на согласование по email 2. Руководитель получает письмо, одобряет/отклоняет 3. Если одобрено — пересылает следующему 4. Письма теряются, задерживаются, нет истории 5. Нет эскалации — документ может «висеть» неделями

Боли:

| Проблема | К чему приводит | Как часто |
| --- | --- | --- |
| Долгая маршрутизация (15 мин) | Клиент ждёт, уходит к конкурентам | 20+ раз/день |
| Ошибки в направлении | Заявка «гуляет» между офисами | 3-5 раз/день |
| Неравномерная загрузка | Один перегружен, другой простаивает | Постоянно |
| Согласования в почте | Потери, задержки решений | 5-10 раз/неделю |
| Нет истории согласований | Невозможно понять, кто и когда одобрил | При каждой проверке |

Затраты времени сейчас:

| Операция | Время | Кто делает |
| --- | --- | --- |
| Маршрутизация заявок | 300 мин/день | Диспетчеры (4 человека) |
| Согласования документов | 45 мин/день | Руководители отделов |
| ИТОГО | 345 мин/день |  |

## 3. ЦЕЛЬ (TO-BE)

Что хотим получить: Заявки автоматически попадают к нужному менеджеру за секунды, согласования отслеживаются в системе с автоматической эскалацией.

Как будет работать маршрутизация: 1. Заявка поступает в Битрикс24 2. Система автоматически определяет город → ФО → офис 3. Система автоматически выбирает менеджера с минимальной загрузкой 4. Заявка назначается, менеджер получает уведомление 5. Диспетчер работает только с исключениями (VIP, нестандарт)

Как будут работать согласования: 1. Сотрудник запускает workflow из карточки документа 2. Система автоматически отправляет на согласование по маршруту 3. Каждый согласующий получает уведомление и задачу в Битрикс24 4. При просрочке — автоэскалация руководителю 5. Вся история сохраняется в карточке документа

Целевые показатели:

| Метрика | Сейчас (AS-IS) | Будет (TO-BE) | Улучшение |
| --- | --- | --- | --- |
| Время маршрутизации заявки | 15 мин | 5 сек | -99% |
| Ошибки маршрутизации | 15-20% | <2% | -90% |
| Время согласования документа | 3-5 дней | 1 день | -70% |
| Потерянные согласования | 10% | 0% | -100% |
| Время на процессы (общее) | 345 мин/день | 115 мин/день | -67% |

## 4. ЭКОНОМИКА

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Экономия времени | 84 ч/мес |

## 5. ГРАНИЦЫ ПРОЕКТА (SCOPE)

Что ВХОДИТ в проект: - [x] Справочник «Город → ФО → Офис» (28 направлений) - [x] Робот автомаршрутизации заявок в Битрикс24 - [x] Учёт загрузки менеджеров при распределении - [x] Workflow согласований с 3 типами маршрутов - [x] Автоэскалация при просрочке - [x] Уведомления по email и в Битрикс24 - [x] Дашборд мониторинга (очередь, загрузка, статусы)

Зависимости:

| ID | Что нужно сделать | Ответственный | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| P-04 | Конфигурация Битрикс24 (смарт-процессы, роботы) | Логвинов Г.А. | ⬜ |
| — | Актуальный список направлений (28 шт) | Преображенская Т.В. | ⬜ |
| — | Список согласующих по типам документов | Назарикова М.В. | ⬜ |

Сроки: Определить

## 6. ТЕХНИЧЕСКАЯ СРЕДА

### 6.1. Системы и версии

| Система | Версия | Тип размещения | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| Битрикс24 | Тариф «Профессиональный» | Облако | spacetravel.bitrix24.ru |
| САМО-тур | — | Облако | Нужен для городов клиентов |

### 6.2. Среды разработки

| Среда | Для чего | Адрес | Как получить доступ |
| --- | --- | --- | --- |
| DEV | Разработка роботов | dev-spacetravel.bitrix24.ru | Запросить у IT |
| PROD | Боевая система | spacetravel.bitrix24.ru | После приёмки |

### 6.3. Контакты для вопросов

| Роль | ФИО | Телефон | Когда обращаться |
| --- | --- | --- | --- |
| Владелец процесса (маршрутизация) | Акопова А.В. | +7 XXX | Логика распределения |
| Владелец процесса (согласования) | Назарикова М.В. | +7 XXX | Маршруты согласований |
| Технический контакт | Логвинов Г.А. | +7 XXX | Битрикс24 API, роботы |
| Эскалация | Преображенская Т.В. | +7 XXX | Блокирующие проблемы |

## 7. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

### 7.1. Кто будет пользоваться

| Роль | Сколько человек | Что делает в системе |
| --- | --- | --- |
| Диспетчер | 4 | Мониторинг, обработка исключений |
| Менеджер продаж | 50 | Получает заявки, работает с клиентами |
| Руководитель отдела | 15 | Согласует документы, мониторит загрузку |
| Финансовый контролёр | 5 | Согласует финансовые документы |
| Администратор | 1 | Настройка правил, мониторинг |

### 7.2. Функции системы

#### F-01: Справочник направлений

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Приоритет | Must |
| Для кого | Администратор, Диспетчер |
| AUTO-точка | AUTO-009 |

Что делает: > Как администратор, я хочу вести справочник «Город → Федеральный округ → Офис», чтобы система правильно маршрутизировала заявки.

Структура справочника:

| Поле | Тип | Обязательное | Пример |
| --- | --- | --- | --- |
| Город | Текст | Да | Краснодар |
| Код региона | Текст | Да | 23 |
| Федеральный округ | Выбор из списка | Да | ЮФО |
| Офис | Выбор из списка | Да | Ростов-на-Дону |
| Менеджеры | Множественный выбор | Да | [Иванов, Петров] |
| Приоритет офиса | Число | Нет | 1 |

Данные для загрузки (28 направлений):

| ФО | Офис | Регионы |
| --- | --- | --- |
| ЦФО | Москва | Москва, Московская обл., Тула, Калуга, Рязань, Владимир |
| СЗФО | Санкт-Петербург | СПб, Ленинградская обл., Великий Новгород, Псков |
| ЮФО | Ростов-на-Дону | Ростовская обл., Краснодар, Волгоград, Астрахань |
| ПФО | Уфа | Башкортостан, Татарстан, Самара, Саратов |
| УФО | Екатеринбург | Свердловская, Челябинская, Тюменская |
| СФО | Новосибирск | Новосибирск, Омск, Красноярск, Томск |
| ДФО | Владивосток | Приморский край, Хабаровск, Сахалин |
| СКФО | Ставрополь | Ставрополь, Дагестан, Чечня, КБР |

Критерии приёмки: - [ ] Справочник содержит все 28 направлений - [ ] Возможность добавить/удалить/изменить запись - [ ] Поиск по городу работает (fuzzy matching) - [ ] Экспорт/импорт из Excel

#### F-02: Автомаршрутизация заявок

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Приоритет | Must |
| Для кого | Диспетчер, Менеджер |
| AUTO-точка | AUTO-009 |

Что делает: > Как диспетчер, я хочу, чтобы система автоматически определяла офис и менеджера по городу клиента, чтобы не тратить 15 минут на каждую заявку.

Сценарий работы: 1. Новая заявка создаётся в Битрикс24 (из формы, email, телефона) 2. Робот читает поле «Город клиента» 3. Робот ищет город в справочнике направлений 4. Если найден → определяет офис и список менеджеров 5. Робот проверяет загрузку каждого менеджера (открытые сделки) 6. Выбирает менеджера с минимальной загрузкой 7. Назначает заявку, отправляет уведомление 8. Итог: Заявка у нужного менеджера за 5 секунд

Алгоритм выбора менеджера:

1. Получить список менеджеров офиса
2. Для каждого менеджера:
   - Посчитать открытые заявки (статус ≠ Завершён, Отменён)
   - Учесть приоритет менеджера (если указан)
   - Проверить статус (доступен / отсутствует)
3. Исключить менеджеров со статусом «Отсутствует»
4. Выбрать менеджера с min(открытые заявки)
5. При равенстве — выбрать с более высоким приоритетом
6. Назначить заявку выбранному менеджеру

Альтернативные сценарии:

| Ситуация | Что делает система |
| --- | --- |
| Город не найден в справочнике | Назначить на диспетчера, создать задачу «Добавить город в справочник» |
| Все менеджеры отсутствуют | Назначить на руководителя офиса, уведомить |
| Заявка от VIP-клиента (тег) | Назначить на выделенного менеджера, игнорируя загрузку |
| Город определён неточно | Показать список похожих, диспетчер выбирает вручную |

Критерии приёмки: - [ ] Автоматическое определение офиса по городу — 100% совпадений - [ ] Время маршрутизации < 10 секунд - [ ] Учёт загрузки менеджеров работает корректно - [ ] Обработка исключений (город не найден) работает - [ ] Уведомление менеджеру приходит в течение 30 сек

#### F-03: Мониторинг загрузки

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Приоритет | Must |
| Для кого | Диспетчер, Руководитель |
| AUTO-точка | AUTO-009 |

Что делает: > Как руководитель, я хочу видеть дашборд загрузки менеджеров в реальном времени, чтобы контролировать распределение и вмешиваться при необходимости.

Элементы дашборда:

| Виджет | Данные | Обновление |
| --- | --- | --- |
| Очередь | Заявки в очереди (ждут распределения) | Real-time |
| Загрузка по менеджерам | Имя, открытые заявки, статус | Каждые 5 мин |
| Загрузка по офисам | Офис, заявок сегодня, среднее время | Каждые 15 мин |
| Ошибки маршрутизации | Заявки без направления | Real-time |
| Алерты | Перегрузка (>15 заявок), все отсутствуют | Real-time |

Фильтры: - По офису - По периоду (сегодня, неделя, месяц) - По менеджеру

Критерии приёмки: - [ ] Дашборд показывает актуальные данные (задержка < 5 мин) - [ ] Фильтры работают корректно - [ ] Алерты срабатывают при пороговых значениях - [ ] Возможность экспорта данных в Excel

#### F-04: Workflow согласований

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Приоритет | Must |
| Для кого | Сотрудник, Руководитель |
| AUTO-точка | AUTO-041 |

Что делает: > Как сотрудник, я хочу запустить согласование документа одной кнопкой, чтобы не отправлять цепочку писем вручную.

Типы маршрутов согласований:

| Тип | Участники | Пример |
| --- | --- | --- |
| Линейный | Последовательно: A → B → C | Договор: менеджер → юрист → директор |
| Параллельный | Одновременно: A + B → C | Смета: бухгалтерия + юрист → директор |
| Смешанный | Комбинация | Заявка на отпуск: руководитель → (HR + бухгалтерия) → директор |

Предустановленные маршруты:

| Маршрут | Документ | Участники | Срок этапа |
| --- | --- | --- | --- |
| RT-01 | Договор с агентом | Менеджер → Юрист → Руководитель → Фин.директор | 1 день |
| RT-02 | Счёт на оплату | Инициатор → Руководитель → Фин.директор | 4 часа |
| RT-03 | Возврат клиенту | Менеджер → Руководитель → Бухгалтер → Фин.директор | 2 часа |
| RT-04 | Закупка | Инициатор → Руководитель → Фин.директор → Директор | 1 день |
| RT-05 | Отпуск/отгул | Сотрудник → Руководитель → HR | 2 дня |

Сценарий работы: 1. Сотрудник открывает карточку документа в Битрикс24 2. Нажимает кнопку «Отправить на согласование» 3. Выбирает маршрут или система определяет автоматически по типу 4. Первый согласующий получает задачу + уведомление 5. Согласующий одобряет или отклоняет с комментарием 6. При одобрении — передаётся следующему 7. При отклонении — возвращается инициатору 8. Итог: Документ согласован или отклонён с историей

Эскалация при просрочке:

| Событие | Через | Действие |
| --- | --- | --- |
| Нет реакции | 50% срока | Напоминание согласующему |
| Нет реакции | 75% срока | Второе напоминание + уведомление руководителю |
| Нет реакции | 100% срока | Эскалация на следующий уровень + алерт инициатору |
| Нет реакции | 150% срока | Уведомление директору департамента |

Критерии приёмки: - [ ] Все 5 маршрутов настроены и работают - [ ] Эскалация срабатывает корректно - [ ] История согласований сохраняется в карточке - [ ] Возможность отозвать согласование - [ ] Комментарии к согласованию отображаются

### 7.3. Сводная таблица функций

| ID | Функция | Приоритет | Тест-кейс |
| --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Справочник направлений | Must | TC-01 |
| F-02 | Автомаршрутизация заявок | Must | TC-02, TC-03 |
| F-03 | Мониторинг загрузки | Must | TC-04 |
| F-04 | Workflow согласований | Must | TC-05, TC-06 |

## 8. ИНТЕГРАЦИИ

### 8.1. Какие системы участвуют

| Система | Версия | Роль | Способ связи |
| --- | --- | --- | --- |
| Битрикс24 | Профессиональный | Основная система | Роботы, триггеры |
| САМО-тур | — | Источник городов | REST API (через Albato) |

### 8.2. Потоки данных

┌─────────────────┐         ┌─────────────────┐
│                 │  заявка │                 │
│   Источники     │────────►│    Битрикс24    │
│ (форма, email,  │         │                 │
│   телефония)    │         │   ┌─────────┐   │
└─────────────────┘         │   │  Робот  │   │
                            │   │маршрути-│   │
                            │   │ зации   │   │
                            │   └────┬────┘   │
                            │        │        │
                            │   ┌────▼────┐   │
                            │   │Справоч- │   │
                            │   │  ник    │   │
                            │   │направл. │   │
                            │   └────┬────┘   │
                            │        │        │
                            │   ┌────▼────┐   │
┌─────────────────┐         │   │ Выбор   │   │
│                 │◄────────│   │менеджера│   │
│    Менеджер     │ уведомл.│   └─────────┘   │
│                 │         │                 │
└─────────────────┘         └─────────────────┘

Таблица потоков:

| Откуда | Куда | Какие данные | Когда | Как часто |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма сайта | Битрикс24 | Заявка с городом | При создании | Real-time |
| Email | Битрикс24 | Город из темы/текста | При получении | Real-time |
| Телефония | Битрикс24 | Код города из номера | При звонке | Real-time |
| Справочник | Робот | Офис + менеджеры | При маршрутизации | Real-time |
| Робот | Менеджер | Уведомление о заявке | После назначения | Real-time |

### 8.3. Какие данные передаём (поля)

| Поле | Тип данных | Обязательное | Пример |
| --- | --- | --- | --- |
| ID заявки | Число | Да | 12345 |
| Город клиента | Текст | Да | Краснодар |
| Телефон клиента | Текст | Нет | +7 918 123-45-67 |
| Источник | Выбор | Да | Форма сайта |
| Приоритет | Выбор | Нет | Высокий |
| Тег VIP | Да/Нет | Нет | Да |
| Назначенный менеджер | Пользователь | Да | Иванов И.И. |
| Время маршрутизации | Дата/время | Да | 2026-02-19 14:30:00 |

### 8.4. Конфигурация роботов Битрикс24

Робот R-01: Автомаршрутизация

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Триггер | Создание новой заявки |
| Условие | Поле «Менеджер» = пусто |
| Действие 1 | Найти офис по справочнику |
| Действие 2 | Найти менеджера с min загрузкой |
| Действие 3 | Назначить менеджера |
| Действие 4 | Отправить уведомление |
| Действие 5 | Записать время маршрутизации |

Робот R-02: Обработка исключений

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Триггер | Робот R-01 не нашёл город |
| Действие 1 | Назначить на диспетчера |
| Действие 2 | Создать задачу «Определить направление» |
| Действие 3 | Добавить в список «Города для справочника» |

Бизнес-процесс BP-01: Согласование документа

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Триггер | Нажатие кнопки «На согласование» |
| Шаг 1 | Определить маршрут по типу документа |
| Шаг 2 | Отправить первому согласующему |
| Шаг 3 | Ждать реакции (одобрить/отклонить) |
| Шаг 4A | Если одобрено → следующему |
| Шаг 4B | Если отклонено → инициатору |
| Шаг 5 | Если просрочка → эскалация |
| Завершение | Статус = Согласовано / Отклонено |

### 8.5. Обработка ошибок

| Тип ошибки | Действие | Алерт |
| --- | --- | --- |
| Город не найден | Назначить диспетчеру | Задача диспетчеру |
| Нет доступных менеджеров | Назначить руководителю | Telegram IT-чат |
| Ошибка бизнес-процесса | Остановить + логировать | Email IT |
| Пользователь не найден | Назначить администратору | Telegram |

## 9. НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

### 9.1. Производительность

| Метрика | Требование | Как проверить |
| --- | --- | --- |
| Время маршрутизации | < 10 секунд | Замер 100 заявок |
| Время запуска workflow | < 5 секунд | Замер 50 документов |
| Обновление дашборда | < 5 минут | Визуальная проверка |

### 9.2. Нагрузка

| Параметр | Сейчас | В сезон (пик) |
| --- | --- | --- |
| Заявок в день | 50 | 150 (+200%) |
| Согласований в день | 20 | 60 (+200%) |
| Одновременных пользователей | 30 | 80 |

### 9.3. Надёжность

| Метрика | Требование |
| --- | --- |
| Доступность | > 99% в рабочее время (8:00–22:00) |
| Максимальный простой | < 4 часов |
| Резервные копии | Ежедневно (стандарт Битрикс24) |

## 10. ЭТАПЫ И СРОКИ

### 10.1. План-график

| # | Этап | Длительность | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Подготовка | 3 дня | Справочник заполнен, доступы готовы |
| 1 | Разработка справочника | 3 дня | F-01 готова |
| 2 | Разработка маршрутизации | 5 дней | F-02 готова |
| 3 | Разработка дашборда | 3 дня | F-03 готова |
| 4 | Разработка workflow | 5 дней | F-04 готова |
| 5 | Тестирование | 4 дня | Протокол тестирования |
| 6 | Пилот | 5 дней | Отчёт о пилоте |
| 7 | Доработка | 3 дня | Исправления |
| 8 | Внедрение | 2 дня | Система в работе |

Итого: 5 недель (33 рабочих дня)

Сроки: Определить

### 10.2. Кто что делает (RACI)

| Этап | Делает (R) | Отвечает (A) | Консультирует (C) |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовка справочника | Преображенская Т.В. | Логвинов Г.А. | Акопова А.В. |
| Разработка | IT-отдел | Логвинов Г.А. | Акопова А.В., Назарикова М.В. |
| Тестирование | IT + Акопова А.В. | Логвинов Г.А. | Преображенская Т.В. |
| Пилот | Акопова А.В. | Преображенская Т.В. | Логвинов Г.А. |
| Внедрение | IT-отдел | Логвинов Г.А. | Все руководители |

## 11. ТЕСТИРОВАНИЕ И ПРИЁМКА

### 11.1. Тест-кейсы

| ID | Что проверяем | Шаги | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | Справочник: поиск города | 1. Открыть справочник2. Ввести «Краснодар» | Найден офис «Ростов-на-Дону» |
| TC-02 | Маршрутизация: известный город | 1. Создать заявку, город = Новосибирск2. Подождать 10 сек | Заявка назначена менеджеру Новосибирского офиса |
| TC-03 | Маршрутизация: неизвестный город | 1. Создать заявку, город = Биробиджан2. Подождать 10 сек | Заявка назначена диспетчеру, создана задача |
| TC-04 | Дашборд: отображение | 1. Открыть дашборд2. Проверить данные | Показана загрузка всех офисов |
| TC-05 | Workflow: линейный маршрут | 1. Запустить согласование RT-012. Согласовать каждым участником | Документ согласован, история сохранена |
| TC-06 | Workflow: эскалация | 1. Запустить согласование RT-022. Не реагировать 4+ часа | Отправлен алерт руководителю |
| TC-07 | Маршрутизация: VIP | 1. Создать заявку с тегом VIP2. Подождать 10 сек | Назначен выделенный VIP-менеджер |

### 11.2. Критерии успешной приёмки

| # | Критерий | Порог | Как проверить |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Все функции Must работают | 100% | Протокол тестов |
| 2 | Нет критических ошибок | 0 штук | Баг-трекер |
| 3 | Маршрутизация корректна | >95% | Выборка 50 заявок |
| 4 | Согласования работают | 100% | Прохождение всех маршрутов |
| 5 | Производительность в норме | <10 сек | Замеры |
| 6 | Справочник заполнен | 28 направлений | Наличие записей |

### 11.3. Процедура приёмки

- Демонстрация — IT показывает работу всех функций (2 часа)

- Тестирование — Акопова А.В. проверяет тест-кейсы (2 дня)

- Пилот — работа на 2 офисах (Москва, Ростов) в течение 5 дней

- Протокол — список замечаний (если есть)

- Исправление — IT устраняет замечания

- Акт приёмки — подписание

## 12. ПОДДЕРЖКА И ГАРАНТИИ

### 12.1. Гарантийный период

- Срок: 3 месяца после подписания акта

- Что входит: исправление ошибок, добавление городов в справочник, консультации

- Что НЕ входит: новые маршруты согласований, интеграция с другими системами

### 12.2. SLA

| Приоритет | Что случилось | Время реакции | Время решения |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 Критический | Маршрутизация не работает | 1 час | 4 часа |
| P2 Высокий | Workflow остановился | 4 часа | 1 рабочий день |
| P3 Средний | Ошибка в справочнике | 1 рабочий день | 2 рабочих дня |
| P4 Низкий | Добавить город | 3 рабочих дня | 5 рабочих дней |

## 13. РИСКИ

| Риск | Вероятность | Влияние | Как избежать |
| --- | --- | --- | --- |
| Справочник неполный | Средняя | Среднее | Собрать все города до начала, итеративно дополнять |
| Сопротивление диспетчеров | Средняя | Среднее | Вовлечь в тестирование, показать экономию времени |
| Неравномерная нагрузка останется | Низкая | Среднее | Настроить веса менеджеров, ввести лимиты |
| Робот работает медленно | Низкая | Высокое | Оптимизировать запросы, кэшировать справочник |
| Изменение структуры офисов | Средняя | Среднее | Спроектировать гибкую архитектуру справочника |

## 14. ОЦЕНКА ТРУДОЗАТРАТ

### Общая трудоёмкость: 224 человеко-часа

### Смета работ

| № | Работа | Ч/ч |
| --- | --- | --- |
|  | Автоматическая маршрутизация заявок |  |
| 1 | Создание справочника «Город → Офис → Менеджеры» | 12 |
| 2 | Робот: определение офиса по городу клиента | 16 |
| 3 | Робот: назначение менеджера (round-robin с приоритетами) | 20 |
| 4 | Робот: уведомление менеджеру о новой заявке | 8 |
| 5 | Робот: эскалация при отсутствии реакции (>30 мин) | 10 |
| 6 | Обработка исключений (неизвестный город, все заняты) | 8 |
|  | Workflow согласования документов |  |
| 7 | Маршрут согласования договоров с агентами | 12 |
| 8 | Маршрут согласования коммерческих предложений | 10 |
| 9 | Маршрут согласования возвратов | 12 |
| 10 | Маршрут согласования скидок >10% | 10 |
| 11 | Маршрут согласования командировок | 8 |
| 12 | Настройка автоматических напоминаний о дедлайнах | 8 |
| 13 | Настройка эскалации при просрочке согласования | 8 |
|  | Интерфейс и отчётность |  |
| 14 | Дашборд нагрузки по менеджерам | 12 |
| 15 | Дашборд статусов согласований | 10 |
| 16 | Отчёт о среднем времени согласования | 8 |
|  | Запуск |  |
| 17 | Тестирование маршрутизации | 12 |
| 18 | Тестирование workflow (все маршруты) | 12 |
| 19 | Исправление ошибок по результатам тестирования | 10 |
| 20 | Документация (инструкции для диспетчеров и согласующих) | 8 |
| 21 | Обучение пользователей | 6 |
| 22 | Пилотная эксплуатация | 8 |
| 23 | Приёмка и передача в эксплуатацию | 4 |
|  | ИТОГО | 224 |

Примечание: Время на маршруты согласования указано из расчёта 1 маршрут. При добавлении — пропорциональный пересчёт.

## ПРИЛОЖЕНИЯ

### Приложение A: Пример записи справочника

{
  "city": "Краснодар",
  "region_code": "23",
  "federal_district": "ЮФО",
  "office": "Ростов-на-Дону",
  "managers": [
    {"id": 101, "name": "Иванов И.И.", "priority": 1},
    {"id": 102, "name": "Петров П.П.", "priority": 2}
  ],
  "office_priority": 1
}

### Приложение B: Пример уведомления менеджеру

📥 Новая заявка #12345

Клиент: Иванова Мария
Город: Краснодар
Телефон: +7 918 123-45-67
Источник: Форма сайта
Направление: Турция, отель

Заявка автоматически назначена вам.
Перейти к заявке: [ссылка]

### Приложение C: Пример уведомления о согласовании

📋 Требуется ваше согласование

Документ: Договор с агентом «ТурСервис»
Тип: RT-01 (Договор с агентом)
Инициатор: Иванов И.И.
Срок: до 20.02.2026 18:00

Одобрить: [ссылка]
Отклонить: [ссылка]
Посмотреть документ: [ссылка]

### Приложение D: Глоссарий

| Термин | Что означает |
| --- | --- |
| Маршрутизация | Автоматическое распределение заявок по менеджерам |
| Workflow | Автоматический маршрут прохождения документа |
| Эскалация | Передача задачи вышестоящему руководителю при просрочке |
| ФО | Федеральный округ (ЦФО, СЗФО, ЮФО и т.д.) |
| Справочник направлений | Таблица «Город → Офис → Менеджеры» |

## СОГЛАСОВАНИЯ

| Роль | ФИО | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик | Преображенская Т.В. |  | ⬜ |
| Владелец процесса (маршрутизация) | Акопова А.В. |  | ⬜ |
| Владелец процесса (согласования) | Назарикова М.В. |  | ⬜ |
| IT-директор | Логвинов Г.А. |  | ⬜ |

## ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

| Версия | Дата | Автор | Что изменилось |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-02-19 | Claude Code | Первоначальная версия |

TZ-04 v1.0 | Маршрутизация и workflow Битрикс24