# [TZ-05] ИИ-генерация контента

Версия: 1.0 | Дата: 2026-02-19 | Статус: Черновик

## 1. ПАСПОРТ

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Номер | TZ-05 |
| Название | ИИ-генерация визуалов и авторотация рекламы |
| Заказчик | Директор по маркетингу (ВАКАНСИЯ) |
| Владелец процесса | Руководитель отдела дизайна / SMM |
| AUTO-точки | AUTO-026, AUTO-048 |
| Трудоёмкость | 92 человеко-часа |
| Зависимости | Нет |

## 2. ПРОБЛЕМА (AS-IS)

Суть проблемы: Дизайнер создаёт каждый баннер с нуля (2 часа на креатив), а ротацию рекламных объявлений делают вручную, упуская неэффективные кампании.

Как сейчас работает создание визуалов: 1. Маркетолог ставит задачу: «Баннер для Турции, лето, семья» 2. Дизайнер ищет референсы (30 мин) 3. Дизайнер ищет фото на стоках (30 мин) 4. Дизайнер создаёт макет в Figma (60 мин) 5. Согласование с маркетологом (2-3 итерации) 6. Итого: 2-3 часа на 1 баннер

Как сейчас работает управление рекламой: 1. Маркетолог запускает 5-10 объявлений в кампании 2. Через 2-3 дня смотрит статистику вручную 3. Отключает неэффективные (CTR < 0.5%) 4. Перераспределяет бюджет вручную 5. Часто забывает проверить → бюджет «сливается»

Боли:

| Проблема | К чему приводит | Как часто |
| --- | --- | --- |
| Долгое создание визуалов | Задержки кампаний | Каждый день |
| Однотипные креативы | «Баннерная слепота» | 70% материалов |
| Ручная ротация рекламы | Потеря бюджета на слабые объявления | 15-20% бюджета |
| Нет A/B-тестирования | Не знаем, что работает лучше | Постоянно |
| Дизайнер перегружен | Очередь задач 2-3 недели | Постоянно |

Затраты времени сейчас:

| Операция | Время | Кто делает |
| --- | --- | --- |
| Создание визуалов (3 баннера/день) | 90 мин/день | Дизайнер |
| Мониторинг и ротация рекламы | 90 мин/день | Маркетолог |
| ИТОГО | 180 мин/день |  |

## 3. ЦЕЛЬ (TO-BE)

Что хотим получить: ИИ генерирует 10 вариантов визуалов за 5 минут, дизайнер только дорабатывает лучший; реклама автоматически оптимизируется по правилам.

Как будет работать создание визуалов: 1. Маркетолог описывает задачу: «Турция, семья, лето, пляж» 2. ИИ генерирует 10 вариантов за 5 минут 3. Маркетолог выбирает 2-3 лучших 4. Дизайнер дорабатывает (15-20 мин): логотип, текст, CTA 5. Итого: 30 минут на 3 баннера

Как будет работать ротация рекламы: 1. Маркетолог настраивает правила автоуправления 2. Система автоматически отключает объявления с CTR < 0.5% 3. Система автоматически перераспределяет бюджет на лучшие 4. Маркетолог получает еженедельный отчёт 5. Итого: 30 минут в неделю на контроль

Целевые показатели:

| Метрика | Сейчас (AS-IS) | Будет (TO-BE) | Улучшение |
| --- | --- | --- | --- |
| Время на 1 баннер | 90 мин | 10 мин | -89% |
| Баннеров в день | 3 | 10+ | +233% |
| Время на ротацию | 90 мин/день | 15 мин/день | -83% |
| Потери на слабые объявления | 15-20% бюджета | <5% | -75% |
| Время на процессы (общее) | 180 мин/день | 75 мин/день | -58% |

## 4. ЭКОНОМИКА

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Экономия времени | 39 ч/мес |

## 5. ГРАНИЦЫ ПРОЕКТА (SCOPE)

Что ВХОДИТ в проект: - [x] Подписка на Midjourney (генерация изображений) - [x] Подписка на ChatGPT Plus (тексты, промпты) - [x] Библиотека промптов для туризма (50+ шаблонов) - [x] Обучение 3 сотрудников (дизайнер + 2 маркетолога) - [x] Настройка автоправил в Яндекс.Директ - [x] Регламент работы с ИИ-инструментами - [x] Еженедельный отчёт по рекламе

Зависимости:

| ID | Что нужно сделать | Ответственный | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| — | Назначить ответственного от маркетинга | HR / Руководство | ⬜ |
| — | Корпоративная карта для оплаты подписок | Финансы | ⬜ |

Сроки: Определить

## 6. ТЕХНИЧЕСКАЯ СРЕДА

### 6.1. Инструменты и подписки

| Инструмент | Тариф | Стоимость | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| Midjourney | Pro ($30/мес) | ~3 000 ₽/мес | Генерация изображений |
| ChatGPT | Plus ($20/мес) | ~2 000 ₽/мес | Тексты, промпты, идеи |
| Яндекс.Директ | Есть | 0 ₽ | Авторотация рекламы |
| Figma | Есть | 0 ₽ | Доработка макетов |
| Freepik | Есть | 0 ₽ | Дополнительные элементы |

### 6.2. Доступы

| Инструмент | Кому нужен доступ | Как получить |
| --- | --- | --- |
| Midjourney | Дизайнер, 2 маркетолога | Discord → midjourney.com |
| ChatGPT | Дизайнер, 2 маркетолога | chat.openai.com |
| Яндекс.Директ | Маркетолог (PPC) | Уже есть |

### 6.3. Контакты

| Роль | ФИО | Когда обращаться |
| --- | --- | --- |
| Владелец процесса | Руководитель отдела дизайна | Приоритеты, согласование |
| Технический контакт | Логвинов Г.А. | Оплата, доступы |
| Эскалация | Ген. директор | Бюджет, стратегия |

## 7. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

### 7.1. Кто будет пользоваться

| Роль | Сколько человек | Что делает |
| --- | --- | --- |
| Дизайнер | 2 | Генерирует визуалы, дорабатывает |
| Маркетолог | 3 | Ставит задачи, проверяет качество |
| PPC-специалист | 2 | Настраивает автоправила |

### 7.2. Функции системы

#### F-01: Библиотека промптов для туризма

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Приоритет | Must |
| Для кого | Дизайнер, Маркетолог |
| AUTO-точка | AUTO-026 |

Что делает: > Как дизайнер, я хочу выбрать готовый промпт для генерации визуала, чтобы не придумывать формулировки каждый раз.

Структура библиотеки:

| Категория | Примеры промптов | Количество |
| --- | --- | --- |
| По направлениям | Турция, Египет, ОАЭ, Мальдивы, Таиланд | 15 |
| По типу отдыха | Пляжный, экскурсионный, горнолыжный, круизы | 8 |
| По аудитории | Семья с детьми, молодёжь, пенсионеры, романтика | 6 |
| По сезону | Лето, зима, Новый год, майские праздники | 5 |
| По формату | Баннер 1200×628, сторис 1080×1920, квадрат | 4 |
| Комбинированные | Турция + семья + лето + баннер | 15+ |

Формат промпта (шаблон):

[Направление] travel destination, [тип отдыха] vacation,
[аудитория], [сезон] atmosphere,
[стиль]: vibrant colors, professional photography,
aspect ratio [формат], --v 6 --style raw

Пример готового промпта:

Turkey Antalya beach resort, family vacation with kids,
summer sunny day, happy tourists on beautiful beach,
luxury hotel in background, vibrant tropical colors,
professional travel photography, warm lighting,
aspect ratio 16:9 --v 6 --style raw --no text logos

Критерии приёмки: - [ ] Минимум 50 промптов в библиотеке - [ ] Все направления Space Travel покрыты - [ ] Промпты протестированы (10+ генераций каждый) - [ ] Документ доступен всем пользователям

#### F-02: Генерация визуалов через Midjourney

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Приоритет | Must |
| Для кого | Дизайнер |
| AUTO-точка | AUTO-026 |

Что делает: > Как дизайнер, я хочу генерировать 10 вариантов изображения за 5 минут, чтобы тратить время только на доработку лучшего.

Сценарий работы: 1. Маркетолог ставит задачу: «Баннер для Турции, семейный отдых» 2. Дизайнер открывает библиотеку промптов 3. Выбирает/комбинирует подходящий промпт 4. Запускает генерацию в Midjourney (4 варианта) 5. Делает 2-3 вариации лучших (ещё 8 вариантов) 6. Выбирает финальное изображение 7. Дорабатывает в Figma (логотип, текст, CTA) 8. Итог: 3 готовых баннера за 30 минут

Правила работы с Midjourney:

| Аспект | Правило |
| --- | --- |
| Разрешение | Минимум 1024×1024 (upscale до 2048) |
| Стиль | –style raw для реалистичных фото |
| Без текста | –no text logos watermarks |
| Соотношение | –ar 16:9 для баннеров, –ar 9:16 для сторис |
| Версия | –v 6 (последняя) |

Альтернативные сценарии:

| Ситуация | Что делать |
| --- | --- |
| Результат не нравится | Переформулировать промпт, добавить детали |
| Нужен конкретный отель | Добавить в промпт название, найти референс |
| Лица искажены | Использовать –no faces или общие планы |
| Нужен конкретный человек | Использовать фото из стока, не генерировать |

Критерии приёмки: - [ ] Все сотрудники имеют доступ к Midjourney - [ ] Проведено обучение (4 часа) - [ ] Созданы первые 20 генераций для реальных задач - [ ] Качество устраивает маркетинг

#### F-03: Генерация текстов через ChatGPT

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Приоритет | Must |
| Для кого | Маркетолог |
| AUTO-точка | AUTO-026 |

Что делает: > Как маркетолог, я хочу генерировать 10 вариантов рекламного текста за 2 минуты, чтобы тестировать разные заходы.

Типы текстов:

| Тип | Длина | Пример |
| --- | --- | --- |
| Заголовок баннера | 5-7 слов | «Турция от 35 000 ₽ — всё включено!» |
| Описание объявления | 80-90 символов | «Семейный отдых в Анталье. Дети до 12 лет бесплатно. Вылет из Москвы» |
| Пост в соцсети | 150-300 слов | Полноценный пост с эмоциями и CTA |
| Email-тема | 40-50 символов | «Мария, ваш отпуск ждёт! Турция -30%» |

Шаблон запроса к ChatGPT:

Ты — копирайтер туристической компании Space Travel.

Напиши 5 вариантов [тип текста] для [направление].

Целевая аудитория: [описание]
Ключевое преимущество: [УТП]
Ограничения: [цена / даты / условия]
Тон: [деловой / дружелюбный / эмоциональный]
Длина: [максимум символов]

Каждый вариант должен:
- Начинаться с разного «крючка»
- Содержать призыв к действию
- Не использовать: [стоп-слова]

Критерии приёмки: - [ ] Шаблоны запросов для всех типов текстов - [ ] Проведено обучение (2 часа) - [ ] Созданы первые 50 текстов для реальных кампаний - [ ] Качество устраивает маркетинг

#### F-04: Авторотация рекламы в Яндекс.Директ

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Приоритет | Must |
| Для кого | PPC-специалист |
| AUTO-точка | AUTO-048 |

Что делает: > Как PPC-специалист, я хочу настроить автоправила для отключения слабых объявлений, чтобы не терять бюджет.

Правила автоуправления:

| Правило | Условие | Действие | Когда проверять |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 | CTR < 0.5% AND показов > 1000 | Отключить объявление | Ежедневно |
| R-02 | CPA > 2× целевого | Снизить ставку на 20% | Ежедневно |
| R-03 | Расход > 3000 ₽ AND конверсий = 0 | Приостановить | Ежедневно |
| R-04 | CTR > 2% AND конверсии > 3 | Увеличить ставку на 15% | Ежедневно |
| R-05 | Позиция < 3 AND CTR < 1% | Поднять ставку на 10% | 2 раза в день |

Уведомления:

| Событие | Куда | Кому |
| --- | --- | --- |
| Объявление отключено | Email | PPC-специалист |
| Кампания приостановлена | Telegram | Руководитель маркетинга |
| Бюджет исчерпан на 80% | Email | PPC-специалист |
| Еженедельный отчёт | Email | Руководитель маркетинга |

Сценарий работы: 1. PPC-специалист настраивает автоправила в Яндекс.Директ 2. Система проверяет объявления по расписанию 3. При срабатывании правила — выполняет действие 4. Отправляет уведомление 5. PPC-специалист еженедельно анализирует отчёт 6. Итог: бюджет автоматически перераспределяется на эффективные объявления

Критерии приёмки: - [ ] Все 5 правил настроены и работают - [ ] Уведомления приходят корректно - [ ] Еженедельный отчёт формируется автоматически - [ ] Потери на слабых объявлениях снизились

### 7.3. Сводная таблица функций

| ID | Функция | Приоритет | Тест-кейс |
| --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Библиотека промптов | Must | TC-01 |
| F-02 | Генерация визуалов | Must | TC-02 |
| F-03 | Генерация текстов | Must | TC-03 |
| F-04 | Авторотация рекламы | Must | TC-04 |

## 8. ИНТЕГРАЦИИ

### 8.1. Какие системы участвуют

| Система | Роль | Способ связи |
| --- | --- | --- |
| Midjourney | Генерация изображений | Discord (ручной) |
| ChatGPT | Генерация текстов | Web-интерфейс |
| Яндекс.Директ | Авторотация | Встроенные правила |
| Figma | Доработка макетов | — |
| Google Таблицы | Библиотека промптов | — |

### 8.2. Потоки данных

┌─────────────┐      промпт      ┌─────────────┐
│             │─────────────────►│             │
│   Библио-   │                  │  Midjourney │
│    тека     │                  │             │
│  промптов   │      изображение └──────┬──────┘
│             │◄────────────────────────┘
└─────────────┘                         │
                                        ▼
                               ┌─────────────┐
                               │             │
                               │    Figma    │
                               │ (доработка) │
                               │             │
                               └──────┬──────┘
                                      │
                                      ▼ готовый баннер
                               ┌─────────────┐
                               │   Яндекс.   │
                               │   Директ    │
                               │             │
                               └─────────────┘

Примечание: В v1.0 интеграции ручные. В v2.0 можно добавить автоматизацию через API.

## 9. НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

### 9.1. Производительность

| Метрика | Требование |
| --- | --- |
| Время генерации 4 изображений | < 2 минут |
| Время генерации 5 текстов | < 30 секунд |
| Время проверки автоправил | < 5 минут (Яндекс.Директ) |

### 9.2. Нагрузка

| Параметр | Сейчас | Цель |
| --- | --- | --- |
| Баннеров в день | 3 | 10+ |
| Вариантов текстов в день | 5 | 30+ |
| Активных кампаний | 15 | 15 |
| Объявлений в кампании | 5-10 | 10-20 |

### 9.3. Качество

| Метрика | Требование |
| --- | --- |
| % принятых генераций | > 60% |
| Время на доработку | < 20 мин/баннер |
| Ошибки в текстах | 0 (финальная вычитка) |

## 10. ЭТАПЫ И СРОКИ

### 10.1. План-график

| # | Этап | Длительность | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оформление подписок | 1 день | Доступы получены |
| 2 | Создание библиотеки промптов | 3 дня | 50+ промптов |
| 3 | Обучение: Midjourney | 2 дня | Дизайнеры обучены |
| 4 | Обучение: ChatGPT | 1 день | Маркетологи обучены |
| 5 | Настройка автоправил Директ | 2 дня | Правила настроены |
| 6 | Тестовый период | 5 дней | 50 генераций |
| 7 | Доработка промптов | 2 дня | Финальная библиотека |

Итого: 3 недели

Сроки: Определить

### 10.2. Кто что делает (RACI)

| Этап | Делает (R) | Отвечает (A) | Консультирует (C) |
| --- | --- | --- | --- |
| Подписки | IT-отдел | Логвинов Г.А. | Финансы |
| Библиотека промптов | Маркетинг | Руководитель дизайна | — |
| Обучение | IT + Маркетинг | Логвинов Г.А. | — |
| Настройка автоправил | PPC-специалист | Маркетинг | IT |
| Тестовый период | Маркетинг | Маркетинг | IT |

## 11. ТЕСТИРОВАНИЕ И ПРИЁМКА

### 11.1. Тест-кейсы

| ID | Что проверяем | Шаги | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | Библиотека: поиск промпта | 1. Открыть библиотеку2. Найти «Турция + семья» | Найден готовый промпт |
| TC-02 | Midjourney: генерация | 1. Взять промпт из библиотеки2. Запустить генерацию | 4 варианта за 2 мин |
| TC-03 | ChatGPT: генерация текста | 1. Ввести шаблон запроса2. Получить результат | 5 вариантов текста |
| TC-04 | Автоправила: отключение | 1. Создать объявление с низким CTR2. Подождать 24ч | Объявление отключено, уведомление получено |
| TC-05 | Полный цикл | 1. Задача → промпт → генерация → доработка | Готовый баннер за 30 мин |

### 11.2. Критерии успешной приёмки

| # | Критерий | Порог | Как проверить |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Библиотека промптов готова | 50+ штук | Подсчёт |
| 2 | Сотрудники обучены | 3 человека | Тест |
| 3 | Автоправила работают | 5 правил | Логи срабатывания |
| 4 | Качество генераций | >60% годных | Опрос маркетинга |
| 5 | Время на баннер снизилось | <30 мин | Хронометраж |

## 12. ПОДДЕРЖКА И ГАРАНТИИ

### 12.1. Гарантийный период

- Срок: 1 месяц после завершения

- Что входит: дополнение библиотеки промптов, консультации

- Что НЕ входит: новые инструменты, VK Ads

### 12.2. Поддержка

| Вопрос | К кому обращаться |
| --- | --- |
| Проблемы с подпиской | IT-отдел |
| Промпт не работает | Руководитель дизайна |
| Автоправила не срабатывают | PPC-специалист |

## 13. РИСКИ

| Риск | Вероятность | Влияние | Как избежать |
| --- | --- | --- | --- |
| Midjourney заблокирован в РФ | Средняя | Высокое | VPN, альтернатива (Kandinsky, DALL-E) |
| Низкое качество генераций | Средняя | Среднее | Итеративная доработка промптов |
| Сотрудники не освоят | Низкая | Среднее | Практическое обучение, поддержка |
| Превышение лимитов подписки | Низкая | Низкое | Мониторинг использования, апгрейд |
| Авторотация отключает хорошие объявления | Средняя | Среднее | Осторожные пороги, ручной контроль |

## 14. ОЦЕНКА ТРУДОЗАТРАТ

### Общая трудоёмкость: 92 человеко-часа

### Смета работ

| № | Работа | Ч/ч |
| --- | --- | --- |
|  | Подготовка инструментов |  |
| 1 | Оформление подписок (Midjourney, ChatGPT Plus) | 4 |
| 2 | Настройка доступов для сотрудников | 4 |
| 3 | Настройка VPN (при необходимости) | 4 |
|  | Библиотека промптов для Midjourney |  |
| 4 | Промпты для направлений (пляж, отели, семья, экзотика) | 24 |
| 5 | Документирование и систематизация библиотеки | 4 |
|  | Шаблоны запросов для ChatGPT |  |
| 6 | Шаблоны для генерации текстов объявлений | 6 |
| 7 | Шаблоны для описания туров | 6 |
| 8 | Шаблоны для постов в соцсети | 5 |
|  | Автоматизация рекламы |  |
| 9 | Настройка автоправил в Яндекс.Директ (отключение при низком CTR) | 8 |
| 10 | Настройка автоправил (увеличение ставки при высокой конверсии) | 6 |
| 11 | Алерты о срабатывании правил в Telegram | 4 |
|  | Запуск |  |
| 12 | Тестирование генерации (создание баннеров по промптам) | 7 |
| 13 | Документация (инструкции по работе с ИИ-инструментами) | 5 |
| 14 | Обучение дизайнеров и маркетологов | 5 |
|  | ИТОГО | 92 |

Примечание: Время на промпты указано из расчёта 1 направление. При добавлении — пропорциональный пересчёт.

## ПРИЛОЖЕНИЯ

### Приложение A: Примеры промптов

Турция, семейный отдых:

Luxury beach resort in Antalya Turkey, happy family with two kids
playing on pristine sandy beach, crystal clear turquoise sea,
palm trees, summer sunny day, professional travel photography,
vibrant warm colors, no text logos watermarks --ar 16:9 --v 6 --style raw

Египет, пирамиды:

Ancient pyramids of Giza Egypt at golden hour sunset,
camel caravan in foreground, dramatic sky with warm colors,
travel adventure photography, cinematic lighting,
no tourists crowd --ar 16:9 --v 6 --style raw

Мальдивы, романтика:

Overwater bungalow in Maldives, romantic couple dinner setup
on private deck, sunset ocean view, candles and flowers,
luxury honeymoon resort, warm tropical evening,
professional resort photography --ar 16:9 --v 6 --style raw

### Приложение B: Шаблон запроса для ChatGPT

Ты — копирайтер туристической компании Space Travel.
Пишешь тексты для рекламы туров.

ЗАДАЧА: Напиши 5 вариантов заголовка для рекламного баннера.

НАПРАВЛЕНИЕ: Турция, Анталья, 5* отель всё включено
АУДИТОРИЯ: Семьи с детьми 5-12 лет
ПЕРИОД: Июнь-июль 2026
ЦЕНА: от 85 000 ₽ на двоих
ПРЕИМУЩЕСТВО: Дети до 12 лет бесплатно

ТРЕБОВАНИЯ:
- Длина: 5-8 слов
- Начинать с разных слов
- Включить цену или скидку
- Вызывать эмоцию
- Без восклицательных знаков в конце

ПРИМЕРЫ ХОРОШИХ ЗАГОЛОВКОВ:
- «Турция для всей семьи от 85 000 ₽»
- «Дети отдыхают бесплатно — Анталья ждёт»

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:
- Слово «лучший»
- Капслок
- Более 1 emoji

### Приложение C: Еженедельный отчёт по рекламе

ОТЧЁТ ЗА НЕДЕЛЮ: 01.03 — 07.03.2026

АВТОПРАВИЛА:
- Отключено объявлений: 12
- Снижены ставки: 8
- Повышены ставки: 5
- Приостановлено кампаний: 0

ЭКОНОМИЯ:
- Сохранённый бюджет: ~15 000 ₽
- Перераспределено на топ-объявления: 45 000 ₽

ТОП-3 ОБЪЯВЛЕНИЯ:
1. «Турция от 35 000» — CTR 3.2%, конверсий 15
2. «Египет всё включено» — CTR 2.8%, конверсий 12
3. «Горящие туры -40%» — CTR 2.5%, конверсий 9

РЕКОМЕНДАЦИИ:
- Масштабировать кампанию «Турция от 35 000»
- Создать новые объявления по шаблону топ-3

### Приложение D: Глоссарий

| Термин | Что означает |
| --- | --- |
| Промпт | Текстовое описание для генерации изображения |
| CTR | Click-Through Rate — процент кликов от показов |
| CPA | Cost Per Action — стоимость целевого действия |
| Upscale | Увеличение разрешения изображения |
| Авторотация | Автоматическое управление объявлениями по правилам |

## СОГЛАСОВАНИЯ

| Роль | ФИО | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик | Директор по маркетингу (ВАКАНСИЯ) |  | ⬜ |
| Владелец процесса | Руководитель дизайна |  | ⬜ |
| IT-директор | Логвинов Г.А. |  | ⬜ |
| Финансовый директор | Назарикова М.В. |  | ⬜ |

## ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

| Версия | Дата | Автор | Что изменилось |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-02-19 | Claude Code | Первоначальная версия |

TZ-05 v1.0 | ИИ-генерация контента