# [TZ-06] Email-рассылки из САМО

Версия: 1.0 | Дата: 2026-02-19 | Статус: Черновик

## 1. ПАСПОРТ

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Номер | TZ-06 |
| Название | Интеграция САМО → Юнисендер + триггерные напоминания MICE |
| Заказчик | Директор по маркетингу (ВАКАНСИЯ) / Питуркин С.А. |
| Владелец процесса | Маркетолог (рассылки) / Менеджер MICE |
| AUTO-точки | AUTO-011, AUTO-028 |
| Трудоёмкость | 136 человеко-часов |
| Зависимости | P-01 (Аудит API САМО) |

## 2. ПРОБЛЕМА (AS-IS)

Суть проблемы: Маркетолог вручную копирует цены из САМО в email-рассылки (ошибки, устаревшие данные), а напоминания участникам MICE-мероприятий отправляются вручную.

Как сейчас работают email-рассылки: 1. Маркетолог получает задачу: «Рассылка по Турции» 2. Открывает САМО, ищет актуальные туры 3. Копирует цены, отели, даты в таблицу (30 мин) 4. Открывает Юнисендер, вставляет данные в шаблон 5. Проверяет, что цены не устарели (часто устарели) 6. Отправляет рассылку 7. Через неделю — повторить с новыми ценами

Как сейчас работают напоминания MICE: 1. Менеджер MICE ведёт таблицу мероприятий 2. За 7 дней до события — вручную готовит письмо 3. За 1 день — ещё одно напоминание 4. За 1 час — SMS (если не забыл) 5. Часто забывает → участники не приходят

Боли:

| Проблема | К чему приводит | Как часто |
| --- | --- | --- |
| Ручной сбор цен | Ошибки, устаревшие данные | Каждая рассылка |
| Цены меняются | Клиент видит одну цену, на сайте другая | 20% рассылок |
| Забытые напоминания | Низкая явка на MICE-мероприятия | 15% событий |
| Нет персонализации | Одинаковые письма всем | 100% рассылок |
| Долгая подготовка | Рассылка готовится 2-3 часа | Каждый раз |

Затраты времени сейчас:

| Операция | Время | Кто делает |
| --- | --- | --- |
| Сбор цен из САМО для рассылки | 90 мин/день | Маркетолог |
| Напоминания MICE (ручные) | 30 мин/день | Менеджер MICE |
| ИТОГО | 120 мин/день |  |

## 3. ЦЕЛЬ (TO-BE)

Что хотим получить: Цены из САМО автоматически подтягиваются в шаблоны рассылок, напоминания MICE отправляются по расписанию без участия человека.

Как будут работать email-рассылки: 1. Маркетолог создаёт шаблон с динамическими блоками 2. Albato автоматически подтягивает актуальные цены из САМО 3. Маркетолог проверяет превью (5 мин) 4. Отправляет рассылку 5. При изменении цен — автообновление в следующей рассылке

Как будут работать напоминания MICE: 1. Менеджер MICE регистрирует мероприятие + участников 2. Система автоматически отправляет напоминание за 7 дней 3. Система автоматически отправляет напоминание за 1 день 4. Система автоматически отправляет напоминание за 1 час 5. Менеджер получает отчёт об отправленных письмах

Целевые показатели:

| Метрика | Сейчас (AS-IS) | Будет (TO-BE) | Улучшение |
| --- | --- | --- | --- |
| Время подготовки рассылки | 90 мин | 15 мин | -83% |
| Ошибки в ценах | 20% | 0% | -100% |
| Забытые напоминания | 15% | 0% | -100% |
| Явка на MICE | 70% | 85% | +21% |
| Время на процессы (общее) | 120 мин/день | 20 мин/день | -83% |

## 4. ЭКОНОМИКА

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Экономия времени | 37 ч/мес |

## 5. ГРАНИЦЫ ПРОЕКТА (SCOPE)

Что ВХОДИТ в проект: - [x] Интеграция САМО → Юнисендер через Albato - [x] 5 шаблонов email с динамическими ценами - [x] 3 триггерные цепочки напоминаний MICE - [x] Динамические блоки для персонализации - [x] Тестирование на 3 направлениях

Зависимости:

| ID | Что нужно сделать | Ответственный | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| P-01 | Аудит API САМО (получить эндпоинты цен) | Логвинов Г.А. | ⬜ |
| — | Доступ к Юнисендер (админ) | Маркетинг | ⬜ |
| — | Список направлений для рассылок | Маркетинг | ⬜ |

Сроки: Определить

## 6. ТЕХНИЧЕСКАЯ СРЕДА

### 6.1. Системы и версии

| Система | Версия | Тип размещения | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| САМО-тур | — | Облако | Требуется P-01 |
| Юнисендер | — | SaaS | app.unisender.com |
| Albato | Pro | SaaS | albato.ru |

### 6.2. Доступы

| Система | Кому нужен | Уровень | Как получить |
| --- | --- | --- | --- |
| САМО-тур API | Albato | Только чтение | P-01 (аудит API) |
| Юнисендер | IT, Маркетинг | Админ | Текущий владелец |
| Albato | IT | Админ | Создать аккаунт |

### 6.3. Контакты

| Роль | ФИО | Когда обращаться |
| --- | --- | --- |
| Владелец (рассылки) | Маркетолог | Шаблоны, контент |
| Владелец (MICE) | Питуркин С.А. | Логика напоминаний |
| Технический контакт | Логвинов Г.А. | API, интеграции |
| Эскалация | Ген. директор | Бюджет, приоритеты |

## 7. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

### 7.1. Кто будет пользоваться

| Роль | Сколько человек | Что делает |
| --- | --- | --- |
| Маркетолог | 2 | Создаёт рассылки, проверяет |
| Менеджер MICE | 3 | Регистрирует мероприятия, участников |
| IT-администратор | 1 | Настройка сценариев Albato |

### 7.2. Функции системы

#### F-01: Интеграция САМО → Юнисендер (цены)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Приоритет | Must |
| Для кого | Маркетолог |
| AUTO-точка | AUTO-011 |

Что делает: > Как маркетолог, я хочу, чтобы актуальные цены из САМО автоматически попадали в шаблоны рассылок, чтобы не копировать вручную.

Сценарий работы: 1. Маркетолог создаёт шаблон письма в Юнисендере 2. Вставляет динамический блок {{tour_turkey_price}} 3. Albato по расписанию (каждые 4 часа) запрашивает цены из САМО 4. При отправке рассылки — подставляет актуальную цену 5. Итог: Клиент видит актуальную цену без ручной работы

Какие данные передаём:

| Поле САМО | Поле Юнисендер | Пример |
| --- | --- | --- |
| Направление | {{destination}} | Турция, Анталья |
| Отель | {{hotel_name}} | Rixos Premium |
| Звёздность | {{hotel_stars}} | 5* |
| Питание | {{meal_type}} | Всё включено |
| Цена от | {{price_from}} | 85 000 ₽ |
| Даты вылета | {{departure_dates}} | 01.06 — 30.08 |
| Ссылка на тур | {{tour_url}} | spacetravel.ru/tour/12345 |

Шаблоны для передачи (5 направлений):

| ID | Направление | Переменная | Обновление |
| --- | --- | --- | --- |
| T-01 | Турция | tour_turkey_* | Каждые 4 часа |
| T-02 | Египет | tour_egypt_* | Каждые 4 часа |
| T-03 | ОАЭ | tour_uae_* | Каждые 4 часа |
| T-04 | Таиланд | tour_thailand_* | Каждые 4 часа |
| T-05 | Мальдивы | tour_maldives_* | Каждые 4 часа |

Альтернативные сценарии:

| Ситуация | Что делает система |
| --- | --- |
| Тур не найден в САМО | Подставить «Цена по запросу», уведомить маркетолога |
| Цена = 0 | Не показывать блок, уведомить маркетолога |
| САМО недоступен | Использовать последнюю кэшированную цену |
| Цена изменилась >20% | Уведомить маркетолога (возможна ошибка) |

Критерии приёмки: - [ ] Данные 5 направлений передаются корректно - [ ] Обновление каждые 4 часа работает - [ ] При недоступности САМО — fallback на кэш - [ ] Уведомления об ошибках приходят

#### F-02: Шаблоны email с динамическими блоками

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Приоритет | Must |
| Для кого | Маркетолог |
| AUTO-точка | AUTO-011 |

Что делает: > Как маркетолог, я хочу использовать готовые шаблоны с динамическими ценами, чтобы быстро запускать рассылки.

Шаблоны для создания:

| ID | Название | Когда использовать | Динамические поля |
| --- | --- | --- | --- |
| E-01 | Горящие туры | Еженедельно | 3 направления с ценами |
| E-02 | Направление месяца | Ежемесячно | 1 направление, детали |
| E-03 | Раннее бронирование | По акции | Скидка, старая/новая цена |
| E-04 | Персональное предложение | Триггерное | Направление по интересам |
| E-05 | MICE-анонс | По событиям | Дата, место, программа |

Структура шаблона E-01 (пример):

Тема: 🔥 Горящие туры недели: {{destination_1}} от {{price_1}} ₽

Привет, {{first_name}}!

На этой неделе для вас:

🌴 {{destination_1}}
   {{hotel_1}} {{stars_1}}
   {{meal_1}}
   от {{price_1}} ₽
   [Подробнее]({{url_1}})

🏖️ {{destination_2}}
   {{hotel_2}} {{stars_2}}
   {{meal_2}}
   от {{price_2}} ₽
   [Подробнее]({{url_2}})

☀️ {{destination_3}}
   {{hotel_3}} {{stars_3}}
   {{meal_3}}
   от {{price_3}} ₽
   [Подробнее]({{url_3}})

Цены актуальны на {{update_date}}.
Бронируйте сейчас — места быстро заканчиваются!

[Смотреть все туры](https://spacetravel.ru)

Критерии приёмки: - [ ] 5 шаблонов созданы и протестированы - [ ] Динамические поля подставляются корректно - [ ] Шаблоны адаптивны (мобильные устройства) - [ ] Open Rate тестовых рассылок >20%

#### F-03: Триггерные напоминания MICE

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Приоритет | Must |
| Для кого | Менеджер MICE |
| AUTO-точка | AUTO-028 |

Что делает: > Как менеджер MICE, я хочу, чтобы участники автоматически получали напоминания о мероприятии, чтобы не забывать отправлять их вручную.

Триггерные цепочки:

| Цепочка | Событие | Письма | Интервалы |
| --- | --- | --- | --- |
| C-01 | Регистрация на мероприятие | 4 письма | Сразу → -7 дней → -1 день → -1 час |
| C-02 | Бронирование группы | 3 письма | Сразу → -3 дня → -1 день |
| C-03 | Вебинар/онлайн | 3 письма | Сразу → -1 день → -30 мин |

Сценарий C-01 (пример):

| Шаг | Когда | Тема письма | Содержание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сразу | Вы зарегистрированы на {{event_name}} | Подтверждение, детали |
| 2 | За 7 дней | Напоминание: {{event_name}} через неделю | Программа, как добраться |
| 3 | За 1 день | Завтра: {{event_name}} | Финальные детали, контакты |
| 4 | За 1 час | Начинаем через час! | Ссылка на место/Zoom |

Данные для триггеров:

| Поле | Источник | Пример |
| --- | --- | --- |
| Имя участника | Форма регистрации | Иван |
| Email | Форма регистрации | ivan@mail.ru |
| Название мероприятия | Google Таблица | Бизнес-завтрак «Турция 2026» |
| Дата и время | Google Таблица | 15.03.2026 10:00 |
| Место | Google Таблица | Москва, Тверская 12 |
| Ссылка Zoom | Google Таблица | zoom.us/j/123456 |

Альтернативные сценарии:

| Ситуация | Что делает система |
| --- | --- |
| Мероприятие отменено | Отправить письмо об отмене, остановить цепочку |
| Участник отписался | Не отправлять напоминания |
| Email не доставлен | Уведомить менеджера MICE |
| Изменилось время | Отправить уведомление об изменении |

Критерии приёмки: - [ ] 3 цепочки настроены и работают - [ ] Письма отправляются по расписанию - [ ] Отписка работает корректно - [ ] Менеджер получает отчёт об отправках

#### F-04: Отчётность и мониторинг

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Приоритет | Should |
| Для кого | Маркетолог, Менеджер MICE |
| AUTO-точка | AUTO-011, AUTO-028 |

Что делает: > Как маркетолог, я хочу видеть статистику рассылок и синхронизации, чтобы контролировать качество.

Метрики для отслеживания:

| Метрика | Источник | Как считать |
| --- | --- | --- |
| Синхронизации за день | Albato | Количество успешных запусков |
| Ошибки синхронизации | Albato | Количество failed |
| Open Rate | Юнисендер | Открыто / Отправлено × 100% |
| Click Rate | Юнисендер | Клики / Открыто × 100% |
| Отписки | Юнисендер | Количество unsubscribe |
| Напоминаний отправлено | Юнисендер | По цепочкам |

Еженедельный отчёт:

ОТЧЁТ РАССЫЛОК: 01.03 — 07.03.2026

СИНХРОНИЗАЦИЯ САМО → ЮНИСЕНДЕР:
- Запусков: 42 (каждые 4 часа × 7 дней)
- Успешно: 41
- Ошибок: 1 (САМО недоступен 03.03 08:00)

РАССЫЛКИ:
- Отправлено: 3 кампании
- Всего писем: 15 000
- Open Rate: 24% (выше нормы)
- Click Rate: 3.5%
- Отписок: 12

НАПОМИНАНИЯ MICE:
- Мероприятий: 4
- Участников: 180
- Писем отправлено: 540
- Доставлено: 535 (99.1%)

ЯВКА НА МЕРОПРИЯТИЯ:
- Бизнес-завтрак 05.03: 85% (было 70%)

Критерии приёмки: - [ ] Отчёт формируется автоматически - [ ] Отправляется по email раз в неделю - [ ] Все метрики рассчитываются корректно

### 7.3. Сводная таблица функций

| ID | Функция | Приоритет | Тест-кейс |
| --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Интеграция САМО → Юнисендер | Must | TC-01, TC-02 |
| F-02 | Шаблоны с динамическими ценами | Must | TC-03 |
| F-03 | Триггерные напоминания MICE | Must | TC-04, TC-05 |
| F-04 | Отчётность | Should | TC-06 |

## 8. ИНТЕГРАЦИИ

### 8.1. Какие системы участвуют

| Система | Версия | Роль | Способ связи |
| --- | --- | --- | --- |
| САМО-тур | — | Источник цен | REST API |
| Albato | Pro | Интеграционная платформа | Сценарии |
| Юнисендер | — | Отправка email | REST API |
| Google Таблицы | — | Реестр MICE-мероприятий | Albato коннектор |

### 8.2. Потоки данных

┌─────────────┐                      ┌─────────────┐
│             │   цены (каждые 4ч)  │             │
│  САМО-тур   │─────────────────────►│   Albato    │
│             │                      │             │
└─────────────┘                      └──────┬──────┘
                                            │
                                            │ переменные
                                            ▼
                                     ┌─────────────┐
                                     │             │
                                     │ Юнисендер   │────► Email клиентам
                                     │             │
                                     └─────────────┘
                                            ▲
                                            │ участники
┌─────────────┐                      ┌──────┴──────┐
│   Google    │   мероприятия       │             │
│   Таблицы   │─────────────────────►│   Albato    │
│   (MICE)    │                      │             │
└─────────────┘                      └─────────────┘

Таблица потоков:

| Откуда | Куда | Какие данные | Когда | Как часто |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| САМО | Albato | Цены, отели, ссылки | По расписанию | Каждые 4 часа |
| Albato | Юнисендер | Переменные для шаблонов | При запросе | По запросу |
| Google Таблицы | Albato | Мероприятия, участники | При изменении | Real-time |
| Albato | Юнисендер | Триггерные письма | По триггеру | По событию |

### 8.3. API-спецификация

#### САМО-тур API (получить цены)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Метод | GET |
| URL | https://api.samo.ru/v1/tours/prices?destination={code} |
| Авторизация | API Key (Header: X-API-Key) |
| Лимит запросов | 100 запросов/минуту |

Пример ответа:

{
  "destination": "turkey",
  "tours": [
    {
      "id": 12345,
      "hotel": "Rixos Premium Belek",
      "stars": 5,
      "meal": "UAI",
      "price_from": 85000,
      "currency": "RUB",
      "departure_dates": ["2026-06-01", "2026-06-15"],
      "url": "https://spacetravel.ru/tour/12345"
    }
  ],
  "updated_at": "2026-02-19T14:00:00Z"
}

#### Юнисендер API (обновить переменные)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Метод | POST |
| URL | https://api.unisender.com/ru/api/updateContact |
| Авторизация | API Key (параметр api_key) |

Пример запроса:

{
  "api_key": "xxx",
  "email": "client@mail.ru",
  "fields": {
    "tour_turkey_price": "85000",
    "tour_turkey_hotel": "Rixos Premium Belek",
    "tour_turkey_url": "https://spacetravel.ru/tour/12345"
  }
}

### 8.4. Сценарии Albato

| Сценарий | Триггер | Действия |
| --- | --- | --- |
| A-01 | Расписание (каждые 4ч) | САМО → получить цены → Юнисендер → обновить переменные |
| A-02 | Новая строка в Google Таблице | Юнисендер → добавить в цепочку C-01 |
| A-03 | Изменение строки в Google Таблице | Юнисендер → обновить данные участника |
| A-04 | Ошибка в A-01 | Telegram → уведомить IT |

### 8.5. Обработка ошибок

| Тип ошибки | Повторять? | Через сколько | Если не помогло |
| --- | --- | --- | --- |
| САМО недоступен | Да | 15 мин | 3 раза → кэш + алерт |
| Юнисендер ошибка | Да | 5 мин | 5 раз → алерт IT |
| Неверный email | Нет | — | Пропустить + лог |
| Лимит API | Да | 1 мин | Уменьшить batch |

Куда отправлять алерты:

| Событие | Куда | Кому |
| --- | --- | --- |
| САМО недоступен >1 часа | Telegram | IT-чат |
| Ошибка синхронизации | Email | Маркетолог |
| Письмо не доставлено | Лог Юнисендер | Маркетолог |

## 9. НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

### 9.1. Производительность

| Метрика | Требование |
| --- | --- |
| Время синхронизации цен | < 5 минут |
| Время отправки 1000 писем | < 10 минут |
| Задержка триггерных писем | < 5 минут от события |

### 9.2. Нагрузка

| Параметр | Сейчас | В сезон |
| --- | --- | --- |
| Рассылок в неделю | 3 | 5 |
| Писем в рассылке | 5 000 | 10 000 |
| MICE-мероприятий в месяц | 8 | 15 |
| Участников MICE | 200 | 400 |

### 9.3. Надёжность

| Метрика | Требование |
| --- | --- |
| Доставляемость email | > 95% |
| Синхронизация без сбоев | > 99% |
| Данные не старше | 4 часов |

## 10. ЭТАПЫ И СРОКИ

### 10.1. План-график

| # | Этап | Длительность | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Ожидание P-01 | — | API САМО доступен |
| 1 | Настройка Albato | 3 дня | Аккаунт + коннекторы |
| 2 | Интеграция САМО → Юнисендер | 5 дней | F-01 готова |
| 3 | Создание шаблонов | 3 дня | 5 шаблонов |
| 4 | Настройка триггеров MICE | 4 дня | 3 цепочки |
| 5 | Тестирование | 3 дня | Протокол |
| 6 | Пилот | 5 дней | Отчёт |
| 7 | Внедрение | 2 дня | Запуск |

Итого: 4 недели (после P-01)

Сроки: Определить

### 10.2. Кто что делает (RACI)

| Этап | Делает (R) | Отвечает (A) | Консультирует (C) |
| --- | --- | --- | --- |
| P-01 Аудит API | IT-отдел | Логвинов Г.А. | Поддержка САМО |
| Настройка Albato | IT-отдел | Логвинов Г.А. | — |
| Интеграция | IT-отдел | Логвинов Г.А. | Маркетинг |
| Шаблоны | Маркетинг | Маркетолог | IT |
| Триггеры MICE | IT + MICE | Питуркин С.А. | Логвинов Г.А. |
| Тестирование | Маркетинг + MICE | IT | — |

## 11. ТЕСТИРОВАНИЕ И ПРИЁМКА

### 11.1. Тест-кейсы

| ID | Что проверяем | Шаги | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | Синхронизация цен | 1. Изменить цену в САМО2. Подождать 4 часа | Цена обновлена в Юнисендер |
| TC-02 | Fallback при недоступности | 1. Отключить API САМО2. Запустить синхронизацию | Используется кэш, алерт отправлен |
| TC-03 | Шаблон с ценами | 1. Создать рассылку E-012. Отправить тестово | Цены подставлены корректно |
| TC-04 | Триггер «сразу» | 1. Добавить участника в таблицу | Письмо отправлено в течение 5 мин |
| TC-05 | Триггер «за 1 день» | 1. Создать мероприятие на завтра2. Добавить участника | Письмо отправлено сегодня |
| TC-06 | Еженедельный отчёт | 1. Дождаться понедельника | Отчёт получен по email |

### 11.2. Критерии успешной приёмки

| # | Критерий | Порог | Как проверить |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Синхронизация работает | 7 дней без сбоев | Логи Albato |
| 2 | Шаблоны готовы | 5 штук | Наличие в Юнисендер |
| 3 | Триггеры работают | 3 цепочки | Тестовые отправки |
| 4 | Доставляемость | >95% | Статистика Юнисендер |
| 5 | Цены актуальны | Не старше 4 часов | Сравнение с САМО |

## 12. ПОДДЕРЖКА И ГАРАНТИИ

### 12.1. Гарантийный период

- Срок: 2 месяца после запуска

- Что входит: исправление ошибок, добавление направлений, консультации

- Что НЕ входит: новые шаблоны, SMS-интеграция

### 12.2. SLA

| Приоритет | Что случилось | Время реакции | Время решения |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Синхронизация не работает >4 часов | 1 час | 4 часа |
| P2 | Триггеры не отправляются | 4 часа | 1 день |
| P3 | Ошибка в шаблоне | 1 день | 2 дня |
| P4 | Добавить направление | 3 дня | 5 дней |

## 13. РИСКИ

| Риск | Вероятность | Влияние | Как избежать |
| --- | --- | --- | --- |
| API САМО недокументирован | Высокая | Высокое | P-01 — аудит до начала |
| Юнисендер изменит API | Низкая | Среднее | Мониторинг changelog |
| Цены не обновляются | Средняя | Высокое | Алерты + fallback на кэш |
| Письма попадают в спам | Средняя | Высокое | SPF/DKIM, разогрев домена |
| Участники отписываются | Низкая | Низкое | Качественный контент |

## 14. ОЦЕНКА ТРУДОЗАТРАТ

### Общая трудоёмкость: 136 человеко-часов

### Смета работ

| № | Работа | Ч/ч |
| --- | --- | --- |
|  | Интеграция САМО → Юнисендер |  |
| 1 | Подключение к API САМО (цены туров) | 8 |
| 2 | Подключение к API Юнисендер | 6 |
| 3 | Настройка синхронизации цен по 5 направлениям | 20 |
| 4 | Настройка fallback при недоступности САМО | 4 |
|  | Email-шаблоны |  |
| 5 | Шаблон «Горящие туры недели» (3 направления, динамические цены) | 6 |
| 6 | Шаблон «Направление месяца» (детальный, 1 направление) | 5 |
| 7 | Шаблон «Раннее бронирование» (скидки, старая/новая цена) | 5 |
| 8 | Шаблон «Персональное предложение» (по интересам клиента) | 6 |
| 9 | Шаблон «MICE-анонс» (мероприятия, программа) | 4 |
| 10 | Адаптация всех шаблонов под мобильные устройства | 6 |
|  | Триггерные напоминания MICE |  |
| 11 | Цепочка напоминаний о мероприятии (4 письма: сразу, −7 дн, −1 дн, −1 ч) | 8 |
| 12 | Цепочка напоминаний о групповом бронировании (3 письма) | 6 |
| 13 | Цепочка напоминаний о вебинаре (3 письма) | 5 |
| 14 | Интеграция с Google Таблицей (реестр MICE-мероприятий) | 6 |
|  | Отчётность |  |
| 15 | Еженедельный отчёт по рассылкам (Open Rate, Click Rate, отписки) | 5 |
| 16 | Отчёт по напоминаниям MICE (отправлено, доставлено, явка) | 4 |
| 17 | Алерты об ошибках синхронизации в Telegram | 3 |
|  | Запуск |  |
| 18 | Тестирование интеграции и шаблонов | 8 |
| 19 | Пилотная рассылка | 4 |
| 20 | Документация (инструкции для маркетолога и менеджера MICE) | 7 |
| 21 | Обучение пользователей (5 человек) | 5 |
| 22 | Приёмка и передача в эксплуатацию | 5 |
|  | ИТОГО | 136 |

Примечание: Время на настройку синхронизации и шаблоны указано из расчёта 1 направление / 1 шаблон. При изменении количества — пропорциональный пересчёт.

## ПРИЛОЖЕНИЯ

### Приложение A: Пример письма E-01

Тема: 🔥 Горящие туры недели: Турция от 85 000 ₽

Привет, Мария!

На этой неделе для вас:

🌴 ТУРЦИЯ, АНТАЛЬЯ
   Rixos Premium Belek 5*
   Всё включено
   от 85 000 ₽
   [Подробнее →]

🏖️ ЕГИПЕТ, ХУРГАДА
   Steigenberger Al Dau 5*
   Всё включено
   от 65 000 ₽
   [Подробнее →]

☀️ ОАЭ, ДУБАЙ
   Atlantis The Palm 5*
   Завтрак
   от 120 000 ₽
   [Подробнее →]

Цены актуальны на 19.02.2026.
Бронируйте сейчас — места быстро заканчиваются!

[Смотреть все туры]

---
Space Travel
+7 495 XXX-XX-XX
spacetravel.ru

### Приложение B: Пример напоминания MICE

Тема: Напоминание: Бизнес-завтрак «Турция 2026» завтра!

Здравствуйте, Иван!

Напоминаем, что завтра состоится:

📅 Бизнес-завтрак «Турция 2026»
🕙 15 марта 2026, 10:00
📍 Москва, Тверская 12, офис Space Travel

ПРОГРАММА:
• 10:00 — Регистрация, кофе
• 10:30 — Новинки сезона 2026
• 11:30 — Специальные условия для агентов
• 12:00 — Ответы на вопросы
• 12:30 — Фуршет

КАК ДОБРАТЬСЯ:
Метро «Тверская», выход 3, 5 минут пешком.

При возникновении вопросов:
Сергей Питуркин
+7 XXX XXX-XX-XX
mice@spacetravel.ru

До встречи!

### Приложение C: Структура Google Таблицы MICE

| Мероприятие | Дата | Время | Место | Email участника | Имя | Статус | Дата регистрации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бизнес-завтрак Турция | 15.03.2026 | 10:00 | Москва, Тверская 12 | ivan@mail.ru | Иван | Зарегистрирован | 01.03.2026 |

### Приложение D: Глоссарий

| Термин | Что означает |
| --- | --- |
| Триггерная цепочка | Автоматическая серия писем по событию |
| Динамический блок | Переменная, которая заменяется на актуальные данные |
| Open Rate | Процент открытий письма |
| Click Rate | Процент кликов по ссылкам |
| Fallback | Запасной вариант при ошибке |

## СОГЛАСОВАНИЯ

| Роль | ФИО | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик (рассылки) | Директор по маркетингу (ВАКАНСИЯ) |  | ⬜ |
| Заказчик (MICE) | Питуркин С.А. |  | ⬜ |
| IT-директор | Логвинов Г.А. |  | ⬜ |
| Финансовый директор | Назарикова М.В. |  | ⬜ |

## ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

| Версия | Дата | Автор | Что изменилось |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-02-19 | Claude Code | Первоначальная версия |

TZ-06 v1.0 | Email-рассылки из САМО