# [TZ-10] Контроль документов по заявкам

Версия: 1.0 | Дата: 2026-02-19 | Статус: Черновик

## 1. ПАСПОРТ

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Номер | TZ-10 |
| Название | Автоматические чек-листы и блокировка статусов |
| Заказчик | Акопова А.В., директор Клиентского сервиса |
| Владелец процесса | Акопова А.В. |
| AUTO-точки | AUTO-002, DASH-12 |
| Трудоёмкость | 133 человеко-часа |
| Зависимости | P-04 (Конфигурация Битрикс24), TZ-04 |
| Волна | 2 (Критические) |

## 2. ПРОБЛЕМА (AS-IS)

Суть проблемы: Менеджеры вручную проверяют наличие документов перед отправкой клиента, иногда клиент улетает без нужных документов — жалобы, возвраты, репутационные потери.

Что происходит без контроля: > Клиент оплатил тур в Турцию. Менеджер забыл проверить визу (для граждан СНГ). Клиент приехал в аэропорт → не пустили на рейс → скандал, возврат денег, жалоба.

Как сейчас работает процесс: 1. Клиент оплачивает тур 2. Менеджер должен проверить: билет выписан? Виза есть? Ваучер получен? Страховка оформлена? 3. Проверка в уме или по памяти (нет чек-листа) 4. Менеджер переводит заявку в статус «Готово к отправке» 5. Иногда документы неполные → клиент в аэропорту узнаёт о проблеме 6. Разбирательства, возвраты, негативные отзывы

Боли:

| Проблема | К чему приводит | Как часто |
| --- | --- | --- |
| Нет обязательного чек-листа | Пропуск проверки документов | 5-10% заявок |
| Можно закрыть без проверки | «Готово» без документов | Регулярно |
| Нет единого стандарта | Каждый проверяет по-своему | Постоянно |
| Нет видимости для руководителя | Проблемы обнаруживаются поздно | При жалобе |
| Ручная проверка | 3 минуты на каждую заявку | 30 заявок/день |

Затраты времени сейчас:

| Операция | Время | Кто делает |
| --- | --- | --- |
| Проверка документов | 90 мин/день | Менеджеры (30 чел × 3 мин) |
| ИТОГО | 90 мин/день |  |

Инциденты за год: - ~20 случаев «клиент без документов» - Средний ущерб: ~50 000 ₽/случай (возврат + компенсация) - ~1 000 000 ₽/год репутационных и финансовых потерь

## 3. ЦЕЛЬ (TO-BE)

Что хотим получить: Система автоматически проверяет наличие всех документов, нельзя перевести заявку в «Готово» без полного комплекта, руководитель видит статус в реальном времени.

Как будет работать процесс: 1. При переходе заявки в статус «Оплачено» система создаёт чек-лист 2. Чек-лист зависит от типа тура (Турция ≠ Шенген ≠ Внутренний) 3. Менеджер отмечает каждый пункт по мере получения документов 4. Система блокирует переход в «Готово» пока чек-лист не заполнен 5. Руководитель видит дашборд: сколько заявок ждут документы 6. Итог: 0 случаев «клиент без документов»

Целевые показатели:

| Метрика | Сейчас (AS-IS) | Будет (TO-BE) | Улучшение |
| --- | --- | --- | --- |
| Время на проверку | 90 мин/день | 15 мин/день | -83% |
| Заявки без документов | 5-10% | 0% | -100% |
| Инциденты «без документов» | ~20/год | 0 | -100% |
| Видимость для руководителя | Нет | Real-time | ∞ |
| Стандартизация проверки | 0% | 100% | +100% |

## 4. ЭКОНОМИКА

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Экономия времени | 28 ч/мес |

## 5. ГРАНИЦЫ ПРОЕКТА (SCOPE)

Что ВХОДИТ в проект: - [x] Автоматические чек-листы по типам туров (5 типов) - [x] Блокировка статуса «Готово» без заполненного чек-листа - [x] Дашборд для руководителя (заявки, ожидающие документы) - [x] Уведомления менеджеру о недостающих документах - [x] Эскалация при просрочке (документы не собраны за 3 дня до вылета) - [x] Отчёт по заявкам без документов

Зависимости:

| ID | Что нужно сделать | Ответственный | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| P-04 | Конфигурация Битрикс24 (смарт-процессы) | Логвинов Г.А. | ⬜ |
| TZ-04 | Workflow Битрикс24 (статусы) | IT | ⬜ |
| — | Список документов по типам туров | Акопова А.В. | ⬜ |

Сроки: Определить

## 6. ТЕХНИЧЕСКАЯ СРЕДА

### 6.1. Системы и версии

| Система | Роль | Способ связи |
| --- | --- | --- |
| Битрикс24 | Основная система (чек-листы, блокировки) | Роботы, триггеры |
| САМО-тур | Источник: тип тура, даты | REST API (через Albato) |
| Power BI | Дашборд мониторинга | — |

### 6.2. Архитектура решения

┌─────────────┐      ┌─────────────┐
│  САМО-тур   │─────►│   Albato    │
│ (тип тура)  │      │             │
└─────────────┘      └──────┬──────┘
                            │
                            ▼
                     ┌─────────────┐
                     │  Битрикс24  │
                     │ ┌─────────┐ │
                     │ │Чек-лист │ │
                     │ │   по    │ │
                     │ │  типу   │ │
                     │ └────┬────┘ │
                     │      │      │
                     │ ┌────▼────┐ │
                     │ │Блокиров.│ │
                     │ │ статуса │ │
                     │ └─────────┘ │
                     └──────┬──────┘
                            │
                            ▼
                     ┌─────────────┐
                     │  Power BI   │
                     │  (дашборд)  │
                     └─────────────┘

### 6.3. Контакты

| Роль | ФИО | Когда обращаться |
| --- | --- | --- |
| Владелец процесса | Акопова А.В. | Логика, чек-листы |
| Технический контакт | Логвинов Г.А. | Битрикс24, API |
| Эскалация | Преображенская Т.В. | Приоритеты |

## 7. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

### 7.1. Кто будет пользоваться

| Роль | Количество | Что делает |
| --- | --- | --- |
| Менеджер продаж | 30 | Заполняет чек-листы |
| Менеджер клиентского сервиса | 12 | Контролирует документы |
| Руководитель | 3 | Мониторит дашборд |

### 7.2. Функции системы

#### F-01: Автоматические чек-листы по типам туров

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Приоритет | Must |
| Для кого | Менеджер |
| AUTO-точка | AUTO-002 |

Что делает: > Как менеджер, я хочу видеть чек-лист документов для конкретного тура, чтобы ничего не забыть.

Типы туров и чек-листы:

| Тип тура | Документы в чек-листе |
| --- | --- |
| Турция (безвизовый) | ☐ Загранпаспорт (срок >6 мес)☐ Авиабилет выписан☐ Ваучер отеля☐ Страховка☐ Договор подписан |
| Шенген | ☐ Загранпаспорт (срок >6 мес)☐ Виза Шенген действует☐ Авиабилет выписан☐ Ваучер отеля☐ Страховка (€30 000 покрытие)☐ Бронь обратного билета☐ Договор подписан |
| США/Великобритания | ☐ Загранпаспорт☐ Виза действует☐ ESTA/ETA оформлено☐ Авиабилет☐ Ваучер☐ Страховка☐ Договор |
| Внутренний (РФ) | ☐ Паспорт РФ (для взрослых)☐ Свидетельство о рождении (для детей)☐ Билет (ж/д или авиа)☐ Ваучер☐ Договор |
| СНГ (безвизовый) | ☐ Загранпаспорт☐ Авиабилет☐ Ваучер☐ Страховка☐ Договор |

Логика создания чек-листа: 1. Заявка переходит в статус «Оплачено» 2. Робот определяет тип тура (из САМО или вручную) 3. Робот создаёт чек-лист в карточке заявки 4. Каждый пункт — чекбокс с полем «Дата получения»

Структура чек-листа в карточке:

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│  ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАЯВКИ #12345                             │
│  Тип тура: Шенген (Италия)                               │
│  Вылет: 15.03.2026                                       │
│  До вылета: 12 дней                                      │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                          │
│  ☑ Загранпаспорт (срок >6 мес)        ✓ 01.03.2026      │
│  ☑ Виза Шенген действует              ✓ 02.03.2026      │
│  ☐ Авиабилет выписан                  ⏳ Ожидание       │
│  ☐ Ваучер отеля                       ⏳ Ожидание       │
│  ☑ Страховка (€30 000)                ✓ 01.03.2026      │
│  ☐ Бронь обратного билета             ⏳ Ожидание       │
│  ☑ Договор подписан                   ✓ 28.02.2026      │
│                                                          │
│  Заполнено: 4 из 7 (57%)                                 │
│  ⚠️ Не готово к отправке                                 │
│                                                          │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘

Критерии приёмки: - [ ] 5 типов чек-листов настроены - [ ] Чек-лист создаётся автоматически при оплате - [ ] Тип определяется по данным из САМО - [ ] Можно добавить пункт вручную (нестандартные случаи)

#### F-02: Блокировка статуса «Готово»

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Приоритет | Must |
| Для кого | Менеджер, Система |
| AUTO-точка | AUTO-002 |

Что делает: > Как руководитель, я хочу, чтобы система не позволяла перевести заявку в «Готово» без полного чек-листа, чтобы исключить человеческий фактор.

Логика блокировки:

Попытка перевести в "Готово к отправке"
         │
         ▼
    ┌─────────────┐
    │  Чек-лист   │
    │  заполнен   │───► НЕТ ───► ❌ Блокировка
    │   на 100%?  │              │
    └──────┬──────┘              │
           │                     ▼
          ДА              ┌─────────────┐
           │              │  Сообщение  │
           ▼              │ "Заполните: │
    ✅ Разрешено          │ ☐ Билет     │
                          │ ☐ Ваучер"   │
                          └─────────────┘

Сообщение при блокировке:

⚠️ Невозможно перевести заявку в "Готово к отправке"

Не заполнены обязательные документы:
☐ Авиабилет выписан
☐ Ваучер отеля

Заполните чек-лист полностью или обратитесь к руководителю.

[Перейти к чек-листу]

Обход блокировки (для руководителя): - Руководитель может принудительно перевести с комментарием - Действие логируется для аудита - Уведомление директору

Критерии приёмки: - [ ] Блокировка срабатывает при неполном чек-листе - [ ] Сообщение показывает недостающие пункты - [ ] Руководитель может обойти с логированием - [ ] Обход фиксируется в истории

#### F-03: Дашборд «Заявки без документов»

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Приоритет | Must |
| Для кого | Руководитель |
| AUTO-точка | DASH-12 |

Что делает: > Как руководитель, я хочу видеть все заявки с неполным комплектом документов, чтобы контролировать ситуацию.

Структура дашборда:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Документы по заявкам                              [↻]      │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                             │
│  ┌─────────┐  ┌─────────┐  ┌─────────┐  ┌─────────┐        │
│  │🔴 <3 дн │  │🟠 3-7 дн│  │🟡 >7 дн │  │🟢 Готово│        │
│  │    5    │  │   12    │  │   28    │  │   156   │        │
│  └─────────┘  └─────────┘  └─────────┘  └─────────┘        │
│                                                             │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────┐      │
│  │  КРИТИЧЕСКИЕ (вылет <3 дней, документы неполные)  │      │
│  ├──────────────────────────────────────────────────┤      │
│  │  Заявка  │ Клиент      │ Вылет    │ Не хватает │Менедж│
│  │  #12345  │ Иванов И.И. │ 05.03    │ Билет      │Петров│
│  │  #12346  │ Сидорова М. │ 06.03    │ Виза,Ваучер│Смирн.│
│  │  #12347  │ Козлов А.А. │ 06.03    │ Страховка  │Петров│
│  └──────────────────────────────────────────────────┘      │
│                                                             │
│  ┌────────────────────┐  ┌────────────────────┐            │
│  │ По менеджерам      │  │ По типу документа  │            │
│  │ Петров   ████ 8    │  │ Билет      ███ 12  │            │
│  │ Смирнов  ███ 6     │  │ Ваучер     ███ 10  │            │
│  │ Козлов   ██ 4      │  │ Виза       ██ 5    │            │
│  └────────────────────┘  └────────────────────┘            │
│                                                             │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

KPI на дашборде:

| KPI | Формула | Алерт |
| --- | --- | --- |
| Критические (<3 дней) | Count(до_вылета < 3 AND чек-лист < 100%) | > 0 |
| Срочные (3-7 дней) | Count(3 ≤ до_вылета < 7 AND чек-лист < 100%) | > 10 |
| В работе (>7 дней) | Count(до_вылета ≥ 7 AND чек-лист < 100%) | — |
| Готовые | Count(чек-лист = 100%) | — |
| % готовности | Готовые ÷ Всего × 100% | < 80% |

Фильтры: - Менеджер - Тип тура - Направление - Дата вылета

Критерии приёмки: - [ ] Все заявки с неполным чек-листом видны - [ ] Цветовая индикация по срочности - [ ] Drill-down до карточки заявки - [ ] Обновление каждые 30 минут

#### F-04: Уведомления и эскалация

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Приоритет | Must |
| Для кого | Менеджер, Руководитель |
| AUTO-точка | AUTO-002 |

Что делает: > Как руководитель, я хочу получать уведомления о заявках без документов за 3 дня до вылета, чтобы вмешаться вовремя.

Правила уведомлений:

| Интервал до вылета | Кому | Канал | Содержание |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 дней | Менеджер | Битрикс24 (задача) | «Соберите документы» |
| 5 дней | Менеджер | Битрикс24 + Email | «Напоминание: документы» |
| 3 дня | Менеджер + Руководитель | Email + Telegram | «Срочно: не хватает X, Y» |
| 1 день | Руководитель + Директор | Email + Telegram | «Критично: заявка #12345» |

Шаблон уведомления (3 дня):

⚠️ СРОЧНО: Неполный комплект документов

Заявка: #12345
Клиент: Иванов Иван Иванович
Направление: Италия, Рим
Вылет: 08.03.2026 (через 3 дня)

Не хватает:
☐ Авиабилет — не выписан
☐ Ваучер отеля — не получен

Ответственный: Петров П.П.

[Открыть заявку →]

Эскалация:

За 7 дней → Менеджер
     │
     ├── Не заполнено за 2 дня → Руководитель
     │
За 3 дня → Менеджер + Руководитель
     │
     ├── Не заполнено за 1 день → Директор
     │
За 1 день → Все + Директор (критический алерт)

Критерии приёмки: - [ ] Уведомления отправляются по расписанию - [ ] Эскалация срабатывает при бездействии - [ ] Директор получает критические алерты - [ ] История уведомлений сохраняется

#### F-05: Отчёт по инцидентам

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Приоритет | Should |
| Для кого | Руководитель, Директор |
| AUTO-точка | AUTO-002 |

Что делает: > Как директор, я хочу видеть статистику по заявкам без документов, чтобы оценить качество работы.

Метрики отчёта:

| Метрика | Описание |
| --- | --- |
| Заявок с неполным комплектом | За период |
| % заявок, закрытых вовремя | Без эскалации |
| Среднее время сбора документов | Дни |
| По менеджерам | Кто медленнее |
| По типам документов | Что чаще забывают |
| Обходы блокировки | Сколько и кем |

Критерии приёмки: - [ ] Все метрики рассчитываются - [ ] Еженедельный отчёт автоматически - [ ] Drill-down до заявки

### 7.3. Сводная таблица функций

| ID | Функция | Приоритет | Тест-кейс |
| --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Автоматические чек-листы | Must | TC-01, TC-02 |
| F-02 | Блокировка статуса | Must | TC-03, TC-04 |
| F-03 | Дашборд | Must | TC-05 |
| F-04 | Уведомления и эскалация | Must | TC-06, TC-07 |
| F-05 | Отчёт | Should | TC-08 |

## 8. ИНТЕГРАЦИИ

### 8.1. Какие системы участвуют

| Система | Роль | Способ связи |
| --- | --- | --- |
| Битрикс24 | Основная (чек-листы, статусы) | Роботы |
| САМО-тур | Источник: тип тура, даты | API через Albato |
| Power BI | Дашборд | — |

### 8.2. Данные из САМО

| Поле | Для чего |
| --- | --- |
| Направление | Определение типа чек-листа |
| Дата вылета | Расчёт сроков |
| Тип визы | Нужна ли виза |
| Статус билета | Заполнение пункта |

### 8.3. Роботы Битрикс24

| Робот | Триггер | Действие |
| --- | --- | --- |
| R-01 | Статус → «Оплачено» | Создать чек-лист по типу тура |
| R-02 | Попытка → «Готово» | Проверить чек-лист, блокировать |
| R-03 | До вылета 7 дней | Задача менеджеру |
| R-04 | До вылета 3 дня AND чек-лист < 100% | Уведомление руководителю |
| R-05 | До вылета 1 день AND чек-лист < 100% | Алерт директору |

## 9. НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

### 9.1. Производительность

| Метрика | Требование |
| --- | --- |
| Создание чек-листа | < 5 секунд |
| Проверка при смене статуса | < 2 секунды |
| Обновление дашборда | < 30 минут |

### 9.2. Нагрузка

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Заявок в день | ~30 |
| Пользователей | ~42 |
| Чек-листов в месяц | ~600 |

### 9.3. Надёжность

| Метрика | Требование |
| --- | --- |
| Блокировка срабатывает | 100% |
| Уведомления доставляются | 100% |
| Чек-лист не теряется | 100% |

## 10. ЭТАПЫ И СРОКИ

### 10.1. План-график

| # | Этап | Длительность | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Ожидание TZ-04 | — | Статусы настроены |
| 1 | Создание чек-листов | 3 дня | 5 типов |
| 2 | Настройка роботов | 4 дня | Блокировка работает |
| 3 | Дашборд | 3 дня | F-03 готова |
| 4 | Уведомления | 3 дня | F-04 готова |
| 5 | Тестирование | 3 дня | Протокол |
| 6 | Пилот | 5 дней | Отчёт |
| 7 | Внедрение | 2 дня | Запуск |

Итого: 4 недели (после TZ-04)

Сроки: Определить

### 10.2. Кто что делает (RACI)

| Этап | Делает (R) | Отвечает (A) | Консультирует (C) |
| --- | --- | --- | --- |
| Чек-листы | IT + Акопова А.В. | Логвинов Г.А. | — |
| Роботы | IT | Логвинов Г.А. | Акопова А.В. |
| Дашборд | IT | Логвинов Г.А. | Акопова А.В. |
| Тестирование | Клиентский сервис | Акопова А.В. | IT |

## 11. ТЕСТИРОВАНИЕ И ПРИЁМКА

### 11.1. Тест-кейсы

| ID | Что проверяем | Шаги | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | Создание чек-листа | 1. Оплатить заявку (Турция) | Чек-лист создан (5 пунктов) |
| TC-02 | Разные типы | 1. Оплатить заявку (Шенген) | Чек-лист создан (7 пунктов) |
| TC-03 | Блокировка | 1. Попытаться перевести в «Готово» без документов | Блокировка, сообщение |
| TC-04 | Разрешение | 1. Заполнить чек-лист 100%2. Перевести в «Готово» | Успешно |
| TC-05 | Дашборд | 1. Открыть дашборд | Все неполные заявки видны |
| TC-06 | Уведомление 7 дней | 1. Заявка с вылетом через 7 дней | Задача менеджеру |
| TC-07 | Эскалация 3 дня | 1. Заявка с вылетом через 3 дня, чек-лист неполный | Уведомление руководителю |
| TC-08 | Отчёт | 1. Открыть отчёт | Метрики рассчитаны |

### 11.2. Критерии успешной приёмки

| # | Критерий | Порог | Как проверить |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чек-листы создаются | 100% заявок | Выборка |
| 2 | Блокировка работает | 100% | Тест |
| 3 | Уведомления приходят | 100% | Лог |
| 4 | Дашборд актуален | Обновление < 30 мин | Замер |
| 5 | Нет инцидентов за пилот | 0 | Отчёт |

## 12. ПОДДЕРЖКА И ГАРАНТИИ

### 12.1. Гарантийный период

- Срок: 2 месяца после запуска

- Что входит: исправления, добавление типов чек-листов

- Что НЕ входит: интеграция с внешними базами

### 12.2. SLA

| Приоритет | Что случилось | Время решения |
| --- | --- | --- |
| P1 | Блокировка не работает | 2 часа |
| P2 | Чек-лист не создаётся | 4 часа |
| P3 | Ошибка в уведомлении | 1 день |

## 13. РИСКИ

| Риск | Вероятность | Влияние | Как избежать |
| --- | --- | --- | --- |
| Менеджеры обходят систему | Средняя | Высокое | Логирование, KPI |
| Неполный список типов | Средняя | Среднее | Итеративное добавление |
| Ложные блокировки | Низкая | Среднее | Тестирование, обход для руководителя |
| Сопротивление пользователей | Средняя | Среднее | Объяснение пользы |

## 14. ОЦЕНКА ТРУДОЗАТРАТ

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Трудоёмкость | 133 человеко-часа |

### Смета работ

| № | Работа | Ч/ч |
| --- | --- | --- |
|  | Настройка чек-листов по типам туров |  |
| 1 | Согласование списка документов по типам туров с Акоповой А.В. | 4 |
| 2 | Создание шаблона чек-листа в Битрикс24 | 8 |
| 3 | Настройка чек-листов по типам туров (5 типов) | 15 |
| 4 | Привязка чек-листа к типу тура из САМО (через Albato) | 10 |
|  | Автоматизация в Битрикс24 |  |
| 5 | Робот: создание чек-листа при переходе в статус «Оплачено» | 8 |
| 6 | Блокировка статуса «Готово» без заполненного чек-листа | 12 |
| 7 | Уведомление менеджеру о недостающих документах | 6 |
| 8 | Эскалация: уведомление руководителю за 3 дня до вылета | 8 |
| 9 | Возможность override для руководителя (с логированием) | 6 |
|  | Дашборд мониторинга (Power BI) |  |
| 10 | Подключение источника данных (Битрикс24) | 6 |
| 11 | Дашборд: заявки, ожидающие документы | 12 |
| 12 | Отчёт: заявки без полного комплекта документов | 8 |
| 13 | Настройка фильтров (по менеджеру, типу тура, дате вылета) | 6 |
|  | Тестирование и запуск |  |
| 14 | Тестирование сценариев по всем типам туров | 10 |
| 15 | Пилотный запуск на группе менеджеров | 6 |
| 16 | Обучение сотрудников | 4 |
| 17 | Документация (инструкция пользователя) | 4 |
|  | ИТОГО | 133 |

Примечание: Время на настройку чек-листов указано из расчёта 1 тип тура. При изменении количества типов — пропорциональный пересчёт.

## ПРИЛОЖЕНИЯ

### Приложение A: Полный список документов по типам

| Тип тура | Документы |
| --- | --- |
| Турция | Загранпаспорт, Авиабилет, Ваучер, Страховка, Договор |
| Египет | Загранпаспорт, Виза (по прилёту), Авиабилет, Ваучер, Страховка, Договор |
| ОАЭ | Загранпаспорт, Авиабилет, Ваучер, Страховка, Договор |
| Таиланд | Загранпаспорт, Авиабилет, Ваучер, Страховка, Договор |
| Шенген | Загранпаспорт, Виза Шенген, Авиабилет, Ваучер, Страховка €30К, Обратный билет, Договор |
| Внутренний | Паспорт/Св-во о рождении, Билет, Ваучер, Договор |

### Приложение B: Глоссарий

| Термин | Что означает |
| --- | --- |
| Чек-лист | Список документов для проверки |
| Блокировка статуса | Запрет перехода без выполнения условий |
| Эскалация | Передача вышестоящему при проблеме |
| Ваучер | Подтверждение бронирования отеля |

## СОГЛАСОВАНИЯ

| Роль | ФИО | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик | Акопова А.В. |  | ⬜ |
| Операционный директор | Преображенская Т.В. |  | ⬜ |
| IT-директор | Логвинов Г.А. |  | ⬜ |

## ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

| Версия | Дата | Автор | Что изменилось |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-02-19 | Claude Code | Первоначальная версия |

TZ-10 v1.0 | Контроль документов по заявкам