# [TZ-11] Парсинг цен конкурентов

Шаблон разработан на основе: ГОСТ 34.602-2020, лучших практик Сбера, X5 Tech

## ПАСПОРТ ПРОЕКТА

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Номер ТЗ | TZ-11 |
| Название | Автоматический парсинг цен конкурентов |
| Версия | 1.0 |
| Дата | 2026-02-19 |
| Статус | Черновик |
| Заказчик | Баландина О.А., директор департамента операционных доходов |
| Владелец процесса | Баландина О.А. |
| AUTO-точки | AUTO-018, DASH-05 (частично) |
| Трудоёмкость | 150 человеко-часов |

## 1. БИЗНЕС-КОНТЕКСТ

### 1.1. Проблема (AS-IS)

Формулировка проблемы: Компания не имеет актуальной информации о ценах конкурентов и реагирует на изменения рынка с опозданием в 2-3 дня.

Текущая ситуация: - Мониторинг цен конкурентов выполняется вручную 2-3 раза в неделю - Сотрудник проверяет 10-15 сайтов конкурентов по ключевым направлениям - Результаты вносятся в Excel-таблицу без стандартного формата - Нет оперативных уведомлений о резких изменениях цен - Решения о корректировке цен принимаются с задержкой

Какие системы используются: - Excel — хранение результатов мониторинга - Браузер — ручной просмотр сайтов - САМО-тур — корректировка своих цен (ручной ввод)

Кто выполняет работу: - Отдел тарификации (3 человека) — Баландина О.А. - Ведущий тарификатор — основной исполнитель мониторинга

Количественные показатели проблемы:

| Метрика | Текущее значение | Источник данных |
| --- | --- | --- |
| Время на мониторинг | 90 мин × 3 раза/неделю = 12 ч/мес | Анкеты L3 |
| Время на анализ и отчёт | 60 мин × 4 раза/мес = 4 ч/мес | Анкеты L3 |
| Общее время | 28 ч/мес | Расчёт |
| Задержка реакции | 2-3 дня | Оценка руководителя |
| Направлений отслеживается | 20 из 80 (25%) | Оценка |
| Конкурентов проверяется | 10 из 30+ (33%) | Оценка |

Причины проблемы: 1. Отсутствие автоматизации — нет инструментов для автоматического сбора данных 2. Ограниченные ресурсы — 3 человека физически не могут мониторить всех конкурентов ежедневно 3. Устаревший процесс — данные теряют актуальность за 2-3 дня 4. Нет стандартизации — каждый сотрудник ведёт мониторинг в своём формате

### 1.2. Цель проекта (TO-BE)

Формулировка цели по SMART: - Specific: Внедрить систему автоматического сбора цен с сайтов конкурентов с ежедневным обновлением и дашбордом сравнения - Measurable: Охват 30+ конкурентов по 50+ направлениям, ежедневное обновление, алерты в течение 30 минут - Achievable: Технология парсинга доступна, аналоги работают в отрасли - Relevant: Позволяет быстро реагировать на рынок и не терять продажи - Time-bound: Запуск через 5 недель

Целевое состояние: - Система автоматически собирает цены с сайтов ТОП-30 конкурентов ежедневно - Данные хранятся в централизованной базе с историей изменений - Дашборд сравнения показывает позицию Space Travel относительно рынка - Автоматические алерты при падении цен конкурентов более чем на 10% - Сотрудник тратит 15 мин/день на анализ готовых данных, а не на сбор

Целевые показатели:

| Метрика | AS-IS | TO-BE | Улучшение |
| --- | --- | --- | --- |
| Время на мониторинг | 28 ч/мес | 6 ч/мес | -79% |
| Охват конкурентов | 10 | 30+ | +200% |
| Охват направлений | 20 | 50+ | +150% |
| Частота обновления | 2-3 раза/нед | Ежедневно | +100% |
| Задержка реакции | 2-3 дня | <1 дня | -70% |

### 1.3. Ожидаемый эффект

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Экономия времени | 22 ч/мес |

### 1.4. Scope (границы проекта)

Входит в scope: - [x] Парсинг цен с 30+ сайтов конкурентов - [x] Ежедневный автоматический сбор по расписанию - [x] Хранение данных в PostgreSQL с историей - [x] Дашборд сравнения цен в Power BI - [x] Алерты в Telegram при падении цен >10% - [x] Отслеживание 50+ направлений (топ по продажам)

Зависимости (что должно быть готово ДО начала):

| ID | Зависимость | Ответственный | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| — | VPS-сервер (Linux, 2 vCPU, 4 GB RAM) | Логвинов Г.А. | ⬜ |
| — | Доступ к Power BI (лицензия) | Логвинов Г.А. | ✅ |

Сроки: Определить

## 2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

### 2.1. Пользователи системы

| Роль | Описание | Кол-во | Ключевые задачи |
| --- | --- | --- | --- |
| Тарификатор | Анализирует данные, принимает решения о ценах | 3 | Просмотр дашборда, анализ трендов, реакция на алерты |
| Руководитель направления | Контролирует ценовую политику | 2 | Еженедельный обзор, стратегические решения |
| Администратор | IT-отдел | 1 | Настройка парсеров, мониторинг работы, добавление конкурентов |

### 2.2. User Stories

#### US-01: Ежедневный автоматический сбор цен

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| ID | US-01 |
| Приоритет | Must Have |
| Роль | Система (автоматически) |
| Действие | Собирать цены с сайтов конкурентов |
| Результат | Актуальные данные в базе каждый день |
| Связь с AUTO | AUTO-018 |

Описание: > Система автоматически собирает цены на туры с сайтов конкурентов по заданному расписанию (ночью, 3:00 МСК), чтобы данные были готовы к началу рабочего дня.

Критерий приёмки (Definition of Done): - [ ] Парсинг выполняется автоматически каждый день в 3:00 МСК - [ ] Охватывает минимум 30 сайтов конкурентов - [ ] Собирает цены по 50+ направлениям - [ ] Время полного цикла сбора < 2 часов - [ ] При ошибке парсинга одного сайта — продолжить остальные

Основной сценарий (Happy Path): 1. Cron-задача запускает парсер в 3:00 МСК 2. Парсер последовательно обходит список сайтов 3. Для каждого сайта: - Открывает страницу поиска - Вводит параметры (направление, даты) - Извлекает цены и отели - Сохраняет в PostgreSQL 4. По завершении отправляет отчёт в Telegram (кол-во собранных записей, ошибки) 5. Данные готовы к 5:00 МСК

Альтернативные сценарии:

| # | Условие | Действие системы |
| --- | --- | --- |
| A1 | Сайт конкурента недоступен | Пометить статус «unavailable», попробовать повторно через 30 мин |
| A2 | Структура сайта изменилась | Логировать ошибку, алерт админу, пропустить сайт |
| A3 | Капча или блокировка IP | Логировать, алерт админу, использовать proxy-ротацию |

Сценарии ошибок:

| # | Ошибка | Сообщение | Действие системы |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | Сервер парсинга недоступен | — | Алерт админу в Telegram |
| E2 | База данных недоступна | — | Retry 3 раза, алерт админу |
| E3 | Парсинг провален >50% сайтов | «Критическая ошибка парсинга» | Алерт админу + руководителю |

#### US-02: Дашборд сравнения цен

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| ID | US-02 |
| Приоритет | Must Have |
| Роль | Тарификатор |
| Действие | Видеть сравнение цен Space Travel vs конкурентов |
| Результат | Понимание позиции на рынке, принятие решений |
| Связь с AUTO | DASH-05 (частично) |

Описание: > Как тарификатор, я хочу видеть дашборд с ценами Space Travel и конкурентов по направлениям, чтобы быстро находить возможности для корректировки цен.

Критерий приёмки (Definition of Done): - [ ] Дашборд показывает цены по всем 50+ направлениям - [ ] Можно фильтровать по направлению, дате, конкуренту - [ ] Визуализация: наша цена vs min/avg/max рынка - [ ] Цветовая индикация: зелёный (дешевле), жёлтый (±5%), красный (дороже >5%) - [ ] История изменений за последние 30 дней - [ ] Обновление данных < 5 минут после появления в базе

Структура дашборда:

Страница 1: Обзор рынка - Карточки KPI: всего направлений, где мы дешевле (%), где дороже (%), средний разрыв - Таблица: направление, наша цена, мин. рынка, макс. рынка, наша позиция - Фильтры: направление, дата вылета, конкурент

Страница 2: Детальный анализ направления - График тренда цен (наши vs конкуренты) за 30 дней - Таблица конкурентов с ценами и отелями - Топ-3 самых дешёвых предложения рынка

Страница 3: Алерты и отклонения - Список направлений, где конкурент снизил цену >10% за последние 24ч - История алертов за неделю - Статус: отреагировали / в работе / проигнорировали

#### US-03: Автоматические алерты о снижении цен

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| ID | US-03 |
| Приоритет | Must Have |
| Роль | Тарификатор |
| Действие | Получать уведомления при падении цен конкурентов |
| Результат | Быстрая реакция на изменение рынка |
| Связь с AUTO | AUTO-018 |

Описание: > Как тарификатор, я хочу получать Telegram-уведомление, если конкурент снизил цену более чем на 10%, чтобы оперативно отреагировать.

Критерий приёмки (Definition of Done): - [ ] Алерт отправляется в Telegram-группу тарификации - [ ] Содержит: направление, конкурент, старая цена, новая цена, разница % - [ ] Алерт в течение 30 минут после обнаружения изменения - [ ] Можно настроить порог (10%, 15%, 20%) - [ ] Не более 20 алертов в день (группировка)

Формат алерта:

🔴 ПАДЕНИЕ ЦЕНЫ

Направление: Москва → Анталия
Даты: 01.06–08.06.2026
Конкурент: TUI
Было: 85 000 ₽
Стало: 72 000 ₽
Падение: -15%

Наша цена: 82 000 ₽
Рекомендация: Проверить и скорректировать

[Открыть дашборд]

Основной сценарий (Happy Path): 1. Парсер собрал данные, записал в БД 2. Система сравнивает новые цены с вчерашними 3. Обнаружено падение цены TUI на 15% 4. Система формирует алерт 5. Алерт отправляется в Telegram-группу 6. Тарификатор видит уведомление, переходит в дашборд, принимает решение

#### US-04: Управление списком конкурентов

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| ID | US-04 |
| Приоритет | Should Have |
| Роль | Администратор |
| Действие | Добавлять/удалять сайты конкурентов |
| Результат | Гибкость в настройке мониторинга |
| Связь с AUTO | AUTO-018 |

Описание: > Как администратор, я хочу управлять списком конкурентов через конфигурационный файл, чтобы добавлять новых без изменения кода.

Критерий приёмки (Definition of Done): - [ ] Список конкурентов хранится в YAML-файле - [ ] Можно указать: URL, название, приоритет, активность - [ ] Изменения применяются при следующем запуске парсера - [ ] Документация по добавлению нового конкурента

#### US-05: История изменений цен

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| ID | US-05 |
| Приоритет | Should Have |
| Роль | Тарификатор |
| Действие | Видеть историю изменений цен конкурента |
| Результат | Анализ трендов, сезонности |
| Связь с AUTO | DASH-05 |

Описание: > Как тарификатор, я хочу видеть историю изменений цен конкурента за последние 30 дней, чтобы понимать тренды и прогнозировать.

Критерий приёмки (Definition of Done): - [ ] Хранение данных за последние 90 дней - [ ] График тренда цен (линейный) - [ ] Таблица с датой и ценой - [ ] Экспорт в Excel

### 2.3. Сводная таблица требований

| ID | Название | Приоритет | Критерий приёмки | Тест-кейс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Ежедневный парсинг | Must | 30+ сайтов, 50+ направлений, <2ч | TC-01, TC-02 |
| US-02 | Дашборд сравнения | Must | 3 страницы, фильтры, цветовая индикация | TC-03 |
| US-03 | Алерты в Telegram | Must | В течение 30 мин, порог настраиваемый | TC-04 |
| US-04 | Управление конкурентами | Should | YAML-конфиг, документация | TC-05 |
| US-05 | История изменений | Should | 90 дней, график, экспорт | TC-06 |

## 3. ТРЕБОВАНИЯ К ИНТЕГРАЦИИ

### 3.1. Системы-участники

| Система | Версия | Роль | API | Документация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Парсер (n8n + Python) | — | Сбор данных | HTTP (headless browser) | Разработка |
| PostgreSQL | 15+ | Хранение данных | SQL | Стандартная |
| Power BI | Cloud | Визуализация | DirectQuery / Import | Microsoft Docs |
| Telegram Bot | — | Уведомления | Bot API | api.telegram.org |
| САМО-тур | — | Источник своих цен | REST API | Требует P-01 |

### 3.2. Архитектура решения

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                         VPS-СЕРВЕР (Linux)                              │
│                                                                         │
│  ┌─────────────┐    ┌─────────────┐    ┌─────────────┐                  │
│  │   n8n       │───→│   Python    │───→│ PostgreSQL  │                  │
│  │  (Cron)     │    │  (Парсер)   │    │   (БД)      │                  │
│  └─────────────┘    └─────────────┘    └──────┬──────┘                  │
│                                               │                         │
└───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┘
                                                │
            ┌───────────────────────────────────┼───────────────────────────┐
            │                                   │                           │
            ▼                                   ▼                           ▼
   ┌─────────────────┐                ┌─────────────────┐         ┌─────────────┐
   │   Power BI      │                │   Telegram      │         │  САМО-тур   │
   │   (Дашборды)    │                │   (Алерты)      │         │ (Наши цены) │
   └─────────────────┘                └─────────────────┘         └─────────────┘

### 3.3. Потоки данных

| ID | Источник | Получатель | Данные | Триггер | Частота | Формат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DF-01 | Сайты конкурентов | Python-парсер | HTML-страницы | Cron 3:00 | Ежедневно | HTML |
| DF-02 | Python-парсер | PostgreSQL | Цены, отели, направления | После парсинга | Ежедневно | SQL INSERT |
| DF-03 | PostgreSQL | Power BI | Агрегированные данные | Scheduled Refresh | 2 раза/день | DirectQuery |
| DF-04 | Python (анализатор) | Telegram Bot | Алерты о падении цен | Триггер по условию | По событию | JSON |
| DF-05 | САМО-тур API | PostgreSQL | Наши цены | Webhook / Cron | Ежедневно | JSON |

### 3.4. Описание сущностей и полей

#### Сущность: Competitor (Конкурент)

| Поле | Тип | Обязательное | Описание | Пример |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | serial | Да | Уникальный ID | 1 |
| name | varchar(100) | Да | Название конкурента | «TUI Россия» |
| website | varchar(255) | Да | URL сайта | «tui.ru» |
| parser_config | jsonb | Да | Конфигурация парсера | {…} |
| is_active | boolean | Да | Активен ли мониторинг | true |
| priority | int | Нет | Приоритет (1-3) | 1 |
| created_at | timestamp | Да | Дата добавления | 2026-02-19 |

#### Сущность: Destination (Направление)

| Поле | Тип | Обязательное | Описание | Пример |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | serial | Да | Уникальный ID | 1 |
| departure_city | varchar(100) | Да | Город вылета | «Москва» |
| arrival_country | varchar(100) | Да | Страна прибытия | «Турция» |
| arrival_city | varchar(100) | Нет | Город/курорт | «Анталия» |
| is_active | boolean | Да | Активен ли мониторинг | true |

#### Сущность: Price (Цена)

| Поле | Тип | Обязательное | Описание | Пример |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | bigserial | Да | Уникальный ID | 123456 |
| competitor_id | int | Да | FK → Competitor | 1 |
| destination_id | int | Да | FK → Destination | 5 |
| check_date | date | Да | Дата проверки | 2026-02-19 |
| departure_date | date | Да | Дата вылета | 2026-06-01 |
| return_date | date | Да | Дата возврата | 2026-06-08 |
| nights | int | Да | Количество ночей | 7 |
| hotel_name | varchar(255) | Нет | Название отеля | «Rixos Premium» |
| hotel_stars | int | Нет | Звёздность (1-5) | 5 |
| meal_type | varchar(50) | Нет | Тип питания | «UAI» |
| room_type | varchar(100) | Нет | Тип номера | «Standard» |
| price | decimal(12,2) | Да | Цена в рублях | 85000.00 |
| currency | varchar(3) | Да | Валюта | «RUB» |
| url | text | Нет | Ссылка на предложение | «https://…» |
| created_at | timestamp | Да | Время записи | 2026-02-19 03:45:00 |

#### Сущность: OurPrice (Наши цены)

| Поле | Тип | Обязательное | Описание | Пример |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | bigserial | Да | Уникальный ID | 1000 |
| destination_id | int | Да | FK → Destination | 5 |
| departure_date | date | Да | Дата вылета | 2026-06-01 |
| price | decimal(12,2) | Да | Наша цена | 82000.00 |
| source | varchar(50) | Да | Источник (SAMO/manual) | «SAMO» |
| updated_at | timestamp | Да | Дата обновления | 2026-02-19 |

### 3.5. Спецификация парсера

Технологический стек:

| Компонент | Технология | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Оркестрация | n8n (self-hosted) | Open-source, визуальные workflow, cron |
| Парсинг | Python 3.10+ | Playwright/Selenium для JS-сайтов |
| Обход защиты | Playwright | Headless browser, человекоподобное поведение |
| Proxy-ротация | Rotating proxies | Избежание блокировок |
| Хранение | PostgreSQL 15 | Надёжность, JSON-поддержка |

Конфигурация парсера (YAML):

competitors:
  - name: "TUI Россия"
    url: "https://www.tui.ru"
    parser_type: "playwright"
    selectors:
      search_form: "#search-form"
      price: ".price-value"
      hotel: ".hotel-name"
    delay_ms: 2000
    priority: 1
    is_active: true

  - name: "ANEX Tour"
    url: "https://www.anextour.com"
    parser_type: "playwright"
    selectors:
      # ...
    delay_ms: 3000
    priority: 1
    is_active: true

destinations:
  - departure: "Москва"
    arrival: "Турция, Анталия"
    search_dates:
      - offset_days: 30  # через 30 дней
      - offset_days: 60  # через 60 дней
      - offset_days: 90  # через 90 дней
    nights: [7, 10, 14]

### 3.6. Обработка ошибок и retry-логика

| Тип ошибки | Retry | Интервал | Макс. попыток | Fallback |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сайт недоступен | Да | 30 мин | 3 | Пропустить, алерт админу |
| Капча | Нет | — | 1 | Пропустить, алерт админу |
| Изменение структуры | Нет | — | 1 | Пропустить, критический алерт |
| Таймаут (>60 сек) | Да | 5 мин | 2 | Пропустить |
| База недоступна | Да | 1 мин | 5 | Остановить парсинг, алерт |

### 3.7. Мониторинг системы

| Метрика | Порог алерта | Канал уведомления |
| --- | --- | --- |
| Парсинг не запустился | 5:00 МСК (данных нет) | Telegram IT-отдел |
| Успешных сайтов <50% | <15 из 30 | Telegram IT + руководитель |
| Критическая ошибка (БД) | Любая | Telegram IT (P1) |
| Ошибки парсинга | >10 за цикл | Email IT-отдел |
| Диск заполнен >80% | 80% | Email IT-отдел |

## 4. НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

### 4.1. Производительность

| Метрика | Требование | Метод проверки |
| --- | --- | --- |
| Время полного цикла парсинга | < 2 часов (30 сайтов) | Логи, замер |
| Время загрузки дашборда | < 5 сек | Замер в браузере |
| Время отправки алерта | < 30 сек после обнаружения | Логи |
| Объём данных/день | ~5 000 записей | Расчёт |

### 4.2. Надёжность и доступность

| Метрика | Требование |
| --- | --- |
| Uptime парсера | > 99% (1 сбой/месяц допустим) |
| Хранение данных | 90 дней истории |
| Резервное копирование БД | Ежедневно, хранение 30 дней |
| Восстановление после сбоя | < 1 часа |

### 4.3. Безопасность

| Требование | Реализация |
| --- | --- |
| Доступ к VPS | SSH + ключи, без паролей |
| Доступ к БД | Локально или VPN |
| Telegram Bot Token | Environment variables |
| Логи парсинга | Без сохранения HTML (только данные) |

### 4.4. Масштабируемость

| Параметр | Текущее | Через год | Пиковое |
| --- | --- | --- | --- |
| Конкурентов | 30 | 50 | 50 |
| Направлений | 50 | 80 | 80 |
| Записей/день | 5 000 | 10 000 | 15 000 |
| Хранение | ~150 000 записей | ~365 000 | — |

## 5. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

### 5.1. План-график

| Этап | Название | Длительность | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Подготовка | 3 дня | VPS, доступы, тестовые данные |
| 1 | Разработка парсеров | 10 дней | 30 работающих парсеров |
| 2 | База данных + ETL | 3 дня | PostgreSQL, схема, загрузка |
| 3 | Дашборд Power BI | 5 дней | 3 страницы дашборда |
| 4 | Алерты Telegram | 2 дня | Бот, уведомления |
| 5 | Тестирование | 3 дня | Протокол тестирования |
| 6 | Пилот | 5 дней | Работа в реальных условиях |
| 7 | Доработка | 2 дня | Исправления по пилоту |
| 8 | Внедрение | 1 день | Передача в эксплуатацию |

Итого: 5 недель

Сроки: Определить

### 5.2. Ответственные (RACI)

| Активность | PM | Python-разраб. | IT (Логвинов) | Баландина О.А. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка VPS | A | I | R | I |
| Разработка парсеров | A | R | C | I |
| Настройка БД | A | R | C | I |
| Дашборд Power BI | A | R | C | C |
| Алерты Telegram | A | R | C | I |
| Тестирование | A | C | C | R |
| UAT (приёмка) | A | C | I | R |
| Внедрение | A | R | C | I |

### 5.3. Риски

| # | Риск | Вероятность | Влияние | Митигация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сайты конкурентов блокируют парсинг | Высокая | Среднее | Proxy-ротация, человекоподобное поведение, rate limiting |
| 2 | Частое изменение структуры сайтов | Средняя | Среднее | Модульный дизайн парсеров, мониторинг, быстрое исправление |
| 3 | Юридические риски парсинга | Низкая | Высокое | Парсинг публичных данных (законно), без авторизации |
| 4 | Нехватка Python-разработчика | Средняя | Высокое | Внешний подрядчик на контракте |
| 5 | Нестабильная работа VPS | Низкая | Среднее | Мониторинг, автоматический перезапуск |

## 6. ПРИЁМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

### 6.1. Виды тестирования

| Вид | Ответственный | Критерий прохождения |
| --- | --- | --- |
| Тестирование парсеров | Python-разработчик | 30 сайтов парсятся без ошибок |
| Интеграционные тесты | Python-разработчик | Данные попадают в БД, дашборд обновляется |
| Функциональное тестирование | IT-отдел | Все US работают |
| UAT (приёмка) | Баландина О.А. | Данные полезны, дашборд понятен |
| Нагрузочное (парсинг) | IT-отдел | 30 сайтов < 2 часов |

### 6.2. Тест-кейсы

| ID | Название | US | Предусловия | Шаги | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | Парсинг одного сайта | US-01 | Сервер запущен | 1. Запустить парсер TUI2. Дождаться завершения | Цены записаны в БД |
| TC-02 | Полный цикл парсинга | US-01 | Ночь, 3:00 МСК | 1. Cron запустил парсер2. 30 сайтов обработаны | Данные за <2ч, отчёт в Telegram |
| TC-03 | Дашборд отображается | US-02 | Данные в БД | 1. Открыть Power BI2. Загрузить дашборд | 3 страницы, фильтры работают |
| TC-04 | Алерт при падении цены | US-03 | TUI снизил цену на 15% | 1. Парсер записал новую цену2. Анализатор обнаружил падение | Telegram-алерт в течение 30 мин |
| TC-05 | Добавление конкурента | US-04 | YAML-конфиг | 1. Добавить нового конкурента2. Перезапустить парсер | Новый сайт парсится |
| TC-06 | История за 30 дней | US-05 | 30 дней данных | 1. Открыть страницу истории2. Выбрать направление | График, экспорт работает |

### 6.3. Критерии успешной приёмки

| # | Критерий | Порог | Метод проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Парсинг работает | 30+ сайтов/день | Логи, БД |
| 2 | Дашборд полезен | Оценка Баландиной О.А. | UAT |
| 3 | Алерты приходят | <30 мин задержки | Тест TC-04 |
| 4 | Данные корректны | Ручная сверка 10 позиций | Проверка |
| 5 | Документация | Инструкции готовы | Наличие файлов |

## 7. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ

### 7.1. Документация

| Документ | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- |
| Руководство пользователя (дашборд) | Python-разработчик | До этапа «Пилот» |
| Руководство администратора (парсеры) | Python-разработчик | До этапа «Внедрение» |
| Инструкция: добавление конкурента | Python-разработчик | До этапа «Внедрение» |
| Архитектура системы | Python-разработчик | До этапа «Внедрение» |

### 7.2. Обучение

| Группа | Формат | Длительность | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Тарификаторы (3 чел.) | Демонстрация + практика | 1 час | Этап «Пилот» |
| IT-администратор (1 чел.) | Индивидуально | 2 часа | Этап «Внедрение» |

## 8. ПОДДЕРЖКА И SLA

### 8.1. Гарантийный период

- Длительность: 2 месяца с момента подписания акта приёмки

- Включает: исправление дефектов парсеров, настройка новых сайтов (до 5 шт.)

- Не включает: новая функциональность, масштабирование

### 8.2. SLA (после гарантии)

| Приоритет | Описание | Время реакции | Время решения |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 — Критический | Парсинг полностью не работает | 4 часа | 1 рабочий день |
| P2 — Высокий | >30% сайтов не парсятся | 1 рабочий день | 2 рабочих дня |
| P3 — Средний | 1-2 сайта не работают | 2 рабочих дня | 5 рабочих дней |
| P4 — Низкий | Улучшения, оптимизация | 5 рабочих дней | По согласованию |

## 9. ОЦЕНКА ТРУДОЗАТРАТ

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Трудоёмкость | 150 человеко-часов |

### Смета работ

| № | Работа | Ч/ч |
| --- | --- | --- |
|  | Инфраструктура |  |
| 1 | Настройка VPS-сервера (Linux, PostgreSQL) | 6 |
| 2 | Создание базы данных (структура таблиц) | 8 |
| 3 | Настройка cron-задач для автоматического запуска | 4 |
|  | Разработка парсеров |  |
| 4 | Базовый движок парсинга (Scrapy/Playwright) | 16 |
| 5 | Парсеры для ТОП-10 конкурентов | 30 |
| 6 | Парсеры для следующих 10 конкурентов | 20 |
| 7 | Парсеры для оставшихся конкурентов (10 шт.) | 15 |
| 8 | Обработка защиты от парсинга (капчи, rate limits) | 8 |
| 9 | Логирование ошибок и мониторинг | 6 |
|  | Дашборд сравнения цен (Power BI) |  |
| 10 | Подключение PostgreSQL к Power BI | 4 |
| 11 | Дашборд: сравнение цен по направлениям | 12 |
| 12 | Дашборд: тренды изменения цен | 8 |
| 13 | Фильтры: конкуренты, направления, даты | 4 |
|  | Система алертов |  |
| 14 | Telegram-бот для отправки алертов | 4 |
| 15 | Алерт: падение цен конкурентов >10% | 6 |
|  | Тестирование и запуск |  |
| 16 | Тестирование парсеров (стабильность, точность) | 10 |
| 17 | Пилотный запуск (1 неделя мониторинга) | 4 |
| 18 | Обучение тарификаторов | 3 |
| 19 | Документация (инструкция по добавлению конкурентов) | 4 |
|  | ИТОГО | 150 |

Примечание: Время на разработку парсера указано из расчёта 1 сайт конкурента. При добавлении новых конкурентов — пропорциональный пересчёт (в среднем 2-3 ч/ч на сайт).

## ПРИЛОЖЕНИЯ

### Приложение A: Список конкурентов (v1.0)

Приоритет 1 (ТОП-10): 1. TUI Россия (tui.ru) 2. ANEX Tour (anextour.com) 3. Pegas Touristik (pegast.ru) 4. Coral Travel (coral.ru) 5. Sunmar (sunmar.ru) 6. Интурист (intourist.ru) 7. Fun&Sun (fstravel.com) 8. Библио Глобус (bgoperator.ru) 9. TEZ Tour (teztour.com) 10. Mouzenidis Travel (mouzenidis-travel.ru)

Приоритет 2 (следующие 10): 11. Алеан (alean.ru) 12. Русский Экспресс (r-express.ru) 13. Росстур (rosstour.ru) 14. Дельфин (delfin-tour.ru) 15. Pac Group (pac.ru) … и далее по согласованию

### Приложение B: Направления для мониторинга (v1.0)

Турция (20 направлений): - Москва → Анталия - Москва → Алания - Москва → Бодрум - СПб → Анталия - Казань → Анталия … и далее

Египет, ОАЭ, Таиланд, Мальдивы — по согласованию с Баландиной О.А.

### Приложение C: Структура БД

CREATE TABLE competitors (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    website VARCHAR(255) NOT NULL,
    parser_config JSONB,
    is_active BOOLEAN DEFAULT true,
    priority INT DEFAULT 2,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE destinations (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    departure_city VARCHAR(100) NOT NULL,
    arrival_country VARCHAR(100) NOT NULL,
    arrival_city VARCHAR(100),
    is_active BOOLEAN DEFAULT true
);

CREATE TABLE prices (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    competitor_id INT REFERENCES competitors(id),
    destination_id INT REFERENCES destinations(id),
    check_date DATE NOT NULL,
    departure_date DATE NOT NULL,
    return_date DATE NOT NULL,
    nights INT,
    hotel_name VARCHAR(255),
    hotel_stars INT,
    meal_type VARCHAR(50),
    price DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    currency VARCHAR(3) DEFAULT 'RUB',
    url TEXT,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE INDEX idx_prices_check_date ON prices(check_date);
CREATE INDEX idx_prices_destination ON prices(destination_id);
CREATE INDEX idx_prices_competitor ON prices(competitor_id);

### Приложение D: Глоссарий

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Парсинг | Автоматический сбор данных с веб-сайтов |
| Headless browser | Браузер без графического интерфейса для автоматизации |
| Proxy-ротация | Смена IP-адресов для обхода блокировок |
| DirectQuery | Прямое подключение Power BI к базе данных |
| Cron | Планировщик задач в Linux |
| n8n | Open-source платформа для автоматизации workflow |

## ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

| Версия | Дата | Автор | Изменения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-02-19 | Claude Code | Первоначальная версия |

## СОГЛАСОВАНИЯ

| Роль | ФИО | Дата | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик (владелец процесса) | Баландина О.А. |  | ⬜ |
| Руководитель IT | Логвинов Г.А. |  | ⬜ |
| PM проекта |  |  | ⬜ |
| Исполнитель (подрядчик) |  |  | ⬜ |

## ЧЕК-ЛИСТ ГОТОВНОСТИ ТЗ

Общие требования: - [x] Есть измеримая цель (79% экономии времени, 30+ конкурентов) - [x] Определён scope (парсинг, дашборд, алерты) - [x] Указан бюджет (450 000 ₽) и сроки (5 недель) - [x] Назначены ответственные (RACI) - [x] Указаны зависимости (VPS, Power BI)

Функциональные требования: - [x] Описаны ВСЕ user stories (5 шт.) - [x] Для каждой US есть критерий приёмки - [x] Описаны альтернативные сценарии - [x] Описаны сценарии ошибок - [x] Есть приоритеты (Must/Should)

Интеграции: - [x] Указаны ВСЕ системы (парсер, БД, Power BI, Telegram) - [x] Описаны потоки данных (5 потоков) - [x] Есть структура БД и описание сущностей - [x] Описана обработка ошибок и retry

Нефункциональные: - [x] Производительность (<2ч парсинг, <5 сек дашборд) - [x] Надёжность (99% uptime, бэкапы) - [x] Безопасность (SSH, локальный доступ к БД) - [x] Масштабируемость (до 50 конкурентов)

Тестирование: - [x] Есть тест-кейсы (6 шт.) - [x] Определены критерии приёмки - [x] Описана процедура приёмки