# Интеграции IT-систем: текущее и целевое состояние

Дата:2026-02-18Компания:Space TravelИнтеграций:47

## Сводка изменений AS-IS → TO-BE

| Тип интеграции | AS-IS | TO-BE | Изменение |
| --- | --- | --- | --- |
| Автоматические (API) | 12 (26%) | 37 (79%) | +25 |
| Полуавтоматические | 8 (17%) | 5 (11%) | -3 |
| Ручные | 27 (57%) | 5 (11%) | -22 |
| ИТОГО | 47 | 47 | — |

## ЧАСТЬ 1: КРИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

### AS-IS: 8 критических разрывов

| # | Проблема AS-IS | Влияние | Решение TO-BE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GDS → 1С: нет учёта авиабилетов | Финансовые убытки | API через интеграционную шину |
| 2 | САМО ↔ 1С: ручная синхронизация (12 шагов P&L) | Ошибки, задержки | API через ИШ + Power BI |
| 3 | Invoice Tracker на Google Таблицах | Сбои, потеря счетов | Модуль 1С |
| 4 | САМО → Email: нет интеграции цен | Устаревшие цены в рассылках | API САМО → Юнисендер |
| 5 | Мессенджеры не в CRM | Чаты не фиксируются | Max/Telegram API → Битрикс24 |
| 6 | RoiStat не внедрён полностью | Нет сквозной аналитики | Завершить интеграцию |
| 7 | Моя команда ↔ Битрикс24: нет связи | Данные в разных системах | Двусторонняя API |
| 8 | Excel P&L — 12 шагов вручную | Трудозатраты, ошибки | Power BI |

## ЧАСТЬ 2: РЕЕСТР ИНТЕГРАЦИЙ

### 1. САМО-тур — центральный хаб

| ID | Источник | Получатель | AS-IS | TO-BE | Изменение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INT-01 | Клиент-банк | САМО-тур | Файл + скрипт | 🔧 Файл (стандарт) | Ручная коррекция <2% |
| INT-02 | САМО-тур | Сайт | API | 🔧 API (улучшен) | Обновить CMS |
| INT-03 | GDS | САМО-тур | XML/NDC | ✅ XML/NDC | Без изменений |
| INT-04 | Тарификация | САМО-тур | Ручной | 🔧 Авто-шаблоны | Замена ручного ввода |
| INT-05 | САМО-тур | 1С | Ручной | 🆕API (ИШ) | Устранить экспорт/импорт |
| INT-06 | САМО-Incoming | САМО-тур | API | ✅ API | Без изменений |
| INT-07 | САМО-тур | Битрикс24 | Частичная API | 🔧Полная API | Синхронизация агентов |
| INT-08 | Агрегаторы | САМО-тур | API | ✅ API | Без изменений |

### 2. Битрикс24 — CRM

| ID | Источник | Получатель | AS-IS | TO-BE | Изменение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INT-09 | UIS | Битрикс24 | API | ✅ API | Без изменений |
| INT-10 | Outlook | Битрикс24 | Частичная | 🔧Полная | Плагин для всех |
| INT-11 | САМО-тур | Битрикс24 | Частичная API | 🔧Полная API | Устранить ручной перенос |
| INT-12 | Форма сайта | Битрикс24 | API | ✅ API | Без изменений |
| INT-13 | Мессенджеры | Битрикс24 | Нет | 🆕API | Все чаты в CRM |

### 3. 1С — финансовый контур

| ID | Источник | Получатель | AS-IS | TO-BE | Изменение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INT-14 | Клиент-банк (16) | 1С | Файл | 🔧 Файл (унифицир.) | Единый формат |
| INT-15 | САМО-тур | 1С | Ручной | 🆕API (ИШ) | Автоматический P&L |
| INT-16 | 1С ЗУП | 1С | API | ✅ API | Без изменений |
| INT-17 | GDS | 1С | Нет | 🆕API (ИШ) | Учёт авиабилетов |
| INT-18 | Invoice Tracker | 1С | Ручной | ❌Устраняется | Счета в 1С |

### 4. Маркетинг и аналитика

| ID | Источник | Получатель | AS-IS | TO-BE | Изменение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INT-24 | RoiStat | Битрикс24 | Не внедрено | 🔧API (завершён) | Полная аналитика |
| INT-25 | Google Analytics | Сайт | JS | ✅ JS | Без изменений |
| INT-26 | Яндекс. Директ | RoiStat | Не подключено | 🆕API | Сквозная аналитика |
| INT-27 | VK Ads | RoiStat | Не подключено | 🆕API | Сквозная аналитика |
| INT-28 | Юнисендер | САМО/Б24 | Ручной | 🆕API (двустор.) | Автосинхронизация |
| INT-29 | САМО-тур | Юнисендер | Нет | 🆕API | Цены в рассылках |
| INT-30 | МТС Линк | Битрикс24 | Нет | 🆕Webhook | Участники → лиды |

### 5. HR и кадры

| ID | Источник | Получатель | AS-IS | TO-BE | Изменение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INT-31 | Моя команда | Битрикс24 | Нет | 🆕API | Единый источник |
| INT-32 | Моя команда | 1С ЗУП | Частичная | 🔧 API | Без изменений |
| INT-33 | Битрикс24 | Моя команда | Нет | 🆕API | Устранить дублирование |

### 6. Внешние платформы

| ID | Источник | Получатель | AS-IS | TO-BE | Изменение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INT-34 | ЕФРТА | Битрикс24 | Ручной | 🆕API (алерты) | Compliance-уведомления |
| INT-35 | Profi. Travel | Группа | Ручной | ✅ Ручной | API нет |
| INT-36 | Турпомощь | Группа виз | Ручной | ✅ Ручной | Без изменений |
| INT-37 | U-ON. Travel | Франчайзи | API | 🔧Полная API | + САМО + 1С |
| INT-38 | Тильда | Битрикс24 | Webhook | ✅ Webhook | Без изменений |

### 7. Аналитика и отчётность

| ID | Источник | Получатель | AS-IS | TO-BE | Изменение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INT-42 | Invoice Tracker | Финансы | Ручной | ❌Устраняется | Функция в 1С |
| INT-43 | САМО/Б24 | Поддержка | Ручной | 🔄API | Реестр в системе |
| INT-44 | Моя команда | Битрикс24 | Ручной | 🔄API | Автосинхронизация |
| INT-45 | 1С + САМО | Power BI | Ручной (Excel) | 🆕OData/API | Замена Excel P&L |
| INT-47 | САМО-тур | Клиенты | Ручной (Excel) | 🔄Шаблоны САМО | КП из системы |

## ЧАСТЬ 3: ПОТОКИ ДАННЫХ ПО ПРОЦЕССАМ

### BP-01: Обработка заявки (Lead-to-Cash)

AS-IS: TO-BE:Клиент → Сайт/Телефон Клиент → Сайт/Телефон↓ ↓Битрикс24 ←─ (частичная) ─→ САМО Битрикс24 ←── API ──→ САМО↓ ↓GDS (нет связи с 1С) GDS ──── API (ИШ) ──→ 1С↓ ↓1С (ручной ввод) 1С (автоматически)

### BP-04: Финансовый цикл

AS-IS: TO-BE:Клиент-банки (16) → файлы Клиент-банки → единый формат↓ ↓САМО + 1С + Invoice Tracker САМО ← API → 1С (+ модуль счетов)↓ ↓Excel (12 шагов P&L) Power BI (автоматически)

## ЧАСТЬ 4: МАТРИЦА ИНТЕГРАЦИЙ TO-BE

САМО Б24 1С GDS Кл-банк Outlook Power BI UIS RoiStatСАМО-тур ━ ● ● ◐ ● ○ ● ○ ○Битрикс24 ● ━ ○ ○ ○ ● ● ● ●1С ● ○ ━ ● ● ○ ● ○ ○GDS ◐ ○ ● ━ ○ ○ ○ ○ ○Клиент-банк ● ○ ● ○ ━ ○ ○ ○ ○Power BI ● ● ● ○ ○ ○ ━ ○ ○UIS ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ━ ○RoiStat ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ━

Легенда:● — API (авто) | ◐ — Полуавто | ○ — Нет / не нужна

## Технологии интеграции TO-BE

| Тип | Технология | Применяется для |
| --- | --- | --- |
| REST API | HTTP/JSON | САМО-тур, Битрикс24, RoiStat, Юнисендер |
| XML/NDC | GDS-протокол | Amadeus, Galileo, Sabre |
| Webhook | HTTP POST | МТС Линк → Б24, Тильда → Б24 |
| Файловый обмен | CSV/XML | Клиент-банк → 1С |
| Интеграционная шина | n8n/Make | САМО↔1С, GDS→1С |
| OData | 1С-connector | Power BI ← 1С |

Документ создан: 2026-02-18