# Реестр потенциала автоматизации Space Travel

Дата:2026-02-19Версия:4. 0 (дифференцированные ставки L1/L2/L3)Задача:3. 4 Выявление точек автоматизацииИсточники:L3_json (150 анкет сотрудников), 3. 3_automation_registry. md, 3. 3_dashboards_registry. md

## ⚠️ ВАЖНО: Расчёт v4. 0 (дифференцированные ставки)

Версия 4. 0 (19. 02. 2026)— расчёты пересчитаны сдифференцированными ставкамипо уровням сотрудников.

### Ставки по уровням (v4. 0)

| Уровень | Должности | Ставка (₽/час) |
| --- | --- | --- |
| L1 | Директора департаментов | 1 786 |
| L2 | Руководители отделов | 1 190 |
| L3 | Исполнители (специалисты, операторы) | 595 |

### Фактические данные о работе компании (из анкет L3)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Анкет L3 обработано | 150 |
| Задач описано | 1 533 |
| Вся работа компании | 30 593 ч/мес (174 FTE) |
| Высокорутинные задачи | 17 877 ч/мес (102 FTE) |
| Доля высокорутинных | 58% |

### Распределение по уровню рутины (факт)

| Уровень рутины | Время (ч/мес) | FTE | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Очень высокий | 7 445 | 42 | 24% |
| Высокий | 10 432 | 59 | 34% |
| Средний | 9 075 | 52 | 30% |
| Низкий | 3 639 | 21 | 12% |

Вывод:102 сотрудника (58% рабочего времени) заняты высокорутинными задачами — это кандидаты на автоматизацию.

### 64 точки автоматизации (оценки L2)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Точек в реестре | 64 (48 процессных + 16 дашбордов) |
| NET экономия | 1 272 ч/мес (~7 FTE) |
| Годовая экономия (v4. 0) | ~13, 9 млн ₽/год(дифференцированные ставки) |

Вывод:64 точки — этопервая волна (Quick Wins)на основе прямых оценок руководителей L2.

Примечание:Этот файл содержит 64 конкретные точки автоматизации (48 процессных + 16 дашбордов) —первый этап автоматизации. Полный потенциал описан в4. 2_objective_calculation_report. md.

⚠️История версий:— v1. 0: Первичный реестр (58 точек, экспертные оценки)— v2. 0: Исправлен двойной счёт AUTO↔DASH, добавлены AUTO-043–048—v3. 0: Добавлен объективный расчёт на основе L3 (150 анкет, 30 593 ч/мес)

## Сводка

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Всего точек автоматизации | 64 (48 процессных + 16 дашбордов) |
| Категория: Рутина | 35 точек (+3 новых в v2. 0) |
| Категория: Bottleneck | 16 точек (+2 новых в v2. 0) |
| Категория: Интеграция | 13 точек (+1 новая в v2. 0) |
| Суммарное время AS-IS | ~1 966 ч/месяц |
| Валовая экономия (все строки) | ~1 515 ч/месяц |
| Двойной счёт AUTO↔DASH (вычесть) | -243 ч/месяц(9 пересекающихся пар) |
| Чистая экономия (NET) | ~1 272 ч/месяц |
| Потенциал автоматизации | ~65% |
| Экономия в год (v4. 0) | ~13 860 720 ₽ |

### Расчёт экономии по уровням (v4. 0)

| Уровень | Точки | Экономия (ч/мес) | Ставка (₽/час) | Экономия (₽/год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | DASH-01, DASH-05, AUTO-031 | 165 | 1 786 | 3 536 280 |
| L2 | AUTO-001, -003, -014, -017, -018, -029, -034, -044, DASH-02, -04, -07, -08, -09 | 339 | 1 190 | 4 840 920 |
| L3 | Все остальные (51 точка) | 768 | 595 | 5 483 520 |
| ИТОГО | 64 точки | 1 272 | — | 13 860 720 |

### Шкала сложности реализации

| Балл | Значение | Ресурс |
| --- | --- | --- |
| 1 | Очень низкая | Настройка за часы, IT-отдел сам |
| 2 | Низкая | Конфигурация в течение дня-двух |
| 3 | Средняя | Скрипты / интеграция, дни-недели |
| 4 | Высокая | Сложная интеграция, внешние подрядчики |
| 5 | Очень высокая | Разработка с нуля, месяцы, крупный бюджет |

## Полный реестр точек автоматизации

### Точки автоматизации (AUTO-001 — AUTO-042)

| ID | Название точки автоматизации | Категория | Текущее время (ч/мес) | Потенциальная экономия (ч/мес) | Экономия (₽/год) | Сложность (1-5) | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTO-001 | Напоминания о тайм-лимитах авиабилетов | Bottleneck | 44 | 40 | 240 000 | 3 | 🔴 Критический |
| AUTO-002 | Контроль полноты документов по заявкам | Рутина | 33 | 28 | 168 000 | 3 | 🔴 Критический |
| AUTO-003 | Динамическое ценообразование чартеров | Bottleneck | 66 | 55 | 330 000 | 5 | 🔴 Критический |
| AUTO-004 | Канал MICE 24/7 с автомаршрутизацией | Bottleneck | 22 | 20 | 120 000 | 3 | 🔴 Критический |
| AUTO-005 | Сток-контроль авиабилетов GDS → 1С | Интеграция | 88 | 81 | 486 000 | 5 | 🔴 Критический |
| AUTO-006 | Замена Invoice Tracker (Google Таблицы) | Bottleneck | 33 | 26 | 156 000 | 3 | 🔴 Критический |
| AUTO-007 | AI-помощник для IT-поддержки | Рутина | 66 | 44 | 264 000 | 3 | 🔴 Критический |
| AUTO-008 | База знаний с полнотекстовым поиском | Рутина | 22 | 17 | 102 000 | 2 | 🔴 Критический |
| AUTO-009 | Автоматическая маршрутизация заявок | Bottleneck | 110 | 73 | 438 000 | 3 | 🟠 Высокий |
| AUTO-010 | Сверка данных пассажиров САМО ↔ GDS | Рутина | 22 | 18 | 108 000 | 3 | 🟠 Высокий |
| AUTO-011 | Интеграция САМО → Email-рассылки (Юнисендер) | Интеграция | 33 | 28 | 168 000 | 3 | 🟠 Высокий |
| AUTO-012 | RoiStat — завершение сквозной аналитики | Интеграция | 44 | 33 | 198 000 | 3 | 🟠 Высокий |
| AUTO-013 | Шаблоны смет MICE (конфигуратор) | Рутина | 44 | 33 | 198 000 | 2 | 🟠 Высокий |
| AUTO-014 | Платёжный календарь (CF-управление) | Рутина | 33 | 22 | 132 000 | 3 | 🟠 Высокий |
| AUTO-015 | Сопоставление гостиниц от поставщиков (матчинг) | Bottleneck | 66 | 50 | 300 000 | 5 | 🟠 Высокий |
| AUTO-016 | Автоматическая ревизия туров без продаж | Рутина | 22 | 18 | 108 000 | 2 | 🟠 Высокий |
| AUTO-017 | Мониторинг сроков действия цен | Bottleneck | 17 | 15 | 90 000 | 2 | 🟠 Высокий |
| AUTO-018 | Парсинг цен конкурентов | Рутина | 33 | 28 | 168 000 | 3 | 🟠 Высокий |
| AUTO-019 | Интеграция с FlyDubai (NDC API) | Интеграция | 22 | 18 | 108 000 | 4 | 🟠 Высокий |
| AUTO-020 | Синхронизация с Уральскими авиалиниями U6 | Интеграция | 17 | 13 | 78 000 | 4 | 🟠 Высокий |
| AUTO-021 | Переадресация звонков по номеру региона | Bottleneck | 11 | 9 | 54 000 | 3 | 🟠 Высокий |
| AUTO-022 | ИИ-анализ качества звонков (Speech Analytics) | Рутина | 22 | 15 | 90 000 | 4 | 🟠 Высокий |
| AUTO-023 | Единая платформа учёта отсутствий | Интеграция | 17 | 13 | 78 000 | 3 | 🟠 Высокий |
| AUTO-024 | Интеграция мессенджеров с CRM Битрикс24 | Интеграция | 33 | 28 | 168 000 | 3 | 🟠 Высокий |
| AUTO-025 | Шаблоны КП с автозаполнением из САМО | Рутина | 44 | 33 | 198 000 | 2 | 🟡 Средний |
| AUTO-026 | ИИ-генерация маркетинговых визуалов | Рутина | 33 | 17 | 102 000 | 1 | 🟡 Средний |
| AUTO-027 | Шаблоны задач для мероприятий в Битрикс24 | Рутина | 22 | 17 | 102 000 | 2 | 🟡 Средний |
| AUTO-028 | Авторассылка напоминаний об участии в мероприятиях | Рутина | 11 | 9 | 54 000 | 2 | 🟡 Средний |
| AUTO-029 | BI-аналитика по MICE-сегменту (Power BI) | Рутина | 22 | 17 | 102 000 | 3 | 🟡 Средний |
| AUTO-030 | Мониторинг тендеров (тендерные площадки) | Рутина | 17 | 13 | 78 000 | 2 | 🟡 Средний |
| AUTO-031 | Power BI для финансовой отчётности (замена Excel P&L) | Рутина | 66 | 55 | 330 000 | 3 | 🟡 Средний |
| AUTO-032 | Автокатегоризация расходов в 1С | Рутина | 33 | 26 | 156 000 | 3 | 🟡 Средний |
| AUTO-033 | Создание задач из входящих писем (Outlook → Битрикс24) | Рутина | 17 | 13 | 78 000 | 2 | 🟡 Средний |
| AUTO-034 | Автопроверка ошибок в тарификации | Bottleneck | 22 | 17 | 102 000 | 3 | 🟡 Средний |
| AUTO-035 | Синхронизация агентов САМО → Битрикс24 | Интеграция | 22 | 18 | 108 000 | 3 | 🟡 Средний |
| AUTO-036 | Шаблоны ответов в Outlook (Quick Parts) | Рутина | 11 | 7 | 42 000 | 1 | 🟡 Средний |
| AUTO-037 | Платформа пульс-опросов HR (eNPS, вовлечённость) | Рутина | 11 | 7 | 42 000 | 2 | 🟡 Средний |
| AUTO-038 | LMS-система учёта обучения (iSpring / Teachbase) | Рутина | 17 | 11 | 66 000 | 3 | 🟡 Средний |
| AUTO-039 | Авто-отправка договоров и ваучеров после оплаты | Рутина | 22 | 18 | 108 000 | 2 | 🟢 Низкий |
| AUTO-040 | Автоопределение федерального округа по городу | Рутина | 6 | 5 | 30 000 | 1 | 🟢 Низкий |
| AUTO-041 | Автоматизация согласований в Битрикс24 (workflow) | Рутина | 17 | 11 | 66 000 | 2 | 🟢 Низкий |
| AUTO-042 | Шаблоны интеграций для партнёров (DMC-библиотека) | Интеграция | 11 | 7 | 42 000 | 3 | 🟢 Низкий |

| AUTO-043 | Автоуведомления агентам о статусах заявок | Рутина | 55 |40| 240 000 | 2 | 🟠 Высокий || AUTO-044 | Контроль кредитных лимитов агентств (алерты + блокировки) | Bottleneck | 22 |17| 102 000 | 3 | 🔴 Критический || AUTO-045 | Автодиспетчер заявок (28 направлений маршрутизации) | Bottleneck | 33 |25| 150 000 | 3 | 🟠 Высокий || AUTO-046 | Интеграция U-ON. Travel ↔ САМО + 1С (франчайзинг) | Интеграция | 22 |17| 102 000 | 4 | 🟠 Высокий || AUTO-047 | Compliance-автоматизация (ЕФРТА + Турпомощь) | Рутина | 11 |8| 48 000 | 3 | 🔴 Критический || AUTO-048 | Авторотация рекламных кампаний (компенсация вакансии директора) | Рутина | 33 |22| 132 000 | 2 | 🟠 Высокий |

Итого AUTO-001–042 (исправлено v2. 0):1 4131 324 ч/мес AS-IS→9291 026 ч/мес экономии (78%)→5 574 0006 156 000 ₽/год

v1. 0 содержал ошибку суммирования строк: 929 вместо 1 026 (разница 97 ч/мес = 582 000 ₽/год)

Итого AUTO-001–048 (с новыми точками v2. 0):1 500 ч/мес AS-IS→1 155 ч/мес экономии (77%)→6 930 000 ₽/год

### Дашборды (DASH-01 — DASH-16)

| ID | Название точки автоматизации | Категория | Текущее время (ч/мес) | Потенциальная экономия (ч/мес) | Экономия (₽/год) | Сложность (1-5) | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DASH-01 | P&L отчётность (Profit & Loss) | Рутина | 66 | 55 | 330 000 | 4 | 🔴 Критический |
| DASH-02 | Контроль тайм-лимитов авиабилетов (дашборд) | Bottleneck | 44 | 40 | 240 000 | 2 | 🔴 Критический |
| DASH-03 | Invoice Tracker — замена Google Таблиц | Bottleneck | 33 | 26 | 156 000 | 3 | 🔴 Критический |
| DASH-04 | Воронка Lead-to-Cash (Битрикс24 + САМО) | Рутина | 22 | 18 | 108 000 | 3 | 🔴 Критический |
| DASH-05 | Ценообразование и маржинальность (тарификация) | Bottleneck | 66 | 55 | 330 000 | 4 | 🔴 Критический |
| DASH-06 | RoiStat — сквозная аналитика маркетинга | Рутина | 44 | 33 | 198 000 | 2 | 🔴 Критический |
| DASH-07 | Cash Flow — платёжный календарь | Рутина | 33 | 22 | 132 000 | 3 | 🟠 Высокий |
| DASH-08 | Дебиторская и кредиторская задолженность | Рутина | 17 | 13 | 78 000 | 3 | 🟠 Высокий |
| DASH-09 | MICE-сегмент (воронка, выручка, клиенты) | Рутина | 22 | 17 | 102 000 | 3 | 🟠 Высокий |
| DASH-10 | Качество звонков (Speech Analytics) | Рутина | 22 | 15 | 90 000 | 3 | 🟠 Высокий |
| DASH-11 | Контроль отсутствий (единый календарь) | Рутина | 17 | 13 | 78 000 | 3 | 🟠 Высокий |
| DASH-12 | Контроль полноты документов по заявкам | Рутина | 33 | 22 | 132 000 | 2 | 🟠 Высокий |
| DASH-13 | HR-аналитика (вовлечённость, обучение, текучесть) | Рутина | 11 | 7 | 42 000 | 3 | 🟡 Средний |
| DASH-14 | Мероприятия и кампании (план, бюджет, ROI) | Рутина | 8 | 6 | 36 000 | 2 | 🟡 Средний |
| DASH-15 | Мониторинг IT и интеграций (uptime, ошибки) | Рутина | 11 | 7 | 42 000 | 3 | 🟡 Средний |
| DASH-16 | Входящие обращения по каналам (SLA, каналы) | Рутина | 17 | 11 | 66 000 | 3 | 🟡 Средний |

Итого DASH:466 ч/мес AS-IS →360 ч/мес экономии (77%)→2 160 000 ₽/год

## Сводная таблица по категориям

| Категория | Точек | Текущее время (ч/мес) | Экономия (ч/мес) | Экономия (₽/год) | % от общей экономии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рутина | 32 | 1 056 | 714 | 4 284 000 | 55% |
| Bottleneck | 14 | 561 | 387 | 2 322 000 | 30% |
| Интеграция | 12 | 262 | 188 | 1 128 000 | 15% |
| ИТОГО | 58 | 1 879 | 1 289 | 7 734 000 | 100% |

## Сводная таблица по сложности (матрица Effort-Impact)

| Сложность | Точек | Экономия (ч/мес) | Рекомендация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 — Очень низкая | 4 | 46 | Сделать немедленно (без планирования) |
| 2 — Низкая | 14 | 307 | Волна 1: Quick Wins (IT-отдел сам) |
| 3 — Средняя | 30 | 728 | Волна 2: Системные улучшения |
| 4 — Высокая | 7 | 159 | Волна 2-3: Частично подрядчики |
| 5 — Очень высокая | 3 | 186 | Волна 3: Стратегические проекты |

## Анализ двойного счёта (AUTO ↔ DASH) — ключевое исправление v2. 0

Часть дашбордов решаетту же задачу, что уже посчитанные AUTO-точки.Их экономияне суммируется— это одна и та же высвобождаемая работа.В Этапе 4 (ТЗ) каждую пару нужно объединить водно ТЗ.

| AUTO-точка | Экономия (ч/мес) | DASH-дубль | Экономия (ч/мес) | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTO-031 (Power BI P&L) | 55 | DASH-01 (P&L отчётность) | 55 | ⚠️ Полный дубль — один проект |
| AUTO-001 (уведомления тайм-лимиты) | 40 | DASH-02 (дашборд тайм-лимиты) | 40 | ⚠️ Полный дубль |
| AUTO-006 (замена Invoice Tracker) | 26 | DASH-03 (Invoice Tracker дашборд) | 26 | ⚠️ Полный дубль |
| AUTO-012 (RoiStat интеграция) | 33 | DASH-06 (RoiStat аналитика) | 33 | ⚠️ Полный дубль |
| AUTO-014 (CF-управление) | 22 | DASH-07 (Cash Flow дашборд) | 22 | ⚠️ Полный дубль |
| AUTO-022 (Speech Analytics) | 15 | DASH-10 (качество звонков) | 15 | ⚠️ Полный дубль |
| AUTO-023 (платформа отсутствий) | 13 | DASH-11 (контроль отсутствий) | 13 | ⚠️ Полный дубль |
| AUTO-029 (BI MICE) | 17 | DASH-09 (MICE сегмент) | 17 | ⚠️ Полный дубль |
| AUTO-002 (контроль документов) | 28 | DASH-12 (дашборд документов) | 22 | ⚠️ Частичный дубль |
| ИТОГО дублей |  |  | 243 ч/мес |  |

### Скорректированный итог (NET)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| AUTO-001–048 (все строки) | 1 155 ч/мес |
| DASH уникальные (не дублируют AUTO) | 117 ч/мес(360 − 243) |
| Итого NET | 1 272 ч/мес |
| В деньгах (v4. 0, дифф. ставки) | 13 860 720 ₽/год |

## Оценка стоимости внедрения (диапазоны для Этапа 4)

Без инвестиционных затрат приоритизация формально неполна. Ниже — оценочные диапазоны.

| Сложность | Диапазон затрат (тыс. ₽) | Типовое решение |
| --- | --- | --- |
| 1 — Очень низкая | 30–100 | Настройка существующих инструментов, шаблоны |
| 2 — Низкая | 100–300 | Конфигурация, простые интеграции (Битрикс24) |
| 3 — Средняя | 300–1 000 | API-интеграции, Power BI, скрипты |
| 4 — Высокая | 1 000–3 000 | Сложные интеграции, внешний подрядчик |
| 5 — Очень высокая | 3 000–10 000+ | Разработка с нуля, NDC API, AI-платформы |

### Оценка инвестиций и окупаемости по волнам

| Волна | Точки | Сложность | Оценка затрат | Экономия/год (NET) | Срок окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Волна 0 (пресеты) | 5 prerequisites | 1–2 | 50–200 тыс. ₽ | — | — |
| Волна 1 (Quick Wins) | ~18 точек сл. 1–2 | 1–2 | 500–1 500 тыс. ₽ | ~1 800 тыс. ₽ | 3–10 мес |
| Волна 2 (системные) | ~30 точек сл. 3 | 3 | 5 000–15 000 тыс. ₽ | ~3 500 тыс. ₽ | 18–48 мес |
| Волна 3 (стратегич.) | ~10 точек сл. 4–5 | 4–5 | 10 000–40 000 тыс. ₽ | ~2 300 тыс. ₽ | 52+ мес |

Вывод:Волна 1 — лучший ROI (окупаемость до года). Волна 3 требует отдельного бизнес-кейса.

## Ролевые ставки (v4. 0)

В версии 4. 0 используются дифференцированные ставки по уровням сотрудников:

| Уровень | Ставка (₽/ч) | Примеры должностей | Ключевые AUTO/DASH |
| --- | --- | --- | --- |
| L1(директора) | 1 786 | Назарикова, Преображенская, Баландина | DASH-01, DASH-05, AUTO-031 |
| L2(руководители) | 1 190 | Нач. транспортного, тарификации, MICE | AUTO-001, AUTO-003, AUTO-014, DASH-02 |
| L3(исполнители) | 595 | Менеджеры, операторы, бухгалтеры | AUTO-002, AUTO-009, AUTO-011, и др. |

Пример:DASH-01 (P&L) экономит 55 ч/мес директора финансов. При ставке L1 (1 786 ₽/ч):55 × 1 786 × 12 =1 178 760 ₽/год

## Новые области автоматизации (AUTO-043–048) — обоснование

| ID | Область | Почему не было в v1. 0 | Риск без автоматизации |
| --- | --- | --- | --- |
| AUTO-043 | Уведомления агентам | 72 агента L1-01 — ни одной AUTO-точки для агентского сервиса | Потеря агентов к конкурентам из-за медленной коммуникации |
| AUTO-044 | Лимиты агентств | Финансовый риск не был отражён в реестре | Рост дебиторской задолженности, прямые убытки |
| AUTO-045 | 28 направлений маршрутизации | Упомянуто в рисках CLAUDE. md, но AUTO-точки не было | Задержки 15 мин вместо 5, снижение NPS |
| AUTO-046 | U-ON. Travel (франчайзи) | Система полностью отсутствовала в реестре | Нет учёта финансовых потоков франчайзи в 1С |
| AUTO-047 | ЕФРТА + Турпомощь | Регуляторные требования не входили в область анализа | Штрафы, риск отзыва лицензии |
| AUTO-048 | Ротация рекламы | Вакансия директора по маркетингу не учитывалась | Неэффективное расходование рекламного бюджета |

## Критерии успешности (выполнение задачи 3. 4)

- Все точки автоматизации в едином реестре (64 точки: 48 процессных + 16 дашбордов)

- Экономия времени оценена (ч/месяц и ₽/год для каждой точки)

- Сложность реализации оценена по шкале 1-5 для каждой точки

- Двойной счёт AUTO↔DASH выявлен и скорректирован (v2. 0)

- Оценочная стоимость внедрения добавлена (v2. 0)

- Ролевые ставки для уточнения ROI документированы (v2. 0)

## Связанные документы

- automation/3. 3_automation_registry. md— детальные описания AUTO-001 — AUTO-042

- automation/3. 3_dashboards_registry. md— детальные описания DASH-01 — DASH-16

- automation/3. 2_integrations_map_AS_IS. md— карта интеграций AS-IS (47 интеграций)

- automation/3. 1_systems_inventory. md— реестр IT-систем (42 системы)

- automation/3. 4_dependency_graph. md— граф зависимостей и последовательность внедрения (v2. 0)

- automation/3. 4_impact_effort_matrix. md— матрица Impact × Effort, 4 квадранта (v2. 0)

Документ создан: 2026-02-17Следующий этап: 3. 4 Приоритизация и roadmap — формирование roadmap с учётом зависимостей и ресурсов IT