# [TZ-06] Email-рассылки из САМО

Версия:1. 0 |Дата:2026-02-19 |Статус:Черновик

## 1. ПАСПОРТ

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Номер | TZ-06 |
| Название | Интеграция САМО → Юнисендер + триггерные напоминания MICE |
| Заказчик | Директор по маркетингу (ВАКАНСИЯ) / Питуркин С. А. |
| Владелец процесса | Маркетолог (рассылки) / Менеджер MICE |
| AUTO-точки | AUTO-011, AUTO-028 |
| Трудоёмкость | 136 человеко-часов |
| Зависимости | P-01 (Аудит API САМО) |

## 2. ПРОБЛЕМА (AS-IS)

Суть проблемы:Маркетолог вручную копирует цены из САМО в email-рассылки (ошибки, устаревшие данные), а напоминания участникам MICE-мероприятий отправляются вручную.

Как сейчас работают email-рассылки:1. Маркетолог получает задачу: «Рассылка по Турции»2. Открывает САМО, ищет актуальные туры3. Копирует цены, отели, даты в таблицу (30 мин)4. Открывает Юнисендер, вставляет данные в шаблон5. Проверяет, что цены не устарели (часто устарели)6. Отправляет рассылку7. Через неделю — повторить с новыми ценами

Как сейчас работают напоминания MICE:1. Менеджер MICE ведёт таблицу мероприятий2. За 7 дней до события — вручную готовит письмо3. За 1 день — ещё одно напоминание4. За 1 час — SMS (если не забыл)5. Часто забывает → участники не приходят

Боли:

| Проблема | К чему приводит | Как часто |
| --- | --- | --- |
| Ручной сбор цен | Ошибки, устаревшие данные | Каждая рассылка |
| Цены меняются | Клиент видит одну цену, на сайте другая | 20% рассылок |
| Забытые напоминания | Низкая явка на MICE-мероприятия | 15% событий |
| Нет персонализации | Одинаковые письма всем | 100% рассылок |
| Долгая подготовка | Рассылка готовится 2-3 часа | Каждый раз |

Затраты времени сейчас:

| Операция | Время | Кто делает |
| --- | --- | --- |
| Сбор цен из САМО для рассылки | 90 мин/день | Маркетолог |
| Напоминания MICE (ручные) | 30 мин/день | Менеджер MICE |
| ИТОГО | 120 мин/день |  |

## 3. ЦЕЛЬ (TO-BE)

Что хотим получить:Цены из САМО автоматически подтягиваются в шаблоны рассылок, напоминания MICE отправляются по расписанию без участия человека.

Как будут работать email-рассылки:1. Маркетолог создаёт шаблон с динамическими блоками2.Albato автоматическиподтягивает актуальные цены из САМО3. Маркетолог проверяет превью (5 мин)4. Отправляет рассылку5. При изменении цен — автообновление в следующей рассылке

Как будут работать напоминания MICE:1. Менеджер MICE регистрирует мероприятие + участников2.Система автоматическиотправляет напоминание за 7 дней3.Система автоматическиотправляет напоминание за 1 день4.Система автоматическиотправляет напоминание за 1 час5. Менеджер получает отчёт об отправленных письмах

Целевые показатели:

| Метрика | Сейчас (AS-IS) | Будет (TO-BE) | Улучшение |
| --- | --- | --- | --- |
| Время подготовки рассылки | 90 мин | 15 мин | -83% |
| Ошибки в ценах | 20% | 0% | -100% |
| Забытые напоминания | 15% | 0% | -100% |
| Явка на MICE | 70% | 85% | +21% |
| Время на процессы (общее) | 120 мин/день | 20 мин/день | -83% |

## 4. ЭКОНОМИКА

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Экономия времени | 37 ч/мес |

## 5. ГРАНИЦЫ ПРОЕКТА (SCOPE)

Что ВХОДИТ в проект:- [x] Интеграция САМО → Юнисендер через Albato- [x] 5 шаблонов email с динамическими ценами- [x] 3 триггерные цепочки напоминаний MICE- [x] Динамические блоки для персонализации- [x] Тестирование на 3 направлениях

Зависимости:

| ID | Что нужно сделать | Ответственный | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| P-01 | Аудит API САМО (получить эндпоинты цен) | Логвинов Г. А. | ⬜ |
| — | Доступ к Юнисендер (админ) | Маркетинг | ⬜ |
| — | Список направлений для рассылок | Маркетинг | ⬜ |

Сроки:Определить

## 6. ТЕХНИЧЕСКАЯ СРЕДА

### 6. 1. Системы и версии

| Система | Версия | Тип размещения | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| САМО-тур | — | Облако | Требуется P-01 |
| Юнисендер | — | SaaS | app. unisender. com |
| Albato | Pro | SaaS | albato. ru |

### 6. 2. Доступы

| Система | Кому нужен | Уровень | Как получить |
| --- | --- | --- | --- |
| САМО-тур API | Albato | Только чтение | P-01 (аудит API) |
| Юнисендер | IT, Маркетинг | Админ | Текущий владелец |
| Albato | IT | Админ | Создать аккаунт |

### 6. 3. Контакты

| Роль | ФИО | Когда обращаться |
| --- | --- | --- |
| Владелец (рассылки) | Маркетолог | Шаблоны, контент |
| Владелец (MICE) | Питуркин С. А. | Логика напоминаний |
| Технический контакт | Логвинов Г. А. | API, интеграции |
| Эскалация | Ген. директор | Бюджет, приоритеты |

## 7. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

### 7. 1. Кто будет пользоваться

| Роль | Сколько человек | Что делает |
| --- | --- | --- |
| Маркетолог | 2 | Создаёт рассылки, проверяет |
| Менеджер MICE | 3 | Регистрирует мероприятия, участников |
| IT-администратор | 1 | Настройка сценариев Albato |

### 7. 2. Функции системы

#### F-01: Интеграция САМО → Юнисендер (цены)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Приоритет | Must |
| Для кого | Маркетолог |
| AUTO-точка | AUTO-011 |

Что делает:> Как маркетолог, я хочу, чтобы актуальные цены из САМО автоматически попадали в шаблоны рассылок, чтобы не копировать вручную.

Сценарий работы:1. Маркетолог создаёт шаблон письма в Юнисендере2. Вставляет динамический блок{{tour_turkey_price}}3. Albato по расписанию (каждые 4 часа) запрашивает цены из САМО4. При отправке рассылки — подставляет актуальную цену5.Итог:Клиент видит актуальную цену без ручной работы

Какие данные передаём:

| Поле САМО | Поле Юнисендер | Пример |
| --- | --- | --- |
| Направление | {{destination}} | Турция, Анталья |
| Отель | {{hotel_name}} | Rixos Premium |
| Звёздность | {{hotel_stars}} | 5* |
| Питание | {{meal_type}} | Всё включено |
| Цена от | {{price_from}} | 85 000 ₽ |
| Даты вылета | {{departure_dates}} | 01. 06 — 30. 08 |
| Ссылка на тур | {{tour_url}} | spacetravel. ru/tour/12345 |

Шаблоны для передачи (5 направлений):

| ID | Направление | Переменная | Обновление |
| --- | --- | --- | --- |
| T-01 | Турция | tour_turkey_* | Каждые 4 часа |
| T-02 | Египет | tour_egypt_* | Каждые 4 часа |
| T-03 | ОАЭ | tour_uae_* | Каждые 4 часа |
| T-04 | Таиланд | tour_thailand_* | Каждые 4 часа |
| T-05 | Мальдивы | tour_maldives_* | Каждые 4 часа |

Альтернативные сценарии:

| Ситуация | Что делает система |
| --- | --- |
| Тур не найден в САМО | Подставить «Цена по запросу», уведомить маркетолога |
| Цена = 0 | Не показывать блок, уведомить маркетолога |
| САМО недоступен | Использовать последнюю кэшированную цену |
| Цена изменилась >20% | Уведомить маркетолога (возможна ошибка) |

Критерии приёмки:- [ ] Данные 5 направлений передаются корректно- [ ] Обновление каждые 4 часа работает- [ ] При недоступности САМО — fallback на кэш- [ ] Уведомления об ошибках приходят

#### F-02: Шаблоны email с динамическими блоками

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Приоритет | Must |
| Для кого | Маркетолог |
| AUTO-точка | AUTO-011 |

Что делает:> Как маркетолог, я хочу использовать готовые шаблоны с динамическими ценами, чтобы быстро запускать рассылки.

Шаблоны для создания:

| ID | Название | Когда использовать | Динамические поля |
| --- | --- | --- | --- |
| E-01 | Горящие туры | Еженедельно | 3 направления с ценами |
| E-02 | Направление месяца | Ежемесячно | 1 направление, детали |
| E-03 | Раннее бронирование | По акции | Скидка, старая/новая цена |
| E-04 | Персональное предложение | Триггерное | Направление по интересам |
| E-05 | MICE-анонс | По событиям | Дата, место, программа |

Структура шаблона E-01 (пример):

Тема: 🔥 Горящие туры недели: {{destination_1}} от {{price_1}} ₽Привет, {{first_name}}!На этой неделе для вас:🌴 {{destination_1}}{{hotel_1}} {{stars_1}}{{meal_1}}от {{price_1}} ₽[Подробнее]({{url_1}})🏖️ {{destination_2}}{{hotel_2}} {{stars_2}}{{meal_2}}от {{price_2}} ₽[Подробнее]({{url_2}})☀️ {{destination_3}}{{hotel_3}} {{stars_3}}{{meal_3}}от {{price_3}} ₽[Подробнее]({{url_3}})Цены актуальны на {{update_date}}.Бронируйте сейчас — места быстро заканчиваются![Смотреть все туры](https://spacetravel. ru)

Критерии приёмки:- [ ] 5 шаблонов созданы и протестированы- [ ] Динамические поля подставляются корректно- [ ] Шаблоны адаптивны (мобильные устройства)- [ ] Open Rate тестовых рассылок >20%

#### F-03: Триггерные напоминания MICE

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Приоритет | Must |
| Для кого | Менеджер MICE |
| AUTO-точка | AUTO-028 |

Что делает:> Как менеджер MICE, я хочу, чтобы участники автоматически получали напоминания о мероприятии, чтобы не забывать отправлять их вручную.

Триггерные цепочки:

| Цепочка | Событие | Письма | Интервалы |
| --- | --- | --- | --- |
| C-01 | Регистрация на мероприятие | 4 письма | Сразу → -7 дней → -1 день → -1 час |
| C-02 | Бронирование группы | 3 письма | Сразу → -3 дня → -1 день |
| C-03 | Вебинар/онлайн | 3 письма | Сразу → -1 день → -30 мин |

Сценарий C-01 (пример):

| Шаг | Когда | Тема письма | Содержание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сразу | Вы зарегистрированы на {{event_name}} | Подтверждение, детали |
| 2 | За 7 дней | Напоминание: {{event_name}} через неделю | Программа, как добраться |
| 3 | За 1 день | Завтра: {{event_name}} | Финальные детали, контакты |
| 4 | За 1 час | Начинаем через час! | Ссылка на место/Zoom |

Данные для триггеров:

| Поле | Источник | Пример |
| --- | --- | --- |
| Имя участника | Форма регистрации | Иван |
| Email | Форма регистрации | ivan@mail. ru |
| Название мероприятия | Google Таблица | Бизнес-завтрак «Турция 2026» |
| Дата и время | Google Таблица | 15. 03. 2026 10: 00 |
| Место | Google Таблица | Москва, Тверская 12 |
| Ссылка Zoom | Google Таблица | zoom. us/j/123456 |

Альтернативные сценарии:

| Ситуация | Что делает система |
| --- | --- |
| Мероприятие отменено | Отправить письмо об отмене, остановить цепочку |
| Участник отписался | Не отправлять напоминания |
| Email не доставлен | Уведомить менеджера MICE |
| Изменилось время | Отправить уведомление об изменении |

Критерии приёмки:- [ ] 3 цепочки настроены и работают- [ ] Письма отправляются по расписанию- [ ] Отписка работает корректно- [ ] Менеджер получает отчёт об отправках

#### F-04: Отчётность и мониторинг

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Приоритет | Should |
| Для кого | Маркетолог, Менеджер MICE |
| AUTO-точка | AUTO-011, AUTO-028 |

Что делает:> Как маркетолог, я хочу видеть статистику рассылок и синхронизации, чтобы контролировать качество.

Метрики для отслеживания:

| Метрика | Источник | Как считать |
| --- | --- | --- |
| Синхронизации за день | Albato | Количество успешных запусков |
| Ошибки синхронизации | Albato | Количество failed |
| Open Rate | Юнисендер | Открыто / Отправлено × 100% |
| Click Rate | Юнисендер | Клики / Открыто × 100% |
| Отписки | Юнисендер | Количество unsubscribe |
| Напоминаний отправлено | Юнисендер | По цепочкам |

Еженедельный отчёт:

ОТЧЁТ РАССЫЛОК: 01. 03 — 07. 03. 2026СИНХРОНИЗАЦИЯ САМО → ЮНИСЕНДЕР:- Запусков: 42 (каждые 4 часа × 7 дней)- Успешно: 41- Ошибок: 1 (САМО недоступен 03. 03 08: 00)РАССЫЛКИ:- Отправлено: 3 кампании- Всего писем: 15 000- Open Rate: 24% (выше нормы)- Click Rate: 3. 5%- Отписок: 12НАПОМИНАНИЯ MICE:- Мероприятий: 4- Участников: 180- Писем отправлено: 540- Доставлено: 535 (99. 1%)ЯВКА НА МЕРОПРИЯТИЯ:- Бизнес-завтрак 05. 03: 85% (было 70%)

Критерии приёмки:- [ ] Отчёт формируется автоматически- [ ] Отправляется по email раз в неделю- [ ] Все метрики рассчитываются корректно

### 7. 3. Сводная таблица функций

| ID | Функция | Приоритет | Тест-кейс |
| --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Интеграция САМО → Юнисендер | Must | TC-01, TC-02 |
| F-02 | Шаблоны с динамическими ценами | Must | TC-03 |
| F-03 | Триггерные напоминания MICE | Must | TC-04, TC-05 |
| F-04 | Отчётность | Should | TC-06 |

## 8. ИНТЕГРАЦИИ

### 8. 1. Какие системы участвуют

| Система | Версия | Роль | Способ связи |
| --- | --- | --- | --- |
| САМО-тур | — | Источник цен | REST API |
| Albato | Pro | Интеграционная платформа | Сценарии |
| Юнисендер | — | Отправка email | REST API |
| Google Таблицы | — | Реестр MICE-мероприятий | Albato коннектор |

### 8. 2. Потоки данных

┌─────────────┐ ┌─────────────┐│ │ цены (каждые 4ч) │ ││ САМО-тур │─────────────────────►│ Albato ││ │ │ │└─────────────┘ └──────┬──────┘││ переменные▼┌─────────────┐│ ││ Юнисендер │────► Email клиентам│ │└─────────────┘▲│ участники┌─────────────┐ ┌──────┴──────┐│ Google │ мероприятия │ ││ Таблицы │─────────────────────►│ Albato ││ (MICE) │ │ │└─────────────┘ └─────────────┘

Таблица потоков:

| Откуда | Куда | Какие данные | Когда | Как часто |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| САМО | Albato | Цены, отели, ссылки | По расписанию | Каждые 4 часа |
| Albato | Юнисендер | Переменные для шаблонов | При запросе | По запросу |
| Google Таблицы | Albato | Мероприятия, участники | При изменении | Real-time |
| Albato | Юнисендер | Триггерные письма | По триггеру | По событию |

### 8. 3. API-спецификация

#### САМО-тур API (получить цены)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Метод | GET |
| URL | https://api. samo. ru/v1/tours/prices? destination={code} |
| Авторизация | API Key (Header: X-API-Key) |
| Лимит запросов | 100 запросов/минуту |

Пример ответа:

{"destination":"turkey","tours":[{"id":12345,"hotel":"Rixos Premium Belek","stars":5,"meal":"UAI","price_from":85000,"currency":"RUB","departure_dates":["2026-06-01","2026-06-15"],"url":"https://spacetravel. ru/tour/12345"}],"updated_at":"2026-02-19T14: 00: 00Z"}

#### Юнисендер API (обновить переменные)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Метод | POST |
| URL | https://api. unisender. com/ru/api/updateContact |
| Авторизация | API Key (параметр api_key) |

Пример запроса:

{"api_key":"xxx","email":"client@mail. ru","fields":{"tour_turkey_price":"85000","tour_turkey_hotel":"Rixos Premium Belek","tour_turkey_url":"https://spacetravel. ru/tour/12345"}}

### 8. 4. Сценарии Albato

| Сценарий | Триггер | Действия |
| --- | --- | --- |
| A-01 | Расписание (каждые 4ч) | САМО → получить цены → Юнисендер → обновить переменные |
| A-02 | Новая строка в Google Таблице | Юнисендер → добавить в цепочку C-01 |
| A-03 | Изменение строки в Google Таблице | Юнисендер → обновить данные участника |
| A-04 | Ошибка в A-01 | Telegram → уведомить IT |

### 8. 5. Обработка ошибок

| Тип ошибки | Повторять? | Через сколько | Если не помогло |
| --- | --- | --- | --- |
| САМО недоступен | Да | 15 мин | 3 раза → кэш + алерт |
| Юнисендер ошибка | Да | 5 мин | 5 раз → алерт IT |
| Неверный email | Нет | — | Пропустить + лог |
| Лимит API | Да | 1 мин | Уменьшить batch |

Куда отправлять алерты:

| Событие | Куда | Кому |
| --- | --- | --- |
| САМО недоступен >1 часа | Telegram | IT-чат |
| Ошибка синхронизации | Email | Маркетолог |
| Письмо не доставлено | Лог Юнисендер | Маркетолог |

## 9. НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

### 9. 1. Производительность

| Метрика | Требование |
| --- | --- |
| Время синхронизации цен | < 5 минут |
| Время отправки 1000 писем | < 10 минут |
| Задержка триггерных писем | < 5 минут от события |

### 9. 2. Нагрузка

| Параметр | Сейчас | В сезон |
| --- | --- | --- |
| Рассылок в неделю | 3 | 5 |
| Писем в рассылке | 5 000 | 10 000 |
| MICE-мероприятий в месяц | 8 | 15 |
| Участников MICE | 200 | 400 |

### 9. 3. Надёжность

| Метрика | Требование |
| --- | --- |
| Доставляемость email | > 95% |
| Синхронизация без сбоев | > 99% |
| Данные не старше | 4 часов |

## 10. ЭТАПЫ И СРОКИ

### 10. 1. План-график

| # | Этап | Длительность | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Ожидание P-01 | — | API САМО доступен |
| 1 | Настройка Albato | 3 дня | Аккаунт + коннекторы |
| 2 | Интеграция САМО → Юнисендер | 5 дней | F-01 готова |
| 3 | Создание шаблонов | 3 дня | 5 шаблонов |
| 4 | Настройка триггеров MICE | 4 дня | 3 цепочки |
| 5 | Тестирование | 3 дня | Протокол |
| 6 | Пилот | 5 дней | Отчёт |
| 7 | Внедрение | 2 дня | Запуск |

Итого:4 недели (после P-01)

Сроки:Определить

### 10. 2. Кто что делает (RACI)

| Этап | Делает (R) | Отвечает (A) | Консультирует (C) |
| --- | --- | --- | --- |
| P-01 Аудит API | IT-отдел | Логвинов Г. А. | Поддержка САМО |
| Настройка Albato | IT-отдел | Логвинов Г. А. | — |
| Интеграция | IT-отдел | Логвинов Г. А. | Маркетинг |
| Шаблоны | Маркетинг | Маркетолог | IT |
| Триггеры MICE | IT + MICE | Питуркин С. А. | Логвинов Г. А. |
| Тестирование | Маркетинг + MICE | IT | — |

## 11. ТЕСТИРОВАНИЕ И ПРИЁМКА

### 11. 1. Тест-кейсы

| ID | Что проверяем | Шаги | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | Синхронизация цен | 1. Изменить цену в САМО2. Подождать 4 часа | Цена обновлена в Юнисендер |
| TC-02 | Fallback при недоступности | 1. Отключить API САМО2. Запустить синхронизацию | Используется кэш, алерт отправлен |
| TC-03 | Шаблон с ценами | 1. Создать рассылку E-012. Отправить тестово | Цены подставлены корректно |
| TC-04 | Триггер «сразу» | 1. Добавить участника в таблицу | Письмо отправлено в течение 5 мин |
| TC-05 | Триггер «за 1 день» | 1. Создать мероприятие на завтра2. Добавить участника | Письмо отправлено сегодня |
| TC-06 | Еженедельный отчёт | 1. Дождаться понедельника | Отчёт получен по email |

### 11. 2. Критерии успешной приёмки

| # | Критерий | Порог | Как проверить |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Синхронизация работает | 7 дней без сбоев | Логи Albato |
| 2 | Шаблоны готовы | 5 штук | Наличие в Юнисендер |
| 3 | Триггеры работают | 3 цепочки | Тестовые отправки |
| 4 | Доставляемость | >95% | Статистика Юнисендер |
| 5 | Цены актуальны | Не старше 4 часов | Сравнение с САМО |

## 12. ПОДДЕРЖКА И ГАРАНТИИ

### 12. 1. Гарантийный период

- Срок:2 месяца после запуска

- Что входит:исправление ошибок, добавление направлений, консультации

- Что НЕ входит:новые шаблоны, SMS-интеграция

### 12. 2. SLA

| Приоритет | Что случилось | Время реакции | Время решения |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Синхронизация не работает >4 часов | 1 час | 4 часа |
| P2 | Триггеры не отправляются | 4 часа | 1 день |
| P3 | Ошибка в шаблоне | 1 день | 2 дня |
| P4 | Добавить направление | 3 дня | 5 дней |

## 13. РИСКИ

| Риск | Вероятность | Влияние | Как избежать |
| --- | --- | --- | --- |
| API САМО недокументирован | Высокая | Высокое | P-01 — аудит до начала |
| Юнисендер изменит API | Низкая | Среднее | Мониторинг changelog |
| Цены не обновляются | Средняя | Высокое | Алерты + fallback на кэш |
| Письма попадают в спам | Средняя | Высокое | SPF/DKIM, разогрев домена |
| Участники отписываются | Низкая | Низкое | Качественный контент |

## 14. ОЦЕНКА ТРУДОЗАТРАТ

### Общая трудоёмкость: 136 человеко-часов

### Смета работ

| № | Работа | Ч/ч |
| --- | --- | --- |
|  | Интеграция САМО → Юнисендер |  |
| 1 | Подключение к API САМО (цены туров) | 8 |
| 2 | Подключение к API Юнисендер | 6 |
| 3 | Настройка синхронизации цен по 5 направлениям | 20 |
| 4 | Настройка fallback при недоступности САМО | 4 |
|  | Email-шаблоны |  |
| 5 | Шаблон «Горящие туры недели» (3 направления, динамические цены) | 6 |
| 6 | Шаблон «Направление месяца» (детальный, 1 направление) | 5 |
| 7 | Шаблон «Раннее бронирование» (скидки, старая/новая цена) | 5 |
| 8 | Шаблон «Персональное предложение» (по интересам клиента) | 6 |
| 9 | Шаблон «MICE-анонс» (мероприятия, программа) | 4 |
| 10 | Адаптация всех шаблонов под мобильные устройства | 6 |
|  | Триггерные напоминания MICE |  |
| 11 | Цепочка напоминаний о мероприятии (4 письма: сразу, −7 дн, −1 дн, −1 ч) | 8 |
| 12 | Цепочка напоминаний о групповом бронировании (3 письма) | 6 |
| 13 | Цепочка напоминаний о вебинаре (3 письма) | 5 |
| 14 | Интеграция с Google Таблицей (реестр MICE-мероприятий) | 6 |
|  | Отчётность |  |
| 15 | Еженедельный отчёт по рассылкам (Open Rate, Click Rate, отписки) | 5 |
| 16 | Отчёт по напоминаниям MICE (отправлено, доставлено, явка) | 4 |
| 17 | Алерты об ошибках синхронизации в Telegram | 3 |
|  | Запуск |  |
| 18 | Тестирование интеграции и шаблонов | 8 |
| 19 | Пилотная рассылка | 4 |
| 20 | Документация (инструкции для маркетолога и менеджера MICE) | 7 |
| 21 | Обучение пользователей (5 человек) | 5 |
| 22 | Приёмка и передача в эксплуатацию | 5 |
|  | ИТОГО | 136 |

Примечание:Время на настройку синхронизации и шаблоны указано из расчёта 1 направление / 1 шаблон. При изменении количества — пропорциональный пересчёт.

## ПРИЛОЖЕНИЯ

### Приложение A: Пример письма E-01

Тема: 🔥 Горящие туры недели: Турция от 85 000 ₽Привет, Мария!На этой неделе для вас:🌴 ТУРЦИЯ, АНТАЛЬЯRixos Premium Belek 5*Всё включеноот 85 000 ₽[Подробнее →]🏖️ ЕГИПЕТ, ХУРГАДАSteigenberger Al Dau 5*Всё включеноот 65 000 ₽[Подробнее →]☀️ ОАЭ, ДУБАЙAtlantis The Palm 5*Завтракот 120 000 ₽[Подробнее →]Цены актуальны на 19. 02. 2026.Бронируйте сейчас — места быстро заканчиваются![Смотреть все туры]---Space Travel+7 495 XXX-XX-XXspacetravel. ru

### Приложение B: Пример напоминания MICE

Тема: Напоминание: Бизнес-завтрак «Турция 2026» завтра!Здравствуйте, Иван!Напоминаем, что завтра состоится:📅 Бизнес-завтрак «Турция 2026»🕙 15 марта 2026, 10: 00📍 Москва, Тверская 12, офис Space TravelПРОГРАММА:• 10: 00 — Регистрация, кофе• 10: 30 — Новинки сезона 2026• 11: 30 — Специальные условия для агентов• 12: 00 — Ответы на вопросы• 12: 30 — ФуршетКАК ДОБРАТЬСЯ:Метро «Тверская», выход 3, 5 минут пешком.При возникновении вопросов:Сергей Питуркин+7 XXX XXX-XX-XXmice@spacetravel. ruДо встречи!

### Приложение C: Структура Google Таблицы MICE

| Мероприятие | Дата | Время | Место | Email участника | Имя | Статус | Дата регистрации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бизнес-завтрак Турция | 15. 03. 2026 | 10: 00 | Москва, Тверская 12 | ivan@mail. ru | Иван | Зарегистрирован | 01. 03. 2026 |

### Приложение D: Глоссарий

| Термин | Что означает |
| --- | --- |
| Триггерная цепочка | Автоматическая серия писем по событию |
| Динамический блок | Переменная, которая заменяется на актуальные данные |
| Open Rate | Процент открытий письма |
| Click Rate | Процент кликов по ссылкам |
| Fallback | Запасной вариант при ошибке |

## СОГЛАСОВАНИЯ

| Роль | ФИО | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик (рассылки) | Директор по маркетингу (ВАКАНСИЯ) |  | ⬜ |
| Заказчик (MICE) | Питуркин С. А. |  | ⬜ |
| IT-директор | Логвинов Г. А. |  | ⬜ |
| Финансовый директор | Назарикова М. В. |  | ⬜ |

## ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

| Версия | Дата | Автор | Что изменилось |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 0 | 2026-02-19 | Claude Code | Первоначальная версия |

TZ-06 v1. 0 | Email-рассылки из САМО