# Матрица Impact × Effort — Space Travel

Версия:1. 0Дата:2026-02-17Источник:3. 4_automation_potential. md v2. 0 (64 точки)

Методология:Impact = экономия ч/мес (данные из реестра). Effort = сложность 1–5.Порог квадрантов: High Impact ≥ 20 ч/мес; High Effort = сложность 4–5.Дубли AUTO+DASH считаются как один проект (единая экономия).

## Четыре квадранта

ВЫСОКАЯ ЭКОНОМИЯ (≥20 ч/мес)│Q1: QUICK WINS │ Q2: СТРАТЕГИЧЕСКИЕ СТАВКИ(делать немедленно) │ (планировать и обосновывать)│Сложность 1–3 │ Сложность 4–5─────────────────────────┼─────────────────────────────────────Сложность 1–3 │ Сложность 4–5│Q3: FILL-INS │ Q4: НЕ ДЕЛАТЬ / ОТЛОЖИТЬ(делать по возможности) │ (низкий ROI относительно усилий)│НИЗКАЯ ЭКОНОМИЯ (<20 ч/мес)

## Q1 — QUICK WINS (высокая экономия + низкая сложность)

Действие:Делать немедленно, в первую очередь. Максимальный ROI.

| ID | Название | Экономия (ч/мес) | Сложность | Экономия (₽/год, 500 ₽/ч) | Зависимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTO-009 | Автоматическая маршрутизация заявок | 73 | 3 | 438 000 | P-04 |
| AUTO-043 | Автоуведомления агентам о статусах | 40 | 2 | 240 000 | P-04 |
| ТЗ-02 | Контроль тайм-лимитов (AUTO-001 + DASH-02) | 40 | 3 | 240 000 | P-04 |
| AUTO-025 | Шаблоны КП с автозаполнением из САМО | 33 | 2 | 198 000 | P-01 |
| AUTO-013 | Шаблоны смет MICE (конфигуратор) | 33 | 2 | 198 000 | — |
| ТЗ-04 | RoiStat сквозная (AUTO-012 + DASH-06) | 33 | 3 | 198 000 | P-04 |
| AUTO-003 | Динамическое ценообразование чартеров | 55 | 3* | 330 000 | — |
| AUTO-018 | Парсинг цен конкурентов | 28 | 3 | 168 000 | — |
| AUTO-011 | Интеграция САМО → Юнисендер | 28 | 3 | 168 000 | P-01 |
| ТЗ-09 | Контроль документов (AUTO-002 + DASH-12) | 28 | 3 | 168 000 | — |
| AUTO-014 / ТЗ-05 | Платёжный календарь (CF) | 22 | 3 | 132 000 | P-05 |
| AUTO-024 | Интеграция мессенджеров с CRM | 28 | 3 | 168 000 | WhatsApp API |
| AUTO-039 | Авто-отправка договоров после оплаты | 18 | 2 | 108 000 | — |
| AUTO-045 | Автодиспетчер 28 направлений | 25 | 3 | 150 000 | P-04 |
| AUTO-035 | Синхронизация агентов САМО → Битрикс24 | 18 | 3 | 108 000 | P-01+P-04 |
| AUTO-048 | Авторотация рекламных кампаний | 22 | 2 | 132 000 | — |

Итого Q1:~524 ч/мес | ~3 144 000 ₽/годИнвестиции оценочно:1 500–5 000 тыс. ₽Срок окупаемости:6–18 месяцев

*AUTO-003 — сложность 5, но вынесен в Q1 из-за аномально высокого Impact. Требует обоснования отдельным ТЗ.

## Q2 — СТРАТЕГИЧЕСКИЕ СТАВКИ (высокая экономия + высокая сложность)

Действие:Планировать, делать тендер, писать детальное ТЗ. Высокий потенциал, но требует бюджета и времени.

| ID | Название | Экономия (ч/мес) | Сложность | Экономия (₽/год) | Доп. риски |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTO-005 | Сток-контроль авиабилетов GDS → 1С | 81 | 5 | 486 000 | Зависит от GDS API (платный) |
| ТЗ-01 | Power BI P&L (AUTO-031 + DASH-01) | 55 | 4 | 330 000 | Требует P-05 (1С API) |
| DASH-05 | Ценообразование и маржинальность | 55 | 4 | 330 000 | Требует AUTO-018 + P-02 |
| AUTO-015 | Матчинг гостиниц от поставщиков | 50 | 5 | 300 000 | Сложная ML-задача |
| AUTO-019 | Интеграция FlyDubai (NDC API) | 18 | 4 | 108 000 | NDC API — новый стандарт |
| AUTO-020 | Синхронизация с Уральскими авиалиниями U6 | 13 | 4 | 78 000 | Требует API авиакомпании |
| AUTO-022 / ТЗ-06 | Speech Analytics (качество звонков) | 15 | 4 | 90 000 | SaaS-платформа |
| AUTO-046 | Интеграция U-ON. Travel ↔ САМО + 1С | 17 | 4 | 102 000 | U-ON API |

Итого Q2:~304 ч/мес | ~1 824 000 ₽/годИнвестиции оценочно:10 000–40 000 тыс. ₽Срок окупаемости:3–10 лет (требует отдельного бизнес-кейса)

Важно:AUTO-005 (GDS→1С) — критический с точки зрения финансовых рисков (не учёт авиабилетов = реальные убытки), даже при высокой стоимости внедрения. Этоcompliance/риск, а не просто экономия времени.

## Q3 — FILL-INS (низкая экономия + низкая сложность)

Действие:Делать в свободное время IT-отдела. Не блокировать ресурсы под эти задачи.

| ID | Название | Экономия (ч/мес) | Сложность | Экономия (₽/год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTO-008 | База знаний с полнотекстовым поиском | 17 | 2 | 102 000 |
| AUTO-016 | Ревизия туров без продаж | 18 | 2 | 108 000 |
| AUTO-017 | Мониторинг сроков действия цен | 15 | 2 | 90 000 |
| AUTO-026 | ИИ-генерация маркетинговых визуалов | 17 | 1 | 102 000 |
| AUTO-027 | Шаблоны задач MICE в Битрикс24 | 17 | 2 | 102 000 |
| AUTO-028 | Авторассылка напоминаний (MICE) | 9 | 2 | 54 000 |
| AUTO-030 | Мониторинг тендеров | 13 | 2 | 78 000 |
| AUTO-033 | Создание задач из писем (Outlook → Б24) | 13 | 2 | 78 000 |
| AUTO-036 | Шаблоны ответов в Outlook | 7 | 1 | 42 000 |
| AUTO-037 | Платформа пульс-опросов HR | 7 | 2 | 42 000 |
| AUTO-038 | LMS-система учёта обучения | 11 | 3 | 66 000 |
| AUTO-039 | Авто-отправка договоров после оплаты | 18 | 2 | 108 000 |
| AUTO-040 | Автоопределение федерального округа | 5 | 1 | 30 000 |
| AUTO-041 | Автоматизация согласований Битрикс24 | 11 | 2 | 66 000 |
| AUTO-047 | Compliance ЕФРТА + Турпомощь | 8 | 3 | 48 000 |
| AUTO-010 | Сверка данных пассажиров САМО ↔ GDS | 18 | 3 | 108 000 |
| AUTO-021 | Переадресация звонков по региону | 9 | 3 | 54 000 |
| AUTO-023 / ТЗ-07 | Единая платформа отсутствий | 13 | 3 | 78 000 |
| AUTO-032 | Автокатегоризация расходов в 1С | 26 | 3 | 156 000 |
| AUTO-034 | Автопроверка ошибок тарификации | 17 | 3 | 102 000 |
| AUTO-044 | Контроль кредитных лимитов агентств | 17 | 3 | 102 000 |
| DASH-04 | Воронка Lead-to-Cash | 18 | 3 | 108 000 |
| DASH-07 / ТЗ-05 | Cash Flow дашборд | 22 | 3 | 132 000 |
| DASH-08 | ДЗ/КЗ дашборд | 13 | 3 | 78 000 |
| DASH-12 / ТЗ-09 | Контроль документов | — | 2 | (учтено в ТЗ-09) |

Итого Q3:~363 ч/мес | ~2 178 000 ₽/годИнвестиции:2 000–8 000 тыс. ₽ совокупноПодход:Делать параллельно с Q1, по мере доступности ресурсов IT

Исключение:AUTO-047 (ЕФРТА compliance) — низкая экономия времени, новысокий compliance-риск(штрафы > экономии). Приоритизировать выше остальных в Q3.

## Q4 — НЕ ДЕЛАТЬ / ОТЛОЖИТЬ (низкая экономия + высокая сложность)

Действие:Не включать в roadmap без отдельного бизнес-кейса. Вернуться к оценке через год.

| ID | Название | Экономия (ч/мес) | Сложность | Почему откладываем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTO-042 | DMC-библиотека шаблонов интеграций | 7 | 3 | Слишком мало экономии для объёма работы |
| DASH-13 | HR-аналитика (вовлечённость, текучесть) | 7 | 3 | Маловажно при текущих приоритетах |
| DASH-14 | Мероприятия и кампании | 6 | 2 | Минимальный эффект |
| DASH-15 | Мониторинг IT и интеграций | 7 | 3 | Зависит от зрелости всех интеграций |
| DASH-16 | Входящие обращения по каналам | 11 | 3 | Зависит от AUTO-024 (мессенджеры) |
| AUTO-029 / DASH-09 | BI MICE-сегмент | 17 | 3 | Менее приоритетно vs финансовых дашбордов |

Итого Q4:~55 ч/мес | ~330 000 ₽/годРешение:Пересмотреть после завершения Q1–Q3

## Сводная таблица квадрантов

| Квадрант | Точек | Экономия (ч/мес) | Экономия (₽/год) | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 — Quick Wins | 16 | ~524 | ~3 144 000 | Делать сейчас |
| Q2 — Стратегические | 8 | ~304 | ~1 824 000 | Планировать + ТЗ |
| Q3 — Fill-ins | 25 | ~363 | ~2 178 000 | Параллельно с Q1 |
| Q4 — Отложить | 6 | ~55 | ~330 000 | Пересмотреть через год |
| ИТОГО (без дублей) | 55 | ~1 246 | ~7 476 000 | — |

Незначительное расхождение с итогом 1 272 ч/мес из automation_potential. md — из-за округлений и объединения пар AUTO+DASH в единые ТЗ.

## Топ-10 — максимальный ROI (делать в первую очередь)

Ранжирование по соотношению экономия/сложность:

| Место | ID | Название | Экономия (ч/мес) | Сложность | Индекс ROI* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AUTO-043 | Автоуведомления агентам | 40 | 2 | 20. 0 |
| 2 | AUTO-025 | Шаблоны КП из САМО | 33 | 2 | 16. 5 |
| 3 | AUTO-013 | Шаблоны смет MICE | 33 | 2 | 16. 5 |
| 4 | AUTO-048 | Авторотация рекламы | 22 | 2 | 11. 0 |
| 5 | AUTO-026 | ИИ-генерация визуалов | 17 | 1 | 17. 0 |
| 6 | AUTO-039 | Авто-отправка договоров | 18 | 2 | 9. 0 |
| 7 | AUTO-009 | Маршрутизация заявок | 73 | 3 | 24. 3 |
| 8 | AUTO-045 | Диспетчер 28 направлений | 25 | 3 | 8. 3 |
| 9 | ТЗ-04 | RoiStat сквозная | 33 | 3 | 11. 0 |
| 10 | AUTO-011 | САМО → Юнисендер | 28 | 3 | 9. 3 |

*Индекс ROI = экономия (ч/мес) / сложность

Документ создан: 2026-02-17 (v2. 0 аудит)Источник: automation/3. 4_automation_potential. md v2. 0Граф зависимостей: automation/3. 4_dependency_graph. md