# [TZ-12] Интеграция GDS → 1С (учёт авиабилетов)

Тип документа:Техническое задание для тендераШаблон разработан на основе:ГОСТ 34. 602-2020, лучших практик интеграционных проектов

## ПАСПОРТ ПРОЕКТА

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Номер ТЗ | TZ-12 |
| Название | Автоматический учёт авиабилетов GDS → 1С |
| Версия | 1. 0 |
| Дата | 2026-02-19 |
| Статус | Черновик (для тендера) |
| Заказчик | Назарикова М. В., директор департамента финансов |
| Владелец процесса | Назарикова М. В. |
| AUTO-точки | AUTO-005 |
| Трудоёмкость | 1 667 человеко-часов |
| Приоритет | Критический (финансовые риски) |

## ⚠️ ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Данный проект требует проведения тендерасреди специализированных интеграторов с опытом работы с GDS (Amadeus, Galileo, Sabre) и 1С.

Документ являетсязапросом на предложение (RFP)— детальная техническая спецификация будет разработана выбранным подрядчиком на этапе проектирования.

## 1. БИЗНЕС-КОНТЕКСТ

### 1. 1. Проблема (AS-IS)

Формулировка проблемы:Авиабилеты, выписанные через GDS-системы (Amadeus, Galileo, Sabre),не учитываются в 1С— это создаёт критические финансовые риски и искажение отчётности.

Текущая ситуация:

┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐│ │ │ │ │ ││ Amadeus/Galileo│ РУЧНОЙ│ Менеджер │ РУЧНОЙ│ 1С ││ Sabre │───────→│ (Excel) │───────→│ (частично) ││ │ ЭКСПОРТ │ ВВОД │ │└─────────────────┘ └─────────────────┘ └─────────────────┘▼ ▼ ▼~100 билетов/день Ошибки, пропуски Неполный учёт

Критические проблемы:

| # | Проблема | Последствия | Риск |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Билеты не попадают в 1С | P&L искажён, неверная прибыль по направлениям | 🔴 КРИТИЧНО |
| 2 | Ручной ввод ~100 билетов/день | 240 мин/день = 81 ч/мес затрат труда | 🟠 Высокий |
| 3 | Нет сверки GDS ↔ 1С | Расхождения выявляются при аудите | 🔴 КРИТИЧНО |
| 4 | Нет учёта EMD | Допуслуги (багаж, места) не учитываются | 🟠 Высокий |
| 5 | Ручные возвраты | Задержки, ошибки при учёте возвратов | 🟠 Высокий |

Какие системы используются:-Amadeus— основная GDS (60% билетов)-Galileo/Travelport— вторая GDS (25% билетов)-Sabre— третья GDS (10% билетов)-MyCharter. Sirena— чартерные билеты U6, UT (5% билетов)-1С: Бухгалтерия 3. 0— 5 юридических лиц-Excel— промежуточное хранение данных

Кто выполняет работу:- Транспортный отдел (Преображенская Т. В.) — выписка билетов, 15 человек- Бухгалтерия (Назарикова М. В.) — учёт в 1С, 3 человека

Количественные показатели проблемы:

| Метрика | Текущее значение | Источник данных |
| --- | --- | --- |
| Билетов/день | ~100 | Статистика GDS |
| Билетов/месяц | ~2 200 | Статистика GDS |
| Билетов/год | ~26 000 | Статистика GDS |
| Время на ручной ввод | 240 мин/день =81 ч/мес | Анкеты L3 |
| Ошибки ввода | ~3-5% | Оценка бухгалтерии |
| Неучтённые билеты | ~10-15% | Оценка при аудите |
| Сумма билетов/год | ~150-200 млн ₽ | Оценка |

Причины проблемы:1.Отсутствие интеграции— GDS-системы не связаны с 1С2.Разные форматы данных— каждая GDS имеет свой формат выгрузки3.5 юридических лиц— нужно распределять билеты по правильному ЮЛ4.Сложная логика учёта— возвраты, частичные возвраты, EMD, разные валюты5.Отсутствие экспертизы— внутри компании нет специалистов по GDS API

### 1. 2. Цель проекта (TO-BE)

Формулировка цели по SMART:-Specific: Создать автоматическую интеграцию GDS (Amadeus, Galileo, Sabre) → 1С для учёта 100% авиабилетов-Measurable: 100% билетов в 1С, ошибки <0. 5%, время сверки 20 мин/день-Achievable: Аналогичные интеграции работают у крупных туроператоров-Relevant: Устраняет критические финансовые риски, даёт точный P&L-Time-bound: Внедрение за 12-16 недель

Целевое состояние:

┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐│ │ API │ │ API │ ││ Amadeus/Galileo│───────→│ Интеграционный│───────→│ 1С ││ Sabre │ АВТО │ модуль │ АВТО │ (5 ЮЛ) ││ │ │ │ │ │└─────────────────┘ └─────────────────┘ └─────────────────┘▼ ▼ ▼100% билетов Автоматический Полный учёт,автоматически матчинг и сверка точный P&L

Что изменится:-100% авиабилетовавтоматически попадают в 1С-Автоматическое определение ЮЛ— система сама распределяет по 5 юрлицам-Сверка в реальном времени— расхождения видны сразу-Учёт возвратов— полный цикл от выписки до возврата-Учёт EMD— дополнительные услуги тоже в 1С

Целевые показатели:

| Метрика | AS-IS | TO-BE | Улучшение |
| --- | --- | --- | --- |
| Время на учёт билетов | 240 мин/день | 20 мин/день | -92% |
| Билеты в 1С | ~85-90% | 100% | +10-15 п. п. |
| Ошибки учёта | 3-5% | <0. 5% | -90% |
| Время сверки | 60 мин/неделю | В реальном времени | -100% |
| Учёт EMD | 0% | 100% | +100% |

### 1. 3. Ожидаемый эффект

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Экономия времени | 81 ч/мес |

### 1. 4. Scope (границы проекта)

Входит в scope (Must Have):- [x] Интеграция с Amadeus API (60% билетов)- [x] Интеграция с Galileo/Travelport API (25% билетов)- [x] Интеграция с Sabre API (10% билетов)- [x] Автоматическое создание документов в 1С (5 юрлиц)- [x] Учёт первичных продаж (новые билеты)- [x] Учёт возвратов (полных и частичных)- [x] Учёт EMD (дополнительные услуги)- [x] Автоматическая сверка GDS ↔ 1С- [x] Отчёт о расхождениях- [x] Интерфейс мониторинга для бухгалтерии

Входит в scope (Should Have):- [ ] Интеграция с MyCharter. Sirena (чартеры U6, UT, 5%)- [ ] Дашборд аналитики по авиабилетам (Power BI)- [ ] Автоматическое определение направления (для P&L)

Зависимости (что должно быть готово ДО начала):

| ID | Зависимость | Ответственный | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| P-05 | Доступ к 1С для интеграции (ODBC/OData) | Подрядчик 1С | ⬜ |
| — | Договор с Amadeus на API доступ | IT-отдел | ⬜ |
| — | Договор с Travelport на API доступ | IT-отдел | ⬜ |
| — | Договор с Sabre на API доступ | IT-отдел | ⬜ |
| — | Тестовая среда 1С | Подрядчик 1С | ⬜ |

Сроки:Определить

## 2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

### 2. 1. Пользователи системы

| Роль | Описание | Кол-во | Ключевые задачи |
| --- | --- | --- | --- |
| Бухгалтер | Контролирует учёт билетов | 3 | Сверка, обработка исключений, закрытие периода |
| Руководитель бухгалтерии | Контролирует финансовую отчётность | 1 | Просмотр отчётов, утверждение |
| Менеджер транспортного отдела | Выписывает билеты | 15 | Не использует систему напрямую (источник данных) |
| IT-администратор | Поддержка системы | 1 | Мониторинг, настройка, инциденты |

### 2. 2. Высокоуровневые требования

#### FR-01: Автоматический импорт билетов из GDS

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Источники | Amadeus, Galileo/Travelport, Sabre |
| Частота | Каждые 15 минут или по событию (webhook) |
| Данные | PNR, номер билета, ФИО, маршрут, даты, тариф, сборы, валюта, форма оплаты |
| Валюты | RUB, USD, EUR — автоконвертация по курсу ЦБ |
| Объём | ~100 билетов/день, пики до 200 |

Что должно быть импортировано:- Электронный билет (e-ticket)- EMD (Electronic Miscellaneous Document) — багаж, места, питание- Void (аннулированные билеты)- Refund (возвраты)

#### FR-02: Автоматическое создание документов в 1С

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Тип документа | «Реализация услуг» или аналог (по согласованию с бухгалтерией) |
| Юрлицо | Автоматическое определение по правилам (см. FR-03) |
| Контрагент | Матчинг по ФИО или создание нового |
| Аналитика | Направление, менеджер, заказ в САМО (если есть) |

#### FR-03: Определение юридического лица

| Правило | Описание |
| --- | --- |
| По офису продажи | Москва → ООО «СТ-1», СПб → ООО «СТ-2», и т. д. |
| По типу клиента | B2B → ООО «СТ-Корп», B2C → ООО «СТ-Розница» |
| По направлению | Внутренние рейсы → ООО «СТ-Россия», международные → ООО «СТ-Тур» |

Примечание:Точные правила будут согласованы на этапе проектирования с бухгалтерией.

#### FR-04: Учёт возвратов

| Тип возврата | Обработка |
| --- | --- |
| Полный возврат | Сторнирование исходного документа в 1С |
| Частичный возврат | Корректировочный документ на сумму возврата |
| Void (аннулирование до вылета) | Удаление документа или отметка «аннулирован» |

#### FR-05: Автоматическая сверка

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Частота | Ежедневно в 6: 00 МСК |
| Метод | Сравнение данных GDS и 1С по номеру билета |
| Результат | Отчёт о расхождениях: отсутствующие, дубли, несовпадение сумм |
| Уведомление | Email бухгалтерии при >5 расхождений |

#### FR-06: Интерфейс мониторинга

| Элемент | Описание |
| --- | --- |
| Дашборд | Количество билетов за день/неделю/месяц, статус синхронизации |
| Журнал операций | Лог всех импортированных билетов с фильтрами |
| Очередь ошибок | Билеты, которые не удалось обработать (ручная обработка) |
| Отчёт по расхождениям | Таблица с деталями для сверки |

### 2. 3. Сводная таблица требований

| ID | Название | Приоритет | Критерий приёмки |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | Импорт из GDS | Must | 100% билетов импортируется за <15 мин |
| FR-02 | Документы в 1С | Must | Документы создаются автоматически, без ошибок |
| FR-03 | Определение ЮЛ | Must | Правильное ЮЛ в 95%+ случаев |
| FR-04 | Учёт возвратов | Must | Возвраты отражаются в 1С |
| FR-05 | Автоматическая сверка | Must | Отчёт о расхождениях каждый день |
| FR-06 | Интерфейс мониторинга | Should | Бухгалтер видит статус в реальном времени |

## 3. ТРЕБОВАНИЯ К ИНТЕГРАЦИИ

### 3. 1. Системы-участники

| Система | Версия | Роль | API | Документация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Amadeus | GDS | Источник билетов (60%) | Amadeus Web Services / NDC | developer. amadeus. com |
| Galileo/Travelport | GDS | Источник билетов (25%) | Travelport Universal API | developer. travelport. com |
| Sabre | GDS | Источник билетов (10%) | Sabre APIs | developer. sabre. com |
| 1С: Бухгалтерия | 3. 0. XX | Получатель документов | OData / COM / HTTP-сервис | Разработка/подрядчик |
| САМО-тур | — | Матчинг заказов | REST API | Требует P-01 |

### 3. 2. Архитектура решения (концепция)

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ИНТЕГРАЦИОННЫЙ СЕРВЕР ││ ││ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ││ │ Amadeus │ │ Galileo │ │ Sabre │ ││ │ Adapter │ │ Adapter │ │ Adapter │ ││ └──────┬───────┘ └──────┬───────┘ └──────┬───────┘ ││ │ │ │ ││ └──────────────────┼──────────────────┘ ││ ▼ ││ ┌────────────────┐ ││ │ Unified Queue │ ││ │ (Очередь) │ ││ └───────┬────────┘ ││ ▼ ││ ┌────────────────┐ ││ │ Business │ ││ │ Rules Engine │ ← Правила определения ЮЛ ││ └───────┬────────┘ ││ ▼ ││ ┌────────────────┐ ││ │ 1С Adapter │ ││ │ (OData/COM) │ ││ └───────┬────────┘ ││ │ │└───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┘▼┌────────────────┐│ 1С ││ (5 юрлиц) │└────────────────┘

Возможные технологии реализации:

| Вариант | Технология | Плюсы | Минусы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. RPA | Primo RPA / UiPath | Быстрое внедрение, без изменения GDS | Менее надёжно, требует GUI |
| 2. API | Разработка (Python/Java/. NET) | Надёжно, масштабируемо | Дольше, требует API-доступы |
| 3. Гибрид | API + RPA для legacy | Баланс надёжности и скорости | Сложнее поддержка |

Рекомендация:Окончательный выбор технологии определит подрядчик на этапе проектирования.

### 3. 3. Потоки данных

| ID | Источник | Получатель | Данные | Триггер | Частота |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DF-01 | Amadeus | Интеграция | PNR, билеты | Webhook / polling | Каждые 15 мин |
| DF-02 | Galileo | Интеграция | PNR, билеты | Polling | Каждые 15 мин |
| DF-03 | Sabre | Интеграция | PNR, билеты | Polling | Каждые 15 мин |
| DF-04 | Интеграция | 1С | Документы | По событию | Real-time |
| DF-05 | САМО-тур | Интеграция | Заказы (матчинг) | Polling | Каждые 30 мин |
| DF-06 | Интеграция | Бухгалтерия | Отчёт о расхождениях | Email | Ежедневно 6: 00 |

### 3. 4. Описание сущностей

#### Сущность: Ticket (Авиабилет)

| Поле | Тип | Обязательное | Описание | Пример |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ticket_number | string(14) | Да | Номер билета (13 цифр) | «5552341234567» |
| pnr | string(6) | Да | Код бронирования | «ABC123» |
| gds_source | enum | Да | Amadeus / Galileo / Sabre | «Amadeus» |
| passenger_name | string | Да | ФИО пассажира | «IVANOV/IVAN MR» |
| issue_date | date | Да | Дата выписки | «2026-02-19» |
| departure_date | date | Да | Дата вылета | «2026-03-01» |
| route | string | Да | Маршрут | «MOW-AYT-MOW» |
| fare | decimal | Да | Тариф | 45000. 00 |
| taxes | decimal | Да | Сборы | 8500. 00 |
| total | decimal | Да | Итого | 53500. 00 |
| currency | string(3) | Да | Валюта | «RUB» |
| form_of_payment | string | Да | Форма оплаты | «CASH» / «CC» |
| issuing_office | string | Да | Офис выписки | «MOWR228XX» |
| agent_code | string | Нет | Код агента | «A123» |
| status | enum | Да | Статус | «ISSUED» / «VOID» / «REFUND» |
| samo_order_id | int | Нет | ID заказа в САМО | 123456 |

### 3. 5. Требования к API GDS

Данные требования для уточнения подрядчиком

Amadeus:- Amadeus Web Services (SOAP) или Amadeus Self-Service APIs (REST)- Endpoint: Ticketing History, Sales Reports- Авторизация: SOAP Header / OAuth 2. 0- Rate limit: уточнить по контракту

Galileo/Travelport:- Travelport Universal API- Endpoint: TicketingService, HistoryRetrieve- Авторизация: UserID + BranchID- Rate limit: уточнить по контракту

Sabre:- Sabre APIs (REST/SOAP)- Endpoint: Ticket Read, EMD Services- Авторизация: OAuth 2. 0- Rate limit: уточнить по контракту

### 3. 6. Требования к интеграции с 1С

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Версия 1С | Бухгалтерия предприятия 3. 0. XX |
| Метод интеграции | OData / HTTP-сервис / COM (определит подрядчик) |
| Юридические лица | 5 баз (или 1 база с разделением учёта) |
| Документ | «Реализация услуг» или специализированный |
| Справочники | Контрагенты, Номенклатура (услуги авиа) |
| Регистры | Учёт по направлениям, менеджерам |

### 3. 7. Обработка ошибок

| Тип ошибки | Действие | Уведомление |
| --- | --- | --- |
| GDS недоступен | Retry через 5 мин, 3 попытки | Telegram IT при 3+ сбоях |
| 1С недоступен | Очередь, retry при восстановлении | Email бухгалтерии |
| Билет не удалось обработать | В очередь ручной обработки | Список в интерфейсе |
| Дубликат | Пропуск, логирование | — |
| Неизвестный формат | В очередь, алерт | Email IT |

## 4. НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

### 4. 1. Производительность

| Метрика | Требование |
| --- | --- |
| Время обработки 1 билета | < 5 секунд |
| Время обработки 100 билетов | < 10 минут |
| Задержка от выписки до 1С | < 30 минут |
| Время формирования отчёта | < 30 секунд |

### 4. 2. Надёжность

| Метрика | Требование |
| --- | --- |
| Uptime | > 99. 5% (в рабочее время 8: 00-22: 00) |
| Потеря данных | 0 (все билеты должны быть учтены) |
| RTO (время восстановления) | < 4 часов |
| RPO (точка восстановления) | < 1 часа |

### 4. 3. Безопасность

| Требование | Реализация |
| --- | --- |
| Шифрование | TLS 1. 2+ для всех соединений |
| Авторизация GDS | Хранение credentials в Vault/HSM |
| Авторизация 1С | Сервисная учётная запись, минимальные права |
| Логирование | Все операции, хранение 1 год |
| Персональные данные | Маскировка в логах (ФИО, паспорт) |

### 4. 4. Масштабируемость

| Параметр | Текущее | Через год | Пиковое (сезон) |
| --- | --- | --- | --- |
| Билетов/день | 100 | 150 | 300 |
| Билетов/месяц | 2 200 | 3 300 | 6 600 |
| GDS-систем | 3 | 4 (+ MyCharter) | 5 |

## 5. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

### 5. 1. Укрупнённый план

| Этап | Название | Длительность | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Тендер и выбор подрядчика | 3-4 недели | Контракт подписан |
| 1 | Обследование и проектирование | 3 недели | Детальное ТЗ, архитектура |
| 2 | Разработка (Amadeus) | 3 недели | Интеграция с основной GDS |
| 3 | Разработка (Galileo + Sabre) | 2 недели | Интеграция с остальными GDS |
| 4 | Интеграция с 1С | 2 недели | Документы создаются в 1С |
| 5 | Тестирование | 2 недели | Протокол тестирования |
| 6 | Пилот | 2 недели | Работа на реальных данных |
| 7 | Внедрение и стабилизация | 2 недели | Передача в эксплуатацию |

Итого:12-16 недель (без тендера)

### 5. 2. Процедура тендера

Критерии выбора подрядчика:

| Критерий | Вес | Описание |
| --- | --- | --- |
| Опыт интеграции с GDS | 30% | Подтверждённые кейсы (Amadeus, Galileo, Sabre) |
| Опыт интеграции с 1С | 20% | Разработка интеграций с 1С: Бухгалтерия |
| Туристическая отрасль | 15% | Понимание специфики (PNR, EMD, возвраты) |
| Стоимость | 20% | Соотношение цена/качество |
| Сроки | 10% | Реалистичность плана |
| Поддержка и SLA | 5% | Гарантии и условия поддержки |

Запрос предложений (RFP) должен включать:1. Подтверждение опыта (портфолио, референсы)2. Предлагаемую архитектуру решения3. Детальный план проекта (Gantt)4. Стоимость (фикс + поддержка)5. Условия гарантии и SLA

### 5. 3. Риски

| # | Риск | Вероятность | Влияние | Митигация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сложность получения API-доступа к GDS | Высокая | Высокое | Начать переговоры до тендера |
| 2 | Разные форматы данных в разных GDS | Средняя | Среднее | Закладывать время на адаптеры |
| 3 | Изменения в API GDS | Средняя | Среднее | Модульная архитектура |
| 4 | Сопротивление бухгалтерии | Низкая | Среднее | Вовлечение на этапе проектирования |
| 5 | Нехватка тестовых данных | Средняя | Среднее | Доступ к sandbox GDS |

## 6. ПРИЁМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

### 6. 1. Критерии приёмки

| # | Критерий | Порог | Метод проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Импорт из Amadeus | 100% билетов за день | Сверка GDS ↔ система |
| 2 | Импорт из Galileo | 100% билетов за день | Сверка GDS ↔ система |
| 3 | Импорт из Sabre | 100% билетов за день | Сверка GDS ↔ система |
| 4 | Документы в 1С | 100% билетов → документы | Сверка система ↔ 1С |
| 5 | Правильное ЮЛ | >95% автоматически | Выборочная проверка 100 билетов |
| 6 | Учёт возвратов | 100% возвратов отражены | Сверка |
| 7 | Производительность | <30 мин задержка | Логи |
| 8 | Uptime за пилот | >99% | Мониторинг |

### 6. 2. Процедура приёмки

- Демонстрация— подрядчик показывает работу системы (2 часа)

- Пилот— 2 недели работы на реальных данных

- Сверка— бухгалтерия проверяет 100% билетов за период пилота

- Протокол— фиксация результатов, список замечаний

- Доработка— устранение замечаний

- Акт приёмки— подписание при соблюдении критериев

## 7. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ

### 7. 1. Документация от подрядчика

| Документ | Срок |
| --- | --- |
| Техническое описание архитектуры | До этапа «Тестирование» |
| Руководство администратора | До этапа «Внедрение» |
| Руководство пользователя (бухгалтерия) | До этапа «Пилот» |
| Инструкция по мониторингу | До этапа «Внедрение» |
| Регламент обработки ошибок | До этапа «Внедрение» |

### 7. 2. Обучение

| Группа | Формат | Длительность |
| --- | --- | --- |
| Бухгалтерия (3 чел.) | Вебинар + практика | 3 часа |
| IT-администратор (1 чел.) | Индивидуально | 4 часа |

## 8. ПОДДЕРЖКА И SLA

### 8. 1. Гарантийный период

- Длительность:6 месяцев с момента подписания акта

- Включает:исправление дефектов, консультации, мелкие доработки

- Не включает:новая функциональность, интеграция с новыми GDS

### 8. 2. SLA (после гарантии)

| Приоритет | Описание | Время реакции | Время решения |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 — Критический | Система не работает, билеты не учитываются | 1 час | 4 часа |
| P2 — Высокий | Одна GDS не работает | 4 часа | 1 рабочий день |
| P3 — Средний | Ошибки в отдельных билетах | 1 рабочий день | 3 рабочих дня |
| P4 — Низкий | Улучшения, отчёты | 3 рабочих дня | По согласованию |

## ПРИЛОЖЕНИЯ

### Приложение A: Пример данных билета (Amadeus)

<Ticket><TicketNumber>5552341234567</TicketNumber><PNR>ABC123</PNR><IssueDate>2026-02-19</IssueDate><Passenger><Name>IVANOV/IVAN MR</Name><Type>ADT</Type></Passenger><Itinerary><Segment><Origin>SVO</Origin><Destination>AYT</Destination><DepartureDate>2026-03-01</DepartureDate><FlightNumber>SU2134</FlightNumber></Segment><Segment><Origin>AYT</Origin><Destination>SVO</Destination><DepartureDate>2026-03-08</DepartureDate><FlightNumber>SU2135</FlightNumber></Segment></Itinerary><Fare><BaseFareCurrency="RUB">45000. 00</BaseFare><TaxesCurrency="RUB">8500. 00</Taxes><TotalCurrency="RUB">53500. 00</Total></Fare><FormOfPayment>CASH</FormOfPayment><IssuingOffice>MOWR228XX</IssuingOffice></Ticket>

### Приложение B: Правила определения ЮЛ (черновик)

| # | Условие | Юридическое лицо |
| --- | --- | --- |
| 1 | Офис выписки = MOWR228XX | ООО «Спейс Трэвел» |
| 2 | Офис выписки = LEDE… | ООО «СТ-Нева» |
| 3 | Корпоративный клиент (MICE) | ООО «СТ-Корпоратив» |
| 4 | Чартерный рейс | ООО «СТ-Чартер» |
| 5 | По умолчанию | ООО «Спейс Трэвел» |

Примечание:Точные правила согласовать с Назариковой М. В. на этапе проектирования.

### Приложение C: Глоссарий

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| GDS | Global Distribution System — глобальная система бронирования (Amadeus, Galileo, Sabre) |
| PNR | Passenger Name Record — код бронирования (6 символов) |
| EMD | Electronic Miscellaneous Document — электронный документ на доп. услуги (багаж, места) |
| Void | Аннулирование билета до вылета |
| Refund | Возврат билета (полный или частичный) |
| BSP | Billing and Settlement Plan — система взаиморасчётов между авиакомпаниями и агентами |
| IATA | Международная ассоциация воздушного транспорта |

## 7. ОЦЕНКА ТРУДОЗАТРАТ

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Трудоёмкость | 1 667 человеко-часов |

### Смета работ

| № | Работа | Ч/ч |
| --- | --- | --- |
|  | Проектирование |  |
| 1 | Аудит текущих процессов учёта авиабилетов | 40 |
| 2 | Анализ API GDS-систем (Amadeus, Galileo, Sabre) | 60 |
| 3 | Анализ конфигурации 1С (5 юридических лиц) | 40 |
| 4 | Разработка архитектуры интеграционного решения | 60 |
| 5 | Проектирование справочников и маппингов | 40 |
|  | Интеграция с GDS |  |
| 6 | Подключение к Amadeus API (60% билетов) | 120 |
| 7 | Подключение к Galileo/Travelport API (25% билетов) | 100 |
| 8 | Подключение к Sabre API (10% билетов) | 80 |
| 9 | Импорт данных о билетах (первичные продажи) | 80 |
| 10 | Импорт данных о возвратах (полные и частичные) | 100 |
| 11 | Импорт данных EMD (багаж, места, питание) | 60 |
| 12 | Обработка мультивалютных операций | 40 |
|  | Интеграция с 1С |  |
| 13 | Разработка модуля обмена с 1С: Бухгалтерия | 120 |
| 14 | Автоматическое определение юридического лица | 60 |
| 15 | Создание документов реализации в 1С | 80 |
| 16 | Создание документов возврата в 1С | 60 |
| 17 | Учёт EMD в 1С | 40 |
|  | Сверка и отчётность |  |
| 18 | Модуль автоматической сверки GDS ↔ 1С | 80 |
| 19 | Отчёт о расхождениях | 40 |
| 20 | Дашборд мониторинга интеграции | 60 |
|  | Тестирование |  |
| 21 | Тестирование на тестовых данных | 80 |
| 22 | Тестирование на реальных данных (пилот) | 60 |
| 23 | Нагрузочное тестирование (100 билетов/день) | 30 |
| 24 | Тестирование всех сценариев возвратов | 40 |
|  | Внедрение |  |
| 25 | Миграция исторических данных | 80 |
| 26 | Обучение бухгалтерии | 20 |
| 27 | Обучение транспортного отдела | 20 |
| 28 | Документация (техническая + пользовательская) | 40 |
| 29 | Сопровождение при запуске (2 недели) | 40 |
|  | ИТОГО | 1 667 |

Примечание:Смета носит оценочный характер для тендера. Финальная детализация — после выбора подрядчика и этапа проектирования.

## ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

| Версия | Дата | Автор | Изменения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 0 | 2026-02-19 | Claude Code | Первоначальная версия (RFP) |

## СОГЛАСОВАНИЯ

| Роль | ФИО | Дата | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик (финансы) | Назарикова М. В. |  | ⬜ |
| Владелец процесса (транспорт) | Преображенская Т. В. |  | ⬜ |
| Руководитель IT | Логвинов Г. А. |  | ⬜ |
| Генеральный директор |  |  | ⬜ |

## СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

| # | Действие | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1 | Согласование ТЗ с бухгалтерией | Назарикова М. В. |
| 2 | Запрос на API-доступ к Amadeus | Логвинов Г. А. |
| 3 | Запрос на API-доступ к Galileo | Логвинов Г. А. |
| 4 | Запрос на API-доступ к Sabre | Логвинов Г. А. |
| 5 | Формирование списка подрядчиков | IT + Закупки |
| 6 | Рассылка RFP | Закупки |
| 7 | Сбор предложений | Закупки |
| 8 | Оценка и выбор | Комиссия |
| 9 | Подписание контракта | Юристы |

Сроки:Определить