# Реестр технических заданий (23 ТЗ)

Дата: 2026-02-27 Проект: Space Travel — программа автоматизации

## Сводка

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Всего ТЗ | 23 |
| Волна 1 (Quick Wins) | 8 ТЗ |
| Волна 2 (Критические) | 4 ТЗ |
| Волна 3 (Стратегические) | 2 ТЗ |
| Волна 4 (Развитие) | 9 ТЗ |
| Общая экономия | 1 358 ч/мес |
| Общий бюджет | 26 130 000 ₽ |

## Волна 1 — Quick Wins (Q1-Q2 2026)

| № | ID | Название | Заказчик | Проблема | Решение | Экономия | Бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЗ-01 | САМО ↔ Битрикс24 | Мурадян О. Ю. | Ручной перенос данных 4.5 ч/день | Двусторонняя синхронизация, автоуведомления | 90 ч/мес | 660 000 ₽ |
| 2 | ТЗ-02 | Шаблоны документов | Питуркин С. А. | Сметы MICE 2-3 ч, КП вручную | Конфигуратор смет, шаблоны КП | 90 ч/мес | 432 000 ₽ |
| 3 | ТЗ-03 | Уведомления САМО | Баландина О. А. | Ручной контроль актуальности туров | Отчёты «Туры без продаж», триггеры | 33 ч/мес | 198 000 ₽ |
| 4 | ТЗ-04 | Маршрутизация Б24 | Преображенская Т. В. | Ручное распределение по 28 направлениям | Автомаршрутизация по городу/ФО | 84 ч/мес | 672 000 ₽ |
| 5 | ТЗ-05 | ИИ-контент | Вакансия | Баннеры 2-3 ч, слабые объявления | ИИ-генерация визуалов, авторотация | 39 ч/мес | 276 000 ₽ |
| 6 | ТЗ-06 | Email из САМО | Питуркин С. А. | Ручной сбор цен в рассылки | Интеграция САМО → Юнисендер | 37 ч/мес | 408 000 ₽ |
| 7 | ТЗ-07 | Power BI (BI) | Назарикова М. В. | P&L — 12 шагов Excel | Дашборды P&L, воронки, ДЗ/КЗ | 86 ч/мес | 1 860 000 ₽ |
| 8 | ТЗ-08 | Cash Flow | Назарикова М. В. | Платёжный календарь в Excel | Дашборд календаря, прогноз разрывов | 22 ч/мес | 528 000 ₽ |

Итого Волна 1: 712 ч/мес, 5 034 000 ₽

## Волна 2 — Критические процессы (Q2-Q3 2026)

| № | ID | Название | Заказчик | Проблема | Решение | Экономия | Бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ТЗ-09 🔴 | Тайм-лимиты | Преображенская Т. В. | ~15% билетов «сгорает», убытки ~500К ₽/год | Дашборд тайм-лимитов, уведомления 48/24/6 ч | 40 ч/мес | 501 000 ₽ |
| 10 | ТЗ-10 | Контроль документов | Акопова А. В. | Клиенты улетают без документов | Автоматические чек-листы, блокировка | 28 ч/мес | 399 000 ₽ |
| 11 | ТЗ-11 | Парсинг цен | Баландина О. А. | Мониторинг конкурентов вручную | Парсинг 30+ конкурентов, дашборд цен | 22 ч/мес | 450 000 ₽ |
| 12 | ТЗ-22 🔴 | Регуляторный контроль | Мурадян О. Ю. | Ручная проверка ЕФРТА, риск штрафов | Автопроверка реестров, напоминания | 8 ч/мес | 450 000 ₽ |

Итого Волна 2: 98 ч/мес, 1 800 000 ₽

## Волна 3 — Стратегические проекты (Q3-Q4 2026)

| № | ID | Название | Заказчик | Проблема | Решение | Экономия | Бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | ТЗ-12 🔴 ТЕНДЕР | GDS → 1С | Назарикова М. В. | Авиабилеты (~100/день) не в 1С | Автоучёт 100% билетов, интеграция 3 GDS | 81 ч/мес | 5 001 000 ₽ |
| 14 | ТЗ-13 ТЕНДЕР | Динам. ценообразование | Баландина О. А. | Ценообразование чартеров 1 раз/день | ML-система, изменение цен каждые 2-4 часа | 55 ч/мес | 6 000 000 ₽ |

Итого Волна 3: 136 ч/мес, 11 001 000 ₽

## Волна 4 — Развитие (2027+)

| № | ID | Название | Заказчик | Проблема | Решение | Экономия | Бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | ТЗ-14 | Интеграции авиакомпаний | Преображенская Т. В. | Нет прямых подключений к FlyDubai, U6 | NDC API, сверка данных пассажиров | 49 ч/мес | 1 020 000 ₽ |
| 16 | ТЗ-15 | AI-помощники | Акопова А. В. | Нет 24/7 поддержки MICE, перегрузка IT | Чат-боты для MICE и IT, база знаний | 81 ч/мес | 1 620 000 ₽ |
| 17 | ТЗ-16 | Сквозная аналитика | Вакансия | Нет отслеживания пути клиента | RoiStat интеграция | 33 ч/мес | 660 000 ₽ |
| 18 | ТЗ-17 | Матчинг гостиниц | Баландина О. А. | Дубли отелей от разных поставщиков | ML-сопоставление отелей | 50 ч/мес | 1 320 000 ₽ |
| 19 | ТЗ-18 | HR-платформа | Жигалина Ю. А. | Разрозненные HR-данные | Календарь отсутствий, пульс-опросы, LMS | 38 ч/мес | 1 260 000 ₽ |
| 20 | ТЗ-19 | Мессенджеры → CRM | Акопова А. В. | Переписка не фиксируется | Интеграция Telegram/WhatsApp | 28 ч/мес | 720 000 ₽ |
| 21 | ТЗ-20 | Тендеры и DMC | Питуркин С. А. | Ручной мониторинг тендеров | Парсинг площадок, шаблоны DMC | 20 ч/мес | 660 000 ₽ |
| 22 | ТЗ-21 | Франчайзинг | Мурадян О. Ю. | Нет интеграции U-ON с САМО и 1С | Синхронизация систем франчайзи | 17 ч/мес | 660 000 ₽ |
| 23 | ТЗ-23 | IT-мониторинг | Логвинов Г. А. | Нет единого дашборда систем | Zabbix/Grafana мониторинг | 7 ч/мес | 375 000 ₽ |

Итого Волна 4: 323 ч/мес, 8 295 000 ₽

## Итоговая сводка

| Волна | ТЗ | Экономия (ч/мес) | Бюджет |
| --- | --- | --- | --- |
| Волна 1 | 8 | 712 | 5 034 000 ₽ |
| Волна 2 | 4 | 98 | 1 800 000 ₽ |
| Волна 3 | 2 | 136 | 11 001 000 ₽ |
| Волна 4 | 9 | 323 | 8 295 000 ₽ |
| ИТОГО | 23 | 1 269 | 26 130 000 ₽ |

Примечание: Экономия 1 358 ч/мес включает также экономию от дашбордов, которые реализуются в рамках ТЗ-07 (Power BI).

## Условные обозначения

| Символ | Значение |
| --- | --- |
| 🔴 | Критический приоритет — требует первоочередного внимания |
| ТЕНДЕР | Требует привлечения внешнего подрядчика через конкурс |
| Вакансия | Заказчик будет назначен после найма директора по маркетингу |

Документ подготовлен в рамках проекта анализа бизнес-процессов Space Travel