# [TZ-07] Единая система отчётности (BI Power BI)

## 1. ПАСПОРТ

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Номер | TZ-07 |
| Название | Единая BI-система: P&L, воронка продаж, ДЗ/КЗ |
| Заказчик | Назарикова М.В., финансовый директор |
| Владелец процесса | Назарикова М.В. (финансы), Преображенская Т.В. (воронка) |
| AUTO-точки | AUTO-006, AUTO-029, AUTO-031, DASH-01, DASH-03, DASH-04, DASH-08, DASH-09, DASH-13, DASH-14 |
| Волна | Волна 1 — Quick Wins |
| Требуется до начала | P-02 (Закупка Power BI), P-05 (Подключение 1С) |
| Зависит от ТЗ | — |
| Трудоёмкость | 620 человеко-часов |

## 2. ПРОБЛЕМА (AS-IS)

Суть проблемы: Финансовый директор тратит 55 часов в месяц на сбор P&L в Excel (12 ручных шагов), данные устаревают к моменту принятия решений.

Как сейчас работает P&L-отчётность: 1. Бухгалтер выгружает данные из 1С (5 юрлиц) — 30 мин 2. Выгружает данные из САМО — 20 мин 3. Сводит в Excel-шаблон — 60 мин 4. Проверяет расхождения — 30 мин 5. Исправляет ошибки — 20 мин 6. Добавляет комментарии — 15 мин 7. Форматирует для презентации — 15 мин 8. Отправляет руководству — 5 мин 9. Отвечает на вопросы, пересчитывает — 30 мин 10. Повторяет при изменениях — бесконечно

Как сейчас работает отчёт по воронке: 1. Руководитель продаж выгружает из Битрикс24 2. Сводит вручную по этапам 3. Считает конверсию в Excel 4. Сравнивает с прошлым периодом вручную 5. Данные неактуальны уже через час

Как сейчас работает отчёт ДЗ/КЗ: 1. Бухгалтер формирует отчёт в 1С 2. Переносит в Excel для анализа 3. Размечает просрочку вручную 4. Нет автоматических алертов

Боли:

| Проблема | К чему приводит | Как часто |
| --- | --- | --- |
| 12 ручных шагов на P&L | 55 ч/мес финдиректора | Ежедневно |
| Данные устаревают | Решения на вчерашних данных | Постоянно |
| Нет drill-down | Вопрос → запрос → ожидание | 10+ раз/неделю |
| Нет алертов по ДЗ | Просрочки обнаруживаются поздно | 5-10 раз/мес |
| Разные версии Excel | «У меня другие цифры» | Каждое совещание |
| Нет мобильного доступа | Директор без данных в командировке | 5+ раз/мес |

Затраты времени сейчас:

| Операция | Время | Кто делает |
| --- | --- | --- |
| P&L отчётность | 180 мин/день | Фин. директор + бухгалтер |
| Воронка Lead-to-Cash | 60 мин/день | Руководитель продаж |
| ДЗ/КЗ отчёт | 45 мин/день | Бухгалтер |
| ИТОГО | 285 мин/день |  |

## 3. ЦЕЛЬ (TO-BE)

Что хотим получить: Интерактивные дашборды обновляются автоматически, директор видит P&L с телефона, drill-down в детали одним кликом.

Как будет работать P&L: 1. Данные из 1С и САМО автоматически загружаются в Power BI 2. Дашборд обновляется каждые 4 часа (или по запросу) 3. Финдиректор открывает готовый отчёт 4. Кликает на направление → видит детали 5. Итог: 5 минут на анализ вместо 3 часов на сбор

Как будет работать воронка: 1. Данные из Битрикс24 автоматически поступают в Power BI 2. Дашборд показывает конверсию в реальном времени 3. Руководитель видит «застрявшие» сделки 4. Клик → детали сделки → звонок менеджеру

Как будет работать ДЗ/КЗ: 1. Данные из 1С автоматически обновляются 2. Система показывает просрочки с алертами 3. При просрочке >30 дней → уведомление финдиректору 4. Drill-down до конкретного контрагента

Целевые показатели:

| Метрика | Сейчас (AS-IS) | Будет (TO-BE) | Улучшение |
| --- | --- | --- | --- |
| Время на P&L | 180 мин/день | 30 мин/день | -83% |
| Время на воронку | 60 мин/день | 10 мин/день | -83% |
| Время на ДЗ/КЗ | 45 мин/день | 10 мин/день | -78% |
| Актуальность данных | Вчерашние | 4 часа | +24 раза |
| Доступ с мобильных | Нет | Да | ∞ |
| Время на ответ «почему» | 30 мин | 30 сек | -98% |

## 4. ЭКОНОМИКА

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Экономия времени | 86 ч/мес |

## 5. ГРАНИЦЫ ПРОЕКТА (SCOPE)

Что ВХОДИТ в проект: - [x] Дашборд P&L (по направлениям, менеджерам, периодам) - [x] Дашборд воронки продаж (этапы, конверсия, «застрявшие») - [x] Дашборд ДЗ/КЗ (просрочки, aging, алерты) - [x] Интеграция с 1С (5 юрлиц) - [x] Интеграция с САМО-тур - [x] Интеграция с Битрикс24 - [x] Мобильный доступ (Power BI Mobile) - [x] 15 лицензий Power BI Pro - [x] Обучение 10 пользователей

Зависимости:

| ID | Что нужно сделать | Ответственный | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| P-02 | Закупка лицензий Power BI (15 шт) | Логвинов Г.А. | ⬜ |
| P-05 | Подключение 1С к выгрузкам (ODBC/OData) | Подрядчик 1С | ⬜ |
| — | Доступ к Битрикс24 API | IT | ⬜ |
| — | Доступ к САМО API | IT (см. P-01) | ⬜ |

Сроки: Определить

## 6. ТЕХНИЧЕСКАЯ СРЕДА

### 6.1. Системы и версии

| Система | Версия | Тип | Роль |
| --- | --- | --- | --- |
| 1С Бухгалтерия | 8.3 | On-premise | Источник: финансы |
| САМО-тур | — | Облако | Источник: продажи |
| Битрикс24 | Проф | Облако | Источник: воронка |
| Power BI Service | Pro | Облако | BI-платформа |
| Power BI Desktop | Актуальная | Локально | Разработка |

### 6.2. Архитектура решения

### 6.3. Среды разработки

| Среда | Для чего | Доступ |
| --- | --- | --- |
| DEV | Разработка отчётов | Power BI Desktop локально |
| TEST | Тестирование на копии данных | Workspace «ST-Test» |
| PROD | Боевые дашборды | Workspace «Space Travel» |

### 6.4. Контакты

| Роль | ФИО | Когда обращаться |
| --- | --- | --- |
| Владелец (финансы) | Назарикова М.В. | P&L, ДЗ/КЗ логика |
| Владелец (продажи) | Преображенская Т.В. | Воронка, метрики |
| Технический контакт | Логвинов Г.А. | API, Gateway, лицензии |
| Подрядчик 1С | [ФИО] | ODBC, выгрузки |
| Эскалация | Ген. директор | Бюджет, приоритеты |

## 7. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

### 7.1. Кто будет пользоваться

| Роль | Количество | Лицензия | Что смотрит |
| --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор | 1 | Pro | Все дашборды |
| Финансовый директор | 1 | Pro | P&L, ДЗ/КЗ |
| Директора департаментов | 7 | Pro | Свой департамент |
| Руководители отделов | 6 | Pro (shared) | Свой отдел |
| Итого | 15 | 15 Pro |  |

### 7.2. Функции системы

#### F-01: Дашборд P&L (Прибыли и убытки)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Приоритет | Must |
| Для кого | Финансовый директор, Ген. директор |
| AUTO-точка | AUTO-031, DASH-01 |

Что делает: > Как финансовый директор, я хочу видеть P&L по направлениям и менеджерам в реальном времени, чтобы принимать решения на актуальных данных.

Структура дашборда:

KPI на дашборде:

| KPI | Формула | Drill-down |
| --- | --- | --- |
| Выручка | Сумма продаж | → Направление → Менеджер → Сделка |
| Себестоимость | Сумма закупок | → Поставщик → Тур |
| Валовая маржа | Выручка − Себестоимость | → Направление |
| Маржинальность | Маржа ÷ Выручка × 100% | → Направление → Менеджер |
| vs План | Факт ÷ План × 100% | → Период |
| vs Прошлый год | Факт ÷ Факт LY × 100% | → Период |

Фильтры:

| Фильтр | Значения | По умолчанию |
| --- | --- | --- |
| Период | Месяц, Квартал, Год, Произвольный | Текущий месяц |
| Юрлицо | 5 юрлиц + Все | Все |
| Направление | 15 направлений + Все | Все |
| Менеджер | Список + Все | Все |
| Офис | Москва, СПб, Регионы, Все | Все |

Источники данных:

| Данные | Источник | Поля |
| --- | --- | --- |
| Выручка | 1С | Сумма, Дата, Юрлицо, Контрагент |
| Себестоимость | 1С | Сумма, Поставщик, Тур |
| Направление | САМО | Код направления → справочник |
| Менеджер | Битрикс24 | Ответственный по сделке |

Критерии приёмки: - [ ] Все 6 KPI рассчитываются корректно - [ ] Drill-down работает до уровня сделки - [ ] Фильтры работают корректно - [ ] Данные обновляются каждые 4 часа - [ ] Расхождение с 1С < 0.1%

#### F-02: Дашборд воронки продаж

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Приоритет | Must |
| Для кого | Руководитель продаж, Директора |
| AUTO-точка | DASH-04 |

Что делает: > Как руководитель продаж, я хочу видеть конверсию по этапам воронки и «застрявшие» сделки, чтобы вовремя вмешиваться.

Структура дашборда:

KPI на дашборде:

| KPI | Формула | Алерт |
| --- | --- | --- |
| Новых заявок | Count(статус = Новая) | — |
| В работе | Count(статус IN [Квал, Подбор, КП, Брон]) | — |
| Оплачено | Count(статус = Оплачено) | — |
| Общая конверсия | Оплачено ÷ Новых × 100% | < 25% |
| Конверсия этапа | Перешли ÷ Были на этапе × 100% | < 70% |
| «Застрявшие» | Count(дней на этапе > 7) | > 10 шт |
| Средний чек | Сумма ÷ Оплачено | — |
| Цикл сделки | Avg(Дата оплаты − Дата заявки) | > 14 дней |

Фильтры:

| Фильтр | Значения |
| --- | --- |
| Период | Неделя, Месяц, Квартал |
| Направление | Все направления |
| Менеджер | Все менеджеры |
| Источник | Сайт, Звонок, Email, Соцсети |
| Офис | Москва, СПб, Регионы |

Источник данных: Битрикс24 API

Критерии приёмки: - [ ] Воронка отображает все этапы - [ ] Конверсия рассчитывается корректно - [ ] «Застрявшие» сделки выделены - [ ] Клик → переход в карточку Битрикс24 - [ ] Обновление каждые 30 минут

#### F-03: Дашборд ДЗ/КЗ (Дебиторская/Кредиторская задолженность)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Приоритет | Must |
| Для кого | Финансовый директор, Бухгалтер |
| AUTO-точка | DASH-08 |

Что делает: > Как финансовый директор, я хочу видеть просроченную задолженность с aging-анализом, чтобы вовремя принимать меры.

Структура дашборда:

KPI на дашборде:

| KPI | Формула | Алерт |
| --- | --- | --- |
| ДЗ всего | Сумма дебиторской задолженности | — |
| ДЗ просроченная | Сумма(ДЗ где срок > сегодня) | > 15% от ДЗ |
| КЗ всего | Сумма кредиторской задолженности | — |
| КЗ просроченная | Сумма(КЗ где срок < сегодня) | > 10% от КЗ |
| DSO | ДЗ ÷ (Выручка ÷ 30) | > 45 дней |
| Aging 0-30 / 31-60 / 61-90 / 90+ | Группировка по просрочке | 90+ > 10% |

Алерты:

| Событие | Порог | Действие |
| --- | --- | --- |
| Просрочка >30 дней | Сумма > 100 000 ₽ | Email финдиректору |
| Просрочка >60 дней | Любая сумма | Email + Telegram |
| DSO вырос | +10% за неделю | Email финдиректору |
| Платёж завтра | Сумма > 500 000 ₽ | Email бухгалтеру |

Источник данных: 1С Бухгалтерия

Критерии приёмки: - [ ] Aging-анализ по 4 периодам - [ ] ТОП-10 должников с суммами - [ ] Drill-down до документа в 1С - [ ] Алерты работают - [ ] Обновление каждые 4 часа

#### F-04: Мобильный доступ

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Приоритет | Must |
| Для кого | Генеральный директор, Директора |
| AUTO-точка | — |

Что делает: > Как генеральный директор, я хочу видеть ключевые показатели с телефона в командировке.

Мобильная версия: - Все 3 дашборда адаптированы под мобильные - Приложение Power BI Mobile (iOS, Android) - Push-уведомления при срабатывании алертов - Offline-режим для последних данных

Критерии приёмки: - [ ] Все дашборды открываются на мобильном - [ ] Фильтры работают корректно - [ ] Push-уведомления приходят - [ ] Данные доступны offline

### 7.3. Сводная таблица функций

| ID | Функция | Приоритет | Тест-кейс |
| --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Дашборд P&L | Must | TC-01, TC-02 |
| F-02 | Дашборд воронки | Must | TC-03, TC-04 |
| F-03 | Дашборд ДЗ/КЗ | Must | TC-05, TC-06 |
| F-04 | Мобильный доступ | Must | TC-07 |

## 8. ИНТЕГРАЦИИ

### 8.1. Какие системы участвуют

| Система | Версия | Роль | Способ связи |
| --- | --- | --- | --- |
| 1С Бухгалтерия (5 баз) | 8.3 | Источник финансов | ODBC / OData |
| САМО-тур | — | Источник направлений | REST API |
| Битрикс24 | Проф | Источник воронки | REST API |
| Power BI Gateway | — | Шлюз для on-premise | — |
| Power BI Service | Pro | BI-платформа | — |

### 8.2. Настройка Power BI Gateway

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тип | On-premises data gateway (standard) |
| Сервер | Сервер с доступом к 1С |
| Расписание обновления | Каждые 4 часа (P&L, ДЗ/КЗ), каждые 30 мин (воронка) |
| Учётная запись | Сервисная (доступ только для чтения) |

### 8.3. Модель данных

Таблицы фактов:

| Таблица | Источник | Гранулярность | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| Fact_Sales | 1С + САМО | 1 строка = 1 тур в заказе | ~50 000/год |
| Fact_AR_AP | 1С | 1 строка = 1 документ | ~20 000/год |
| Fact_Funnel | Битрикс24 | 1 строка = 1 смена статуса | ~100 000/год |

Таблицы измерений:

| Таблица | Источник | Записей |
| --- | --- | --- |
| Dim_Date | Генерация | 3 650 (10 лет) |
| Dim_Manager | Битрикс24 | ~200 |
| Dim_Direction | САМО | ~50 |
| Dim_Tour | САМО | ~5 000 |
| Dim_Contragent | 1С | ~10 000 |
| Dim_Stage | Справочник | 8 |

### 8.4. API-спецификации

#### 1С → Power BI (ODBC)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Драйвер | 1C Enterprise 8 ODBC |
| Строка подключения | Driver={1C Enterprise};Server=srv1c;Database=buh;Usr=powerbi;Pwd=xxx |
| Режим | Только чтение |
| Обновление | Каждые 4 часа |

SQL-запрос (пример для продаж):

SELECT
    Дата as sale_date,
    Сумма as amount,
    Контрагент.Наименование as contragent,
    Организация.Наименование as legal_entity
FROM
    Документ.РеализацияТоваровУслуг
WHERE
    Дата >= &start_date
    AND Проведен = Истина

#### Битрикс24 → Power BI

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Метод | GET |
| URL | https://spacetravel.bitrix24.ru/rest/{user_id}/{token}/crm.deal.list |
| Формат | JSON |
| Лимит | 50 записей/запрос (пагинация) |

### 8.5. Расписание обновления

| Датасет | Источник | Расписание | Длительность |
| --- | --- | --- | --- |
| DS_Finance | 1С (5 баз) | 00:00, 04:00, 08:00, 12:00, 16:00, 20:00 | ~30 мин |
| DS_Funnel | Битрикс24 | Каждые 30 минут | ~5 мин |
| DS_AR_AP | 1С | 00:00, 04:00, 08:00, 12:00, 16:00, 20:00 | ~15 мин |

## 9. НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

### 9.1. Производительность

| Метрика | Требование |
| --- | --- |
| Время открытия дашборда | < 5 секунд |
| Время применения фильтра | < 2 секунды |
| Время drill-down | < 3 секунды |
| Время обновления данных | < 30 минут |

### 9.2. Нагрузка

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Одновременных пользователей | До 15 |
| Записей в Fact_Sales | ~50 000/год |
| Записей в Fact_Funnel | ~100 000/год |
| Размер датасета | < 1 ГБ |

### 9.3. Надёжность

| Метрика | Требование |
| --- | --- |
| Доступность | 99% в рабочее время |
| Максимальный простой | 4 часа |
| Актуальность данных | Не старше 4 часов (финансы), 30 мин (воронка) |
| Резервирование | Power BI Service (SLA Microsoft) |

### 9.4. Безопасность

| Требование | Реализация |
| --- | --- |
| Доступ к данным | Row-Level Security (RLS) по департаментам |
| Аутентификация | Azure AD / Microsoft 365 |
| Шифрование | HTTPS, шифрование at rest |
| Аудит | Логи доступа Power BI |

Row-Level Security:

| Роль | Видит данные |
| --- | --- |
| Ген. директор | Все |
| Фин. директор | Все финансовые |
| Директор департамента | Только свой департамент |
| Руководитель отдела | Только свой отдел |

## 10. ЭТАПЫ И СРОКИ

### 10.1. План-график

| # | Этап | Длительность | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Закупка лицензий (P-02) | 5 дней | 15 лицензий Power BI Pro |
| 0 | Подключение 1С (P-05) | 10 дней | ODBC настроен |
| 1 | Настройка Gateway | 3 дня | Gateway работает |
| 2 | Модель данных | 5 дней | Датасеты созданы |
| 3 | Дашборд P&L | 7 дней | F-01 готова |
| 4 | Дашборд воронки | 5 дней | F-02 готова |
| 5 | Дашборд ДЗ/КЗ | 5 дней | F-03 готова |
| 6 | RLS и безопасность | 3 дня | Настроено |
| 7 | Тестирование | 5 дней | Протокол |
| 8 | Обучение | 3 дня | 10 человек обучены |
| 9 | Пилот | 5 дней | Отчёт |
| 10 | Внедрение | 2 дня | Запуск |

Итого: 8 недель (после P-02 и P-05)

Сроки: Определить

### 10.2. Кто что делает (RACI)

| Этап | Делает (R) | Отвечает (A) | Консультирует (C) |
| --- | --- | --- | --- |
| Закупка лицензий | IT | Логвинов Г.А. | Финансы |
| Подключение 1С | Подрядчик 1С | Подрядчик | Логвинов Г.А. |
| Gateway | IT | Логвинов Г.А. | — |
| Модель данных | Подрядчик BI | Подрядчик | Назарикова М.В. |
| Дашборды | Подрядчик BI | Подрядчик | Владельцы процессов |
| RLS | IT + Подрядчик | Логвинов Г.А. | — |
| Тестирование | Владельцы | Назарикова М.В. | Подрядчик |
| Обучение | Подрядчик BI | Логвинов Г.А. | — |

## 11. ТЕСТИРОВАНИЕ И ПРИЁМКА

### 11.1. Тест-кейсы

| ID | Что проверяем | Шаги | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | P&L: корректность данных | 1. Сравнить с 1С за февраль | Расхождение < 0.1% |
| TC-02 | P&L: drill-down | 1. Кликнуть Турция2. Кликнуть Иванов3. Кликнуть сделку | Детали отображаются |
| TC-03 | Воронка: конверсия | 1. Сравнить с Битрикс24 | Расхождение = 0 |
| TC-04 | Воронка: «застрявшие» | 1. Найти сделку >7 дней на этапе | Отображается в списке |
| TC-05 | ДЗ/КЗ: aging | 1. Сравнить с отчётом 1С | Суммы совпадают |
| TC-06 | ДЗ/КЗ: алерты | 1. Создать просрочку >30 дней | Email получен |
| TC-07 | Мобильный | 1. Открыть на iPhone2. Применить фильтр | Работает корректно |
| TC-08 | RLS | 1. Войти как руководитель отдела | Видит только свой отдел |
| TC-09 | Производительность | 1. Открыть P&L | Время < 5 сек |

### 11.2. Критерии успешной приёмки

| # | Критерий | Порог | Как проверить |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Данные корректны | Расхождение < 0.1% | Сверка с 1С |
| 2 | Все дашборды работают | 3 шт | Визуальная проверка |
| 3 | Drill-down работает | До сделки/документа | Тест |
| 4 | Алерты работают | 4 типа | Тестовые срабатывания |
| 5 | RLS настроен | 4 роли | Тест доступа |
| 6 | Обучены пользователи | 10 человек | Сертификат |
| 7 | Мобильный доступ | iOS + Android | Тест |
| 8 | Производительность | < 5 сек | Замеры |

## 12. ПОДДЕРЖКА И ГАРАНТИИ

### 12.1. Гарантийный период

- Срок: 3 месяца после запуска

- Что входит: исправление ошибок, доработка дашбордов, консультации

- Что НЕ входит: новые дашборды, интеграция с новыми системами

### 12.2. SLA

| Приоритет | Что случилось | Время реакции | Время решения |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Дашборды недоступны | 1 час | 4 часа |
| P2 | Данные не обновляются >8 часов | 4 часа | 1 день |
| P3 | Ошибка в расчёте KPI | 1 день | 3 дня |
| P4 | Доработка визуализации | 3 дня | 5 дней |

## 13. РИСКИ

| Риск | Вероятность | Влияние | Как избежать |
| --- | --- | --- | --- |
| 1С не поддерживает ODBC | Средняя | Высокое | P-05 — проверить до начала |
| Gateway не справляется | Низкая | Высокое | Выделить мощный сервер |
| Долгое обновление данных | Средняя | Среднее | Инкрементальное обновление |
| Пользователи не освоят | Средняя | Среднее | Качественное обучение |
| Расхождения с 1С | Высокая | Высокое | Сверка на каждом этапе |
| Изменение структуры 1С | Низкая | Высокое | Документация, мониторинг |

## 14. ОЦЕНКА ТРУДОЗАТРАТ

### Общая трудоёмкость: 620 человеко-часов

### Смета работ

| № | Работа | Ч/ч |
| --- | --- | --- |
|  | Инфраструктура и источники данных |  |
| 1 | Установка и настройка Power BI Gateway | 16 |
| 2 | Создание Workspace, настройка расписаний обновления | 8 |
| 3 | Подключение к базам 1С (ODBC) по юрлицам | 24 |
| 4 | Подключение к API САМО-тур | 16 |
| 5 | Подключение к API Битрикс24 | 16 |
|  | Модель данных |  |
| 6 | Создание таблиц фактов (продажи, ДЗ/КЗ, воронка) | 32 |
| 7 | Создание справочников (даты, менеджеры, направления, контрагенты) | 24 |
| 8 | Настройка связей между таблицами | 12 |
| 9 | Разработка DAX-мер (KPI, расчёты) | 32 |
|  | Дашборд P&L |  |
| 10 | KPI-карточки (выручка, себестоимость, маржа, маржинальность) | 16 |
| 11 | Визуализация выручки по направлениям | 12 |
| 12 | Визуализация маржи по менеджерам | 12 |
| 13 | Динамика по месяцам (план/факт, год к году) | 16 |
| 14 | Drill-down до сделки | 14 |
|  | Дашборд воронки продаж |  |
| 15 | Визуализация воронки по этапам | 16 |
| 16 | Расчёт конверсии между этапами | 10 |
| 17 | Список «застрявших» сделок (>7 дней на этапе) | 12 |
| 18 | Переход в карточку Битрикс24 по клику | 12 |
|  | Дашборд ДЗ/КЗ |  |
| 19 | KPI-карточки (ДЗ, КЗ, просрочка) | 12 |
| 20 | Aging-анализ (0-30, 31-60, 61-90, >90 дней) | 16 |
| 21 | ТОП-10 должников | 8 |
| 22 | Алерты по просрочке (Email, Telegram) | 14 |
|  | Безопасность и мобильный доступ |  |
| 23 | Настройка Row-Level Security по департаментам | 20 |
| 24 | Тестирование доступов по ролям | 10 |
| 25 | Адаптация дашбордов для Power BI Mobile | 20 |
| 26 | Настройка push-уведомлений | 8 |
|  | Запуск |  |
| 27 | Сверка данных дашбордов с 1С | 24 |
| 28 | Нагрузочное тестирование (<5 сек открытие) | 12 |
| 29 | Исправление ошибок по результатам тестирования | 16 |
| 30 | Документация (модель данных, инструкции) | 24 |
| 31 | Обучение пользователей | 24 |
| 32 | Пилотная эксплуатация | 16 |
| 33 | Приёмка и передача в эксплуатацию | 12 |
|  | ИТОГО | 620 |

Примечание: Время подключения к 1С указано из расчёта 1 юрлицо. При изменении количества — пропорциональный пересчёт.

## ПРИЛОЖЕНИЯ

### Приложение A: Требования к серверу Gateway

| Параметр | Минимум | Рекомендуется |
| --- | --- | --- |
| CPU | 4 ядра | 8 ядер |
| RAM | 8 ГБ | 16 ГБ |
| Диск | 100 ГБ SSD | 200 ГБ SSD |
| ОС | Windows Server 2019 | Windows Server 2022 |
| Сеть | Доступ к 1С + интернет | — |

### Приложение B: Список лицензий

| # | Пользователь | Email | Роль |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Генеральный директор | ceo@spacetravel.ru | Viewer |
| 2 | Назарикова М.В. | nazarikova@spacetravel.ru | Viewer |
| 3 | Преображенская Т.В. | preobrazhenskaya@spacetravel.ru | Viewer |
| 4 | Мурадян О.Ю. | muradyan@spacetravel.ru | Viewer |
| 5 | Баландина О.А. | balandina@spacetravel.ru | Viewer |
| 6 | Питуркин С.А. | piturkin@spacetravel.ru | Viewer |
| 7 | Жигалина Ю.А. | zhigalina@spacetravel.ru | Viewer |
| 8 | Акопова А.В. | akopova@spacetravel.ru | Viewer |
| 9 | Логвинов Г.А. | logvinov@spacetravel.ru | Admin |
| 10-15 | Руководители отделов | xxx@spacetravel.ru | Viewer |

### Приложение C: Глоссарий

| Термин | Что означает |
| --- | --- |
| P&L | Profit and Loss — отчёт о прибылях и убытках |
| ДЗ | Дебиторская задолженность — нам должны |
| КЗ | Кредиторская задолженность — мы должны |
| Aging | Анализ «старения» задолженности по периодам |
| DSO | Days Sales Outstanding — период оборота ДЗ |
| Drill-down | «Провалиться» в детали одним кликом |
| RLS | Row-Level Security — ограничение доступа к строкам |
| Gateway | Шлюз для подключения локальных источников |
| Датасет | Набор данных в Power BI |

## СОГЛАСОВАНИЯ

| Роль | ФИО | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик | Назарикова М.В. |  | ⬜ |
| Владелец (воронка) | Преображенская Т.В. |  | ⬜ |
| IT-директор | Логвинов Г.А. |  | ⬜ |
| Генеральный директор | [ФИО] |  | ⬜ |